Прийнято. init ми закрили — фундамент стоїть. Далі рухаємося вже не по дрібних латках, а по системному розвитку. Нижче — мій робочий план RoadMap59, структурований так, щоб не розмазувати ресурси і не повертатися назад.

# RoadMap59 — план робіт

## Принцип цього етапу

Не UI, не косметика.
Фокус — надійність ліцензійної системи і контроль життєвого циклу інсталяції.

Коротко:

- завершити trial-логіку до production-рівня

- закрити можливість повторного trial

- стабілізувати license lifecycle

- підготувати систему до реального продажу

# Блок 1. Trial lifecycle — завершення

Це перший пріоритет. Без нього система не production-ready.

## 1. Warning за 7 днів до завершення trial

### Що треба

Показувати повідомлення:

- тільки якщо:

  - status = TRIAL_OK

  - days_left ≤ 7

  - days_left > 0

І тільки:

- один раз на день

- один раз для конкретного days_left

### Поведінка

7 days left → show once

6 days left → show once

...

1 day left → show once

Без спаму.

### Технічна реалізація

Вже майже готова:

should_show_trial_warning(...)

get_trial_days_left(...)

Потрібно:

- фінально перевірити

- закріпити поведінку

- протестувати

## 2. Заборона повторного trial (critical)

Це ключова бізнес-вимога.

### Що треба

Trial не може початися вдруге на цій машині.

Навіть якщо:

- видалили config

- перевстановили програму

- змінили пароль

## Реалізація

### Додати файл:

trial_lock.json

у:

APP_DATA_DIR

### Структура:

{

"machine_id": "...",

"first_trial_started_at": "...",

"trial_used": true

}

### Правило

Якщо:

trial_lock.json існує

→

trial більше не дозволяється

## Місце перевірки

LicenseManager.compute_and_update(...)

або:

start_trial(...)

# Блок 2. License integrity

Це захист від пошкоджених або підроблених ліцензій.

## 3. Повна перевірка payload + signature

Зараз:

_verify_signature(...)

— stub.

Потрібно:

- реалізувати реальну перевірку

### Технологія

RSA

SHA256

base64

### Алгоритм

verify(

payload_bytes,

signature_bytes,

public_key

)

### Джерело ключа

dev_tools/public_key.pem

## 4. Перевірка machine binding

License прив'язується до:

fingerprint

### Перевірка

payload.machine_id == current_machine_id

інакше:

OTHER_MACHINE

## 5. Перевірка version_min

Вже є, але треба закрити.

### Поведінка

Якщо:

app_version < version_min

→

UPDATE_REQUIRED

# Блок 3. License lifecycle

Тут закриваємо стабільність роботи.

## 6. last_run_at

Потрібно:

оновлювати:

license.last_run_at

кожен запуск.

## Мета

Виявити:

clock rollback

## 7. Clock rollback detection

Якщо:

now < last_run_at

→

CLOCK_ROLLBACK

## Реакція

manual mode

status warning

# Блок 4. UX логіка ліцензії

Не дизайн. Поведінка.

## 8. Блокування функцій при TRIAL_EXPIRED

Вже є:

Orders: MANUAL

Потрібно перевірити:

### Заборонити:

auto execution

### Дозволити:

manual trading

monitoring

settings

license activation

## 9. Upgrade license

Сценарій:

PRO → PRO_PLUS

### Правило

Якщо:

edition != pro_plus

→

allow enter new key

Це вже зроблено, але треба протестувати.

# Блок 5. Diagnostics

Щоб не ловити баги наосліп.

## 10. Copy diagnostics

Кнопка вже є:

Copy diagnostics

Потрібно перевірити, що включає:

app_version

edition

status

machine_id

fingerprint

days_used

expires_at

source

last_run_at

# Блок 6. Packaging readiness

Фінальний технічний блок.

## 11. Build integrity

Перевірити:

pyinstaller

### Повинно працювати:

public_key.pem

__version__

config

trial_lock

## 12. Clean first-run scenario

Тест:

нова машина

Очікування:

NO_LICENSE

trial доступний

# Порядок виконання

Ось реальний робочий порядок.

warning за 7 днів

trial_lock (заборона повторного trial)

signature verification (RSA)

clock rollback detection

diagnostics finalize

build test

# Що НЕ входить у RoadMap59

Щоб не розпорошуватися.

Не робимо:

- UI редизайн

- нові сторінки

- нові фічі трейдингу

- оптимізацію продуктивності

- нові інтеграції

Тільки:

ліцензійна стабільність

# Мій внутрішній критерій завершення RoadMap59

Система готова, якщо:

trial не можна запустити вдруге

license підробити неможливо

rollback часу ловиться

upgrade працює

build працює на чистій машині

Готові почати.

Перший крок RoadMap59:

warning за 7 днів до завершення trial

Юрій, подивився ZIP. По суті:

- trial_lock.json не треба класти поруч із LGE.conf у корінь.
Це буде занадто видно, занадто просто для ручного видалення і просто брудно по структурі.

- Для твого поточного стану найкраще місце — Session/.
Причина проста:

  - у проєкті вже є BASE_DIR

  - уже є SESSION_DIR = BASE_DIR / "Session"

  - ця папка вже є частиною поточної архітектури

  - це не ламає dev/PyInstaller логіку

  - не треба зараз вигадувати окремий APP_DATA_DIR, якщо мета на сьогодні — спокійно зафіксувати правильний напрямок

- Тобто практично я б фіксував так:

  - файл: Session/trial_lock.json

  - у коді краще не хардкодити шлях рядком

  - додати в core/app_paths.py окрему константу на зразок:

    - TRIAL_LOCK_PATH = SESSION_DIR / "trial_lock.json"

- Чому не корінь EXE/проєкту:

  - буде лежати поруч із LGE.conf, lang, іншими файлами

  - оператор або користувач швидко його знайде

  - це не “сховати”, а просто “покласти під ніс”

- Чому поки не %AppData% / ProgramData:

  - це вже наступний рівень доробки

  - доведеться акуратно міняти поточну модель шляхів

  - якщо зараз полізти туди, можна розмазати RoadMap59

  - у твоєму теперішньому коді базова логіка шляхів ще тримається на BASE_DIR біля EXE, а не на окремому системному app-data каталозі

- Що я вважаю правильним компромісом на RoadMap59:
6.1. Етап 1 — швидкий і чистий

  - trial_lock.json у Session/

  - окрема константа шляху

  - окремі helper-и читання/запису/перевірки

  - не чіпати зайве

6.2. Етап 2 — уже після стабілізації

  - якщо захочеш реально посилити захист, тоді можна переносити lock у окрему системну папку користувача

  - але це вже окремий маленький roadmap, не сьогодні

- Як саме “ховати” без цирку:
Не треба робити псевдо-магію. Краще класично:

  - тримати файл у Session/

  - не показувати його ніде в UI

  - не згадувати в діагностиці повний шлях без потреби

  - назву можна лишити trial_lock.json — вона чесна і технічна

Якщо вже дуже хочеться менш помітно, то можна:

  - _trial_lock.json
або

  - .trial_lock.json

Але на Windows це слабкий ефект. Тому я б не мудрував і залишив нормальну технічну назву:

  - Session/trial_lock.json

- Де перевіряти логіку:
Тут важливий порядок.

  - створення lock — у момент першого реального старту trial

  - перевірка lock — перед дозволом повторного trial

Тобто ідеологічно правильніше:

  - не в розмазаний UI-шар

  - а в ліцензійну логіку, ближче до LicenseManager

- Мій висновок на сьогодні:

  - для RoadMap59 фіксуємо: trial_lock.json зберігати в Session/

  - у core/app_paths.py додати окремий шлях-константу

  - окремий APP_DATA_DIR поки не вводити

  - до %AppData% чи ProgramData вернутися пізніше, якщо буде потреба посилити схему

- Коротко, без води:

- де: Session/trial_lock.json

- як: через константу в app_paths.py

- чому: мінімум ризику, мінімум ломки архітектури, нормально для поточного етапу

- що не робимо сьогодні: окремий системний APP_DATA_DIR

На сьогодні цього досить. Завтра можна вже зафіксувати точний мікроплан для trial_lock: шлях, helper-и, момент створення, момент перевірки.

Так, це вже розумніший варіант, ніж просто Session/.

- Ідея правильна:
ховати trial_lock не під явною назвою в корені, а в технічному шляху, який:

  - не світиться в UI

  - не лежить поруч з LGE.conf

  - не кидається в очі користувачу

  - прив’язаний до машини

- Те, що ти показав на с1 — це по суті C:\Users\All Users\...
На Windows це фактично місток до ProgramData.
І для такого технічного lock-файла це краще місце, ніж папка біля EXE.

- Я б робив не “по MAC напряму”, а по хешу machine-id, зібраному з conf/machine fingerprint.
Причина проста:

  - MAC у відкритому вигляді — занадто прямолінійно

  - у шляхах краще не світити реальні значення

  - якщо завтра зміниться склад machine fingerprint, логіка залишиться гнучкою

- Практичний варіант шляху такий:

  - базова папка: C:\ProgramData\LGE\

  - далі технічна підпапка:

    - наприклад C:\ProgramData\LGE\m\<machine_hash>\

  - файл:

    - state.bin
або

    - trial.dat
або

    - _sys.dat

- Тобто не так:

  - trial_lock.json

  - mac_0x901b0e029d62.json

А так:

  - C:\ProgramData\LGE\m\a84f1c9d2e7b4c11\trial.dat

- Що брати за основу хешу:
не тільки mac, а стабільний рядок, наприклад:

  - username

  - platform

  - node

  - mac

Зліпити в один canonical string і прогнати через sha256, взяти перші 16 або 24 hex-символи.

- Чому це краще за чистий MAC:

  - шлях не світить реальний MAC

  - менше шансів, що користувач одразу зрозуміє, що це саме lock

  - менше “технічного сміття” на виду

  - якщо захочеш, потім можна змінити внутрішній формат без зміни загальної ідеї

- Але головне — чесно:
це не справжній захист, а лише нормальне приховування.
Хто захоче спеціально ламати — знайде і це.
Тобто:

  - від випадкового користувача — добре

  - від впертого ручного лому — частково

  - від серйозного обходу — ні

- Тому я б фіксував архітектурно так:
9.1. conf і робочі файли — окремо
9.2. trial lock — окремо в ProgramData
9.3. ім’я папки — від хешу machine fingerprint
9.4. файл — з нейтральною технічною назвою
9.5. формат можна лишити JSON або зробити .dat, але без зайвого пафосу

- Мій практичний висновок для RoadMap59:

- так, твоя думка правильна

- ховати краще в ProgramData / All Users

- не по MAC у відкритому вигляді

- а по hash(machine data)

- Який варіант я б узяв зараз:

- база: ProgramData

- вендор/продукт: LGE

- технічний вузол: m

- machine hash: sha256(...)[:16]

- файл: trial.dat

Приклад:

C:\ProgramData\LGE\m\8f41c2b7a19d4e6c\trial.dat

- Що не раджу:

- класти в той самий каталог, де LGE.conf

- називати файл явно trial_lock.json

- вставляти MAC у відкритому вигляді в ім’я файлу чи папки

На сьогодні цього досить. Завтра правильний наступний крок — зафіксувати точну схему: з чого рахуємо machine hash, який exact path, і який мінімальний payload зберігаємо.

C:\ProgramData\LGE\m\8f41c2b7a19d4e6c\trial.dat -> c:\Users\All Users\{8f41c2b7a19d4e6c}\t.dat - це моя пропозиція Еон

Так, Юрій, це робоча ідея.

- По суті твій варіант нормальний:

- c:\Users\All Users\{8f41c2b7a19d4e6c}\t.dat

Він:

  - менш помітний

  - не світить LGE

  - не світить trial

  - не світить MAC у відкритому вигляді

- Що тут добре:

  - папка виглядає як технічний системний смітник

  - файл t.dat теж не привертає уваги

  - hash у фігурних дужках виглядає природніше для такого сховища, ніж явний machine_hash

- Що я б уточнив:
C:\Users\All Users\... — це старий видимий шлях-псевдонім.
У коді краще не шити його рядком.

Краще брати реально так:

  - через %ProgramData%

  - або через Path(os.environ["ProgramData"])

А вже фактичний шлях буде той самий змістовно.

- Тобто логічно так:

  - у коді:

  - Path(os.environ["ProgramData"]) / "{8f41c2b7a19d4e6c}" / "t.dat"

  - на диску користувач побачить це як щось на кшталт:

  - C:\ProgramData\{8f41c2b7a19d4e6c}\t.dat

А через деякі файлові менеджери це може світитися як All Users.

- Я б не писав саме LGE у шляху, якщо ціль — менше світити.
У цьому сенсі твоя пропозиція краща за

- C:\ProgramData\LGE\m\...\trial.dat

- Мінімальна правка, яку я б лишив:

  - папка: {8f41c2b7a19d4e6c}

  - файл: t.dat

Тобто схема хороша саме така:

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

- Мій висновок:

  - так, приймається

  - для RoadMap59 це навіть кращий варіант, ніж явно LGE\...\trial.dat

  - у коді тільки використовувати ProgramData, а не хардкодити C:\Users\All Users

- Фіксуємо напрямок так:

  - база: %ProgramData%

  - папка: {machine_hash}

  - файл: t.dat

Це вже виглядає акуратно і достатньо непомітно для поточного етапу.

Прийнято, Юрій.
Рішення зафіксовано.

Фінальна домовленість для RoadMap59:

- База шляху:
%ProgramData%

- Каталог:
{machine_hash}

- Файл:
t.dat

- Повний вигляд:

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

- Призначення:

  - одноразова фіксація факту використання trial

  - заборона повторного trial на цій машині

  - незалежність від conf, Session, перевстановлення програми

Це рішення узгоджується з загальним напрямком RoadMap59 — контроль життєвого циклу інсталяції і ліцензії, без зайвих змін архітектури на цьому етапі

На сьогодні — достатньо.
До завтра.

Юрій, так. Тут ти правий.

- Текст попередження краще робити простим і прямим:

- До кінця Trial залишилось N днів!

А не моє довге канцелярське формулювання.

Я б тільки підчистив дрібницю:

  - не Trialy

  - а Trial

Тобто фінально:

До кінця Trial залишилось N днів!

- Пункт про “показати один раз” справді слабкий для твоєї ситуації.
Причина саме та, яку ти назвав:

  - клієнт запустив програму

  - не закриває її тижнями

  - тоді перевірка “тільки при старті” вже погана

- Отже правильніше не “один раз на запуск”, а “перевірка по таймеру під час роботи”.
Тобто логіка має бути така:

3.1. При старті програми:

  - перевірити статус

  - якщо TRIAL_OK і лишилось <= warn_before_expiry_days та > 0 — показати попередження

3.2. Під час роботи:

  - періодично повторювати перевірку

  - наприклад раз на 1 годину або раз на кілька годин

  - якщо число днів стало меншим, ніж було раніше, тоді знову можна показати

- Тобто conf тут потрібен не для “не показувати більше ніколи”, а для фіксації останнього показаного дня.
Це вже має сенс.

Наприклад:

"trial_warning": {

"last_shown_days_left": 7

}

- Тоді поведінка буде нормальною:

  - сьогодні лишилось 7 днів → показали

  - програма висить 2 дні без перезапуску

  - таймер спрацював, уже лишилось 5 днів → показали знову

  - через годину ще раз не показує, бо все ще 5 днів

  - завтра стане 4 → можна показати знову

- Тобто правильне правило таке:

  - показувати при TRIAL_OK

  - якщо 0 < days_left <= warn_before_expiry_days

  - і якщо days_left != last_shown_days_left

- По тексту я б радив так:

7.1. uk

До кінця Trial залишилось 7 днів!

7.2. en

7 days left until Trial ends!

Або ще простіше:

Trial ends in 7 days!

- Тепер головне — порядок тестування і що робити з conf.
Тут без цирку, класично.

Варіант тесту №1 — перевірка warning без очікування 83 днів

У conf руками міняєш:

8.1. status

"status": "TRIAL_OK"

8.2. activated_at
Ставиш таку дату, щоб до кінця trial лишалось потрібне число днів.

Якщо trial_days = 90, то:

  - для 7 днів залишку треба поставити activated_at приблизно 83 дні тому

  - для 6 днів — 84 дні тому

  - для 1 дня — 89 днів тому

- Практично як тестувати:

9.1. Тест A — warning ще не повинен бути

  - status = TRIAL_OK

  - activated_at = зараз мінус 82 дні

  - очікування: не показує, бо ще лишилось 8 днів

9.2. Тест B — warning має з’явитися

  - status = TRIAL_OK

  - activated_at = зараз мінус 83 дні

  - очікування: показує

До кінця Trial залишилось 7 днів!

9.3. Тест C — 6 днів

  - activated_at = зараз мінус 84 дні

  - очікування: показує

До кінця Trial залишилось 6 днів!

9.4. Тест D — 1 день

  - activated_at = зараз мінус 89 днів

  - очікування: показує

До кінця Trial залишилось 1 день!

або якщо хочеш грамотно — окремо потім можна доробити відмінювання, але зараз це не головне

9.5. Тест E — expired

  - activated_at = зараз мінус 90+ днів

  - або просто status = TRIAL_EXPIRED

  - очікування: уже не warning, а сценарій “trial закінчився”

- Що ще тимчасово правити в conf для тесту:

- trial_policy.trial_days = 90 залишаємо як є

- trial_policy.warn_before_expiry_days = 7 залишаємо як є

- expires_at для trial-логіки краще зараз не вважати джерелом істини

- головне для тесту: activated_at + status

- Як я б тестував у твоєму стилі, без зайвого:

11.1. зробити резервну копію conf
11.2. поставити:

- status = TRIAL_OK

- activated_at на 83 дні назад
11.3. запуск
11.4. перевірити текст warning
11.5. закрити
11.6. поставити activated_at на 84 дні назад
11.7. запуск
11.8. перевірити warning на 6 днів
11.9. поставити activated_at на 90+ днів назад
11.10. перевірити expired dialog

- Що я раджу зафіксувати по логіці:

- warning не “один раз назавжди”

- warning контролюється через last_shown_days_left

- перевірка не тільки на старті, а й періодично під час роботи

- джерело розрахунку — activated_at + trial_days

- Короткий висновок:

- текст беремо твій:

- До кінця Trial залишилось N днів!

- conf для тесту правимо через:

  - status = TRIAL_OK

  - activated_at = now - (90 - N) days

- одноразовий показ без таймера тут слабкий

- правильний шлях: startup + periodic recheck

Завтра можемо вже зафіксувати точний мікроплан: де саме таймер, де поле last_shown_days_left, і який мінімальний patch робити.

Юрій, так. Робимо по зміні поточної дати, а не “один раз за запуск”.

Нижче даю конкретно:

- які зміни в логіці

- що саме міняти в conf

- які точні значення ставити для тесту

## 1) Що міняємо в логіці

### 1.1. Залишаємо поточну ідею ключа

Зараз у тебе вже є:

today_key = f"{now.date().isoformat()}::{days_left}"

Це правильно.
Тобто один і той самий warning не повторюється в той самий календарний день.

### 1.2. Головна проблема зараз

Зараз _handle_trial_warning_if_needed() викликається з _update_statusbar(), але нема окремого таймера, який би регулярно перевіряв trial, коли програма просто висить відкритою.

Отже треба додати регулярну перевірку.

### 1.3. Що саме додати

У main_logic.py додати окремий таймер на 1 хвилину.

Ідея:

- раз на 60 секунд

- взяти поточний conf

- перерахувати ліцензію

- оновити statusbar

- якщо дата вже нова або days_left змінився — warning покажеться

## 2) Які саме зміни в коді

### 2.1. У __init__ після першого _update_statusbar()

Додати запуск таймера.

self._trial_watch_timer = QTimer(self)

self._trial_watch_timer.setInterval(60_000)

self._trial_watch_timer.timeout.connect(self._on_trial_watch_timer)

self._trial_watch_timer.start()

### 2.2. Додати новий метод

def _on_trial_watch_timer(self) -> None:

"""Періодична перевірка trial при довгій роботі програми."""

try:

if session_state.CURRENT_CONFIG is None:

return

conf = session_state.CURRENT_CONFIG.to_dict()

if not isinstance(conf, dict):

return

LicenseManager.compute_and_update(

conf,

app_version=conf.get("version"),

)

ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).save(

conf,

session_state.CURRENT_PASSWORD,

)

# Оновлюємо CURRENT_CONFIG, щоб UI бачив новий status/expires_at

session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection.from_dict(conf)

self._update_statusbar()

except Exception:  # noqa

pass

### 2.3. Що це дасть

Якщо клієнт:

- відкрив програму 23.04.2026

- не закриває її

- настає 24.04.2026

то таймер:

- перераховує days_left

- бачить уже інший today_key

- показує новий warning

## 3) Що міняти в conf для тесту

Тут є критично важливий момент:

У тебе зараз в conf стоїть:

"expires_at": "2020-01-01T00:00:00+00:00"

Так залишати не можна.
Бо в license_manager.py для free логіка така:

- якщо expires_at є

- то береться саме він

- і trial одразу вважається завершеним, якщо дата вже в минулому

Тобто для warning-тестів треба:

### 3.1. Обов’язково міняти:

"status": "TRIAL_OK"

### 3.2. Обов’язково міняти:

"expires_at": null

### 3.3. Обов’язково міняти:

"last_check_at": null

### 3.4. Обов’язково міняти:

"last_run_at": null

Останні два поля я раджу обнуляти для ручних тестів, щоб не впертися в перевірку часу при ручному стрибку системної дати.

## 4) Базовий тестовий блок license для warning

Ось так має виглядати база:

"license": {

"edition": "free",

"status": "TRIAL_OK",

"machine_id": "8308ba7bc77b966499cd4ab060c37809be8740c47d300d6ad392ca5239e12b8d",

"payload_b64": null,

"signature_b64": null,

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00",

"issued_at": null,

"expires_at": null,

"version_min": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null,

"source": null,

"note": null,

"trial_policy": {

"trial_days": 90,

"warn_before_expiry_days": 7

}

}

## 5) Конкретно що на що міняти

Нижче даю готові значення для поточної дати 2026-04-23.

### 5.1. Треба отримати 8 днів залишку — warning ще НЕ показується

Міняєш:

"status": "TRIAL_OK"

"activated_at": "2026-01-31T00:00:00+00:00"

"expires_at": null

"last_check_at": null

"last_run_at": null

Очікування:

- warning нема

### 5.2. Треба отримати 7 днів залишку — warning вже показується

Міняєш:

"status": "TRIAL_OK"

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00"

"expires_at": null

"last_check_at": null

"last_run_at": null

Очікування:

- показує:

До кінця Trial залишилось 7 днів!

### 5.3. Треба отримати 6 днів залишку

Міняєш:

"status": "TRIAL_OK"

"activated_at": "2026-01-29T00:00:00+00:00"

"expires_at": null

"last_check_at": null

"last_run_at": null

Очікування:

- показує:

До кінця Trial залишилось 6 днів!

### 5.4. Треба отримати 5 днів залишку

"activated_at": "2026-01-28T00:00:00+00:00"

### 5.5. Треба отримати 4 дні залишку

"activated_at": "2026-01-27T00:00:00+00:00"

### 5.6. Треба отримати 3 дні залишку

"activated_at": "2026-01-26T00:00:00+00:00"

### 5.7. Треба отримати 2 дні залишку

"activated_at": "2026-01-25T00:00:00+00:00"

### 5.8. Треба отримати 1 день залишку

"activated_at": "2026-01-24T00:00:00+00:00"

Очікування:

- показує:

До кінця Trial залишилось 1 день!

### 5.9. Треба отримати trial expired

Тут краще не граничне значення, а з запасом.

Міняєш:

"activated_at": "2026-01-22T00:00:00+00:00"

"expires_at": null

"last_check_at": null

"last_run_at": null

Очікування:

- warning уже не про “залишилось N днів”

- а сценарій:

Trial завершено

## 6) Найкращий тест саме “при зміні поточної дати”

Оце якраз твій сценарій.

### 6.1. У conf ставиш:

"status": "TRIAL_OK"

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00"

"expires_at": null

"last_check_at": null

"last_run_at": null

Це дасть 7 днів на даті 2026-04-23.

### 6.2. Запускаєш програму

Очікування:

До кінця Trial залишилось 7 днів!

### 6.3. Не закриваючи програму, міняєш системну дату на:

2026-04-24

### 6.4. Чекаєш до 1 хвилини

Бо таймер буде раз на 60 секунд.

Очікування:

До кінця Trial залишилось 6 днів!

### 6.5. Далі міняєш дату на:

2026-04-25

Очікування:

До кінця Trial залишилось 5 днів!

## 7) Що саме не чіпати в conf

Ось це не треба міняти для цього тесту:

"edition": "free"

"machine_id": "8308ba7bc77b966499cd4ab060c37809be8740c47d300d6ad392ca5239e12b8d"

"payload_b64": null

"signature_b64": null

"issued_at": null

"version_min": null

"source": null

"note": null

"trial_policy": {

"trial_days": 90,

"warn_before_expiry_days": 7

}

## 8) Текст warning

Тут погоджено. Робимо просто:

### uk

До кінця Trial залишилось N днів!

Для 1:

До кінця Trial залишилось 1 день!

### en

N days left until Trial ends!

Для 1:

1 day left until Trial ends!

## 9) Коротко — що змінити прямо зараз

### У коді:

- Додати QTimer на 60_000

- Додати _on_trial_watch_timer()

- На кожному тіку:

  - compute_and_update(...)

  - save(...)

  - session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection.from_dict(conf)

  - _update_statusbar()

### У conf для тесту 7 днів:

Замінити:

"status": "TRIAL_EXPIRED"

на

"status": "TRIAL_OK"

Замінити:

"activated_at": "2026-04-21T12:21:21.110861+00:00"

на

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00"

Замінити:

"expires_at": "2020-01-01T00:00:00+00:00"

на

"expires_at": null

Замінити:

"last_check_at": "2026-04-22T15:15:50.505701+00:00"

на

"last_check_at": null

Замінити:

"last_run_at": "2026-04-22T15:15:50.505701+00:00"

на

"last_run_at": null

## 10) Готовий тестовий набір

### 7 днів

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

### 6 днів

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-29T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

### 1 день

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-24T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

### expired

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-22T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Якщо хочеш, наступним повідомленням я дам тобі одним цільним блоком готовий patch для main_logic.py.

Юрій, даю цілий готовий блок для core/main_logic.py.

Суть правки:

- додаємо окремий trial-watch timer

- перевіряємо по зміні поточної дати

- warning показується не один раз за запуск, а коли настав новий календарний день

- текст warning робимо таким, як ти хочеш:

  - До кінця Trial залишилось N днів!

## 1) Що замінити в core/main_logic.py

### 1.1. Заміни файл/внеси ці правки

# main_logic.py

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

core/main_logic.py — головне робоче вікно LGE.

Функції:

- ліва панель навігації (Моніторинг / Ордери / Налаштування / Про програму) +

Вихід внизу

- центральна область зі сторінками (поки плейсхолдери)

- toolbar (ті самі дії)

- statusBar:

- зліва: назва активної сторінки

- справа: LGE vX.Y.Z | ліцензія | Full | Orders (кольори)

- UITranslator + глобальний LANG

Patch: statusbar segments + license summary (RoadMap20)

"""

from __future__ import annotations

from datetime import UTC, datetime

from typing import Any

from PySide6.QtCore import Qt, QTimer

from PySide6.QtWidgets import (

QFrame,

QHBoxLayout,

QLabel,

QMainWindow,

QStackedWidget,

QToolButton,

QVBoxLayout,

QWidget,

)

from core import session_state

from core.about_dialog import AboutDialog

from core.app_paths import ROOT_CONF_PATH

from core.config_manager import ConfigManager

from core.lang_manager import LANG

from core.license_manager import LicenseManager

from core.license_status import (

LicenseStatus,

build_statusbar_license_text,

get_trial_days_left,

should_show_trial_warning,

)

from core.settings_center import SettingsCenter

from core.ui_translator import UITranslator

from ui.ui_main_app import Ui_MainAppWindow

DEBUG_MAIN = False

def log_cp(name: str, **kw: Any) -> None:

"""Локальний debug-логер модуля."""

if not DEBUG_MAIN:

return

msg = f"[MAIN:{name}] " + ", ".join(f"{k}={v!r}" for k, v in kw.items())

print(msg)

class MainAppWindow(QMainWindow):

"""Основне вікно LGE."""

def __init__(self) -> None:

super().__init__()

# --- UI ---

self.ui = Ui_MainAppWindow()

self.ui.setupUi(self)

self.conf_mgr = ConfigManager

# --- Lang / Translator ---

self._lang_mgr = LANG

self._ui_translator = UITranslator(self._lang_mgr)

# --- Layout ---

main_layout = QHBoxLayout(self.ui.centralArea)

main_layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

# =========================================================

# Технічні прапорці

# =========================================================

self._trial_warning_last_key: str | None = None

self._trial_expired_notified: bool = False

self._trial_watch_timer: QTimer | None = None

# =========================================================

# LEFT PANEL

# =========================================================

self.left_panel = QFrame(self.ui.centralArea)

self.left_panel.setFixedWidth(180)

self.left_panel.setStyleSheet(

"background-color: #2C7A8C; border-right: 1px solid #173A47;"

)

v_left = QVBoxLayout(self.left_panel)

v_left.setContentsMargins(10, 10, 10, 10)

v_left.setSpacing(10)

# Title

self.lbl_title_left = QLabel("[MainAppWindow.lblTitleLeft]")

self.lbl_title_left.setObjectName("lblTitleLeft")

self.lbl_title_left.setStyleSheet("color:white; font:bold 13pt 'Segoe UI';")

v_left.addWidget(self.lbl_title_left)

# Buttons

self.btn_monitoring = QToolButton()

self.btn_monitoring.setObjectName("btnMonitoring")

self.btn_monitoring.setText("[MainAppWindow.btnMonitoring]")

self.btn_orders = QToolButton()

self.btn_orders.setObjectName("btnOrders")

self.btn_orders.setText("[MainAppWindow.btnOrders]")

self.btn_settings = QToolButton()

self.btn_settings.setObjectName("btnSettings")

self.btn_settings.setText("[MainAppWindow.btnSettings]")

self.btn_about = QToolButton()

self.btn_about.setObjectName("btnAbout")

self.btn_about.setText("[MainAppWindow.btnAbout]")

nav_style = (

"QToolButton {background-color:#227685; color:white;"

"border-radius:6px; padding:6px;} "

"QToolButton:hover {background-color:#1E5FD0;}"

)

for b in (

self.btn_monitoring,

self.btn_orders,

self.btn_settings,

self.btn_about,

):

b.setCursor(Qt.CursorShape.PointingHandCursor)

b.setStyleSheet(nav_style)

v_left.addWidget(b)

v_left.addStretch()

# Exit — внизу

self.btn_exit = QToolButton()

self.btn_exit.setObjectName("btnExit")

self.btn_exit.setText("[MainAppWindow.btnExit]")

self.btn_exit.setCursor(Qt.CursorShape.PointingHandCursor)

self.btn_exit.setStyleSheet(

"QToolButton {background-color:#2d3b42; color:white;"

"border-radius:6px; padding:6px;} "

"QToolButton:hover {background-color:#b00020;}"

)

v_left.addWidget(self.btn_exit)

# =========================================================

# CENTRAL STACK

# =========================================================

self.stacked = QStackedWidget(self.ui.centralArea)

self.page_monitoring = QLabel("[MainAppWindow.pageMonitoring]")

self.page_monitoring.setObjectName("pageMonitoring")

self.page_monitoring.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.page_orders = QLabel("[MainAppWindow.pageOrders]")

self.page_orders.setObjectName("pageOrders")

self.page_orders.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.page_settings_placeholder = QLabel("[MainAppWindow.pageSettings]")

self.page_settings_placeholder.setObjectName("pageSettings")

self.page_settings_placeholder.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.stacked.addWidget(self.page_monitoring)

self.stacked.addWidget(self.page_orders)

self.stacked.addWidget(self.page_settings_placeholder)

main_layout.addWidget(self.left_panel)

main_layout.addWidget(self.stacked)

# =========================================================

# TOOLBAR (QToolBar)

# =========================================================

tb = self.ui.toolBarMain

tb.clear()

tb.setToolButtonStyle(Qt.ToolButtonStyle.ToolButtonTextOnly)

tb.setStyleSheet(

"""

QToolBar {

background-color: #173A47;

border: none;

spacing: 6px;

padding: 4px;

}

QToolButton {

background: transparent;

color: white;

border: 1px solid transparent;

border-radius: 6px;

padding: 6px 10px;

}

QToolButton:hover {

background-color: #1E5FD0;

border-color: #1E5FD0;

}

QToolButton:pressed {

background-color: #164aa3;

}

QToolBar::separator {

background-color: #0f2a34;

width: 1px;

margin: 2px 6px;

}

QToolButton#tbExit:hover {

background-color: #b00020;

border-color: #b00020;

}

QToolButton#tbExit:pressed {

background-color: #7a0016;

}

"""

)

self.action_monitor = tb.addAction("[MainAppWindow.actionMonitoring]")

self.action_monitor.setObjectName("actionMonitoring")

self.action_orders = tb.addAction("[MainAppWindow.actionOrders]")

self.action_orders.setObjectName("actionOrders")

self.action_settings = tb.addAction("[MainAppWindow.actionSettings]")

self.action_settings.setObjectName("actionSettings")

self.action_about = tb.addAction("[MainAppWindow.actionAbout]")

self.action_about.setObjectName("actionAbout")

tb.addSeparator()

self.action_exit = tb.addAction("[MainAppWindow.actionExit]")

self.action_exit.setObjectName("actionExit")

exit_btn = tb.widgetForAction(self.action_exit)

if exit_btn is not None:

exit_btn.setObjectName("tbExit")

# =========================================================

# Connections

# =========================================================

self.btn_monitoring.clicked.connect(

lambda: self._switch_page(self.page_monitoring)

)

self.btn_orders.clicked.connect(lambda: self._switch_page(self.page_orders))

self.btn_settings.clicked.connect(self._open_settings_dialog)

self.btn_about.clicked.connect(self._open_about_dialog)

self.btn_exit.clicked.connect(self.close)

self.action_monitor.triggered.connect(

lambda: self._switch_page(self.page_monitoring)

)

self.action_orders.triggered.connect(

lambda: self._switch_page(self.page_orders)

)

self.action_settings.triggered.connect(self._open_settings_dialog)

self.action_about.triggered.connect(self._open_about_dialog)

self.action_exit.triggered.connect(self.close)

# =========================================================

# APPLY TRANSLATION (початковий)

# =========================================================

self._ui_translator.apply(self)

log_cp("init_done", lang=self._lang_mgr.current_language)

try:

conf = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

if isinstance(conf, dict):

LicenseManager.compute_and_update(

conf,

app_version=conf.get("version"),

)

ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).save(

conf,

session_state.CURRENT_PASSWORD,

)

except Exception:  # noqa

pass

self._init_statusbar()

self._update_statusbar()

self._init_trial_watch_timer()

self._switch_page(self.page_monitoring)

# ------------------------------------------------------------------

def _switch_page(self, page_widget: QWidget) -> None:

"""Перемикає сторінку в центральному StackedWidget."""

self.stacked.setCurrentWidget(page_widget)

title = ""

if hasattr(page_widget, "text"):

try:

text = page_widget.text()

title = text.replace("(TODO)", "").strip()

except Exception:  # noqa

title = ""

self.ui.statusBarMain.showMessage(title or " ")

self._update_statusbar()

log_cp("switch", title=title)

# ------------------------------------------------------------------

def apply_translation(self) -> None:

"""Повторно застосувати переклад до цього вікна."""

self._ui_translator.apply(self)

self._update_statusbar()

cur = self.stacked.currentWidget()

if cur is not None:

self._switch_page(cur)

log_cp("retranslated", lang=self._lang_mgr.current_language)

# ------------------------------------------------------------------

def _open_settings_dialog(self) -> None:

"""Відкрити діалог налаштувань."""

dlg = SettingsCenter(self)

dlg.exec()

self._update_statusbar()

def _open_about_dialog(self) -> None:

"""Відкрити діалог 'Про програму'."""

dlg = AboutDialog(self)

dlg.exec()

# =========================================================

# TRIAL WATCH TIMER

# =========================================================

def _init_trial_watch_timer(self) -> None:

"""Періодична перевірка trial при довгій роботі програми."""

self._trial_watch_timer = QTimer(self)

self._trial_watch_timer.setInterval(60_000)  # 1 хвилина

self._trial_watch_timer.timeout.connect(self._on_trial_watch_timer)

self._trial_watch_timer.start()

def _on_trial_watch_timer(self) -> None:

"""

Раз на хвилину:

- перечитати conf з диска

- перерахувати license status

- зберегти назад

- оновити session_state

- оновити statusbar / warning

"""

try:

if not session_state.CURRENT_PASSWORD:

return

mgr = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH)

conf = mgr.load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

if not isinstance(conf, dict):

return

LicenseManager.compute_and_update(

conf,

app_version=conf.get("version"),

)

mgr.save(conf, session_state.CURRENT_PASSWORD)

if session_state.CURRENT_CONFIG is not None:

session_state.CURRENT_CONFIG.to_dict().clear()

session_state.CURRENT_CONFIG.to_dict().update(conf)

self._update_statusbar()

except Exception:  # noqa

pass

# =========================================================

# STATUSBAR (right side)

# =========================================================

def _tr(self, key: str, fallback: str) -> str:

try:

s = self._lang_mgr.resolve(key)

except Exception:  # noqa

return fallback

return s if isinstance(s, str) and s else fallback

def _init_statusbar(self) -> None:

sb = self.ui.statusBarMain

sb.clearMessage()

self._sb_app = QLabel("")

self._sb_lic = QLabel("")

self._sb_full = QLabel("")

self._sb_orders = QLabel("")

self._sb_sep1 = QLabel(" | ")

self._sb_sep2 = QLabel(" | ")

self._sb_sep3 = QLabel(" | ")

grey = "lightgray"

for w in (

self._sb_app,

self._sb_sep1,

self._sb_lic,

self._sb_sep2,

self._sb_full,

self._sb_sep3,

self._sb_orders,

):

w.setStyleSheet(f"color: {grey};")

sb.addPermanentWidget(self._sb_app)

sb.addPermanentWidget(self._sb_sep1)

sb.addPermanentWidget(self._sb_lic)

sb.addPermanentWidget(self._sb_sep2)

sb.addPermanentWidget(self._sb_full)

sb.addPermanentWidget(self._sb_sep3)

sb.addPermanentWidget(self._sb_orders)

self.ui.statusBarMain.setStyleSheet("QStatusBar::item { border: none; }")

def _update_statusbar(self) -> None:

"""Оновити праву частину status bar відповідно до стану ліцензії."""

app_version = "-"

status_raw = "NO_LICENSE"

lic: dict[str, Any] = {}

if session_state.CURRENT_CONFIG is not None:

conf = session_state.CURRENT_CONFIG.to_dict()

if isinstance(conf, dict):

app_version = str(conf.get("version") or "-")

lic_obj = conf.get("license", {})

if isinstance(lic_obj, dict):

lic = dict(lic_obj)

status_raw = str(lic.get("status") or "NO_LICENSE")

text_status, text_full = build_statusbar_license_text(lic, full_label="Повний")

orders_text = self._statusbar_orders_text(status_raw)

self._sb_app.setText(f"LGE v{app_version}")

self._sb_lic.setText(text_status)

self._sb_full.setText(text_full)

self._sb_orders.setText(orders_text)

days_left_num = get_trial_days_left(lic) if lic else None

self._apply_statusbar_colors(

status=status_raw,

days_left_num=days_left_num,

days_left_text=text_full.replace("Повний: ", "").strip(),

order_mode_key=(

"StatusBar.orderModeAuto"

if orders_text == "Ордери: АВТО"

else "StatusBar.orderModeManual"

),

)

self._handle_trial_warning_if_needed(lic)

def _handle_trial_warning_if_needed(self, lic: dict) -> None:

"""

Показати warning про близьке завершення trial без дублювання і спаму.

Правило:

- warning показуємо лише для TRIAL_OK

- не більше одного разу на поточну дату для одного days_left

- після завершення trial окремо один раз показуємо повідомлення

"""

if not isinstance(lic, dict):

return

now = datetime.now(UTC)

status_raw = str(lic.get("status") or "NO_LICENSE")

try:

status = LicenseStatus(status_raw)

except Exception:  # noqa

status = LicenseStatus.NO_LICENSE

if status is LicenseStatus.TRIAL_OK:

self._trial_expired_notified = False

if not should_show_trial_warning(lic, now):

return

days_left = get_trial_days_left(lic, now)

if days_left is None or days_left <= 0:

return

today_key = f"{now.date().isoformat()}::{days_left}"

if self._trial_warning_last_key == today_key:

return

self._trial_warning_last_key = today_key

QTimer.singleShot(150, lambda: self._show_trial_warning_dialog(days_left))

return

if status is LicenseStatus.TRIAL_EXPIRED:

if self._trial_expired_notified:

return

self._trial_expired_notified = True

QTimer.singleShot(150, self._show_trial_expired_dialog)

def _show_trial_expired_dialog(self) -> None:

"""Одноразове повідомлення про завершення trial."""

from PySide6.QtWidgets import QMessageBox

title = "Trial завершено"

text = (

"Пробний період завершився.\n\n"

"Повний режим більше недоступний.\n"

"Ордери переведено в ручний режим."

)

QMessageBox.warning(self, title, text)

def _show_trial_warning_dialog(self, days_left: int) -> None:

"""Попередження про швидке завершення trial."""

from PySide6.QtWidgets import QMessageBox

title = "Попередження"

if days_left == 1:

text = "До кінця Trial залишилось 1 день!"

else:

text = f"До кінця Trial залишилось {days_left} днів!"

QMessageBox.information(self, title, text)

def update_statusbar(self) -> None:

self._update_statusbar()

@staticmethod

def _statusbar_orders_text(status: str) -> str:

"""Повернути текст режиму ордерів для status bar."""

try:

st = LicenseStatus(status)

except Exception:  # noqa

st = LicenseStatus.NO_LICENSE

if st in (LicenseStatus.TRIAL_OK, LicenseStatus.PRO_OK):

return "Ордери: АВТО"

return "Ордери: РУЧНИЙ"

@staticmethod

def _statusbar_license_text(status: str, edition: str) -> str:

lic: dict[str, Any] = {}

if session_state.CURRENT_CONFIG is not None:

conf = session_state.CURRENT_CONFIG.to_dict()

if isinstance(conf, dict):

lic_obj = conf.get("license", {})

if isinstance(lic_obj, dict):

lic = dict(lic_obj)

lic["status"] = status

lic["edition"] = edition

text_status, text_full = build_statusbar_license_text(lic, full_label="Повний")

return f"{text_status} | {text_full}"

def _apply_statusbar_colors(

self,

*,

status: str,

days_left_num: int | None,

days_left_text: str,

order_mode_key: str,

) -> None:

self._sb_app.setStyleSheet("color: lightgray;")

self._sb_lic.setStyleSheet("color: lightgray;")

self._sb_full.setStyleSheet("color: lightgray;")

self._sb_orders.setStyleSheet("color: orange;")

if status in ("UPDATE_REQUIRED", "OTHER_MACHINE", "TAMPERED", "EXPIRED"):

self._sb_lic.setStyleSheet("color: salmon;")

elif status in ("PRO_OK", "TRIAL_OK"):

self._sb_lic.setStyleSheet("color: lightgreen;")

inf = self._tr("StatusBar.infinity", "∞")

if days_left_text == inf:

self._sb_full.setStyleSheet("color: lightgreen;")

elif days_left_num is not None:

self._sb_full.setStyleSheet(

"color: lightgreen;" if days_left_num > 0 else "color: salmon;"

)

else:

self._sb_full.setStyleSheet("color: lightgray;")

if order_mode_key == "StatusBar.orderModeAuto":

self._sb_orders.setStyleSheet("color: lightgreen;")

else:

self._sb_orders.setStyleSheet("color: orange;")

## 2) Що саме міняти в conf для тесту

У тебе зараз дата розмови/тесту: 2026-04-23.

Для warning-тесту міняєш тільки ці поля в блоці "license".

### 2.1. Тест на 7 днів

Замінити на:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Очікування:

Попередження

До кінця Trial залишилось 7 днів!

### 2.2. Тест на 6 днів

Замінити на:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-29T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Очікування:

Попередження

До кінця Trial залишилось 6 днів!

### 2.3. Тест на 1 день

Замінити на:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-24T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Очікування:

Попередження

До кінця Trial залишилось 1 день!

### 2.4. Тест на expired

Замінити на:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-22T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Очікування:

Trial завершено

Пробний період завершився.

...

## 3) Як перевірити саме сценарій “при зміні поточної дати”

### 3.1. Постав у conf:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

### 3.2. Запусти програму при даті:

2026-04-23

Очікування:

До кінця Trial залишилось 7 днів!

### 3.3. Не закриваючи програму, зміни системну дату на:

2026-04-24

### 3.4. Почекай до 1 хвилини

Очікування:

До кінця Trial залишилось 6 днів!

### 3.5. Потім зміни дату на:

2026-04-25

Очікування:

До кінця Trial залишилось 5 днів!

## 4) Що важливо

- expires_at для цих тестів ставимо null, не стару заглушку 2020-01-01...

- last_check_at і last_run_at для ручних тестів теж ставимо null

- перевірка тепер іде раз на хвилину

- повторний warning у той самий день з тим самим days_left не спамить

- на нову дату — покаже нове попередження

## 5) Якщо хочеш зовсім коротко, то мінімум такий

### Код:

- додати _trial_watch_timer

- додати _init_trial_watch_timer()

- додати _on_trial_watch_timer()

- замінити _trial_warning_last_date на _trial_warning_last_key

- спростити _show_trial_warning_dialog()

### Conf для 7 днів:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00",

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

Якщо після вставки буде т1 із помилкою — кидай одразу скрін або текст, і розберемо по місцю.

Юрій, бачу картину. По суті:

- Логіка вже працює.
Судячи з твоїх тестів:

  - 7 днів — працює

  - 1 день — працює

  - expired — працює

  - реальні значення з expires_at — теж працюють

- Що було “щось не те” на старті с1.
Причина проста:
ти спочатку тестував на штучних значеннях типу:

  - expires_at = null

  - last_check_at = null

  - last_run_at = null

А після запуску LicenseManager.compute_and_update(...) сам дораховує і записує реальні поля:

  - expires_at

  - last_check_at

  - last_run_at

  - а інколи і status

Тому після старту conf вже стає не тим, що ти руками поставив, а тим, що система вважає канонічним.

- Висновок по тестах:

  - для чернеткового грубого тесту можна ставити:

    - expires_at: null

    - last_check_at: null

    - last_run_at: null

  - але для реального сценарію треба дивитися вже на те, що програма сама перезапише в conf

- І саме це ти вже підтвердив.
Ось правильна картина:

  - 1 день з реальним

  - "expires_at": "2026-04-24T00:00:00+00:00"

— працює правильно

  - expired з реальним

  - "expires_at": "2026-04-22T00:00:00+00:00"

  - "status": "TRIAL_EXPIRED"

— працює правильно

- Тобто важливий висновок для RoadMap59:
Тепер не треба триматися за expires_at = null як за “правильний” варіант.
Це був лише технічний спосіб швидко вивести систему в потрібний стан.

Для реальної роботи правильний стан такий:

  - activated_at — джерело старту trial

  - trial_days — політика

  - compute_and_update(...) — рахує

  - expires_at — збережений канонічний результат

- Отже, як тепер тестувати правильно.

6.1. Тест warning на 7 днів

Ставиш:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00"

решту може вже дорахувати програма сама.

Канонічний результат після запуску має бути приблизно такий:

"expires_at": "2026-04-30T00:00:00+00:00"

і warning:

До кінця Trial залишилось 7 днів!

6.2. Тест warning на 1 день

Ставиш:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-24T00:00:00+00:00"

після запуску програма нормалізує:

"expires_at": "2026-04-24T00:00:00+00:00"

і warning:

До кінця Trial залишилось 1 день!

6.3. Тест expired

Ставиш:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-22T00:00:00+00:00"

після запуску програма сама переводить у:

"status": "TRIAL_EXPIRED",

"expires_at": "2026-04-22T00:00:00+00:00"

і показує expired dialog.

- Що я раджу зафіксувати як правило тестування надалі:

7.1. Для ручних тестів міняємо в першу чергу:

  - license.status

  - license.activated_at

7.2. А ось ці поля вважати похідними:

  - license.expires_at

  - license.last_check_at

  - license.last_run_at

Тобто вони не головні для ручного задання сценарію, бо програма їх все одно перераховує.

- Практичний висновок по твоєму звіту:

  - 1)+ — пройдено

  - 2.1)+ — пройдено

  - 1 день — пройдено

  - expired — пройдено

  - сценарій з реальним expires_at — пройдено

- Що лишилось реально важливе по цьому блоку:
вже не базова логіка warning, а саме:

  - перевірка по зміні системної дати без перезапуску

  - перевірка, що warning не спамить в той самий день

  - перевірка переходу:

    - 7 днів -> 6 днів

    - 1 день -> expired

- Мій висновок без прикрас:
Блок із семиденним попередженням у тебе вже став на ноги.
Основна логіка правильна. Те, що на початку здалося “не те”, було не багом суті, а тим, що conf після запуску нормалізується кодом.

- Що б я фіксував як робочий підсумок RoadMap59 по цьому кроку:

- warning за 7 днів — працює

- warning за 1 день — працює

- expired dialog — працює

- conf після запуску переходить у канонічний стан — це правильно, а не помилка

Якщо хочеш, наступним кроком я коротко складу тобі мікроплан перевірки “зміна дати без перезапуску”, щоб добити цей підпункт до кінця.

- Підготовка conf для тесту “без перезапуску”
Постав у license таке:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-30T00:00:00+00:00"

Очікувано після запуску програма сама доведе до канонічного стану:

"expires_at": "2026-04-30T00:00:00+00:00"

Це дає 7 днів на даті 2026-04-23.

- Запуск програми
Запускаєш LGE при системній даті:

2026-04-23

Очікування:

- popup:

До кінця Trial залишилось 7 днів!

- status bar:

TRIAL активна | Повний: 7дн | Ордери: АВТО

- Не закриваючи LGE, змінюєш системну дату
Міняєш дату Windows на:

2026-04-24

Програму не закривати.

- Чекаєш 1 хвилину
Бо зараз trial-watch timer стоїть на:

60_000

Очікування:

- з’являється новий popup:

До кінця Trial залишилось 6 днів!

- status bar оновлюється до:

Повний: 6дн

- Перевірка відсутності спаму
На тій самій даті 2026-04-24 нічого більше не міняєш і просто чекаєш ще 1–2 хвилини.

Очікування:

- повторного popup бути не повинно

Тобто в той самий календарний день для тих самих 6 днів повідомлення вдруге не вилітає.

- Ще один перехід дня без перезапуску
Знову не закриваючи програму, ставиш системну дату:

2026-04-25

Чекаєш до 1 хвилини.

Очікування:

- popup:

До кінця Trial залишилось 5 днів!

- status bar:

Повний: 5дн

- Тест переходу 1 день -> expired без перезапуску
Окремий запуск.

У conf постав:

"status": "TRIAL_OK",

"activated_at": "2026-01-24T00:00:00+00:00"

Початкова дата Windows:

2026-04-23

Очікування після запуску:

До кінця Trial залишилось 1 день!

і в status bar:

Повний: 1дн

- Не закриваючи програму, ставиш нову дату
Міняєш системну дату на:

2026-04-24

Чекаєш до 1 хвилини.

Очікування:

- warning про 1 день вже не повинен повторюватись

- має з’явитися expired dialog:

Trial завершено

Пробний період завершився.

Повний режим більше недоступний.

Ордери переведено в ручний режим.

- status bar має перейти в:

TRIAL завершено | Повний: 0дн | Ордери: РУЧНИЙ

- Що дивитись у conf після таких тестів
Нас цікавить, що код сам оновлює:

- status

- expires_at

- last_check_at

- last_run_at

Для переходу в expired очікувано побачиш:

"status": "TRIAL_EXPIRED"

- Критерій, що підпункт добитий
Вважаємо блок закритим, якщо всі 4 умови виконані:

10.1. 7 -> 6 без перезапуску працює
10.2. у той самий день popup не спамить
10.3. 1 -> expired без перезапуску працює
10.4. status bar синхронно оновлюється разом із popup

- Маленька практична порада для швидкого тесту
Щоб не чекати повну хвилину, на час тесту можеш тимчасово поставити таймер не 60_000, а, наприклад:

5_000

тобто 5 секунд.
Після тесту повернути назад на 60_000.

- Якщо хочеш тест по-дорослому, без тимчасових правок таймера
Тоді лишаєш 60_000 і просто тестуєш чесно на хвилинному інтервалі. Це навіть краще для реальної поведінки.

Юрій, так. Підсумок уже ясний.

- Блок warning/expired по зміні дати без перезапуску — працює.

- Що вилізло важливого:
для ручного тесту не можна лишати старі похідні поля, бо вони ламають стартовий сценарій.
Тобто якщо руками задаєш тестовий стан, то краще обнуляти:

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

- Чому с1 було неправильне:
у тебе лишився старий уже порахований стан:

"status": "TRIAL_EXPIRED",

"expires_at": "2026-04-22T00:00:00+00:00"

Тобто програма стартувала не з “7 днів”, а вже з готового expired-стану. Це не баг warning-логіки, а брудний тестовий conf.

- Після очищення похідних полів усе стало правильно:
4.1. старт на 7 днях — правильно
4.2. перехід на 6 днів без перезапуску — правильно
4.3. відсутність спаму в той самий день — правильно
4.4. перехід на 5 днів — правильно
4.5. сценарій 1 день -> expired без перезапуску — правильно

- Тобто по RoadMap59 можна вже фіксувати:

  - warning за 7 днів — готово

  - warning по зміні системної дати без перезапуску — готово

  - expired dialog — готово

  - синхронне оновлення status bar — готово

- Правило для наступних ручних тестів цього блоку:
якщо руками міняєш activated_at або status, то разом із цим для чистого тесту став:

"expires_at": null,

"last_check_at": null,

"last_run_at": null

- Робочий висновок без прикрас:
підпункт із семиденним попередженням можна вважати закритим.

- Що логічно далі по RoadMap59:
наступний серйозний крок — trial_lock / заборона повторного trial з уже узгодженим шляхом:

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

- Так. Переходимо до 8 — trial_lock / заборона повторного trial.

- Що саме фіксуємо
Trial не можна запустити вдруге на цій машині, навіть якщо:

  - видалили conf

  - перевстановили програму

  - почистили робочу папку

- Узгоджений шлях

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

- Що беремо за machine_hash
Не MAC напряму, а хеш від machine-блоку:

  - username

  - platform

  - node

  - mac

Тобто робимо стабільний рядок і від нього sha256, далі беремо короткий hex.

- Що зберігати в t.dat
Мінімально:

{

"trial_used": true,

"machine_id": "<license.machine_id>",

"first_trial_started_at": "2026-04-24T08:05:23+00:00"

}

- Правило роботи
6.1. Якщо t.dat нема:

  - trial можна стартувати

  - при першому реальному старті trial створюємо t.dat

6.2. Якщо t.dat є:

  - повторний trial заборонено

- Де перевіряти
Правильніше в ліцензійній логіці, а не в UI:

  - або в LicenseManager.compute_and_update(...)

  - або в start_trial(...), якщо там є чітка точка старту

Я б ставив перевірку ближче до LicenseManager, щоб не було обходу через інший UI-шлях.

- Правильний порядок реалізації
8.1. helper для machine_hash
8.2. helper для шляху %ProgramData%\{machine_hash}\t.dat
8.3. helper trial_lock_exists()
8.4. helper write_trial_lock()
8.5. вбудувати перевірку в старт trial
8.6. якщо lock існує — trial не запускати

- Яка поведінка в UI
Якщо повторний trial заборонено, то не мовчати. Треба чіткий текст, наприклад:

Пробний період для цього пристрою вже був використаний.

Повторний Trial недоступний.

- Що тестувати
10.1. Чиста машина / чистий стан:

- t.dat нема

- trial стартує

- t.dat створюється

10.2. Повторний запуск:

- t.dat уже є

- trial вдруге не стартує

10.3. Видалили conf, але t.dat лишився:

- trial не стартує

10.4. Видалили і conf, і папку програми, але t.dat в %ProgramData% є:

- trial не стартує

- Що важливо не робити

- не зберігати це в conf

- не класти біля EXE

- не називати файл явно trial_lock.json

- не світити MAC у відкритому вигляді в шляху

- Мікроплан на зараз
12.1. додати helper-и для шляху і хешу
12.2. додати читання/запис t.dat
12.3. вставити перевірку в старт trial
12.4. дати тобі точний patch
12.5. прогнати 3–4 ручні тести

- Висновок
Робимо далі саме trial_lock. Це тепер правильний наступний крок після того, як warning/expired уже підтверджені тестами.

- Буде цільний patch на 3 місця:
1.1. core/app_paths.py
1.2. core/license_manager.py
1.3. core/settings_page_license.py

- Що це дасть
2.1. Trial lock у:

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

2.2. Повторний Trial буде заборонений.
2.3. Якщо conf видалять, але t.dat лишиться — Trial вдруге не ввімкнеться.
2.4. Якщо lock не вдасться записати — Trial не стартує.

- Patch 1 — core/app_paths.py
Додай імпорти і нові helper-и.

# app_paths.py

"""

core/app_paths.py — шляхи застосунку.

Правило:

- У dev-режимі (з сорсів): база = корінь проєкту (поруч із папками core/, ui/, lang/…)

- У PyInstaller (onefile/onedir): база = папка, де лежить LGE.exe

"""

from __future__ import annotations

import os

import sys

from pathlib import Path

def get_base_dir() -> Path:

"""Повертає базову директорію, де мають лежати conf/session/lang."""

if getattr(sys, "frozen", False):

# PyInstaller: база = директорія EXE, а не _MEI...

return Path(sys.executable).resolve().parent

# Dev: core/app_paths.py -> core -> ROOT

return Path(__file__).resolve().parent.parent

def get_program_data_dir() -> Path:

"""

Повертає системну директорію ProgramData.

На Windows:

- зазвичай це C:\\ProgramData

Fallback для dev/нестандартного середовища:

- BASE_DIR / "ProgramData"

"""

pd = os.environ.get("ProgramData", "").strip()

if pd:

return Path(pd).resolve()

return (get_base_dir() / "ProgramData").resolve()

BASE_DIR = get_base_dir()

PROGRAM_DATA_DIR = get_program_data_dir()

ROOT_CONF_PATH = BASE_DIR / "LGE.conf"

SESSION_DIR = BASE_DIR / "Session"

LANG_DIR = BASE_DIR / "lang"

STRINGS_JSON = LANG_DIR / "strings.json"

ROOT_INIT_PATH = BASE_DIR / "__init__.py"

def ensure_session_dir() -> None:

"""Створює Session/ та lang/, і створює strings.json, якщо його немає."""

SESSION_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

LANG_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

if not STRINGS_JSON.exists():

# Мінімальний коректний формат, щоб код не падав

STRINGS_JSON.write_text(

'{\n  "lang_active": {\n    "code": "uk"\n  }\n}\n',

encoding="utf-8",

)

- Patch 2 — core/license_manager.py
Тут буде головна логіка trial_lock.

### 4.1. Заміни імпорти зверху

Було:

import base64

import hashlib

import json

import logging

import subprocess

from dataclasses import dataclass

from datetime import UTC, datetime, timedelta

from typing import Any, Dict, Optional

Стає:

import base64

import hashlib

import json

import logging

import subprocess

from copy import deepcopy

from dataclasses import dataclass

from datetime import UTC, datetime, timedelta

from pathlib import Path

from typing import Any, Dict, Optional

### 4.2. Додай імпорт із app_paths

Після:

from PySide6.QtCore import QFile, QIODevice

додай:

from core.app_paths import PROGRAM_DATA_DIR

### 4.3. Додай новий статус у клас LicenseManager

Після:

ST_CLOCK_ROLLBACK = "CLOCK_ROLLBACK"

додай:

ST_TRIAL_ALREADY_USED = "TRIAL_ALREADY_USED"

### 4.4. Повністю заміни метод enable_trial(...)

Було:

@classmethod

def enable_trial(

cls,

conf: Dict[str, Any],

*,

now: Optional[datetime] = None,

app_version: Optional[str] = None,

) -> LicenseResult:

"""

Явно вмикає TRIAL для free.

ЄДИНЕ місце, яке має право ставити activated_at для free без ключа.

"""

now = now or datetime.now(UTC)

lic = cls._ensure_license_block(conf)

trial_days = cls._policy_int(lic, "trial_days", TRIAL_DAYS)

# clear "paid" fields

lic["payload_b64"] = None

lic["signature_b64"] = None

lic["issued_at"] = None

lic["version_min"] = None

lic["source"] = None

lic["note"] = None

lic["edition"] = "free"

if not lic.get("machine_id"):

lic["machine_id"] = cls.compute_machine_id()

lic["activated_at"] = now.isoformat()

lic["expires_at"] = (now + timedelta(days=trial_days)).isoformat()

# після явного старту — одразу порахувати та зафіксувати статус

res = cls.compute_and_update(conf, now=now, app_version=app_version)

return res

Стає:

@classmethod

def enable_trial(

cls,

conf: Dict[str, Any],

*,

now: Optional[datetime] = None,

app_version: Optional[str] = None,

) -> LicenseResult:

"""

Явно вмикає TRIAL для free.

ЄДИНЕ місце, яке має право ставити activated_at для free без ключа.

Якщо trial_lock уже існує — повторний trial заборонено.

"""

now = now or datetime.now(UTC)

lic = cls._ensure_license_block(conf)

if cls._trial_lock_exists(conf):

raise RuntimeError(cls.ST_TRIAL_ALREADY_USED)

trial_days = cls._policy_int(lic, "trial_days", TRIAL_DAYS)

lic_backup = deepcopy(lic)

try:

# clear "paid" fields

lic["payload_b64"] = None

lic["signature_b64"] = None

lic["issued_at"] = None

lic["version_min"] = None

lic["source"] = None

lic["note"] = None

lic["edition"] = "free"

if not lic.get("machine_id"):

lic["machine_id"] = cls.compute_machine_id()

lic["activated_at"] = now.isoformat()

lic["expires_at"] = (now + timedelta(days=trial_days)).isoformat()

cls._write_trial_lock(conf, lic, now)

# після явного старту — одразу порахувати та зафіксувати статус

res = cls.compute_and_update(conf, now=now, app_version=app_version)

return res

except Exception:

lic.clear()

lic.update(lic_backup)

raise

### 4.5. Додай нові helper-и після compute_machine_id_candidates(...)

Тобто встав нижче цього методу:

@classmethod

def _build_trial_lock_machine_hash(cls, conf: Dict[str, Any]) -> str:

"""

Будує короткий machine-hash для шляху trial lock.

Основа:

- conf["machine"]["username"]

- conf["machine"]["platform"]

- conf["machine"]["node"]

- conf["machine"]["mac"]

Якщо machine-блок порожній — fallback на compute_machine_id().

"""

machine = conf.get("machine", {})

if not isinstance(machine, dict):

machine = {}

username = str(machine.get("username") or "").strip()

platform = str(machine.get("platform") or "").strip()

node = str(machine.get("node") or "").strip()

mac = str(machine.get("mac") or "").strip()

raw = "\n".join(

[

f"username={username}",

f"platform={platform}",

f"node={node}",

f"mac={mac}",

]

).strip()

if not raw:

raw = cls.compute_machine_id()

return hashlib.sha256(raw.encode("utf-8")).hexdigest()[:16]

@classmethod

def _get_trial_lock_path(cls, conf: Dict[str, Any]) -> Path:

"""

Повертає шлях trial lock:

%ProgramData%\\{machine_hash}\\t.dat

"""

machine_hash = cls._build_trial_lock_machine_hash(conf)

return PROGRAM_DATA_DIR / f"{{{machine_hash}}}" / "t.dat"

@classmethod

def _trial_lock_exists(cls, conf: Dict[str, Any]) -> bool:

"""

Повертає True, якщо trial lock уже існує.

Якщо файл існує, навіть пошкоджений/кривий — вважаємо, що trial уже був.

Це безпечніше, ніж дозволити повторний trial.

"""

try:

return cls._get_trial_lock_path(conf).exists()

except Exception as e:  # noqa

log_lp("trial_lock.exists.fail", err=str(e))

return False

@classmethod

def _write_trial_lock(

cls,

conf: Dict[str, Any],

lic: Dict[str, Any],

now: datetime,

) -> None:

"""

Створює trial lock у %ProgramData%\\{machine_hash}\\t.dat.

Якщо файл уже є — повторний trial заборонено.

Якщо файл не вдається записати — trial не стартує.

"""

path = cls._get_trial_lock_path(conf)

if path.exists():

raise RuntimeError(cls.ST_TRIAL_ALREADY_USED)

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

payload = {

"trial_used": True,

"machine_id": str(lic.get("machine_id") or cls.compute_machine_id()),

"first_trial_started_at": now.isoformat(),

}

path.write_text(

json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2),

encoding="utf-8",

)

### 4.6. Додай новий статус у _caps_for_status(...)

Було:

elif status == cls.ST_OTHER_MACHINE:

live_manual = False

live_semi = False

auto_demo = False

auto_full = False

Стає:

elif status in (cls.ST_OTHER_MACHINE, cls.ST_TRIAL_ALREADY_USED):

live_manual = False

live_semi = False

auto_demo = False

auto_full = False

- Patch 3 — core/settings_page_license.py
Треба дати людське повідомлення, а не загальне “save failed”.

### 5.1. Заміни try/except всередині _on_enable_trial(...)

Було:

try:

LicenseManager.enable_trial(conf, app_version=app_version)

ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).save(conf, session_state.CURRENT_PASSWORD)

loaded = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection(loaded)

except Exception:  # noqa

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialSaveFailed",

"Failed to save config after enabling TRIAL.",

),

kind="err",

)

return

Стає:

try:

LicenseManager.enable_trial(conf, app_version=app_version)

ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).save(conf, session_state.CURRENT_PASSWORD)

loaded = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection(loaded)

except RuntimeError as e:

if str(e) == LicenseManager.ST_TRIAL_ALREADY_USED:

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialAlreadyUsed",

"Пробний період для цього пристрою вже був використаний. "

"Повторний Trial недоступний.",

),

kind="err",

)

return

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialSaveFailed",

"Failed to save config after enabling TRIAL.",

),

kind="err",

)

return

except Exception:  # noqa

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialSaveFailed",

"Failed to save config after enabling TRIAL.",

),

kind="err",

)

return

- Що тестувати після вставки

6.1. Чистий старт

- видали LGE.conf

- переконайся, що %ProgramData%\{hash}\t.dat нема

- запусти Trial

- очікування:

  - Trial вмикається

  - t.dat створюється

6.2. Повторний Trial

- залишаєш t.dat

- пробуєш знову ввімкнути Trial

- очікування:

  - Trial не вмикається

  - показує:

Пробний період для цього пристрою вже був використаний.

Повторний Trial недоступний.

6.3. Видалення conf не допомагає

- видали тільки LGE.conf

- t.dat не чіпай

- пробуй Trial

- очікування:

  - повторний Trial заборонений

6.4. Перевірка шляху

- подивись, що файл реально створився в:

%ProgramData%\{machine_hash}\t.dat

- Важливе зауваження
Для першого тесту Trial краще запускати з чистим станом:

  - без старого LGE.conf

  - без старого t.dat

Інакше сам собі підкладеш кривий сценарій, як було з похідними датами в warning.

- Якщо після вставки буде t1, кидай його цілком. Тут уже треба буде добити по місцю, але основна схема правильна і узгоджена.

Зрозумів. Ти маєш на увазі не «непомітний», а саме системно прихований — тобто файл/папка з атрибутами Windows:
Hidden і бажано ще System. Українською це зазвичай називають:
"прихований системний файл" або "системно прихований".

Тепер по суті — як зробити правильно і без хитрощів.

## 1) Шлях можна лишити таким

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

Але важливо:

- довгий hash — так, робимо

- атрибути Hidden + System — обов'язково

- не покладатися тільки на назву папки

Тобто «скритість» робиться не назвою, а атрибутами NTFS.

## 2) Які атрибути ставимо

Після створення:

Directory: Hidden + System

File: Hidden + System

Це стандартна практика для службових файлів.

## 3) Конкретний код — ставимо атрибути правильно

Додай helper у license_manager.py.

### 3.1. Імпорт

import ctypes

from ctypes import wintypes

### 3.2. Функція встановлення атрибутів

def _set_hidden_system_attributes(path: Path) -> None:

"""

Встановлює атрибути:

- FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN

- FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

Працює тільки на Windows.

"""

if os.name != "nt":

return

FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x2

FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = 0x4

attrs = FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN | FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(

wintypes.LPCWSTR(str(path)),

attrs,

)

## 4) Де викликати

У _write_trial_lock(...).

Було:

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

path.write_text(...)

Стає:

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

_set_hidden_system_attributes(path.parent)

path.write_text(

json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2),

encoding="utf-8",

)

_set_hidden_system_attributes(path)

## 5) Результат у системі

Файл існує:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

Але:

- у Провіднику не видно

- у Total Commander не видно без "Показати приховані"

- стандартна поведінка Windows

Саме те, що потрібно.

## 6) Як перевірити вручну

У командному рядку:

attrib C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}

Очікування:

SH   C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}

і:

attrib C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

SH   C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

S — System
H — Hidden

## 7) Ще одна правильна дрібниця

Hash зроби довший:

Було:

[:16]

Стає:

[:32]

Тобто:

return hashlib.sha256(raw.encode("utf-8")).hexdigest()[:32]

## Коротко — що змінити

- hash:

[:16] → [:32]

- шлях залишаємо:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

- після створення:

_set_hidden_system_attributes(path.parent)

_set_hidden_system_attributes(path)

Це класичний, перевірений варіант. Без екзотики і без ризиків.

Так, вже можна виправляти. І ти правий: я забув сховати кнопку Trial — це треба доробити зараз, в тому ж пакеті.

- Що ще треба виправити перед патчем
1.1. зробити hash довшим
1.2. ставити для папки і t.dat атрибути Hidden + System
1.3. сховати кнопку Увімкнути режим TRIAL, якщо trial уже використаний
1.4. бажано також не просто сховати кнопку, а й не показувати користувачу зайвих натяків, що trial ще доступний

- Що я пропоную фінально
2.1. шлях:

%ProgramData%\Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

2.2. hash:

[:32]

2.3. після створення:

- папка {hash} → Hidden + System

- файл t.dat → Hidden + System

2.4. у UI:

- якщо trial_lock існує, кнопку Trial ховаємо

- повідомлення про повторний trial лишаємо

- Що ще я б підправив разом із цим
Щоб не було кривого старту, сторінка ліцензії при відкритті теж повинна перевіряти trial_lock, а не тільки в момент натискання кнопки.
Інакше буде так:

  - сторінка відкрилась

  - кнопка ще видима

  - тільки після натискання вилазить заборона

Це погано.
Правильно:

  - сторінка відкрилась

  - lock уже знайдено

  - кнопки Trial нема

- Отже фінальний склад патча
4.1. core/app_paths.py
4.2. core/license_manager.py
4.3. core/settings_page_license.py

- Що саме зміниться в UI
5.1. Trial доступний:

  - кнопка є

5.2. Trial уже використаний:

  - кнопки нема

  - є червоний текст:

Пробний період для цього пристрою вже був використаний.

Повторний Trial недоступний.

- Висновок
Так, вже час правити. Додатково вигадувати нічого не треба.
Просто робимо патч уже з урахуванням схованої кнопки Trial і Hidden/System для lock-файла.

- Коротко, що я визнаю як помилку в попередній версії

  - кнопку Trial справді треба було одразу прибрати

  - просто текст помилки без схованої кнопки — це напівміра

Якщо хочеш, я зараз дам оновлений цільний patch, уже без цієї недоробки.

- Так, тут усе правильно.

- Якщо trial_lock уже є, то стан:

"status": "NO_LICENSE"

— нормальний і правильний.

- Чому це правильно:
3.1. повторний Trial заборонено
3.2. але отримати/активувати платну ліцензію можна і треба дозволяти
3.3. тобто trial_lock не повинен перетворювати систему на “заблоковано все”
3.4. він повинен блокувати тільки Trial, а не нормальну ліцензію

- Отже логіка має бути саме така:

  - NO_LICENSE — так

  - кнопка Trial — схована

  - кнопка Отримати ліцензію — лишається

  - кнопка Активувати — лишається

- Тобто твоя думка тут правильна:
навіть після спроби повторного Trial користувач не втрачає можливість перейти на нормальну ліцензію.

- По LANG:
6.1. так, поки відкладаємо
6.2. але місця, де потім вставляти переклад, у нас уже зафіксовані
6.3. втрачати їх не повинні

- Зафіксовані точки для майбутнього LANG у цьому license/trial блоці:
7.1. core/main_logic.py

  - _update_statusbar

  - _show_trial_warning_dialog

  - _show_trial_expired_dialog

7.2. core/license_status.py

  - тексти статусів

  - формування тексту для status bar

7.3. core/settings_page_license.py

  - повідомлення типу:

    - Trial already used

    - save failed

    - related license page info texts

- Тобто зараз LANG не чіпаємо, але місця вже відомі і не загублені.

- Підсумок перед наступним патчем:
9.1. NO_LICENSE після повторного Trial — залишаємо
9.2. можливість отримати/активувати ліцензію — залишаємо
9.3. ховаємо тільки кнопку Trial
9.4. LANG — пізніше

- Поїхали далі саме в такій логіці.

- Так. Даю точковий patch для того, що лишилось добити зараз:

- status = "NO_LICENSE" лишити

- Trial-кнопку сховати

- Отримати ліцензію і Активувати не чіпати

## 2) core/settings_page_license.py

### 2.1. Якщо ще нема — додай helper у клас сторінки

Встав у клас SettingsPageLicense:

def _sync_trial_button_visibility(self, conf: dict[str, Any]) -> None:

"""

Показати або сховати кнопку Trial.

Якщо trial уже був використаний, кнопку ховаємо.

Інші кнопки не чіпаємо: ліцензію все одно можна отримати/активувати.

"""

btn = getattr(self.ui, "btnEnableTrial", None)

if btn is None:

return

try:

already_used = LicenseManager.is_trial_already_used(conf)

except Exception:  # noqa

already_used = False

btn.setVisible(not already_used)

### 2.2. У методі, де сторінка підтягує conf і оновлює поля, додай виклик

Тобто в кінці методу типу:

- refresh_view(...)

- _load_from_conf(...)

- _refresh_license_info(...)

де в тебе вже є conf, додай:

self._sync_trial_button_visibility(conf)

### 2.3. У _on_enable_trial(...) лишаємо NO_LICENSE, але після помилки теж синхронізуємо кнопку

Заміни блок try/except на цей:

try:

LicenseManager.enable_trial(conf, app_version=app_version)

ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).save(conf, session_state.CURRENT_PASSWORD)

loaded = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection(loaded)

except RuntimeError as e:

if str(e) == LicenseManager.ST_TRIAL_ALREADY_USED:

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialAlreadyUsed",

"Пробний період для цього пристрою вже був використаний. "

"Повторний Trial недоступний.",

),

kind="err",

)

self._sync_trial_button_visibility(conf)

return

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialSaveFailed",

"Failed to save config after enabling TRIAL.",

),

kind="err",

)

return

except Exception:  # noqa

self._set_info(

self._tr(

"SettingsPageLicense.msgTrialSaveFailed",

"Failed to save config after enabling TRIAL.",

),

kind="err",

)

return

### 2.4. Після успішного enable_trial теж одразу синхронізуй кнопку

Одразу після:

session_state.CURRENT_CONFIG = ConfigCollection(loaded)

додай:

self._sync_trial_button_visibility(loaded)

## 3) Якщо в тебе є окремий метод оновлення сторінки, кінцівка має виглядати так

Приклад:

def _refresh_license_info(self) -> None:

conf = ConfigManager(ROOT_CONF_PATH).load(session_state.CURRENT_PASSWORD)

# ... існуюче наповнення label/text/status ...

self._sync_trial_button_visibility(conf)

## 4) Що не міняємо

4.1. У conf після повторного Trial лишити:

"status": "NO_LICENSE"

4.2. Кнопки:

- Отримати ліцензію — лишається

- Активувати — лишається

4.3. Trial lock продовжує блокувати тільки Trial, а не платну ліцензію.

## 5) Що має вийти після patch

5.1. Якщо t.dat нема:

- Trial-кнопка є

5.2. Якщо t.dat є:

- Trial-кнопки нема

- є текст:

Пробний період для цього пристрою вже був використаний.

Повторний Trial недоступний.

5.3. При цьому:

- status = NO_LICENSE

- Отримати ліцензію працює

- Активувати працює

## 6) Якщо хочеш зовсім коротко — мінімум змін такий

- Додати:

_sync_trial_button_visibility(conf)

- Викликати його:

- при відкритті/оновленні сторінки

- після помилки TRIAL_ALREADY_USED

- після успішного старту Trial

- NO_LICENSE не чіпати.

Кидай с1/т1 після вставки.

- Так, все вірно.
"status": "NO_LICENSE" після повторного Trial лишаємо.
Це правильний стан: Trial повторно не можна, але отримати або активувати ліцензію можна. Це узгоджується з планом RoadMap59: Trial-блок закриваємо, далі йдемо в license integrity, а не блокуємо весь застосунок

- По твоїх пунктах — що саме робити.

### 2.1. Unresolved attribute reference 'is_trial_already_used'

Я цей метод назвав, але якщо ти його ще не вставив у LicenseManager, PyCharm і буде бурчати.

Додай у клас LicenseManager ось це:

@classmethod

def is_trial_already_used(cls, conf: Dict[str, Any]) -> bool:

"""Публічний helper для UI: чи був trial уже використаний."""

return cls._trial_lock_exists(conf)

Це має стояти всередині класу LicenseManager, не зовні.

### 2.2. Де саме викликати _sync_trial_button_visibility(conf)

Тут ти вже сам знайшов правильне місце:
у def _on_activate(self) після оновлення/перечитування conf.

Тобто якщо в тебе там уже є робочий conf, то цього достатньо для пункту 2.2.

### 2.3. Пункт 3)- — що саме не знаходиться

Я мав на увазі не якийсь окремий новий метод, а будь-яке місце, де сторінка ліцензії оновлює себе з conf.
Якщо в тебе такого окремого методу немає, то нічого не шукай насильно.

Для твого поточного стану досить трьох точок:

3.1. при відкритті/побудові сторінки
3.2. після _on_activate(self)
3.3. після _on_enable_trial(...) помилки/успіху

Якщо окремого refresh_view() нема — не вигадуємо.

- Що робити прямо зараз, коротко.

### 3.1. У license_manager.py

Додати:

@classmethod

def is_trial_already_used(cls, conf: Dict[str, Any]) -> bool:

"""Публічний helper для UI: чи був trial уже використаний."""

return cls._trial_lock_exists(conf)

### 3.2. У settings_page_license.py

Helper кнопки:

def _sync_trial_button_visibility(self, conf: dict[str, Any]) -> None:

"""

Показати або сховати кнопку Trial.

Якщо trial уже був використаний, кнопку ховаємо.

"""

btn = getattr(self.ui, "btnEnableTrial", None)

if btn is None:

return

try:

already_used = LicenseManager.is_trial_already_used(conf)

except Exception:  # noqa

already_used = False

btn.setVisible(not already_used)

### 3.3. Викликати його:

- у _on_enable_trial(...) — ти вже майже це зробив

- у _on_activate(self) — ти це вже знайшов, це правильно

- якщо є ініціалізація сторінки з conf, то ще й там

- Що не чіпаємо

- status = "NO_LICENSE" лишаємо

- Отримати ліцензію лишаємо

- Активувати лишаємо

- LANG поки відкладаємо, але точки вже зафіксовані:

  - core/main_logic.py

  - core/license_status.py

  - core/settings_page_license.py
Це відповідає вже зафіксованим точкам для майбутньої локалізації в RoadMap58/59 контексті.

- Отже твій мінімальний патч зараз

- додати is_trial_already_used

- не шукати міфічний пункт 3, якщо окремого refresh-методу нема

- викликати _sync_trial_button_visibility(conf) там, де в тебе реально є актуальний conf

- Після цього очікування

- NO_LICENSE

- Trial-кнопка схована

- Отримати ліцензію і Активувати лишилися

- повідомлення про вже використаний Trial є

Кидай с1 після цього міні-патча.

Юрій, добре.
Тепер це вже виглядає правильно.

- Що підтверджено
1.1. status = NO_LICENSE — правильно
1.2. кнопка Trial — схована
1.3. Отримати ліцензію — лишилась
1.4. Активувати — лишилась
1.5. повідомлення про вже використаний Trial — на місці
1.6. UI тепер логічний, без напівміри

- Що це означає по RoadMap59
Trial-блок уже реально добитий:

  - warning

  - expired

  - зміна дати без перезапуску

  - trial_lock

  - прихований системний lock

  - схована кнопка Trial після повторного використання

- По LANG
Поки не чіпаємо.
Але точки пам’ятаю:
3.1. core/main_logic.py
3.2. core/license_status.py
3.3. core/settings_page_license.py

- Правильний наступний крок
Йдемо в license integrity:
4.1. реальна перевірка payload + signature
4.2. перевірка machine_id
4.3. перевірка version_min

- Коротко без води
Поточний шматок — закрито добре.
Можемо переходити до наступного блоку.

Так, вірно.
Я поспішив. “Довгий” trial_lock ще не дороблений.

- Що зараз не завершено
Зараз у тебе вже:

  - trial_lock є

  - він працює

  - кнопка Trial ховається

Але ще не добито:

  - довший hash

  - новий шлях

  - перевірка, що працює вже саме довгий варіант

- Що треба змінити зараз
Робимо так:

%ProgramData%\Microsoft\CLR\{long_hash}\t.dat

де long_hash = 32 hex, а не 16.

- Точна правка в license_manager.py

### 3.1. Замінити _build_trial_lock_machine_hash(...)

Було:

return hashlib.sha256(raw.encode("utf-8")).hexdigest()[:16]

Стає:

return hashlib.sha256(raw.encode("utf-8")).hexdigest()[:32]

### 3.2. Перевірити _get_trial_lock_path(...)

Має бути саме так:

@classmethod

def _get_trial_lock_path(cls, conf: Dict[str, Any]) -> Path:

"""

Повертає шлях trial lock:

%ProgramData%\\Microsoft\\CLR\\{hash}\\t.dat

"""

machine_hash = cls._build_trial_lock_machine_hash(conf)

return PROGRAM_DATA_DIR / "Microsoft" / "CLR" / f"{{{machine_hash}}}" / "t.dat"

- Що важливо
Після цієї правки новий шлях буде інший.
Тобто старий lock типу:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006}\t.dat

і новий:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba0064b7e91c2f5d8a3c1}\t.dat

— це вже дві різні папки.

- Що робити для чистого тесту
Перед перевіркою краще:
5.1. видалити старий короткий каталог
5.2. видалити LGE.conf
5.3. запустити Trial наново

- Що очікувати після запуску
6.1. створиться новий довгий каталог
6.2. усередині буде t.dat
6.3. кнопка Trial потім сховається
6.4. повторний Trial не піде

- Що перевірити руками
У %ProgramData%\Microsoft\CLR\ має бути папка на кшталт:

{accff927ae1ba0064b7e91c2f5d8a3c1}

а не коротка:

{accff927ae1ba006}

- Якщо хочеш не ламати сумісність зі старим коротким lock
Можна зробити fallback, але це вже додаткова логіка.
На поточному етапі простіше і чистіше:

  - видалити старий короткий lock

  - перейти на довгий формат

- Підсумок
Так, зараз треба доробити саме одну реальну правку:

[:16] -> [:32]

- Після цього вже чесно можна буде сказати, що trial_lock добитий до кінця.

Кинь с1 після цієї заміни.

Юрій, добре. Тепер уже так, довгий trial_lock добитий.

- Що підтверджено
1.1. створюється довгий каталог:

- C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006e64d4e12786c0d94}\t.dat

1.2. t.dat створюється правильно
1.3. після видалення conf повторний Trial все одно блокується
1.4. UI поводиться правильно:

  - NO_LICENSE

  - Trial-кнопки нема

  - Отримати ліцензію і Активувати лишилися

- Сам payload t.dat теж нормальний

{

"trial_used": true,

"machine_id": "8308ba7bc77b966499cd4ab060c37809be8740c47d300d6ad392ca5239e12b8d",

"first_trial_started_at": "2026-04-23T10:30:21.469207+00:00"

}

- Отже по RoadMap59 Trial-блок уже повністю закритий
3.1. 7-day warning
3.2. expired dialog
3.3. зміна дати без перезапуску
3.4. trial_lock
3.5. довгий шлях
3.6. повторний Trial заблокований
3.7. Trial-кнопка схована

- Що лишається далі
Наступний великий блок — License integrity:
4.1. реальна перевірка підпису
4.2. перевірка machine_id
4.3. перевірка version_min

- Маленький технічний хвіст
Ти хотів, щоб lock був ще й системно прихований.
Якщо це ще не перевіряли окремо через атрибути, то це вже дрібна контрольна перевірка, а не логічний блок. Але сам функціональний сенс уже закрито.

- Висновок без прикрас
Цей шматок ти добив добре. Тут уже не сирий експеримент, а нормальна робоча логіка.

Переходимо далі.

Так. Це треба негайно виправити.
Ти правий: чіпати атрибути C:\ProgramData\Microsoft або C:\ProgramData\Microsoft\CLR не можна. Це вже чужа системна територія.

- Що було неправильно
Якщо ми ставили Hidden + System не на нашу папку-хеш, а вище по шляху, то це помилка.

Правильно приховувати тільки свій вузол:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006e64d4e12786c0d94}

і файл усередині:

C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006e64d4e12786c0d94}\t.dat

- Що треба зробити зараз
2.1. повернути звичайні атрибути для:

  - C:\ProgramData\Microsoft

  - C:\ProgramData\Microsoft\CLR

2.2. ставити Hidden + System тільки на:

  - {hash}

  - t.dat

- Як це виправити в коді
У license_manager.py в _write_trial_lock(...) зараз логіка має бути така:

Було неправильно, якщо було щось на кшталт:

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

cls._set_hidden_system_attributes(path.parent)

Проблема в тому, що path.parent тут — це добре лише якщо path.parent є саме {hash}.
Але якщо десь окремо атрибути ставились на вищі каталоги — це вже треба прибрати.

- Правильна схема
Спершу розкладемо:

- path = ... \Microsoft\CLR\{hash}\t.dat

- path.parent = ... \Microsoft\CLR\{hash}

- path.parent.parent = ... \Microsoft\CLR

Тобто:

4.1. створювати можна весь шлях mkdir(parents=True, exist_ok=True)
4.2. атрибути ставити тільки на path.parent і path

- Правильний код _write_trial_lock(...) має бути таким:

@classmethod

def _write_trial_lock(

cls,

conf: Dict[str, Any],

lic: Dict[str, Any],

now: datetime,

) -> None:

"""

Створює trial lock.

Якщо lock уже існує — повторний trial заборонено.

Якщо lock не вдається записати — trial не стартує.

"""

path = cls._get_trial_lock_path(conf)

if path.exists():

raise RuntimeError(cls.ST_TRIAL_ALREADY_USED)

# Створюємо весь шлях, але не чіпаємо атрибути Microsoft / CLR

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

payload = {

"trial_used": True,

"machine_id": str(lic.get("machine_id") or cls.compute_machine_id()),

"first_trial_started_at": now.isoformat(),

}

path.write_text(

json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2),

encoding="utf-8",

)

# Ховаємо тільки НАШУ папку {hash}

cls._set_hidden_system_attributes(path.parent)

# Ховаємо тільки НАШ файл t.dat

cls._set_hidden_system_attributes(path)

- Що ще треба додати
Потрібен helper, щоб скинути атрибути з Microsoft і CLR, якщо ти їх уже ненароком поставив.

Додай у LicenseManager:

@staticmethod

def _clear_hidden_system_attributes(path: Path) -> None:

"""

Скидає Windows-атрибути Hidden + System для файла/папки.

На не-Windows нічого не робить.

"""

if os.name != "nt":

return

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 0x80

ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(

wintypes.LPCWSTR(str(path)),

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,

)

- І окремий одноразовий repair-helper

@classmethod

def repair_trial_lock_parent_attributes(cls, conf: Dict[str, Any]) -> None:

"""

Повертає нормальні атрибути для чужих системних батьківських каталогів

і виставляє Hidden + System тільки на нашу hash-папку та t.dat.

"""

path = cls._get_trial_lock_path(conf)

microsoft_dir = PROGRAM_DATA_DIR / "Microsoft"

clr_dir = microsoft_dir / "CLR"

hash_dir = path.parent

# ЧУЖІ каталоги повертаємо до нормального стану

if microsoft_dir.exists():

cls._clear_hidden_system_attributes(microsoft_dir)

if clr_dir.exists():

cls._clear_hidden_system_attributes(clr_dir)

# НАШІ — ховаємо

if hash_dir.exists():

cls._set_hidden_system_attributes(hash_dir)

if path.exists():

cls._set_hidden_system_attributes(path)

- Що робити руками один раз після патча
Після вставки коду:

  - викликати repair_trial_lock_parent_attributes(conf) один раз

  - або тимчасово з окремого тестового місця

  - або вручну через маленький одноразовий скрипт

- Якщо руками через cmd, то так
Для повернення назад:

attrib -h -s "C:\ProgramData\Microsoft"

attrib -h -s "C:\ProgramData\Microsoft\CLR"

Потім поставити на нашу папку:

attrib +h +s "C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006e64d4e12786c0d94}"

attrib +h +s "C:\ProgramData\Microsoft\CLR\{accff927ae1ba006e64d4e12786c0d94}\t.dat"

- Що я раджу
10.1. спершу виправити код _write_trial_lock(...)
10.2. додати repair_trial_lock_parent_attributes(...)
10.3. один раз прогнати repair
10.4. перевірити атрибути вже після цього

- Коротко

- Microsoft і CLR не чіпаємо

- ховаємо тільки {hash} і t.dat

- чужі атрибути повертаємо назад

- Висновок
Так, дороблюємо саме це. І ти правильно зловив помилку — у чужу системну папку лізти не треба.

Так, правильно.
6–7 не чіпаємо, раз ти вже повернув атрибути через cmd.

Проблема в с1 проста:

- У _write_trial_lock(...) ти викликаєш:

cls._set_hidden_system_attributes(...)

- Але такого методу в класі зараз нема.
Тому PyCharm і пише:

Unresolved attribute reference '_set_hidden_system_attributes'

- Отже треба просто додати один метод у клас LicenseManager.

## Додай у core/license_manager.py всередину класу LicenseManager

@staticmethod

def _set_hidden_system_attributes(path: Path) -> None:

"""

Встановлює Windows-атрибути Hidden + System для файла/папки.

На не-Windows нічого не робить.

"""

if os.name != "nt":

return

FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x2

FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = 0x4

ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(

wintypes.LPCWSTR(str(path)),

FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN | FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM,

)

## Що ще має бути в імпортах зверху файла

Перевір, щоб були:

import ctypes

import os

from ctypes import wintypes

from pathlib import Path

## Що лишаємо як є

- У _write_trial_lock(...) правильно лишити так:

# Створюємо весь шлях, але не чіпаємо атрибути Microsoft / CLR

path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

payload = {

"trial_used": True,

"machine_id": str(lic.get("machine_id") or cls.compute_machine_id()),

"first_trial_started_at": now.isoformat(),

}

path.write_text(

json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=2),

encoding="utf-8",

)

# Ховаємо тільки НАШУ папку {hash}

cls._set_hidden_system_attributes(path.parent)

# Ховаємо тільки НАШ файл t.dat

cls._set_hidden_system_attributes(path)

## Коротко

- Тобі зараз треба тільки:
5.1. додати _set_hidden_system_attributes(...)
5.2. перевірити імпорти
5.3. repair-helper-и не робити
5.4. Microsoft / CLR не чіпати

Після цього помилка с1 зникне.

Юрій, тут нічого страшного. Це вже дрібний технічний хвіст.

- Variable in function should be lowercase
Це через такі рядки:

FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x2

FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = 0x4

Всередині функції PyCharm хоче lower_case.

Заміни на:

file_attribute_hidden = 0x2

file_attribute_system = 0x4

і нижче теж:

ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(

wintypes.LPCWSTR(str(path)),

file_attribute_hidden | file_attribute_system,

)

- Cannot find reference 'SetFileAttributesW' in '_DLLT'
Це типовий PyCharm-аналізатор для ctypes.windll.
На Windows працювати буде, але IDE бурчить.

Щоб було чистіше, краще зробити так:

@staticmethod

def _set_hidden_system_attributes(path: Path) -> None:

"""

Встановлює Windows-атрибути Hidden + System для файла/папки.

На не-Windows нічого не робить.

"""

if os.name != "nt":

return

file_attribute_hidden = 0x2

file_attribute_system = 0x4

kernel32 = ctypes.WinDLL("kernel32", use_last_error=True)

set_file_attributes_w = kernel32.SetFileAttributesW

set_file_attributes_w.argtypes = [wintypes.LPCWSTR, wintypes.DWORD]

set_file_attributes_w.restype = wintypes.BOOL

set_file_attributes_w(

str(path),

file_attribute_hidden | file_attribute_system,

)

- Чому це краще
3.1. PyCharm менше бурчить
3.2. код виглядає акуратніше
3.3. це нормальний класичний варіант для ctypes

- Що я раджу зробити зараз
Просто заміни весь метод _set_hidden_system_attributes(...) на цей:

@staticmethod

def _set_hidden_system_attributes(path: Path) -> None:

"""

Встановлює Windows-атрибути Hidden + System для файла/папки.

На не-Windows нічого не робить.

"""

if os.name != "nt":

return

file_attribute_hidden = 0x2

file_attribute_system = 0x4

kernel32 = ctypes.WinDLL("kernel32", use_last_error=True)

set_file_attributes_w = kernel32.SetFileAttributesW

set_file_attributes_w.argtypes = [wintypes.LPCWSTR, wintypes.DWORD]

set_file_attributes_w.restype = wintypes.BOOL

set_file_attributes_w(

str(path),

file_attribute_hidden | file_attribute_system,

)

- Після цього ожидаємо

  - попередження про lowercase зникнуть

  - SetFileAttributesW теж або зникне, або принаймні стане спокійніше для IDE

  - логіка не зміниться

- Коротко:
с1 — це не баг логіки, а дрібний IDE-хвіст.
Лікується заміною методу на варіант через ctypes.WinDLL("kernel32", ...).

Прийнято. Цей блок справді закритий — і по функціоналу, і по акуратності інтеграції в систему.
Переходимо до наступного шматка.

# Наступний логічний етап: License Integrity (ядро ліцензії)

Ми тепер маємо:

- стабільний trial_lock

- контроль повторного Trial

- коректний UI

- ізольований системний слід

Тепер треба закрити справжню перевірку ліцензії, щоб система була не просто функціональна, а надійна.

# 1) Що саме робимо далі (структуровано)

## 1.1. Перевірка підпису ліцензії

Ціль:

payload_b64 + signature_b64 → verify(public_key)

Тобто:

verify_signature(payload_bytes, signature_bytes, public_key)

Результат:

VALID

INVALID_SIGNATURE

## 1.2. Перевірка machine binding

У payload вже є:

"machine_id": "8308ba7b..."

Треба:

if payload.machine_id != local_machine_id:

status = OTHER_MACHINE

## 1.3. Перевірка версії

У payload:

"version_min": "1.0.0"

Перевірка:

if app_version < version_min:

status = VERSION_TOO_OLD

## 1.4. Перевірка строку дії

У тебе вже є:

"expires_at"

Але тепер це буде працювати і для:

TRIAL

PAID

DEMO

# 2) Який файл чіпаємо

Основний:

core/license_manager.py

Саме тут уже є:

compute_and_update(...)

Ми будемо розширювати саме його.

# 3) Нові статуси (додати в LicenseManager)

ST_INVALID_SIGNATURE = "INVALID_SIGNATURE"

ST_OTHER_MACHINE = "OTHER_MACHINE"

ST_VERSION_TOO_OLD = "VERSION_TOO_OLD"

# 4) Новий блок перевірки підпису

Додаємо метод:

@staticmethod

def _verify_signature(payload_b64: str, signature_b64: str) -> bool:

"""

Перевіряє цифровий підпис ліцензії.

"""

try:

payload = base64.b64decode(payload_b64)

signature = base64.b64decode(signature_b64)

public_key = load_public_key()

public_key.verify(

signature,

payload,

padding.PKCS1v15(),

hashes.SHA256(),

)

return True

except Exception:

return False

# 5) Де викликаємо

У:

compute_and_update(...)

вставляємо:

if payload_b64 and signature_b64:

if not cls._verify_signature(payload_b64, signature_b64):

lic["status"] = cls.ST_INVALID_SIGNATURE

return LicenseResult(status=cls.ST_INVALID_SIGNATURE)

# 6) Потім machine binding

payload_machine_id = payload.get("machine_id")

local_machine_id = cls.compute_machine_id()

if payload_machine_id != local_machine_id:

lic["status"] = cls.ST_OTHER_MACHINE

return LicenseResult(

status=cls.ST_OTHER_MACHINE

)

# 7) Потім version check

version_min = payload.get("version_min")

if version_min:

if app_version < version_min:

lic["status"] = cls.ST_VERSION_TOO_OLD

return LicenseResult(

status=cls.ST_VERSION_TOO_OLD

)

# 8) Важливий принцип

Порядок перевірок:

signature

→ machine_id

→ version

→ expires

→ capabilities

Не навпаки.

# 9) Що це дасть системі

Після цього:

ліцензія = справжня

прив'язана до машини

відповідає версії

не протермінована

Тобто:

License integrity — завершено

# 10) План роботи (коротко)

Наступні кроки:

- додати статуси

- додати _verify_signature

- додати machine check

- додати version check

- інтегрувати в compute_and_update

Без UI змін.

Якщо готовий — починаємо з пункту 1: статуси і verify_signature.