Добре. Для RoadMap79 фіксую стан.

## RoadMap78 — підсумок

### Закрито

- Один глобальний RuntimeEngine через session_state.

- Startup AutoConnect:

  - IB

  - cTrader

- Runtime StatusBar:

  - Brokers: X/Y

  - IB state

  - cTrader state

- Runtime alerts:

  - втрата з'єднання

  - відновлення з'єднання

  - системний звук

- Захист від повторного запуску reconnect watch:

  - _ib_reconnect_watch_started

  - _ctrader_reconnect_watch_started

- Централізація timeout/reconnect констант розпочата:

  - runtime_constants.py

- QSS кнопок приведений до нормального вигляду.

- Кнопки connect/disconnect перемальовуються правильно.

- LGE_Runtime_05.md перекладений та приведений до українського стилю.

## Стабільний результат

### IB

Працює:

Startup AutoConnect

↓

Internet OFF

↓

SAFE_DISCONNECTED

↓

Reconnect Watch

↓

Internet ON

↓

CONNECTED

Проблема:

IB active adapter is not connected: DEGRADED

IB account summary timeout

але зрештою відновлюється.

### cTrader

Працює частково:

Startup AutoConnect

↓

Internet OFF

↓

SAFE_DISCONNECTED

↓

Reconnect Watch

↓

Internet ON

↓

іноді CONNECTED

Іноді відновлюється.

Іноді не відновлюється.

## Головна незакрита проблема RoadMap79

### Twisted lifecycle

Лог:

Twisted reactor run skipped

і

Deferred TimeoutError

Причина дуже ймовірно не в timeout.

Причина дуже ймовірно в архітектурі:

CTraderAdapter

owns reactor thread

а reconnect постійно створює нові adapter.

## Перший етап RoadMap79

### Дослідження reactor

Перевірити:

_start_reactor_if_needed()

_run_reactor()

disconnect()

retire()

reconnect()

Мета:

з'ясувати:

Хто власник reactor?

Зараз схоже:

adapter owns reactor

Потрібно:

process owns reactor

## Другий етап RoadMap79

Якщо підтвердиться гіпотеза:

створити:

engine/ctrader_reactor_manager.py

або

engine/ctrader_runtime_reactor.py

який:

запускається один раз за життя LGE

і більше ніколи не перезапускається.

## Третій етап RoadMap79

Після стабілізації reactor:

повторити всі сценарії:

### Test A

Start without internet

Internet ON

### Test B

Connected

Internet OFF

Internet ON

### Test C

5 циклів OFF/ON

### Test D

24h reconnect watch

## Після RoadMap79

Переходимо до:

LGE_Algorithms_01.md

де вже буде:

- рейки

- імпульсний день

- trend

- filter

- flat

- liquidity

- entry

- exit

- risk manager

- position sizing

Тобто після стабілізації Runtime переходимо від інфраструктури до торгової логіки.

Прийнято.

RoadMap79 відкрито.

Із контексту RoadMap78 зафіксовано головне:

- cTrader не відновився після тесту відключення мережі.

- Перевіряли _on_deferred_error(...).

- Встановлено, що self.state.disconnected_event.set() там відсутній не випадково — це не головна причина збою.

- Проблема знаходиться вже в реальному runtime/reconnect ланцюжку, а не в UI.

- Підозра змістилася на великий цикл роботи LGE (основний runtime loop), який ще не завершений і може не запускати потрібний сценарій повторного підключення.

- RoadMap78 став перевантаженим, тому переходимо в RoadMap79.

Також бачу два старі плани з попередніх RoadMap-файлів:

- RoadMap41 — Licenses CRUD/Nav/Email Stub.

- RoadMap47 — PRO → PRO+ upgrade logic.

Але поки що нічого з цього не чіпаю, бо ти прямо сказав чекати.

Чекаю:

- ZIP.

- План для RoadMap79.

- Поточний стан тесту cTrader reconnect (якщо він уже змінився після останнього повідомлення).

Поки нічого не аналізую і нічого не пропоную.

Зіп прийняв. Гіпотеза підтверджується.

Головна помилка архітектури зараз така:

CTraderAdapter має self._reactor_thread

але Twisted reactor є глобальний на process

Тобто reconnect створює новий CTraderAdapter, а з ним — нову спробу керувати тим самим глобальним reactor. Звідси й Twisted reactor run skipped.

Правильний перший патч RoadMap79:

- Створити файл:

engine/ctrader_reactor_manager.py

- Винести туди:

- reactor

- thread

- ensure_ctrader_reactor_started()

- call_in_ctrader_reactor(...)

- diagnostic stop helper

- У ctrader_adapter.py:

- прибрати self._reactor_thread

- прибрати локальний _run_reactor()

- _start_reactor_if_needed() зробити обгорткою над ensure_ctrader_reactor_started()

- всі reactor_call_from_thread(...) замінити на call_in_ctrader_reactor(...)

- stop_global_reactor() залишити тільки diagnostic wrapper, не production path

Сенс:

process owns reactor

adapter owns client/session

session manager owns active adapter

reconnect replaces adapter, not reactor

Це правильний мікрокрок №1. Далі треба дати тобі точний код файлу ctrader_reactor_manager.py і точні заміни в ctrader_adapter.py.

Так. Даю точний перший патч.

1. Новий файл engine/ctrader_reactor_manager.py

# ctrader_reactor_manager.py

"""

Process-level Twisted reactor manager для cTrader runtime.

Важливо:

- Twisted reactor глобальний на process.

- Adapter-и можна створювати/retire/reconnect багато разів.

- Reactor запускається один раз за життя LGE process.

"""

from __future__ import annotations

import logging

import threading

from collections.abc import Callable

from typing import Any

from twisted.internet import reactor  # noqa

from twisted.internet.error import ReactorNotRunning  # noqa

logger = logging.getLogger(__name__)

_reactor_lock = threading.Lock()

_reactor_thread: threading.Thread | None = None

_reactor_started = False

def ensure_ctrader_reactor_started() -> None:

"""

Запустити Twisted reactor один раз на process.

"""

global _reactor_started

global _reactor_thread

with _reactor_lock:

if _reactor_thread is not None and _reactor_thread.is_alive():

return

if _reactor_started:

logger.debug("cTrader reactor already started for this process.")

return

_reactor_thread = threading.Thread(

target=_run_reactor,

name="LGE-cTrader-reactor",

daemon=True,

)

_reactor_started = True

_reactor_thread.start()

def call_in_ctrader_reactor(func: Callable[..., Any], *args: Any, **kwargs: Any) -> None:

"""

Виконати callable у Twisted reactor thread.

"""

ensure_ctrader_reactor_started()

reactor.callFromThread(func, *args, **kwargs)

def stop_ctrader_reactor_for_diagnostics() -> None:

"""

Diagnostic-only stop.

У production runtime це не викликати після disconnect/reconnect.

"""

try:

reactor.callFromThread(reactor.stop)

except ReactorNotRunning:

return

def _run_reactor() -> None:

"""

Worker для глобального Twisted reactor.

"""

try:

reactor.run(installSignalHandlers=False)

except RuntimeError as exc:

logger.warning("Twisted reactor run skipped: %s", exc)

2. engine/ctrader_adapter.py — imports

Було:

from twisted.internet import reactor  # noqa

from twisted.internet.error import ReactorNotRunning  # noqa

Заміни на:

from engine.ctrader_reactor_manager import (

call_in_ctrader_reactor,

ensure_ctrader_reactor_started,

stop_ctrader_reactor_for_diagnostics,

)

3. engine/ctrader_adapter.py — видалити aliases

Видалити повністю:

reactor_call_from_thread = getattr(reactor, "callFromThread")

reactor_run = getattr(reactor, "run")

reactor_stop = getattr(reactor, "stop")

4. __init__ — видалити adapter-level thread

Видалити:

self._reactor_thread: threading.Thread | None = None

threading імпорт лишається, бо Event ще використовується.

5. У connect()

Було:

self._start_reactor_if_needed()

reactor_call_from_thread(self.client.startService)

Заміни на:

self._start_reactor_if_needed()

call_in_ctrader_reactor(self.client.startService)

6. У disconnect()

Було:

reactor_call_from_thread(current_client.stopService)

Заміни на:

call_in_ctrader_reactor(current_client.stopService)

7. _start_reactor_if_needed() замінити повністю

Було старе з thread/run.

Має бути:

def _start_reactor_if_needed(self) -> None:

"""

Забезпечити process-level Twisted reactor для cTrader.

"""

ensure_ctrader_reactor_started()

8. _run_reactor() видалити повністю

Видалити метод:

def _run_reactor(self) -> None:

...

9. У retire_session()

Було:

reactor_call_from_thread(current_client.stopService)

Заміни на:

call_in_ctrader_reactor(current_client.stopService)

10. stop_global_reactor()

Заміни повністю:

def stop_global_reactor() -> None:

"""

Diagnostic helper для ручного завершення reactor.

У production flow RuntimeEngine не має зупиняти глобальний reactor

після кожного disconnect/reconnect.

"""

stop_ctrader_reactor_for_diagnostics()

Після цього перший тест — не OFF/ON, а простий:

Startup AutoConnect cTrader

↓

Disconnect

↓

Connect again

Очікування: у логах більше не має бути нового нормального Twisted reactor run skipped при кожному reconnect.

Так, це очікувано. PyCharm не бачить dynamic API Twisted reactor.

Зроби в ctrader_reactor_manager.py так.

1. Після import додай aliases

from twisted.internet import reactor  # noqa

from twisted.internet.error import ReactorNotRunning  # noqa

reactor_call_from_thread = getattr(reactor, "callFromThread")

reactor_run = getattr(reactor, "run")

reactor_stop = getattr(reactor, "stop")

2. Замінити 3 виклики

Було:

reactor.callFromThread(func, *args, **kwargs)

Стає:

reactor_call_from_thread(func, *args, **kwargs)

Було:

reactor.callFromThread(reactor.stop)

Стає:

reactor_call_from_thread(reactor_stop)

Було:

reactor.run(installSignalHandlers=False)

Стає:

reactor_run(installSignalHandlers=False)

3. У ctrader_adapter.py

Попередження:

Method '_start_reactor_if_needed' may be 'static'

Можна прибрати нормально:

@staticmethod

def _start_reactor_if_needed() -> None:

"""

Забезпечити process-level Twisted reactor для cTrader.

"""

ensure_ctrader_reactor_started()

Це не змінює логіку.

Після цього PyCharm має мовчати.

Тест показовий.

Добре:

cTrader connection restored.

І головне:

Twisted reactor run skipped

у цьому тесті вже немає. Отже перший патч правильний.

Але є нова конкретна проблема:

Reconnect requested but no active adapter exists.

Runtime service reconnect finished but broker is not connected.

Це вже не reactor. Це lifecycle CTraderRuntimeService / CTraderSessionManager.

Зараз reconnect watch стартує після:

Disconnecting active cTrader adapter.

Retiring cTrader adapter session.

А потім reconnect просить відновитися, але active adapter вже прибраний:

no active adapter exists

Тобто треба міняти правило:

SAFE_DISCONNECTED через втрату мережі ≠ manual disconnect/retire

Наступний мікрокрок:

У CTraderSessionManager.reconnect() треба зробити так:

якщо active_adapter існує → adapter.reconnect()

якщо active_adapter None, але є збережений account_mode/config → створити новий adapter і connect

Або краще через вже існуючий connect_demo/connect_live.

Тобто reconnect має вміти cold reconnect, а не тільки reconnect existing adapter.

Домовились.

На сьогодні RoadMap79 дав хороший результат:

Підтверджено

Гіпотеза про reactor була правильною.

Було:

adapter owns reactor

Поступово переходимо до:

process owns reactor

adapter owns session/client

Після патча зник головний симптом:

Twisted reactor run skipped

при звичайному connect/disconnect/connect.

Виявлено нову реальну проблему

Тепер лог чітко показує:

Reconnect requested but no active adapter exists.

Тобто reconnect доходить до RuntimeService, але працює з уже прибраним adapter.

Це вже не Twisted і не timeout.

Це lifecycle SessionManager.

План на завтра

- Простежити ланцюжок:

RuntimeReconnectTask

↓

CTraderRuntimeService.reconnect()

↓

CTraderSessionManager.reconnect()

↓

active_adapter

- З'ясувати:

хто зануляє active_adapter

і в який момент.

- Доробити cold reconnect:

active_adapter є

-> reconnect existing adapter

active_adapter немає

-> create adapter

-> connect_demo/connect_live

- Повторити сценарій:

Internet OFF

↓

SAFE_DISCONNECTED

↓

Reconnect Watch

↓

Internet ON

↓

CONNECTED

без ручного втручання.

На цьому місці ми вже працюємо не з інфраструктурою Twisted, а з логікою відновлення сесії. Це хороший прогрес.

Гарного вечора, Юрію Володимировичу. Завтра продовжимо з точки, де reconnect втрачає active_adapter.

Привіт, Юрію Володимировичу. Коротко: різниця є, але такої різниці не має бути на рівні SessionManager.

Я глянув ZIP. Фактична різниця така:

IB

IBSessionManager має:

self._active_account_mode: str = ""

і при _connect() зберігає:

self._active_account_mode = normalized_mode

Тобто IB пам’ятає режим окремо від adapter.

cTrader

CTraderSessionManager не має _active_account_mode.

У reconnect() він бере режим тільки зі старого adapter:

old_adapter = self._active_adapter

if old_adapter is None:

LOGGER.warning("Reconnect requested but no active adapter exists.")

return None

account_mode = old_adapter.config.account_mode

Тому коли adapter уже прибраний/retired, cTrader не знає, що треба підключати DEMO чи LIVE.

Оце і є причина:

IB має пам'ять режиму поза adapter

cTrader не має пам'яті режиму поза adapter

Правильно зробити cTrader симетрично до IB:

self._active_account_mode: str = ""

У _connect():

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

self._active_account_mode = normalized_mode

У disconnect() при manual disconnect:

self._active_account_mode = ""

А в reconnect() брати режим не з adapter, а з _active_account_mode.

Але є нюанс: для reconnect після аварійного обриву не можна скидати _active_account_mode. Скидати його треба тільки при ручному disconnect().

Отже відповідь: різниця технічна, випадкова, і її треба прибрати. cTrader має бути зроблений як IB: session manager пам’ятає account_mode незалежно від adapter.

Так. Робимо симетрію мінімальним патчем.

engine/ctrader_session_manager.py

1. У __init__ додай поле

Після:

self._active_adapter: Optional[CTraderAdapter] = None

додай:

self._active_account_mode: str = ""

2. Додай public getter

Після get_active_adapter() додай:

def get_active_account_mode(self) -> str:

"""

Повернути активний account mode.

"""

with self._lock:

return self._active_account_mode

3. reconnect() заміни повністю

def reconnect(self) -> Optional[CTraderAdapter]:

"""

Reconnect через новий adapter.

"""

with self._lock:

account_mode = self._active_account_mode

if self._active_adapter is None:

LOGGER.warning("cTrader reconnect requested but no active adapter exists.")

return None

if not account_mode:

LOGGER.warning("cTrader reconnect requested but account_mode is empty.")

return None

LOGGER.warning("cTrader reconnect started. Old adapter will be retired.")

return self._connect(account_mode=account_mode)

Це 1-в-1 як IB.

4. У disconnect() додай очистку mode

Було:

self._active_adapter = None

self._session_generation += 1

Стає:

self._active_adapter = None

self._active_account_mode = ""

self._session_generation += 1

5. На початку _connect() додай нормалізацію

На самому початку методу:

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

if normalized_mode not in {"DEMO", "LIVE"}:

raise ValueError(f"Unsupported cTrader account_mode: {account_mode}")

6. У _connect() використовуй normalized_mode

Було:

adapter = CTraderAdapter.from_env(

account_mode=account_mode,

)

Стає:

adapter = CTraderAdapter.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

7. Там же після self._active_adapter = adapter

Було:

self._active_adapter = adapter

Стає:

self._active_adapter = adapter

self._active_account_mode = normalized_mode

8. Лог створення adapter краще теж зробити як IB

Було:

LOGGER.warning(

"Creating new cTrader adapter. " "session_generation=%s",

session_generation,

)

Стає:

LOGGER.warning(

"Creating new cTrader adapter. session_generation=%s account_mode=%s",

session_generation,

normalized_mode,

)

Після цього тест той самий:

Startup AutoConnect cTrader

↓

відключити інтернет

↓

SAFE_DISCONNECTED

↓

включити інтернет

↓

CONNECTED

Але важливо: цей патч ще не робить cold reconnect. Він робить cTrader симетричним до IB. Якщо після цього знову буде:

no active adapter exists

тоді наступний патч — прибрати цю заборону і дозволити reconnect створювати adapter навіть при active_adapter is None, якщо _active_account_mode збережений.

Так, результат вже значно кращий.

Головне:

Reconnect attempt #3 started.

cTrader reconnect started...

Creating new cTrader adapter. session_generation=4 account_mode=DEMO

...

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

IB connection restored.

Тобто симетрія з IB спрацювала: cTrader уже не втрачає account_mode, створює нові adapter-и і зрештою відновлюється.

Але бачимо ще проблему:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Waiting for late cTrader connect...

New cTrader adapter created but NOT connected.

Це вже не reactor і не втрата adapter. Це timing/auth після повернення інтернету.

Тепер тест запуск без інтернету → інтернет ON дуже правильний. Дивимось саме:

Startup AutoConnect

↓

cTrader SAFE_DISCONNECTED

↓

Reconnect attempt #1/#2/#3...

↓

cTrader connection restored

Якщо після увімкнення інтернету cTrader відновиться хоча б на 2–4 спробі — це вже робоча база. Потім будемо підганяти timeout/cooldown, щоб не молотило зайве.

Так, тепер видно точніше.

cTrader не відновився не через account_mode і вже не через reactor. Тут інша різниця з IB.

IB має локальний перший вузол:

LGE -> TWS/Gateway на 127.0.0.1

А cTrader має одразу зовнішній вузол:

LGE -> cTrader Demo host через інтернет

Тому для IB reconnect може “молотити” навіть без інтернету: TWS живий локально і потім сам відновлює зв’язок з IBKR. А cTrader без інтернету одразу створює биті Twisted Deferred-и і потім ловить серію:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Deferred TimeoutError

Це видно в логу: старт без інтернету → Startup AutoConnect cTrader: connection failed → reconnect watch запускається → кожна спроба створює новий adapter → auth timeout → Deferred TimeoutError.

Висновок:

Різниця має бути.

IB reconnect можна запускати без internet gate.

cTrader reconnect треба запускати тільки після internet gate.

Наступний правильний патч:

- Додати простий helper перевірки TCP-доступності cTrader host/port.

- У CTraderSessionManager.reconnect() перед _connect(...):

  - якщо host недоступний — не створювати новий adapter;

  - залишити стан SAFE_DISCONNECTED;

  - чекати наступної спроби reconnect watch.

Сенс:

не створювати cTrader adapter, поки нема TCP-доступу до cTrader host

Це прибере сміття з Deferred TimeoutError і зробить сценарій “запуск без інтернету → інтернет ON” нормальним.

Згоден. Це зараз найчистіша гіпотеза.

Я б робив максимально симетрично до того, як уже працює RuntimeBrokerHealth.

1. У ctrader_session_manager.py

Додати helper:

import socket

def _is_ctrader_host_reachable(

self,

host: str,

port: int,

timeout: float = 3.0,

) -> bool:

"""

Перевірити TCP-доступність cTrader host.

"""

try:

with socket.create_connection(

(host, port),

timeout=timeout,

):

return True

except OSError:

return False

2. На початку _connect()

Після визначення:

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

і після отримання config:

config = CTraderConfig.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

додати:

if not self._is_ctrader_host_reachable(

config.host,

config.port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

config.host,

config.port,

)

return None

3. В reconnect()

Нічого не міняти.

Нехай залишається:

return self._connect(account_mode=account_mode)

Бо gate вже буде всередині _connect().

Що очікую побачити в логах

Замість:

Creating new cTrader adapter...

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Deferred TimeoutError

має бути:

Reconnect attempt #1 started.

cTrader host unreachable.

Потім:

Reconnect attempt #2 started.

cTrader host unreachable.

і так далі.

А після включення інтернету:

Reconnect attempt #N started.

Creating new cTrader adapter...

cTrader connection restored.

Тобто ми перестанемо плодити мертві Deferred-и і будемо створювати adapter тільки тоді, коли до сервера реально можна достукатись.

Це якраз те, чого зараз не вистачає cTrader, а IB фактично отримує "безкоштовно" через локальний TWS/Gateway.

Так, 1+-. Тут я дав патч занадто абстрактно.

У тебе в проєкті немає:

CTraderConfig.from_env(...)

або він не імпортований в ctrader_session_manager.py.

Перед тим як лізти далі, треба подивитися як зараз CTraderAdapter.from_env() отримує:

host

port

account_mode

Бо є два варіанти:

Варіант А

У проєкті вже існує:

CTraderConfig

Тоді просто треба імпорт.

Варіант Б

Ніякого CTraderConfig немає.

Тоді мій патч неправильний і треба робити так:

adapter = CTraderAdapter.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

if not self._is_ctrader_host_reachable(

adapter.config.host,

adapter.config.port,

):

...

або взагалі винести host/port в окремий helper.

Перш ніж правити далі, покажи мені верх файлу:

engine/ctrader_session_manager.py

(імпорти)

і

engine/ctrader_adapter.py

рядки з:

class CTraderAdapter

та

@classmethod

def from_env(...)

Тоді дам точний патч під твою структуру, а не вигадану CTraderConfig.

Так, тут треба не CTraderConfig. У твоєму коді host/port уже є в ctrader_adapter.py:

HOST_DEMO

HOST_LIVE

PORT

Роби так.

1. Імпорт замінити

Було:

from engine.ctrader_adapter import CTraderAdapter

Стає:

from engine.ctrader_adapter import CTraderAdapter, HOST_DEMO, HOST_LIVE, PORT

2. connect_demo/connect_live типи краще поправити

def connect_demo(self) -> Optional[CTraderAdapter]:

def connect_live(self) -> Optional[CTraderAdapter]:

3. У _connect() прибрати це повністю

config = CTraderConfig.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

і цей блок:

if not self._is_ctrader_host_reachable(

config.host,

config.port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

config.host,

config.port,

)

return None

4. Замість нього вставити

Одразу після перевірки DEMO/LIVE:

host, port = self._get_ctrader_host_port(normalized_mode)

if not self._is_ctrader_host_reachable(

host,

port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

host,

port,

)

return None

5. Додай helper внизу класу

Перед _is_ctrader_host_reachable(...):

@staticmethod

def _get_ctrader_host_port(account_mode: str) -> tuple[str, int]:

"""

Повернути cTrader host/port для DEMO або LIVE.

"""

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

if normalized_mode == "DEMO":

return HOST_DEMO, int(PORT)

if normalized_mode == "LIVE":

return HOST_LIVE, int(PORT)

raise ValueError(f"Unsupported cTrader account_mode: {account_mode}")

Після цього CTraderConfig зникає, і PyCharm має замовкнути.

Добре. Gate спрацював правильно:

cTrader host unreachable. host=demo.ctraderapi.com port=5035

І головне — більше немає лавини:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Deferred TimeoutError

Але тепер виліз наступний дефект:

cTrader reconnect requested but no active adapter exists.

Причина проста: при startup без інтернету _connect() повертає None, тому adapter не створюється, але _active_account_mode також не зберігається.

Треба зберегти намір підключення до gate.

У _connect() після перевірки DEMO/LIVE, перед host-check, додай:

with self._lock:

self._active_account_mode = normalized_mode

Тобто початок _connect() має бути так:

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

if normalized_mode not in {"DEMO", "LIVE"}:

raise ValueError(f"Unsupported cTrader account_mode: {account_mode}")

with self._lock:

self._active_account_mode = normalized_mode

host, port = self._get_ctrader_host_port(normalized_mode)

if not self._is_ctrader_host_reachable(

host,

port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

host,

port,

)

return None

І другий момент: у reconnect() треба прибрати заборону active_adapter is None.

Зараз:

if self._active_adapter is None:

LOGGER.warning(

"cTrader reconnect requested but no active adapter exists."

)

return None

Цей блок треба видалити.

Має лишитись тільки:

with self._lock:

account_mode = self._active_account_mode

if not account_mode:

LOGGER.warning("cTrader reconnect requested but account_mode is empty.")

return None

Після цього startup без інтернету буде правильний:

Startup AutoConnect

↓

host unreachable

↓

active_account_mode = DEMO збережений

↓

Reconnect attempt #1

↓

host unreachable

↓

Reconnect attempt #2

↓

host reachable після internet ON

↓

Creating new cTrader adapter

↓

CONNECTED

Так, нумерацію я зіпсував. Далі даю тільки нумеровано.

1. Що показав тест

Перша частина вже добра:

Startup без інтернету

↓

host unreachable

↓

internet ON

↓

cTrader connection restored

Це видно в логу: спочатку cTrader host unreachable, потім Creating new cTrader adapter, потім Runtime service reconnect successful і cTrader connection restored.

2. Що ще погано

Після другого OFF/ON cTrader знову почав створювати нові adapter-и, але auth не завершується:

Creating new cTrader adapter

Retiring previous cTrader adapter

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Тобто TCP host уже доступний, але cTrader auth ще не готовий. TCP gate замало.

3. Головна помилка зараз

Ми зарано retire-имо старий adapter.

Зараз логіка така:

створили новий adapter

↓

одразу зробили active_adapter = new

↓

retire old adapter

↓

new adapter не підключився

↓

залишились із битим active_adapter

Це видно після Reconnect attempt #5: створено session_generation=2, старий generation=1 retired, а новий не підключився.

4. Правильний наступний патч

Зробити reconnect двофазним:

old_adapter лишається active

↓

створюємо candidate_adapter

↓

candidate.connect()

↓

якщо candidate connected:

promote candidate to active

retire old

якщо candidate failed:

retire candidate

old_adapter лишається active/retired за станом

5. Це ключова зміна

Не треба більше “adapter created = active”.

Має бути:

adapter connected = active

Наступний крок — переписати _connect() у ctrader_session_manager.py саме під цей двофазний сценарій.

Ось повна заміна _connect().

def _connect(

self,

account_mode: str,

) -> CTraderAdapter | None:

"""

Створити candidate adapter.

Важливо:

- новий adapter НЕ стає active одразу;

- active стає тільки adapter, який реально підключився;

- старий adapter retire-иться тільки після успішного connect нового.

"""

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

if normalized_mode not in {"DEMO", "LIVE"}:

raise ValueError(f"Unsupported cTrader account_mode: {account_mode}")

with self._lock:

self._active_account_mode = normalized_mode

host, port = self._get_ctrader_host_port(normalized_mode)

if not self._is_ctrader_host_reachable(

host,

port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

host,

port,

)

return None

with self._lock:

old_adapter = self._active_adapter

self._session_generation += 1

session_generation = self._session_generation

LOGGER.warning(

"Creating new cTrader candidate adapter. "

"session_generation=%s account_mode=%s",

session_generation,

normalized_mode,

)

candidate_adapter = CTraderAdapter.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

candidate_adapter.set_session_generation(session_generation)

connected = candidate_adapter.connect()

if not connected:

connected = self._wait_for_late_connect(

adapter=candidate_adapter,

session_generation=session_generation,

timeout_seconds=CTRADER_LATE_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS,

)

if not connected:

LOGGER.warning(

"New cTrader candidate adapter NOT connected. "

"session_generation=%s",

session_generation,

)

try:

candidate_adapter.retire_session()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("retire_session() failed on candidate adapter.")

try:

candidate_adapter.disconnect()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("disconnect() failed on candidate adapter.")

return None

with self._lock:

previous_adapter = self._active_adapter

self._active_adapter = candidate_adapter

self._active_account_mode = normalized_mode

LOGGER.info(

"New cTrader adapter promoted to active. session_generation=%s",

session_generation,

)

adapter_to_retire = previous_adapter or old_adapter

if adapter_to_retire is not None and adapter_to_retire is not candidate_adapter:

try:

LOGGER.warning("Retiring previous cTrader adapter.")

adapter_to_retire.retire_session()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("retire_session() failed.")

try:

adapter_to_retire.disconnect()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("disconnect() failed on previous adapter.")

return candidate_adapter

І ще важливо: у connect_demo() / connect_live() сигнатури мають бути:

def connect_demo(self) -> Optional[CTraderAdapter]:

def connect_live(self) -> Optional[CTraderAdapter]:

Логіка після цього:

candidate failed

↓

active_adapter не псуємо

candidate connected

↓

candidate стає active

↓

старий adapter retire

Добре. Це вже перший нормальний стабільний результат.

1. Що підтверджено

Сценарій:

Internet ON

↓

cTrader connected

↓

Internet OFF

↓

host unreachable

↓

Internet ON

↓

candidate adapter connected

↓

cTrader connection restored

працює.

2. Важливий позитив

Після двофазного _connect() ми вже не псуємо active adapter до успішного підключення candidate.

У логу правильна послідовність:

Creating new cTrader candidate adapter

...

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

3. Що дивимось у повному тесті

Тепер головні рядки:

Startup без інтернету:

cTrader host unreachable

Після internet ON:

Creating new cTrader candidate adapter

Runtime service reconnect successful

cTrader connection restored

Після нового OFF/ON:

cTrader host unreachable

Creating new cTrader candidate adapter

Runtime service reconnect successful

cTrader connection restored

Якщо це пройде — RoadMap79 по cTrader reconnect уже майже закритий.

Чудово. Це вже нормальний результат RoadMap79.

1. Зафіксовано як робоче

Startup без інтернету

↓

cTrader host unreachable

↓

Internet ON

↓

candidate adapter

↓

Runtime service reconnect successful

↓

cTrader connection restored

2. Поточний статус

IB: працює.
cTrader: працює.
StatusBar: Brokers: 2/2.
Reconnect після втрати інтернету: відновлюється.

3. Що зроблено правильно

Ключова правка:

candidate adapter ≠ active adapter

Active стає тільки той cTrader adapter, який реально підключився.

Це і добило проблему.

Я б зараз не біг у md.

RoadMap79 ще не зовсім закритий.

Маємо вже:

### Закрито

- Process-level Twisted reactor.

- cTrader reconnect після startup без інтернету.

- cTrader reconnect після OFF → ON.

- Host reachability gate.

- Candidate adapter architecture.

- Збереження account_mode незалежно від adapter.

- Симетрія SessionManager між IB і cTrader.

### Хвости, які ще бачу

1. cTrader state

У логу ще проскакує:

cTrader connection lost. state=DISCONNECTED

а в інших місцях:

cTrader connection lost. state=SAFE_DISCONNECTED

Треба перевірити чи це однаковий сценарій, чи десь ще лишився старий код.

2. Reconnect watch already started

У логах багато:

cTrader reconnect watch already started. Skipped.

Можливо все нормально, але треба переконатися, що watch коректно завершується після:

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

3. IB хвіст

Все ще є:

IB active adapter is not connected: DEGRADED

IB account summary timeout

Воно не ламає систему, але це останній великий хвіст Runtime.

4. Довгий тест

Залишився найцінніший тест:

Internet OFF

↓

Internet ON

↓

Internet OFF

↓

Internet ON

↓

Internet OFF

↓

Internet ON

хоча б 5 циклів.

Саме він покаже чи не накопичуються старі Deferred-и та adapter-и.

Моя пропозиція:

RoadMap79

↓

ще 30-60 хвилин прибираємо хвости

↓

робимо Test C (5 циклів)

↓

якщо чисто

↓

оновлюємо LGE_Runtime_05.md

↓

закриваємо Runtime етап

↓

LGE_Algorithms_01.md

Тобто md я б писав уже після фінального Test C. Зараз ми дуже близько до завершення Runtime і шкода втратити інерцію.

Добре.

Для Test C я б дивився не лише на фінальний результат CONNECTED, а й на накопичення побічних симптомів.

Після кожного циклу OFF/ON контролюємо:

1. Кількість reconnect attempts

Нормально:

Reconnect attempt #1

Reconnect attempt #2

...

Після відновлення не повинно бути безкінечного росту спроб при вже відновленому з'єднанні.

2. cTrader session_generation

Нормально:

session_generation=1

session_generation=2

session_generation=3

...

Повинно рости послідовно без дивних стрибків або десятків нових adapter за один цикл.

3. Reconnect watch

Після:

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

не повинно продовжувати сипати:

Reconnect attempt ...

для того самого інциденту.

4. Deferred TimeoutError

Особливо дивимось чи повернуться:

Deferred TimeoutError

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Якщо після 5 циклів їх немає або вони не накопичуються — це дуже сильний сигнал, що архітектура вже правильна.

5. Фінальний стан

Після 5-го циклу:

Brokers: 2/2

IB CONNECTED

cTrader CONNECTED

і нормальне закриття LGE без зависання:

RuntimeScheduler thread не завершився коректно

не повинно з'являтися.

Чекаю лог Test C. Якщо він чистий, то RoadMap79 буде практично готовий до фіксації в md.

Так. Test C знайшов реальну проблему. І вона вже дуже конкретна.

До моменту приблизно Reconnect attempt #9 все виглядає нормально:

host unreachable

↓

internet ON

↓

candidate adapter

↓

Runtime service reconnect successful

↓

cTrader connection restored

Потім починається накопичення.

1. Головний симптом

З'являється:

cTrader API ERROR: ALREADY_LOGGED_IN

Після цього:

Deferred TimeoutError

Deferred TimeoutError

Deferred TimeoutError

і далі:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

2. Що це означає

Моя поточна гіпотеза:

Після успішного reconnect у тебе лишається жива авторизована OpenAPI session.

Потім черговий reconnect створює новий candidate:

Creating new cTrader candidate adapter

але сервер відповідає:

ALREADY_LOGGED_IN

тобто стара OpenAPI session ще існує.

Після цього auth Deferred так і не завершується штатно і починаються:

TimeoutError

3. Дуже важливий висновок

Проблема вже НЕ в:

- reactor;

- account_mode;

- host reachability;

- reconnect watch.

Вони працюють.

Проблема в lifecycle OpenAPI authorization.

4. Що я б робив завтра

Подивитися в ctrader_adapter.py:

_on_error(...)

Знайти обробку:

ALREADY_LOGGED_IN

Можливо її взагалі немає.

_authorize_application()

або аналогічний метод auth.

disconnect()

і

retire_session()

Чи справді вони закривають OpenAPI session, а не лише локальний TCP transport.

5. Найцікавіший факт

Після багатьох циклів у тебе в кінці:

Disconnecting active cTrader adapter.

Retiring cTrader adapter session. generation=2

Тобто active adapter все ще:

generation=2

а ми вже створювали:

generation=3

generation=4

Це означає, що двофазна схема спрацювала правильно.

Система не втратила останній робочий adapter.

Це дуже хороший знак.

6. Поточна оцінка RoadMap79

Було:

Runtime unstable

Стало:

Runtime stable

Reconnect stable

Long-run reconnect unstable

Тобто ми вже перейшли від архітектурної проблеми до проблеми довгоживучої cTrader authorization session.

Це набагато менший клас проблем.

Зараз я б не оновлював md. Я б завтра добив саме:

ALREADY_LOGGED_IN

бо Test C його відловив дуже красиво. Це і є той "хвіст", який залишився після основного ремонту Runtime.

Так, ти правий: disconnect() / retire_session() викликають stopService, але ми самі створили нову проблему.

1. Причина

У двофазному _connect() ми робимо так:

old active adapter ще живий

↓

створюємо candidate

↓

candidate пробує auth

↓

сервер каже ALREADY_LOGGED_IN

Тобто для cTrader не можна тримати стару OpenAPI session живою під час auth нового candidate. Це підтверджується кодом retire_session() і логом ALREADY_LOGGED_IN.

2. Правильна схема для cTrader

Не така:

candidate connected -> retire old

А така:

retire old

↓

коротка пауза

↓

candidate connect

↓

якщо candidate connected -> active

↓

якщо failed -> active None, але account_mode збережений

3. Додаємо константу

У runtime_constants.py:

CTRADER_OLD_SESSION_CLOSE_DELAY_SECONDS = 2.0

4. У ctrader_session_manager.py додати імпорт

CTRADER_OLD_SESSION_CLOSE_DELAY_SECONDS,

5. Далі треба переписати _connect() ще раз

Ключова зміна: старий adapter retire/disconnect до candidate_adapter.connect().

Це прибере ALREADY_LOGGED_IN.

Замінюй тільки _connect() повністю.

def _connect(

self,

account_mode: str,

) -> CTraderAdapter | None:

"""

Створити новий cTrader adapter.

Для cTrader не можна авторизувати новий OpenAPI client,

поки стара OpenAPI session ще жива: сервер може повернути

ALREADY_LOGGED_IN.

Тому порядок такий:

- зберегти account_mode як намір reconnect;

- перевірити TCP-доступність host;

- забрати старий active_adapter;

- retire/disconnect старий adapter;

- дати серверу коротку паузу на закриття старої session;

- створити candidate adapter;

- якщо candidate connected -> зробити active;

- якщо candidate failed -> active лишається None, account_mode збережений.

"""

normalized_mode = account_mode.upper().strip()

if normalized_mode not in {"DEMO", "LIVE"}:

raise ValueError(f"Unsupported cTrader account_mode: {account_mode}")

with self._lock:

self._active_account_mode = normalized_mode

host, port = self._get_ctrader_host_port(normalized_mode)

if not self._is_ctrader_host_reachable(

host,

port,

):

LOGGER.warning(

"cTrader host unreachable. host=%s port=%s",

host,

port,

)

return None

with self._lock:

old_adapter = self._active_adapter

self._active_adapter = None

self._session_generation += 1

session_generation = self._session_generation

if old_adapter is not None:

try:

LOGGER.warning("Retiring previous cTrader adapter before reconnect.")

old_adapter.retire_session()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("retire_session() failed on previous adapter.")

try:

old_adapter.disconnect()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("disconnect() failed on previous adapter.")

time.sleep(CTRADER_OLD_SESSION_CLOSE_DELAY_SECONDS)

LOGGER.warning(

"Creating new cTrader candidate adapter. "

"session_generation=%s account_mode=%s",

session_generation,

normalized_mode,

)

candidate_adapter = CTraderAdapter.from_env(

account_mode=normalized_mode,

)

candidate_adapter.set_session_generation(session_generation)

connected = candidate_adapter.connect()

if not connected:

connected = self._wait_for_late_connect(

adapter=candidate_adapter,

session_generation=session_generation,

timeout_seconds=CTRADER_LATE_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS,

)

if not connected:

LOGGER.warning(

"New cTrader candidate adapter NOT connected. session_generation=%s",

session_generation,

)

try:

candidate_adapter.retire_session()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("retire_session() failed on candidate adapter.")

try:

candidate_adapter.disconnect()

except Exception:  # noqa

LOGGER.exception("disconnect() failed on candidate adapter.")

return None

with self._lock:

self._active_adapter = candidate_adapter

self._active_account_mode = normalized_mode

LOGGER.info(

"New cTrader adapter promoted to active. session_generation=%s",

session_generation,

)

return candidate_adapter

Тепер логіка чесна для cTrader:

старий adapter спочатку закриваємо

↓

чекаємо 2 сек

↓

потім auth нового

Це має прибрати ALREADY_LOGGED_IN.

Так, ще не все. Але ALREADY_LOGGED_IN зник — це плюс. Тепер залишився чистий Deferred TimeoutError і зависання reconnect-циклу.

1. Головна помилка тепер

У ctrader_adapter.py метод _on_deferred_error() ставить:

self.state.disconnected_event.set()

але connect() чекає:

self.state.connected_event.wait(...)

Тобто Deferred уже впав, а connect() про це не дізнається одразу і тупо чекає timeout.

2. Патч

У _on_deferred_error() заміни фінал:

self.state.last_error_text = f"cTrader deferred error: {failure}"

self.logger.error(self.state.last_error_text)

self.state.connection_state = BrokerConnectionState.ERROR

self.state.disconnected_event.set()

на:

self.state.last_error_text = f"cTrader deferred error: {failure}"

self.logger.error(self.state.last_error_text)

self.state.connection_state = BrokerConnectionState.ERROR

self._connecting = False

self.state.disconnected_event.set()

self.state.connected_event.set()

3. Сенс

connected_event тут не означає “connected”. Воно зараз фактично використовується як:

auth finished somehow

Тому при помилці його теж треба ставити, щоб connect() одразу вийшов і обробив last_error_text.

4. Після цього тест

Не 5 циклів. Спочатку один цикл:

Internet ON

↓

connected

↓

Internet OFF

↓

Internet ON

Дивимось, чи зникне довге зависання на TIMEOUT: cTrader auth not completed.

Добре. Один цикл після патча пройшов чисто.

1. Позитив

Немає:

ALREADY_LOGGED_IN

Немає довгого зависання на:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

cTrader відновився:

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

2. Поточна логіка вже правильна

old adapter retire

↓

2 sec пауза

↓

new candidate adapter

↓

CONNECTED

3. Далі

Тепер знову Test C, але можна не 5 циклів одразу.

Я б зробив:

3 цикли OFF/ON

Якщо чисто — тоді 5 циклів.

Дивимось тільки три речі:

ALREADY_LOGGED_IN

Deferred TimeoutError

RuntimeScheduler thread не завершився коректно

Оце вже дуже корисний тест.

Я б сказав так:

1. Головна перемога

Test C фактично пройдено.

За весь лог немає:

ALREADY_LOGGED_IN

і немає:

Deferred TimeoutError

TIMEOUT: cTrader auth not completed

Тобто ми прибрали саме ту проблему, через яку все валилося раніше.

2. cTrader тепер поводиться стабільно

Бачимо багато циклів:

host unreachable

...

cTrader connection restored.

...

host unreachable

...

cTrader connection restored.

і в кінці:

Disconnecting active cTrader adapter.

Retiring cTrader adapter session. generation=1

тобто shutdown чистий.

3. Але виліз новий цікавий хвіст

Подивись на це:

cTrader connection restored.

IB connection restored.

а потім через деякий час:

IB connection lost.

cTrader connection lost.

без твоєї участі.

Це вже схоже не на reconnect bug, а на те, що:

RuntimeReconnectWatch

або

RuntimeBrokerHealth

періодично самі переводять cTrader у SAFE_DISCONNECTED після втрати інтернету IB.

Тобто тепер треба перевіряти не SessionManager, а логіку health/watch.

4. Дуже підозрілий рядок

У тебе весь тест:

Creating new cTrader candidate adapter. session_generation=1

Я не бачу:

session_generation=2

session_generation=3

session_generation=4

для cTrader.

А це означає одне з двох:

Варіант А

cTrader реально не створює нові adapter-и після першого reconnect.

Варіант Б

ReconnectWatch після першого успішного reconnect уже не доходить до _connect().

І це треба перевірити.

5. Моя оцінка зараз

По шкалі Runtime:

RoadMap78:

6/10

Після reactor manager:

8/10

Після candidate adapter:

9/10

Після Test C:

9.5/10

На цей момент я б уже не чіпав SessionManager навмання.

Наступний крок:

RuntimeReconnectTask

RuntimeBrokerHealth

і подивитися:

_on_broker_connection_lost(...)

_on_broker_connection_restored(...)

бо саме там, схоже, сидить останній хвіст RoadMap79.

І md я б ще не правив сьогодні. Ми вже занадто близько до повного закриття Runtime.

Дякую. І тебе можна привітати — ти реально добив дуже складний шматок.

Після перегляду логу і коду я бачу одну цікаву річ.

## 1. Найважливіше

Тест на багато циклів фактично пройдено.

У логу немає:

ALREADY_LOGGED_IN

немає:

Deferred TimeoutError

немає:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

А це були саме ті помилки, які ламали Runtime раніше.

## 2. Я знайшов хвіст

У runtime_engine.py:

if self._ctrader_reconnect_watch_started:

logger.warning(

"cTrader reconnect watch already started. Skipped."

)

return

Прапор ставиться:

self._ctrader_reconnect_watch_started = True

але назад скидається тільки в:

shutdown()

тобто:

self._ctrader_reconnect_watch_started = False

лише при закритті LGE.

Тобто reconnect watch живе весь час життя програми.

## 3. Чому це важливо

У логах багато разів:

cTrader reconnect watch already started. Skipped.

IB reconnect watch already started. Skipped.

Це не помилка зараз.

Але це означає, що watch після успішного reconnect не завершується логічно, а просто продовжує існувати в scheduler.

## 4. Моя оцінка

На даний момент я б НЕ ліз виправляти це сьогодні.

Причина проста:

Зараз система:

Startup без інтернету

↓

Internet ON

↓

CONNECTED

OFF

↓

ON

↓

CONNECTED

довгі OFF

↓

ON

↓

CONNECTED

короткі OFF

↓

ON

↓

CONNECTED

це вже працює.

## 5. Що б я записав у RoadMap79

### Закрито

- Process-level Twisted reactor.

- Host reachability gate.

- Candidate adapter architecture.

- Startup без інтернету.

- Internet OFF/ON.

- Multiple reconnect cycles.

- ALREADY_LOGGED_IN fixed.

- Deferred TimeoutError fixed.

- cTrader reconnect symmetry with IB.

### Відомий хвіст

Reconnect watch lifecycle.

Прапори:

_ib_reconnect_watch_started

_ctrader_reconnect_watch_started

не скидаються після успішного reconnect і живуть до shutdown.

Працювати не заважає, але архітектурно неідеально.

Моя рекомендація: зараз уже можна оновлювати LGE_Runtime_05.md і зафіксувати результат RoadMap79, а цей хвіст або добити наприкінці RoadMap79, або перенести окремим пунктом у RoadMap80. З погляду стабільності Runtime ти зробив дуже великий крок уперед сьогодні.

Згоден. Спочатку хвости.

Я подивився ZIP. Головний хвіст зараз не в CTraderSessionManager, а в RuntimeEngine/RuntimeReconnectTask.

1. Що реально лишилось

У RuntimeEngine є тільки один слот:

self._runtime_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

А брокерів уже два:

IB

cTrader

Тобто останній reconnect task перетирає попередній. Scheduler задачі все одно лишаються в списку, але в engine зберігається тільки останній task. Це криво.

2. Правильний хвіст №1

Замість одного поля треба два:

self._ib_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

self._ctrader_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

А це поле прибрати:

self._runtime_reconnect_task

3. Правильний хвіст №2

attach_reconnect_task(...) зараз загальний і не знає broker name. Його краще не чіпати широко, а просто в start_ib_reconnect_watch() і start_ctrader_reconnect_watch() зберігати task окремо.

Тобто:

self._ib_reconnect_task = reconnect_task

і

self._ctrader_reconnect_task = reconnect_task

4. Правильний хвіст №3

Лог:

cTrader reconnect watch already started. Skipped.

не є помилкою. Це нормальна поведінка permanent watch.

Але текст краще змінити, бо зараз він звучить як проблема.

Замість:

logger.warning("cTrader reconnect watch already started. Skipped.")

краще:

logger.debug("cTrader reconnect watch already active.")

Те саме для IB.

5. Починаємо з малого патча

Далі я б дав точні зміни в runtime_engine.py:

- заміна поля в __init__;

- видалення запису в attach_reconnect_task;

- збереження окремих task у start_ctrader_reconnect_watch;

- збереження окремих task у start_ib_reconnect_watch;

- warning → debug для already active.

Це безпечний хвіст. Логіку reconnect не ламає.

Так, робимо малий безпечний патч у runtime_engine.py.

1. У __init__ заміни поле reconnect task

Було:

self._runtime_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

Стає:

self._ib_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

self._ctrader_reconnect_task: RuntimeReconnectTask | None = None

2. attach_reconnect_task() заміни повністю

def attach_reconnect_task(

self,

reconnect_task: RuntimeReconnectTask,

interval_seconds: float = 5.0,

) -> None:

"""

Підключити RuntimeReconnectTask до RuntimeScheduler.

Engine не зберігає тут task як єдиний runtime reconnect task,

бо reconnect-watch окремий для IB і cTrader.

"""

self.scheduler.add_periodic_task(

interval_seconds=interval_seconds,

task=reconnect_task.check_and_reconnect,

)

3. У start_ctrader_reconnect_watch()

Було:

if self._ctrader_reconnect_watch_started:

logger.warning("cTrader reconnect watch already started. Skipped.")

return

Стає:

if self._ctrader_reconnect_watch_started:

logger.debug("cTrader reconnect watch already active.")

return

4. У start_ctrader_reconnect_watch() після створення task

Після:

reconnect_task = RuntimeReconnectTask(

runtime_service=service,

reconnect_cooldown_seconds=CTRADER_RECONNECT_COOLDOWN_SECONDS,

)

додай:

self._ctrader_reconnect_task = reconnect_task

5. У start_ib_reconnect_watch()

Було:

if self._ib_reconnect_watch_started:

logger.warning("IB reconnect watch already started. Skipped.")

return

Стає:

if self._ib_reconnect_watch_started:

logger.debug("IB reconnect watch already active.")

return

6. У start_ib_reconnect_watch() після створення task

Після:

reconnect_task = RuntimeReconnectTask(

runtime_service=service,

reconnect_cooldown_seconds=IB_RECONNECT_COOLDOWN_SECONDS,

)

додай:

self._ib_reconnect_task = reconnect_task

7. У shutdown() після прапорів додай очищення task

Було:

self._ib_reconnect_watch_started = False

self._ctrader_reconnect_watch_started = False

Стає:

self._ib_reconnect_watch_started = False

self._ctrader_reconnect_watch_started = False

self._ib_reconnect_task = None

self._ctrader_reconnect_task = None

Це не міняє reconnect-логіку. Просто прибирає кривий “один task на два брокери” і зайвий warning-шум.

Так, треба було реагувати.

По цьому логу проблема вже не в cTrader. cTrader поводиться нормально:

Runtime service reconnect successful.

cTrader connection restored.

А от IB/TWS довго не відновлювався, бо TWS/IBKR сам давав:

code=1100 | Connectivity between IBKR and Trader Workstation has been lost.

code=2110 | Connectivity between Trader Workstation and server is broken.

Тобто LGE створював нові IB adapter-и, але TWS ще не мав нормального каналу до IBKR server.

Головний висновок:

1. Для IB треба не вважати це багом LGE

Це нормальна поведінка IBKR/TWS після втрати інтернету. TWS може довго відновлювати свій upstream.

2. Але в UI треба показати правильну причину

Коли IB у стані:

DEGRADED

IB account summary timeout

і приходять коди 1100/2110, треба показувати не просто “помилка”, а щось типу:

IB/TWS підключений локально, але TWS ще відновлює з'єднання з IBKR server.

Зачекайте або підтвердіть діалог у TWS, якщо він з'явився.

3. Це окремий хвіст RoadMap79

Я б записав:

IB reconnect UX:

- при кодах 1100/2110/2103/2105/2157 не лякати користувача;

- показувати DEGRADED / TWS reconnecting;

- якщо TWS показує modal/question dialog, користувач має відповісти вручну;

- LGE не може сам натиснути кнопку в TWS.

4. Що робити зараз

Я б не чіпав reconnect logic. Вона працює.

Наступний малий хвіст — нормалізувати IB статус/текст:

CONNECTED

SAFE_DISCONNECTED

DEGRADED / TWS_RECONNECTING

ERROR

Але це вже не критичний runtime bug. Це UX/status clarity.

Зараз фактичний результат добрий: після затримки IB connection restored, cTrader теж restored, shutdown нормальний.

Так. Це обов'язково.

Я б уже зараз записав у RoadMap79 хвости:

Runtime

- cTrader reconnect — стабілізований.

- Startup без інтернету — працює.

- OFF/ON цикли — працюють.

- Candidate adapter architecture — працює.

- Host reachability gate — працює.

IB UX

- Нормалізувати статуси:

CONNECTED

SAFE_DISCONNECTED

DEGRADED

ERROR

- Для кодів:

1100

2110

2103

2105

2157

показувати зрозуміле повідомлення про відновлення TWS/IBKR.

Переклад

Не забути додати ключі в strings.json і перевірити всі мови:

ua

en

de

fr

Особливо для нових повідомлень типу:

TWS reconnecting

Waiting for IBKR server

IB connection degraded

cTrader host unreachable

Бо зараз більшість цих текстів ще логові, а якщо підуть у UI/alerts/statusbar — вони мають пройти через систему перекладів.

Я б це не відкладав у RoadMap80, а закрив у кінці RoadMap79 разом із останнім переглядом Runtime і оновленням LGE_Runtime_05.md. Це якраз той тип хвоста, який легко забути після переходу на LGE_Algorithms_01.md.

Добре. Робимо малим безпечним кроком.

1. Спочатку знайти всі тексти IB reconnect

Пошук по проєкту:

IB active adapter is not connected

IB account summary timeout

Connectivity between Trader Workstation and server is broken

Connectivity between IBKR and Trader Workstation has been lost

і

BrokerConnectionState.DEGRADED

Мета — знайти єдине місце, де формується текст для:

statusbar

runtime alerts

broker state

а не для логів.

2. Ввести окремий Runtime статус для UI

Зараз бачу:

CONNECTED

SAFE_DISCONNECTED

ERROR

DEGRADED

Я б поки не додавав новий enum.

Краще залишити:

DEGRADED

але додати людський текст.

Наприклад:

TWS відновлює з'єднання з серверами IBKR.

3. Нові ключі перекладу

У strings:

"runtime_ib_reconnecting": {

"ua": "TWS відновлює з'єднання з серверами IBKR.",

"en": "TWS is reconnecting to IBKR servers.",

"de": "...",

"fr": "..."

}

"runtime_ctrader_host_unreachable": {

"ua": "Сервер cTrader тимчасово недоступний.",

"en": "cTrader server is temporarily unreachable.",

"de": "...",

"fr": "..."

}

4. Не перекладати логи

Ось це лишаємо як є:

IB MESSAGE | code=1100

IB MESSAGE | code=2110

і

cTrader host unreachable

у logger.

Перекладаємо лише те, що бачить користувач:

StatusBar

Runtime Alert

MessageBox

5. Дай мені

Файл або фрагмент:

runtime_broker_health.py

і

main_app_window.py

де зараз формується текст:

IB: CONNECTED

IB: SAFE_DISCONNECTED

IB: DEGRADED

Тоді дам точний патч без гадання по архітектурі.

Так, винен. Правило перекладів у нас таке:

- Не ліземо вручну в усі мови.

- Додаємо/правимо ключ у strings.json.

- Запускаємо rebuild fallback.

- Перевіряємо strings_fallback.json.

- Вручну правимо тільки явно криві переклади.

runtime_broker_health.py не чіпаємо для перекладів — це runtime state, не UI.

main_app_window.py не треба шукати вручну. Шукай по проєкту:

Brokers:

IB:

cTrader:

broker_state

last_error

Ймовірне місце — statusbar/runtime status widget, не main_app_window.py.

Наступний правильний крок: знайти файл, де формується Brokers: X/Y. Там і додамо UI-тексти через _tr(...), а не в RuntimeBrokerHealth.

Так, це саме тут: core/main_logic.py. Hardcoded українські тексти сидять у _notify_broker_state_changes(), а Brokers: і Broker runtime status — у statusbar.

1. У _init_statusbar()

Було:

self._sb_brokers.setToolTip("Broker runtime status")

Стає:

self._sb_brokers.setToolTip(

self._lang_mgr.tr("StatusBar.brokerRuntimeStatus", "Broker runtime status")

)

2. У _update_brokers_statusbar()

Було:

summary = f"Brokers: {connected_count}/{total_count}"

Стає:

brokers_label = self._lang_mgr.tr("StatusBar.brokersLabel", "Brokers")

summary = f"{brokers_label}: {connected_count}/{total_count}"

Було:

for broker_name, state in broker_rows:

self._sb_brokers.addItem(f"{broker_name}: {state}")

Стає:

for broker_name, state in broker_rows:

state_text = self._runtime_broker_state_text(state)

self._sb_brokers.addItem(f"{broker_name}: {state_text}")

3. Додай метод у MainAppWindow

Перед _apply_brokers_status_style():

def _runtime_broker_state_text(self, state: str) -> str:

"""

Повернути перекладений текст runtime-стану broker для StatusBar.

"""

state_key_map = {

"OFF": ("StatusBar.brokerStateOff", "OFF"),

"UNKNOWN": ("StatusBar.brokerStateUnknown", "UNKNOWN"),

"CONNECTED": ("StatusBar.brokerStateConnected", "CONNECTED"),

"DISCONNECTED": ("StatusBar.brokerStateDisconnected", "DISCONNECTED"),

"SAFE_DISCONNECTED": (

"StatusBar.brokerStateSafeDisconnected",

"SAFE DISCONNECTED",

),

"RECONNECTING": ("StatusBar.brokerStateReconnecting", "RECONNECTING"),

"ERROR": ("StatusBar.brokerStateError", "ERROR"),

}

key, fallback = state_key_map.get(

state,

("StatusBar.brokerStateUnknown", "UNKNOWN"),

)

return self._lang_mgr.tr(key, fallback)

4. У _notify_broker_state_changes()

Було:

message = f"{broker_name}: з'єднання відновлено."

Стає:

message_text = self._lang_mgr.tr(

"RuntimeAlert.brokerConnectionRestored",

"Connection restored.",

)

message = f"{broker_name}: {message_text}"

Було:

message = f"{broker_name}: з'єднання втрачено."

Стає:

if broker_name == "IB":

message_text = self._lang_mgr.tr(

"RuntimeAlert.ibConnectionLost",

"TWS is reconnecting to IBKR servers.",

)

else:

message_text = self._lang_mgr.tr(

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost",

"Connection lost.",

)

message = f"{broker_name}: {message_text}"

5. Ключі додати в strings.json

Додавай тільки ключі з українським значенням, потім rebuild fallback:

"StatusBar.brokerRuntimeStatus": "Стан runtime-брокерів",

"StatusBar.brokersLabel": "Брокери",

"StatusBar.brokerStateOff": "ВИМКНЕНО",

"StatusBar.brokerStateUnknown": "НЕВІДОМО",

"StatusBar.brokerStateConnected": "ПІДКЛЮЧЕНО",

"StatusBar.brokerStateDisconnected": "ВІДКЛЮЧЕНО",

"StatusBar.brokerStateSafeDisconnected": "БЕЗПЕЧНО ВІДКЛЮЧЕНО",

"StatusBar.brokerStateReconnecting": "ВІДНОВЛЕННЯ",

"StatusBar.brokerStateError": "ПОМИЛКА",

"RuntimeAlert.brokerConnectionRestored": "з'єднання відновлено.",

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost": "з'єднання втрачено.",

"RuntimeAlert.ibConnectionLost": "TWS відновлює з'єднання з серверами IBKR."

Після цього запускай rebuild fallback і дивись, чи PyCharm мовчить.

Згоден, сьогодні TWS я б уже не чіпав.

По логу це виглядає як чистий:

502

Couldn't connect to TWS

а не наша reconnect-архітектура. Завтра на свіжий запуск буде видно одразу.

По перекладах — виглядає добре. Єдине, що я б ще подумав над формулюванням:

Зараз:

"RuntimeAlert.ibConnectionLost": {

"uk": "TWS знову підключається до серверів IBKR."

}

Слово "знову" трохи дивне для користувача, який не бачив попередню подію.

Мені більше подобається:

"RuntimeAlert.ibConnectionLost": {

"en": "TWS is reconnecting to IBKR servers.",

"uk": "TWS відновлює з'єднання з серверами IBKR."

}

або

"uk": "TWS намагається відновити з'єднання з серверами IBKR."

Але це вже косметика.

На сьогодні я б зафіксував:

RoadMap79

+

cTrader startup without internet -> recovery works

+

cTrader OFF/ON reconnect works

+

candidate adapter architecture works

+

old session retention works

+

host reachability gate works

+

IB/cTrader reconnect task separation completed

+

runtime statusbar localization started

+

IB reconnect UX improved

І завтра вже подивимось на TWS після чистого старту. Якщо 502 зникне — значить це був стан самого TWS/IBKR після наших багаторазових циклів. Якщо залишиться — будемо дивитися налаштування TWS окремо.

Зараз — ні.

runtime_broker_health.py мені подобається таким, яким він є.

Його задача:

RuntimeBrokerHealth

=

чистий runtime state container

Він зараз містить:

UNKNOWN

CONNECTED

DISCONNECTED

SAFE_DISCONNECTED

RECONNECTING

ERROR

і методи:

set_connected()

set_disconnected()

set_safe_disconnected()

set_reconnecting()

set_error()

Це правильний рівень абстракції.

Те, що ми сьогодні робили:

"TWS відновлює з'єднання з серверами IBKR"

"Брокери"

"ПІДКЛЮЧЕНО"

"БЕЗПЕЧНО ВІДКЛЮЧЕНО"

це вже:

UI

StatusBar

Alerts

Translations

а не runtime state.

Я б не робив таке:

HEALTH_IBKR_RECONNECTING

HEALTH_TWS_RECONNECTING

HEALTH_CTRADER_HOST_UNREACHABLE

бо тоді RuntimeBrokerHealth почне знати деталі конкретних брокерів.

Зараз у нас гарна модель:

RuntimeBrokerHealth

↓

CONNECTED

SAFE_DISCONNECTED

RECONNECTING

ERROR

UI Layer

↓

перекладає це в людські повідомлення

Єдине можливе покращення на майбутнє:

додати поле

reason: str = ""

або

status_code: str = ""

щоб можна було зберігати:

IB_1100

IB_2110

CTRADER_HOST_UNREACHABLE

ACCOUNT_SUMMARY_TIMEOUT

без зміни самого state.

Але це вже точно не RoadMap79 bug-fix.

Тому моя оцінка:

runtime_broker_health.py

+

залишити без змін

і продовжувати чистити хвости навколо UI/StatusBar/перекладів.

Так. Найкраще: замінити розділи 36–38 до кінця документа ось цим.

36. Підтверджений стан після RoadMap78

36.1. Єдиний RuntimeEngine

Під час RoadMap78 усунуто створення локальних RuntimeEngine у broker dialogs.

Поточна архітектура:

LGE/MainWindow

↓

RuntimeEngine

├─ IBRuntimeService

└─ CTraderRuntimeService

MainWindow створює RuntimeEngine один раз під час запуску застосунку.

Поточний RuntimeEngine публікується через:

session_state.CURRENT_RUNTIME_ENGINE

Усі broker dialogs використовують shared RuntimeEngine.

36.2. AutoConnect

Реалізовано startup AutoConnect через RuntimeEngine.

Підтримуються налаштування:

"auto_connect": {

"ib": true,

"ctrader": true

}

AutoConnect є наміром користувача.

Runtime-факти не записуються до LGE.conf.

36.3. StatusBar Broker Monitor

StatusBar відображає поточний стан broker services.

Приклади:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО

або:

Брокери: 0/2

IB: БЕЗПЕЧНО ВІДКЛЮЧЕНО

cTrader: БЕЗПЕЧНО ВІДКЛЮЧЕНО

StatusBar отримує дані з RuntimeEngine і не використовує runtime-стан із конфігурації.

36.4. Broker Dialog State

Для IB та cTrader реалізовано автоматичне керування кнопками.

Підключено:

Підключитися -> disabled

Відключити   -> enabled

Відключено:

Підключитися -> enabled

Відключити   -> disabled

Стан кнопок автоматично синхронізується з Runtime broker health.

37. Підтверджені тести RoadMap78

37.1. Startup без Інтернету

Підтверджено:

- LGE успішно запускається.

- RuntimeEngine створюється.

- AutoConnect виконується.

- Невдале підключення не пошкоджує конфігурацію.

- RuntimeReconnectTask залишається активним.

Результат:

PASS

37.2. cTrader Internet OFF / ON

Підтверджено:

- Підключення cTrader DEMO.

- Internet OFF.

- SAFE_DISCONNECTED.

- RuntimeReconnectTask.

- Internet ON.

- Автоматичне відновлення підключення.

- Перезапуск LGE не потрібний.

Результат:

PASS

37.3. TWS після запуску LGE

Підтверджено:

- LGE запускається без TWS.

- Startup AutoConnect IB завершується помилкою.

- RuntimeReconnectTask запускається автоматично.

- Після запуску TWS виконується reconnect.

- Broker state переходить у CONNECTED.

Результат:

PASS

37.4. StatusBar

Підтверджено відображення:

Брокери: 0/2

Брокери: 1/2

Брокери: 2/2

Результат:

PASS

37.5. Broker Dialog Buttons

Підтверджено для IB та cTrader:

- CONNECTED → Connect disabled.

- CONNECTED → Disconnect enabled.

- DISCONNECTED / SAFE_DISCONNECTED → Connect enabled.

- DISCONNECTED / SAFE_DISCONNECTED → Disconnect disabled.

Результат:

PASS

38. RoadMap79 — стабілізація reconnect lifecycle

38.1. Причина RoadMap79

Після RoadMap78 залишилася нестабільність cTrader reconnect.

Симптоми:

Twisted reactor run skipped

Deferred TimeoutError

TIMEOUT: cTrader auth not completed

ALREADY_LOGGED_IN

Головна причина:

CTraderAdapter owns reactor thread

але Twisted reactor є process-level singleton.

Канонічне рішення:

process owns reactor

adapter owns client/session

session manager owns active adapter

38.2. Process-level cTrader reactor

Додано process-level manager:

engine/ctrader_reactor_manager.py

Він відповідає за:

- запуск Twisted reactor один раз за життя LGE process;

- call_in_ctrader_reactor(...);

- diagnostic stop helper;

- відсутність повторного запуску reactor при reconnect.

CTraderAdapter більше не володіє власним reactor thread.

38.3. cTrader host reachability gate

Для cTrader додано TCP-перевірку host/port перед створенням adapter.

Якщо host недоступний:

cTrader host unreachable

adapter не створюється.

Це прибирає лавину мертвих Deferred-и при запуску без Інтернету.

38.4. cTrader account_mode незалежно від adapter

CTraderSessionManager зберігає активний account mode окремо від adapter:

_active_account_mode

Це дозволяє виконувати reconnect навіть тоді, коли active adapter ще не створений або вже retired.

38.5. cTrader reconnect lifecycle

Для cTrader прийнято правило:

старий adapter закривається

↓

коротка пауза на завершення OpenAPI session

↓

створюється candidate adapter

↓

якщо candidate connected -> стає active

↓

якщо candidate failed -> active лишається None, account_mode збережений

Це прибрало помилку:

ALREADY_LOGGED_IN

38.6. Deferred error policy

У CTraderAdapter._on_deferred_error(...) помилка Deferred тепер завершує очікування connect.

connected_event використовується як сигнал:

auth finished somehow

а не тільки як ознака успішного connect.

Це прибрало зависання на:

TIMEOUT: cTrader auth not completed

38.7. Reconnect tasks per broker

У RuntimeEngine reconnect tasks розділено:

_ib_reconnect_task

_ctrader_reconnect_task

Один спільний _runtime_reconnect_task більше не використовується.

Інтервал reconnect task винесено в runtime constants:

RUNTIME_RECONNECT_TASK_INTERVAL_SECONDS

38.8. Runtime constants

Після RoadMap79 runtime constants містять reconnect/network значення, зокрема:

IB_RECONNECT_COOLDOWN_SECONDS

CTRADER_RECONNECT_COOLDOWN_SECONDS

CTRADER_HOST_CHECK_TIMEOUT_SECONDS

CTRADER_LATE_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS

CTRADER_OLD_SESSION_CLOSE_DELAY_SECONDS

RUNTIME_RECONNECT_TASK_INTERVAL_SECONDS

Магічні reconnect/network timeout-значення не повинні розкидатися по production-коду.

38.9. Runtime StatusBar localization

StatusBar broker monitor переведено на систему перекладів.

Додано ключі для:

StatusBar.brokerRuntimeStatus

StatusBar.brokersLabel

StatusBar.brokerStateConnected

StatusBar.brokerStateSafeDisconnected

StatusBar.brokerStateReconnecting

RuntimeAlert.ibConnectionLost

Правило:

Runtime state = технічний стан.

GUI text = перекладений користувацький текст.

runtime_broker_health.py не містить UI-перекладів.

38.10. IB/TWS reconnect UX

Для IB важливо розрізняти:

LGE не може підключитися до TWS socket API

і:

TWS підключений локально, але сам відновлює зв'язок із IBKR servers

Код IB 502 означає, що LGE не може підключитися до TWS socket API.

Типові причини:

- TWS не запущений;

- користувач ще не відповів на діалог TWS;

- Enable ActiveX and Socket Clients вимкнено;

- неправильний port;

- TWS ще не завершив login.

Для Paper/TWS очікуваний port:

7497

Для IB Gateway Paper:

4002

38.11. Підтверджені тести RoadMap79

Підтверджено:

- Startup без Інтернету → Internet ON → cTrader CONNECTED.

- cTrader Internet OFF / ON → CONNECTED.

- Довгі OFF / ON цикли.

- Короткі OFF / ON цикли.

- Відсутність ALREADY_LOGGED_IN.

- Відсутність лавини Deferred TimeoutError.

- Відсутність зависання на auth timeout.

- Shutdown завершує активні broker sessions.

- StatusBar показує Брокери: X/2.

- Runtime alerts показують втрату/відновлення з'єднання.

Результат:

PASS

38.12. Поточний відомий зовнішній ризик

IB/TWS може тимчасово не відновлюватися після багатьох циклів Internet OFF / ON.

Якщо TWS повертає 502, це не reconnect bug LGE, а недоступність TWS socket API.

LGE має продовжувати reconnect watch і показувати користувачу зрозумілий статус.

39. Підсумковий канон після RoadMap79

Підсумковий Runtime-канон після RoadMap79:

LGE.conf зберігає налаштування та наміри користувача.

RuntimeEngine зберігає та контролює поточний runtime-стан системи.

Broker services відповідають за життєвий цикл брокерів.

SessionManagers відповідають за життєвий цикл adapters.

Adapters відповідають за взаємодію з broker API.

Twisted reactor належить process-level manager, а не adapter.

cTrader adapter створюється тільки після host reachability gate.

cTrader reconnect закриває стару OpenAPI session перед auth нового adapter.

IB reconnect залежить від доступності TWS / IB Gateway socket API.

GUI відповідає за відображення інформації, переклади та команди користувача.

Runtime-рівень не залежить від GUI-перекладів.

Торгові алгоритми документуються окремо в LGE_Algorithms_01.md.

40. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

Окремий документ алгоритмів повинен містити:

- модель ринку Forex;

- рейки;

- імпульсний день;

- trend/filter logic;

- flat/range logic;

- liquidity logic;

- правила входу;

- правила виходу;

- аварійне дострокове закриття позицій;

- risk manager;

- керування розміром позиції;

- політику backtest;

- політику використання broker history;

- перевірку DEMO/LIVE;

- майбутні не-Forex торгові системи.

Runtime-документ не повинен перетворюватися на документ торгових стратегій.

Після вставки треба тільки перевірити, щоб не лишився старий розділ # 34. Майбутній документ... вище дублем.

Привіт, Юрію.

По с1 картина виглядає обнадійливо:

- TWS стартував нормально.

- LGE стартував нормально.

- AutoConnect відпрацював.

- У статусбарі вже видно:

Брокери: 2/2

тобто на момент скріншота і IB, і cTrader вважаються підключеними.

У консолі теж немає того, що ми бачили вчора:

IB reconnect did not restore connection

або

code=502 Couldn't connect to TWS

Навпаки, видно лише штатний старт:

Creating new IB adapter...

Creating new cTrader candidate adapter...

Поки що це схоже на те, що вчорашня проблема була не в нашому коді, а або:

- TWS був у дивному стані після багатьох циклів OFF/ON.

- Сервери IBKR не одразу відновлювали сесію.

- Ми потрапили в невдалий момент reconnect під час тестів.

Зараз я б не чіпав IB взагалі.

Наступний крок для мене:

1. Перевірити стабільний старт.

2. Internet OFF.

3. Internet ON.

4. Переконатися, що:

- IB відновлюється.

- cTrader відновлюється.

5. Потім дивитися на хвости RoadMap79.

Якщо цей ранковий тест пройде так само добре, як с1, то RoadMap79 вже дуже близький до закриття.

Добре.

Для цього тесту я б дивився на 4 речі:

Цикл №1

Internet OFF

↓

IB connection lost. state=SAFE_DISCONNECTED

cTrader connection lost. state=SAFE_DISCONNECTED

↓

Reconnect Watch

↓

Internet ON

↓

IB connection restored.

cTrader connection restored.

Цикл №2

Повторення того самого сценарію без перезапуску LGE:

Internet OFF

↓

SAFE_DISCONNECTED

↓

Internet ON

↓

CONNECTED

Особливо зараз нас цікавлять такі симптоми:

Для IB

Чи не зависне на:

IB active adapter is not connected: DEGRADED

або

IB reconnect did not restore connection

Для cTrader

Чи не з'явиться знову:

cTrader reconnect watch already started. Skipped.

разом із відсутністю:

cTrader connection restored.

або

Deferred TimeoutError

або

Twisted reactor run skipped

Якщо після двох повних циклів OFF/ON отримаємо:

IB connection restored.

cTrader connection restored.

і в статусбарі буде:

Брокери: 2/2

то це вже буде значно сильніше підтвердження стабільності, ніж одиночний тест запуску.

Чекаю лог або скрін після двох циклів.

Так, с1 показує проблему точно:

cTrader: Connection lost.

Отже не вистачає ключа:

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost"

і, щоб не чекати наступного сюрпризу, додай ще:

"RuntimeAlert.brokerConnectionRestored"

У strings.json:

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost": {

"en": "Connection lost.",

"uk": "З'єднання втрачено."

},

"RuntimeAlert.brokerConnectionRestored": {

"en": "Connection restored.",

"uk": "З'єднання відновлено."

}

Після цього запусти rebuild fallback.

По тесту: відновлення пройшло нормально — в логу є:

cTrader connection restored.

IB connection restored.

і на с2:

Брокери: 2/2

IB: Зв'язок відновлено.

Тобто reconnect працює, залишився тільки переклад alert-текстів.

Так, знайшов. Правило таке:

Новий UI-текст НЕ треба руками перекладати одразу.

Правильний шлях:

1. У коді викликати self._lang_mgr.tr(key, fallback_en).

2. Запустити LGE з активною мовою uk.

3. LangManager сам:

- запише en fallback у strings.json;

- спробує auto_translate для uk;

- збереже uk у strings.json, якщо переклад відрізняється від en.

4. Потім rebuild_fallback.py переносить це у strings_fallback.json.

5. strings.json після rebuild знову лишається тільки з lang_active.

Чому restored нормально, а lost ні:

"Connection restored."

автоперекладач переклав нормально → uk з’явився.

А от:

"Connection lost."

автоперекладач, схоже, повернув те саме або порожньо → LangManager не записав uk, бо в коді є захист:

if translated.strip() and translated.strip() != fallback:

self._store_in_strings(key, self.current_language, translated)

Тому uk не створився, і LGE показує англійський fallback.

Виправлення: зміни fallback у коді на більш перекладний варіант:

"Broker connection lost."

або краще:

"Connection to broker lost."

Тобто тут:

message_text = self._lang_mgr.tr(

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost",

"Connection to broker lost.",

)

Після цього:

- очистити strings.json до lang_active;

- запустити LGE українською;

- перевірити, що в strings.json з’явився RuntimeAlert.brokerConnectionLost з uk;

- тоді запускати rebuild_fallback.py.

Це і є різниця: не ключ неправильний, а короткий fallback "Connection lost." погано пройшов auto_translate.

Саме так. Тепер картина сходиться.

Твій експеримент це довів:

- Видалив ключ.

- Запустив LGE.

- Інтернет був вимкнений.

- Спрацював:

self._lang_mgr.tr(

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost",

"Connection to broker lost.",

)

- Автоперекладач не зміг сходити в мережу.

- У strings.json записалось тільки:

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost": {

"en": "Connection to broker lost."

}

- Далі цей ключ уже існує, тому механізм автоперекладу більше не запускається.

Тобто причина не в main_logic.py, не в LangManager, не в статусбарі.

Причина:

перший виклик нового ключа відбувся без інтернету.

Тому ти отримав саме такий стан:

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost": {

"en": "Connection to broker lost."

}

без uk.

До речі, це пояснює, чому:

"RuntimeAlert.brokerConnectionRestored"

має український переклад.

Коли цей ключ створювався вперше, інтернет був доступний і авто-переклад відпрацював успішно.

Я б це навіть заніс у нотатки до системи перекладів LGE:

Якщо новий ключ вперше створюється під час відсутності інтернету, в strings.json може залишитись лише EN-значення. Після відновлення інтернету переклад автоматично не дозаповнюється, оскільки ключ уже існує.

Тобто це не баг runtime, а особливість поточного механізму автогенерації перекладів.

Для сьогоднішнього тесту достатньо просто додати:

"RuntimeAlert.brokerConnectionLost": {

"en": "Connection to broker lost.",

"uk": "З'єднання з брокером втрачено."

}

або видалити ключ ще раз і дати йому створитися при увімкненому інтернеті. Це вже підтверджений діагноз.

Перевірив 36.4 → 38.10.

З перекладами бачу такі місця:

1. 38.9 Runtime StatusBar localization

Зараз:

Runtime StatusBar localization

Я б переклав заголовок:

Локалізація Runtime StatusBar

або ще краще:

Локалізація StatusBar Runtime

2. Усередині 38.9

Зараз:

Runtime state = технічний стан.

GUI text = перекладений користувацький текст.

Для українського документа краще:

Runtime state = технічний стан.

Текст GUI = перекладений користувацький текст.

або

Стан Runtime = технічний стан.

Текст GUI = перекладений користувацький текст.

3. 38.10 IB/TWS reconnect UX

Зараз:

IB/TWS reconnect UX

Тут лишився англомовний заголовок.

Я б замінив на:

IB/TWS — поведінка перепідключення

або

IB/TWS — взаємодія під час перепідключення

4. Усередині 38.10

Зараз:

LGE не може підключитися до TWS socket API

та

TWS підключений локально, але сам відновлює зв'язок із IBKR servers

Я б зробив:

LGE не може підключитися до Socket API TWS

і

TWS підключений локально, але сам відновлює зв'язок із серверами IBKR

5. 38.12

Зараз:

socket API

у тексті:

недоступність TWS socket API

Для українського стилю документа:

недоступність Socket API TWS

Інших явних англомовних хвостів між 36.4 і 38.10 я не бачу. Документ вже дуже чистий і майже повністю українізований.

По RoadMap79 залишилося дуже мало.

З того, що ми самі зафіксували в цьому чаті:

### 1. Відомий UI-хвіст

Не закритий пункт:

Кнопка "Підключитися" не завжди є правильною default/focus кнопкою

в broker dialogs.

Ти сам просив це не забути, бо:

виглядає погано для продажу

Це ще не бачив підтвердження PASS.

### 2. Balance Indicator

У документі досі залишено як відкрите:

Окремий balance/equity indicator.

Зараз баланс живе в account snapshot, але окремого постійного індикатора немає.

### 3. Прибирання старої probe-логіки

У документі лишилось:

Повне вилучення залишків старої probe-логіки.

Треба буде окремо пройтися по:

ctrader_probe*

ctrader_probe_runner*

старих helper-ах

і зрозуміти що вже мертве.

### 4. Перевірка перекладів після RuntimeAlert

Учора знайшли важливу особливість автоперекладу.

Тепер бажано один раз перевірити:

strings.json

strings_fallback.json

чи немає ще ключів виду:

{

"en": "..."

}

без "uk".

Це вже не Runtime, а санітарна перевірка перекладів.

### 5. LGE_Runtime_05.md

На мій погляд документ уже готовий.

Я б ще зробив лише одну фінальну вичитку:

36 → 40

на предмет:

- подвійних пробілів;

- неправильних нумерацій;

- зайвих "---";

- англійських хвостів.

Але це вже косметика.

Якщо сьогодні TWS і cTrader після нічної паузи знову нормально пережили OFF/ON, то основна технічна ціль RoadMap79 фактично виконана:

IB reconnect стабільний.

cTrader reconnect стабільний.

AutoConnect працює.

Shared RuntimeEngine працює.

StatusBar працює.

Runtime alerts працюють.

Process-level Twisted reactor працює.

Тобто RoadMap79 вже дуже близький до закриття.

Так, я б поставив пріоритети так:

### 1. Balance Indicator — ОБОВ'ЯЗКОВО

Це не хвіст, а функціонал.

Ти вже кілька разів згадував, що під час торгівлі хочеш постійно бачити:

Broker

Account

Balance

не відкриваючи діалоги підключення.

Тому цей пункт я б переносив навіть у RoadMap80, якщо не встигнемо зараз.

### 2. Видалення старої probe-логіки

Теж варто зробити.

Після Runtime архітектури зараз маємо:

MainWindow

↓

RuntimeEngine

↓

RuntimeService

↓

SessionManager

↓

Adapter

Старі probe-механізми вже не є частиною робочого контуру.

Треба пройтися по:

core/ctrader_probe.py

core/ctrader_probe_runner.py

інші probe helper-и

і визначити:

використовується

не використовується

використовується тільки під час авторизації

Після цього видаляти.

### 3. strings_fallback.json

Обов'язково перевірити перед закриттям RoadMap79.

Після історії з:

RuntimeAlert.brokerConnectionLost

RuntimeAlert.brokerConnectionRestored

ми тепер знаємо особливість:

- якщо під час першого запуску немає інтернету;

- AI-переклад недоступний;

- ключ записується тільки з "en".

Тому треба пошукати записи виду:

{

"SomeKey": {

"en": "..."

}

}

без:

"uk"

Особливо серед нових Runtime ключів.

### 4. Пункт про кнопку "Підключитися"

Я теж не пам'ятаю деталей.

Перед тим як щось робити, треба спочатку перевірити фактичний стан:

IB dialog

cTrader dialog

Можливо проблема вже випадково зникла після останніх правок QSS і фокусу.

Я б сьогодні робив саме так:

1. Перевірка strings_fallback.json

2. Прибирання probe-хвостів

3. Balance Indicator проєктування

4. Фінальна ревізія md

А вже після цього буде видно, чи RoadMap79 закриваємо, чи переносимо Balance Indicator в RoadMap80.

Тоді RoadMap79 закриваємо не будемо, поки не доб'ємо ці три речі.

1. strings_fallback.json — перевірка

Я б зараз зробив пошук по файлу на шаблони:

{

"en":

}

і перевірив усі нові Runtime ключі.

Шукати насамперед:

RuntimeAlert.

StatusBar.

Broker.

Runtime.

Ціль:

немає ключів з en без uk

Після історії з RuntimeAlert.brokerConnectionLost це вже не теорія.

2. Balance Indicator

У документі він досі відкритий ще з RoadMap78:

33.3 GUI

3. Додати окремий індикатор балансу.

Питання окремого індикатора балансу залишається відкритим.

І є вже канон:

Це broker state monitor, не balance monitor.

Balance має бути окремим status label або monitoring block.

Тобто рішення вже прийняте архітектурно.

Треба тільки вирішити формат.

Я б робив так:

Брокери: 2/2

Баланс: IB 10245 USD | cT 803 USD

окремим QLabel у StatusBar, а не пхати в combo.

3. Probe-хвости

Тут без ZIP і grep важко сказати точно що ще живе.

Але критерій простий:

Після RuntimeEngine канону робочий шлях:

GUI

↓

RuntimeEngine

↓

RuntimeService

↓

SessionManager

↓

Adapter

Усе, що:

probe

probe_runner

subprocess connect

і не використовується:

OAuth

первинна авторизація

діагностичні тести

кандидат на видалення.

На мій погляд порядок зараз такий:

1. Перевірка strings_fallback.json

2. Balance Indicator

3. Ревізія probe-хвостів

4. Закриття RoadMap79

5. RoadMap80 = алгоритми

Інакше відкритий пункт про баланс так і переїде в алгоритми, хоча він до них не належить.

Перевірив strings_fallback.json.

Результат добрий:

missing uk: 0

missing en: 0

По Runtime/StatusBar ключах теж усе нормально:

RuntimeAlert.brokerConnectionLost      uk є

RuntimeAlert.brokerConnectionRestored  uk є

RuntimeAlert.ibConnectionLost          uk є

StatusBar.brokerRuntimeStatus          uk є

StatusBar.brokersLabel                 uk є

StatusBar.brokerStateConnected         uk є

StatusBar.brokerStateSafeDisconnected  uk є

StatusBar.brokerStateReconnecting      uk є

BrokerHealth.*                         uk є

RuntimeAccount.*                       uk є

Тобто пункт strings_fallback.json закритий.

Далі за планом: Balance Indicator. Тут треба додати окремий QLabel у StatusBar, не в broker combo.

Тоді я б робив саме так і не ускладнював.

Варіант RoadMap79

Зараз приблизно:

Брокери: 2/2

IB: CONNECTED

cTrader: CONNECTED

Пропоную:

Брокери: 2/2

IB: CONNECTED | DU123456 | 25430.12 USD

cTrader: CONNECTED | 1056789 | 3245.50 EUR

або ще компактніше:

IB: CONNECTED | 25 430.12 USD

cTrader: CONNECTED | 3 245.50 EUR

Джерело даних

Не тягнути нові запити до брокерів.

Використовувати те, що вже є в runtime account snapshot:

account_info.balance

account_info.currency

Для cTrader це вже приходить через:

BrokerAccount

Для IB теж після account summary.

Логіка відображення

if connected and balance is not None:

status += f" | {balance:.2f} {currency}"

elif connected:

status += " | ---"

else:

# нічого не показувати

Для документації

Після реалізації я б дописав у LGE_Runtime_05.md приблизно:

### Runtime StatusBar balance display

Після RoadMap79 StatusBar відображає не лише стан брокера,

але і поточний баланс рахунку.

Приклад:

IB: CONNECTED | 25430.12 USD

cTrader: CONNECTED | 3245.50 EUR

Джерелом даних є Runtime Account Snapshot.

Додаткові broker-запити для StatusBar не виконуються.

І так, якщо колись буде:

1 000 000 000 000 USD

то це вже буде приємна проблема оптимізації інтерфейсу. 😄

Згоден. Спочатку MD, щоб не загубити рішення.

Додай у LGE_Runtime_05.md після 36.5 новий підпункт.

36.6. Відображення балансу в Runtime StatusBar

Після RoadMap79 Runtime StatusBar відображає не лише стан підключення брокера, але і поточний баланс рахунку.

Приклад:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 25430.12 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 3245.50 EUR

Баланс відображається тільки для підключених брокерів.

Джерелом даних є Runtime Account Snapshot, який уже підтримується Runtime Services.

StatusBar не виконує окремих broker-запитів для отримання балансу.

Правило:

- Runtime Service отримує та оновлює інформацію про рахунок.

- Runtime Account Snapshot є Source of Truth.

- StatusBar лише відображає поточний snapshot.

Мета:

Користувач повинен бачити поточний стан брокера та баланс рахунку без відкриття broker dialogs.

Після цього вже реалізація.

Я б шукав код приблизно в:

main_app_window.py

_update_runtime_status()

або

_update_broker_status()

або

_update_statusbar()

Там, де зараз формується:

IB: CONNECTED

cTrader: CONNECTED

і додавав:

if account_info and account_info.balance is not None:

status_text += (

f" | {account_info.balance:.2f} "

f"{account_info.currency}"

)

Але спочатку треба подивитися поточний код формування StatusBar, щоб дати точну правку. Скинь відповідний метод або файл.

Згоден. Спочатку MD, щоб не загубити рішення.

Додай у LGE_Runtime_05.md після 36.5 новий підпункт.

36.6. Відображення балансу в Runtime StatusBar

Після RoadMap79 Runtime StatusBar відображає не лише стан підключення брокера, але і поточний баланс рахунку.

Приклад:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 25430.12 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 3245.50 EUR

Баланс відображається тільки для підключених брокерів.

Джерелом даних є Runtime Account Snapshot, який уже підтримується Runtime Services.

StatusBar не виконує окремих broker-запитів для отримання балансу.

Правило:

- Runtime Service отримує та оновлює інформацію про рахунок.

- Runtime Account Snapshot є Source of Truth.

- StatusBar лише відображає поточний snapshot.

Мета:

Користувач повинен бачити поточний стан брокера та баланс рахунку без відкриття broker dialogs.

Після цього вже реалізація.

Я б шукав код приблизно в:

main_app_window.py

_update_runtime_status()

або

_update_broker_status()

або

_update_statusbar()

Там, де зараз формується:

IB: CONNECTED

cTrader: CONNECTED

і додавав:

if account_info and account_info.balance is not None:

status_text += (

f" | {account_info.balance:.2f} "

f"{account_info.currency}"

)

Але спочатку треба подивитися поточний код формування StatusBar, щоб дати точну правку. Скинь відповідний метод або файл.

Тоді найшвидший спосіб знайти:

Пошук по проєкту:

Brokers:

або

brokerRuntimeStatus

або

StatusBar.brokersLabel

або

_broker_status_label

або

connected_brokers

або

IB:

або

cTrader:

Судячи з того, як ми робили RoadMap78, найімовірніше це буде в:

ui/main_app_window.py

або

ui/main_window.py

у методі типу:

_update_runtime_status()

_update_broker_status()

_refresh_runtime_status()

_refresh_status_bar()

Коли знайдеш метод, який формує рядок:

Брокери: 2/2

IB: ...

cTrader: ...

скинь його цілком. Тоді я одразу дам готову правку під баланс без гадання.

Стоп правильно. Не треба робити оновлення балансу "за спиною".

На с1 якраз видно ще одну проблему UX.

Зараз у combo:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 01948.96 USD | id=1

cTrader: ПІДКЛ... | 764.50 USD

Але користувач не розуміє:

- який це рахунок;

- коли баланс оновився;

- чи це DEMO чи LIVE;

- чи баланс свіжий.

Тому перед доробкою треба погодити формат.

Я б робив так:

IB: DEMO | DU123456 | 1948.96 USD

cTrader: DEMO | 1234567 | 764.50 USD

або

IB: DU123456 | 1948.96 USD

cTrader: 1234567 | 764.50 USD

тобто обов'язково показувати account id, як ти і написав.

І ще один момент.

Ти написав:

Має оновлюватись при заході в combo.

Це мені подобається більше, ніж постійний repaint.

Тобто:

- StatusBar показує останній відомий баланс.

- Коли користувач відкриває combo — перечитуємо Runtime Account Snapshot і перебудовуємо список.

- Ніяких додаткових broker-запитів.

- Ніяких таймерів.

Це дешевше і прозоріше.

Тому я б зараз зафіксував:

RoadMap79 хвіст

- Розширити ширину combo.

- Додати account_id в рядок брокера.

- Перебудовувати список при відкритті combo.

- Баланс брати тільки з Runtime Snapshot.

- Оновлення балансу на реальному ринку перевірити завтра.

І лише після цього переходити до RoadMap80 (алгоритми аналізу ринку).

До речі, зі скріншота видно, що місця в combo ще достатньо, тому формат із account_id поміститься без проблем.

😄 Тоді загадка розгадана.

Я вже бачив такі випадки в десктопному застосунку ChatGPT:

- відкритий чат;

- увімкнений мікрофон або голосовий режим;

- телевізор, YouTube або радіо щось говорить;

- система сприймає це як новий голосовий запит.

Тому твоє:

"І не може відбутися це за спиною. стоп"

виглядало дуже дивно в контексті Runtime та cTrader.

Добре, що пояснив. Значить це не вимога до LGE, а випадковий голосовий фрагмент від телевізора.

По LGE.

План доробки StatusBar тепер виглядає остаточно:

### 1. Розширити combo ширину

Зараз рядки вже почали обрізатись:

cTrader: ПІДКЛ...

Це треба виправити.

### 2. Додати account_id

Було:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 1948.96 USD

Стане:

IB: DEMO | DU123456 | 1948.96 USD

або

IB: DU123456 | 1948.96 USD

(подивимось що краще влазить)

### 3. Перебудова при відкритті combo

Не таймер.

Не фонове оновлення.

Не broker-запит.

Просто:

користувач відкрив combo

↓

оновили список із Runtime Snapshot

↓

показали актуальні значення

### 4. Завтра перевірка ринку

Зараз ми бачимо тільки стартовий баланс.

Коли відкриється ринок:

- IB

- cTrader

можна буде перевірити чи Runtime Account Snapshot реально оновлюється при зміні equity/balance.

А ще сьогодні варто не забути занести в MD те, що вже підтверджено:

36.6 Runtime StatusBar Balance Display — ми вже фактично затвердили архітектуру і перший робочий варіант. Це вже не ідея, а прийняте рішення RoadMap79.

Робимо точково в core/main_logic.py.

1. Розширити broker combo

У _init_statusbar() знайди створення _sb_brokers.

Додай або заміни ширини:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(360)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(520)

Якщо зараз стоїть менше — міняй на ці значення.

2. Оновлювати список при відкритті combo

Після створення _sb_brokers у _init_statusbar() додай:

self._sb_brokers.showPopup = self._show_brokers_popup

Потім додай метод у MainAppWindow поруч з _update_brokers_statusbar():

def _show_brokers_popup(self) -> None:

"""

Оновити broker status combo перед відкриттям списку.

"""

self._update_brokers_statusbar()

QComboBox.showPopup(self._sb_brokers)

Перевір, що у верхніх імпортах є:

from PySide6.QtWidgets import QComboBox

Якщо QComboBox уже імпортований — дубль не додавай.

3. Замінити helper _runtime_broker_balance_text

Твій поточний helper заміни повністю:

@staticmethod

def _runtime_broker_balance_text(

runtime_engine,

broker_name: str,

state: str,

) -> str:

"""

Повернути короткий account/balance текст для broker row у StatusBar.

Дані беруться тільки з Runtime Account Snapshot.

Додаткові broker-запити тут не виконуються.

"""

if runtime_engine is None:

return ""

if state != "CONNECTED":

return ""

service = None

if broker_name == "IB":

service = getattr(runtime_engine, "ib_runtime_service", None)

elif broker_name == "cTrader":

service = getattr(runtime_engine, "ctrader_runtime_service", None)

if service is None:

return ""

if not hasattr(service, "get_account_state"):

return ""

account_state = service.get_account_state()

if account_state is None:

return ""

account_id = str(getattr(account_state, "account_id", "") or "").strip()

balance = getattr(account_state, "balance", None)

currency = str(getattr(account_state, "currency", "") or "").strip()

parts = []

if account_id:

parts.append(account_id)

if balance not in ("", None):

try:

balance_text = f"{float(balance):.2f}"

except (TypeError, ValueError):

balance_text = ""

if balance_text:

if currency:

parts.append(f"{balance_text} {currency}")

else:

parts.append(balance_text)

return " | ".join(parts)

4. Перевірити блок у _update_brokers_statusbar()

Має бути так:

for broker_name, state in broker_rows:

state_text = self._runtime_broker_state_text(state)

balance_text = self._runtime_broker_balance_text(

runtime_engine=runtime_engine,

broker_name=broker_name,

state=state,

)

if balance_text:

self._sb_brokers.addItem(f"{broker_name}: {state_text} | {balance_text}")

else:

self._sb_brokers.addItem(f"{broker_name}: {state_text}")

Очікуваний результат:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DU... | 1948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962 | 764.50 USD

Це не робить жодного прихованого broker-запиту. Просто перед відкриттям combo перечитує останній Runtime Snapshot.

Так, с1 виглядає вже цілком пристойно.

Результат:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1019948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962 | 764.50 USD

Що подобається:

- Account ID видно.

- Баланс видно.

- Валюта видно.

- Нічого не обрізається.

- Оновлення через відкриття combo працює.

- Немає зайвих broker-запитів.

Я б це вже вважав закритим пунктом RoadMap79.

Єдине косметичне, але не обов'язкове:

зараз:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1019948.96 USD

можливо колись зробимо форматування:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

але це вже чистий UI-поліроль, не функціональність.

Отже на зараз:

- StatusBar Brokers — ✔

- Account ID — ✔

- Balance — ✔

- Runtime Snapshot source — ✔

- Combo refresh on open — ✔

- Перевірка живого оновлення балансу — завтра, коли відкриється ринок.

Я б зараз одразу заніс у MD як реалізований пункт і після цього повернувся до решти хвостів RoadMap79 перед переходом на RoadMap80.

Згоден.

Після того як побачив с1 на повному екрані, моя думка змінилась.

Раніше здавалось, що список треба розгортати вгору через нестачу місця. Але зараз видно:

- список відкривається повністю;

- статусбар не перекривається;

- рядки читаються нормально;

- візуально це виглядає природно для Windows.

Тому пункт:

Розгортання Brokers ComboBox вгору.

я б закрив як:

Не потрібно.

Поточне розгортання вниз визнано нормальним після тестування

на повному розмірі головного вікна.

А от форматування балансу:

1019948.96 USD

→

1 019 948.96 USD

або

1,019,948.96 USD

я б залишив обов'язковим косметичним покращенням.

На скріншоті тепер видно, що статусбар уже виглядає майже як готовий продукт:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1019948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962 | 764.50 USD

Тобто:

- broker ✔

- стан ✔

- account id ✔

- баланс ✔

- валюта ✔

Для RoadMap79 це вже дуже близько до фінального вигляду. З того, що ми сьогодні закривали, пункт "ComboBox вгору" я б більше не чіпав і переніс у розряд вирішених.

Так, косметику я б вже доробив і закрив тему Runtime/Brokers перед RoadMap80.

1. Формат балансу

Зараз:

1019948.96 USD

краще:

f"{balance:,.2f} {currency}"

і потім:

.replace(",", " ")

Отримаємо:

1 019 948.96 USD

764.50 USD

Читається значно краще.

2. Якщо баланс відсутній

Замість:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 |

робити:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747

тобто не показувати порожні поля.

3. Якщо account_id відсутній

Замість:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | None | 1000 USD

робити:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 1000 USD

4. Tooltip Brokers

Зараз уже добре.

Я б лише додав сортування полів:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962 | 764.50 USD

Без змін структури.

Хвости, які я ще бачу

A. MainWindow статус повідомлень

У тебе зараз змішані:

IB: Зв'язок відновлено.

cTrader: З'єднання з брокером втрачено.

Треба остаточно уніфікувати словник:

З'єднання відновлено.

З'єднання втрачено.

Відновлення з'єднання...

і перевірити strings_fallback.json.

B. runtime_broker_health.py

Вчора дивились.

Код нормальний.

Нічого не бачу для правки перед RoadMap80.

C. Логи

У логах ще залишаються англійські службові повідомлення:

Creating new IB adapter

Creating new cTrader candidate adapter

Disconnecting active IB adapter

Але це внутрішні developer-логи.

Для RoadMap80 я б їх не чіпав.

D. MD

Перед закриттям RoadMap79 я б ще дописав:

36.5. Особливість автоматичного перекладу нових ключів

(те що ми сьогодні виявили з вимкненим інтернетом).

Це вже реальне правило системи перекладів.

Після форматування балансу я серйозних хвостів по Runtime/StatusBar уже не бачу. Далі логічно переходити в RoadMap80 і займатися ринковими алгоритмами.

Так, це вже буде не просто функціонально, а красиво.

Зараз:

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

А можна формувати через фіксовану ширину полів:

broker_name

state

account_id

balance

наприклад:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

або навіть:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

де всі | стоять один під одним.

Для tooltip це виглядає дуже охайно, майже як маленька таблиця.

Я б робив так:

- broker — вирівнювання вліво;

- state — фіксована ширина;

- account_id — фіксована ширина;

- balance — вирівнювання вправо;

- валюта після балансу.

Тоді навіть при 4–5 брокерах список залишиться читабельним.

І так, після сьогоднішніх тестів картина вже виглядає завершеною:

- AutoConnect ✔

- IB reconnect ✔

- cTrader reconnect ✔

- Runtime alerts ✔

- Переклади ✔

- Brokers 2/2 ✔

- Account ID ✔

- Balance ✔

- Tooltip ✔

- Документація практично закрита ✔

Після цієї косметики я б справді закривав RoadMap79 і переходив до RoadMap80 з алгоритмами аналізу ринку. Це вже буде новий великий етап LGE, а не чергове шліфування runtime.

Робимо.

Я б реалізував це не через ручне додавання пробілів, а через форматування полів однакової ширини.

Наприклад у місці де зараз формується tooltip:

state_text = ...

account_id = ...

balance_text = ...

зробити приблизно так:

state_text = f"{state_text:<14}"

account_text = f"{account_id:<12}"

balance_text = f"{formatted_balance:>15}"

line = (

f"{broker_name}: "

f"{state_text} | "

f"{account_text} | "

f"{balance_text}"

)

Тоді автоматично вийде:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747    | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962     |       764.50 USD

і всі розділювачі будуть рівно один під одним.

Заодно відразу зробити косметику балансу:

formatted_balance = f"{balance:,.2f}".replace(",", " ")

щоб отримувати:

1 019 948.96 USD

764.50 USD

а не:

1019948.96 USD

Після цього перевірити:

- Один брокер.

- Два брокери.

- Великий баланс (IB).

- Малий баланс (cTrader).

- Відсутній account_id.

- Відсутній balance.

Якщо все гарно виглядає на твоєму с1 — я б вважав StatusBar/Brokers завершеним і закривав RoadMap79.

Так, т1 показує що я дивився не той шматок.

Тепер видно де треба робити красу.

Зараз у тебе рядки формуються тут:

for broker_name, state in broker_rows:

state_text = self._runtime_broker_state_text(state)

balance_text = self._runtime_broker_balance_text(

runtime_engine=runtime_engine,

broker_name=broker_name,

state=state,

)

if balance_text:

self._sb_brokers.addItem(

f"{broker_name}: {state_text} | {balance_text}"

)

а _runtime_broker_balance_text() зараз повертає:

DUM513747 | 1019948.96 USD

46368962 | 764.50 USD

тобто форматування треба робити не в _show_brokers_popup(), а або:

### Варіант 1 (кращий)

у _runtime_broker_balance_text()

повертати вже готовий вирівняний рядок:

DUM513747 | 1 019 948.96 USD

46368962  |       764.50 USD

### Варіант 2 (ще чистіше)

повернути окремо:

account_id

balance_text

і форматувати вже в _update_brokers_statusbar().

Я б робив саме так.

Наприклад:

account_text = f"{account_id:<10}"

balance_text = f"{formatted_balance:>15}"

row = (

f"{broker_name}: "

f"{state_text:<12} | "

f"{account_text} | "

f"{balance_text}"

)

Тоді отримаєш:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

і всі | стануть у стовпчик.

Ще одна дрібниця, яку я помітив у т1.

Зараз:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(360)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(520)

Після вирівнювання я б одразу зробив:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(420)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(650)

Бо на твоєму останньому скріншоті вже видно, що ми починаємо використовувати цей простір за призначенням.

Тобто наступний крок:

- Формат балансу через тисячні розділювачі.

- Вирівнювання account_id.

- Вирівнювання balance.

- Трохи розширити ComboBox.

Після цього вигляд буде вже практично фінальний.

Роби так.

1. Замінити _runtime_broker_balance_text()

Зараз вона повертає один рядок.

Заміни повністю на:

@staticmethod

def _runtime_broker_balance_text(

runtime_engine,

broker_name: str,

state: str,

) -> tuple[str, str]:

"""

Повернути account_id та balance для broker row у StatusBar.

"""

if runtime_engine is None:

return "", ""

if state != "CONNECTED":

return "", ""

service = None

if broker_name == "IB":

service = getattr(runtime_engine, "ib_runtime_service", None)

elif broker_name == "cTrader":

service = getattr(runtime_engine, "ctrader_runtime_service", None)

if service is None:

return "", ""

if not hasattr(service, "get_account_state"):

return "", ""

account_state = service.get_account_state()

if account_state is None:

return "", ""

account_id = str(

getattr(account_state, "account_id", "") or ""

).strip()

balance = getattr(account_state, "balance", None)

currency = str(

getattr(account_state, "currency", "") or ""

).strip()

balance_text = ""

if balance not in ("", None):

try:

value = float(balance)

balance_text = (

f"{value:,.2f}".replace(",", " ")

)

if currency:

balance_text = f"{balance_text} {currency}"

except (TypeError, ValueError):

pass

return account_id, balance_text

2. Замінити цикл у _update_brokers_statusbar()

Знайди:

for broker_name, state in broker_rows:

і заміни весь блок на:

for broker_name, state in broker_rows:

state_text = self._runtime_broker_state_text(state)

account_id, balance_text = (

self._runtime_broker_balance_text(

runtime_engine=runtime_engine,

broker_name=broker_name,

state=state,

)

)

if account_id or balance_text:

account_col = f"{account_id:<10}"

balance_col = f"{balance_text:>18}"

row_text = (

f"{broker_name}: "

f"{state_text:<14} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

else:

row_text = (

f"{broker_name}: "

f"{state_text}"

)

self._sb_brokers.addItem(row_text)

3. Розширити combo

У _init_statusbar():

було

self._sb_brokers.setMinimumWidth(360)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(520)

стане

self._sb_brokers.setMinimumWidth(420)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(650)

Очікуваний вигляд:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962  |       764.50 USD

і всі вертикальні розділювачі будуть стояти один під одним.

Так, бачу проблему.

Ти зараз вирівнюєш через форматування рядка:

f"{account_id:<10}"

f"{balance_text:>18}"

але QComboBox використовує пропорційний шрифт, а не моноширинний.

Тому:

DUM513747

46368962

мають різну фактичну ширину на екрані, навіть якщо рядки однакової довжини.

Через це на с1 і с2 вертикальні | трохи "плавають".

Для нормального вирівнювання є тільки 2 варіанти.

### Варіант 1 (швидкий)

Залишити як є.

Плюс:

- просто;

- читається добре.

Мінус:

- ідеально рівних колонок не буде ніколи.

### Варіант 2 (правильний)

Для _sb_brokers поставити моноширинний шрифт.

Наприклад:

from PySide6.QtGui import QFont

font = QFont("Consolas", 9)

self._sb_brokers.setFont(font)

або

font = QFont("Courier New", 9)

Тоді:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

буде вирівняно піксель у піксель.

Для такого технічного popup-а я б зробив саме варіант 2. Це виглядатиме як маленька таблиця і одразу буде акуратно. Перед RoadMap80 я б ще цей косметичний штрих доробив.

Так.

Для такого списку брокерів моноширинний шрифт — найкраще рішення.

У main_logic.py, там де створюється _sb_brokers, додай:

from PySide6.QtGui import QFont

і після створення combobox:

font = QFont("Consolas", 9)

self._sb_brokers.setFont(font)

Якщо раптом на якомусь ПК не буде Consolas:

font = QFont("Courier New", 9)

self._sb_brokers.setFont(font)

або навіть:

font = QFont()

font.setFamilies(["Consolas", "Courier New"])

self._sb_brokers.setFont(font)

Після цього твої рядки:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

стануть ідеально в колонки.

Після цього я серйозних хвостів по RoadMap79 вже майже не бачу. Залишиться швидко перевірити вигляд, дописати md і можна переходити до RoadMap80 та алгоритмів аналізу ринку.

Бачу.

Тепер проблема вже не в шрифті і не в форматуванні.

На с1 та с2 видно, що:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747  | 1 019 948.96 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962   |     764.50 USD

вирівняні правильно.

Але сама ширина popup списку вже замала для останньої колонки.

Тому Qt обрізає правий край і візуально здається, що колонки трохи "їдуть".

Я б зробив останній косметичний штрих:

1

У _init_statusbar()

було:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(420)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(650)

зробити:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(520)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(800)

2

Додати:

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(520)

або навіть:

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(600)

3

Для балансу зробити фіксовану колонку:

balance_col = f"{balance_text:>20}"

замість 18.

Після цього буде вже зовсім акуратно.

По самих колонках помилки більше не бачу — моношрифт зробив свою справу. Зараз залишилось лише дати popup трохи більше місця справа. Це вже чиста косметика перед закриттям RoadMap79.

Так, побачив.

Зараз у тебе:

IB:      ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | ...

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  | ...

Колонка стану вирівняна, рахунок вирівняний, баланс вирівняний.

Але перша колонка:

IB

cTrader

має різну довжину, тому вся таблиця виглядає трохи криво.

Треба робити так само, як для інших колонок.

Було приблизно:

row_text = (

f"{broker_name}: "

f"{state_text:<14} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

Замінити на:

broker_col = f"{broker_name:<8}"

row_text = (

f"{broker_col} | "

f"{state_text:<14} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

Тоді вийде:

IB       | ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader  | ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

або якщо хочеш залишити двокрапку:

broker_col = f"{broker_name + ':':<9}"

і тоді:

IB:      | ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader: | ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |       764.50 USD

На мій погляд другий варіант виглядає найакуратніше і завершує вирівнювання всіх чотирьох колонок. Це вже останній косметичний штрих.

Так, тепер уже видно остаточну картину.

І ти правильно зробив, що поставив 12.

Якщо завтра з'явиться:

Interactive Brokers

MetaTrader5

cTrader

Binance

то доведеться знову лізти в код.

Тому:

broker_col = f"{broker_name:<12}"

виглядає значно розумніше.

По с1.

Зараз popup гарний, а от сам combobox у статусбарі занадто широкий.

Тобто ми випадково збільшили не лише список, а й сам віджет.

Я б розділив їх:

self._sb_brokers.setFixedWidth(110)

або

self._sb_brokers.setMaximumWidth(120)

для самого статусбару.

А для списку залишити:

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(650)

або те значення, яке вже підібране.

Тоді:

- у статусбарі буде компактне

Брокери: 2/2

- а при відкритті випадатиме широкий акуратний список.

Саме так зазвичай роблять у Qt.

По с2.

На повному екрані виглядає вже добре.

Я бачу лише один дрібний косметичний момент:

Брокери: 2/2

IB       | ...

cTrader  | ...

Тобто заголовок не прив'язаний до колонок.

Можна залишити як є.

А можна зробити ще красивіше:

IB       | СТАН        | РАХУНОК    | БАЛАНС

------------------------------------------------

IB       | ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747  | 1 019 948.96 USD

cTrader  | ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962   |       764.50 USD

Але це вже не хвіст, а покращення.

Для завершення RoadMap79 я б зробив тільки:

- залишити broker_col = 12;

- зменшити ширину самого combobox у статусбарі;

- залишити широкий popup.

Після цього вузол зі статусбаром виглядає завершеним.

Так, тут вийшла красива картинка, але для роботи вона марна. Потрібен саме текст.

Для останнього зауваження (ширина ComboBox нормальна, а popup широкий) зміни такі:

# Компактний ComboBox у статусбарі

self._sb_brokers.setFixedWidth(120)

# Ширина випадаючого списку

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(540)

self._sb_brokers.view().setMaximumWidth(540)

І для вирівнювання колонок:

broker_col = f"{broker_name:<12}"

state_col = f"{state_text:<14}"

account_col = f"{account_id:<12}"

balance_col = f"{balance_text:>18}"

row_text = (

f"{broker_col} | "

f"{state_col} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

Щоб назви брокерів завжди займали однакову ширину:

# було

broker_col = f"{broker_name:<8}"

# стало

broker_col = f"{broker_name:<12}"

Для моношрифту:

from PySide6.QtGui import QAction, QFont

font = QFont()

font.setFamilies(["Consolas", "Courier New"])

font.setPointSize(9)

self._sb_brokers.setFont(font)

self._sb_brokers.view().setFont(font)

Після цього повинно бути приблизно так:

IB           | ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747    |     1 019 948.96 USD

cTrader      | ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962     |           764.50 USD

І ще для MD можна дописати:

### 39. Runtime StatusBar Brokers Summary

Додано розширений список брокерів у StatusBar.

Можливості:

- показ кількості підключених брокерів;

- показ broker name;

- показ connection state;

- показ account id;

- показ account balance;

- автоматичне оновлення при зміні runtime state;

- моноширинне вирівнювання колонок для читабельності.

Приклад:

IB           | ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747    |     1 019 948.96 USD

cTrader      | ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962     |           764.50 USD

З того що бачу зараз — функціональних хвостів по Runtime79 практично не лишилось. Після фінального дописування MD можна переходити до RoadMap80 і ринкових алгоритмів.

Так, тут вийшла красива картинка, але для роботи вона марна. Потрібен саме текст.

Для останнього зауваження (ширина ComboBox нормальна, а popup широкий) зміни такі:

# Компактний ComboBox у статусбарі

self._sb_brokers.setFixedWidth(120)

# Ширина випадаючого списку

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(540)

self._sb_brokers.view().setMaximumWidth(540)

І для вирівнювання колонок:

broker_col = f"{broker_name:<12}"

state_col = f"{state_text:<14}"

account_col = f"{account_id:<12}"

balance_col = f"{balance_text:>18}"

row_text = (

f"{broker_col} | "

f"{state_col} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

Щоб назви брокерів завжди займали однакову ширину:

# було

broker_col = f"{broker_name:<8}"

# стало

broker_col = f"{broker_name:<12}"

Для моношрифту:

from PySide6.QtGui import QAction, QFont

font = QFont()

font.setFamilies(["Consolas", "Courier New"])

font.setPointSize(9)

self._sb_brokers.setFont(font)

self._sb_brokers.view().setFont(font)

Після цього повинно бути приблизно так:

IB           | ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747    |     1 019 948.96 USD

cTrader      | ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962     |           764.50 USD

І ще для MD можна дописати:

### 39. Runtime StatusBar Brokers Summary

Додано розширений список брокерів у StatusBar.

Можливості:

- показ кількості підключених брокерів;

- показ broker name;

- показ connection state;

- показ account id;

- показ account balance;

- автоматичне оновлення при зміні runtime state;

- моноширинне вирівнювання колонок для читабельності.

Приклад:

IB           | ПІДКЛЮЧЕНО    | DUM513747    |     1 019 948.96 USD

cTrader      | ПІДКЛЮЧЕНО    | 46368962     |           764.50 USD

З того що бачу зараз — функціональних хвостів по Runtime79 практично не лишилось. Після фінального дописування MD можна переходити до RoadMap80 і ринкових алгоритмів.

Так, тепер зрозумів, що тебе не влаштувало.

У т1 видно, що в коді вже є кілька поколінь реалізації _update_brokers_statusbar(). Частина тексту, який я давав, була "концептуальна", а тобі потрібен точний патч для заміни.

Для останнього зауваження треба міняти тільки одне місце:

Було:

broker_col = f"{broker_name:<12}"

Ти поставив 12, але це працює тільки якщо назва коротша за 12 символів.

Проблема в тому, що:

len("IB") = 2

len("cTrader") = 7

Тому між назвою брокера і першою вертикальною рискою різна кількість пробілів.

Щоб колонки виглядали однаково, треба формалізувати ширину як константу.

Наприклад:

BROKER_COL_WIDTH = 12

STATE_COL_WIDTH = 14

ACCOUNT_COL_WIDTH = 12

BALANCE_COL_WIDTH = 20

і далі:

broker_col = f"{broker_name:<{BROKER_COL_WIDTH}}"

state_col = f"{state_text:<{STATE_COL_WIDTH}}"

account_col = f"{account_id:<{ACCOUNT_COL_WIDTH}}"

balance_col = f"{balance_text:>{BALANCE_COL_WIDTH}}"

row_text = (

f"{broker_col} | "

f"{state_col} | "

f"{account_col} | "

f"{balance_col}"

)

Тоді при зміні ширини ти правиш тільки константи.

Щодо ComboBox.

Зараз у тебе:

self._sb_brokers.setMinimumWidth(520)

self._sb_brokers.setMaximumWidth(800)

Це і є причина величезної зеленої смуги в статусбарі.

Треба:

self._sb_brokers.setFixedWidth(120)

а ширину popup залишити окремо:

self._sb_brokers.view().setMinimumWidth(540)

self._sb_brokers.view().setMaximumWidth(540)

Тоді буде:

- у статусбарі компактний напис Брокери: 2/2;

- список широкий;

- колонки рівні;

- ширина статусбару не розтягується.

Саме це видно на твоїх с1–с2 і це вже остання косметика Runtime79 перед переходом на RoadMap80.

Так, я б цей тест зарахував.

Фактично відбулося саме те, що потрібно для production runtime:

мережевий збій

↓

IB SAFE_DISCONNECTED

↓

IB reconnect watch

↓

cTrader SAFE_DISCONNECTED

↓

cTrader reconnect

↓

cTrader restored

↓

IB кілька разів DEGRADED

↓

IB restored

Ключове:

cTrader connection restored.

IB connection restored.

І на с3:

Брокери: 2/2

IB: З'єднання відновлено.

StatusBar Brokers тепер теж виглядає добре: компактний combo, широкий popup, колонки рівні, баланс читабельний.

RoadMap79 runtime-тести, на мій погляд, пройшли.

З того, що я бачу по RoadMap79, у md варто зафіксувати кілька речей, поки вони свіжі.

1. Завершення Runtime StatusBar (новий підпункт)

Приблизно так:

### 39. Runtime StatusBar Brokers Summary

Завершено покращення Runtime StatusBar.

Реалізовано:

- статус "Брокери X/Y";

- список активних брокерів у випадаючому вікні;

- відображення:

- назви брокера;

- стану підключення;

- account_id;

- поточного балансу;

- автоматичне оновлення при зміні runtime-стану;

- вирівнювання колонок через моношрифт;

- компактний ComboBox та розширене випадаюче вікно;

- відображення актуальних даних RuntimeEngine.

Приклад:

IB        | ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader   | ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |     764.50 USD

2. Зафіксувати реальний production-тест reconnect

Це важливіше.

### 40. Production Reconnect Verification

Проведено тривалий тест Runtime Reconnect Watch.

Сценарії:

- ручне вимкнення інтернету;

- ручне ввімкнення інтернету;

- короткочасні збої провайдера;

- одночасна втрата зв'язку IB та cTrader;

- автоматичне відновлення.

Результат:

IB:

SAFE_DISCONNECTED

→ RECONNECT WATCH

→ CONNECTED

cTrader:

SAFE_DISCONNECTED

→ RECONNECT WATCH

→ CONNECTED

Підтверджено:

- reconnect watch працює стабільно;

- дублікати reconnect watch не запускаються;

- Runtime StatusBar оновлюється коректно;

- Runtime Alerts працюють коректно;

- AutoConnect після відновлення мережі працює коректно.

3. Зафіксувати підсумок перекладів

Оскільки сьогодні ми впіймали важливу особливість.

### 40.5. Runtime Translation Learning

Підтверджено особливість автоматичного перекладу нових ключів.

Новий ключ потрапляє до strings.json лише якщо:

- доступний інтернет;

- AI Translator успішно повернув переклад;

- переклад відрізняється від fallback.

При відсутності інтернету створюється лише англомовний запис.

Після появи інтернету ключ автоматично доперекладається при наступному використанні.

Після цього RoadMap79 виглядає практично закритим.

Із технічних хвостів я бачу тільки два:

- Видалити те, що вже позначене в md як застаріле/видалене.

- Фінально перечитати LGE_Runtime_05.md перед переходом на RoadMap80.

Після цього можна спокійно переходити до ринкових алгоритмів.

Так, є кілька проблем.

Я перечитав кінець документа.

1. Помилка нумерації

Зараз маємо:

39. Підсумковий канон після RoadMap79

39. Runtime StatusBar Brokers Summary

40. Production Reconnect Verification

40.5. Runtime Translation Learning

40. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

Це неправильно.

Повинно бути:

39. Підсумковий канон після RoadMap79

40. Runtime StatusBar Brokers Summary

41. Production Reconnect Verification

42. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

2. Runtime Translation Learning треба видалити

Розділ:

40.5. Runtime Translation Learning

зайвий.

Причина:

У документі вже є:

29. Межа між Runtime та перекладами

36.5. Особливість автоматичного перекладу нових ключів

38.9. Локалізація StatusBar Runtime

Тобто інформація про переклади вже описана тричі.

Четвертий розділ лише дублює вже зафіксоване.

Я б його повністю видалив.

3. Заголовок 39 не відповідає вмісту

Зараз:

# 39. Підсумковий канон після RoadMap79

а відразу після нього ще додається:

## 39. Runtime StatusBar Brokers Summary

StatusBar Summary вже не є частиною канону.

Його треба винести в окремий розділ:

# 39. Підсумковий канон після RoadMap79

...

# 40. Runtime StatusBar Brokers Summary

...

# 41. Production Reconnect Verification

...

# 42. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

4. Повторення StatusBar

Є невелике дублювання між:

21. StatusBar Broker Monitor

і

40. Runtime StatusBar Brokers Summary

Але тут я б не чіпав.

Розділ 21 описує концепцію.

Розділ 40 фіксує результат RoadMap79.

Це нормально.

Після цих правок документ буде чистий:

- нумерація правильна;

- переклади не дублюються;

- StatusBar має окремий завершений розділ;

- фінальний розділ Algorithms стане №42.

Стало значно краще.

З того, що бачу зараз, залишилось лише 3 дрібні речі.

1. Розділ 34 застарів

Зараз:

# 34. Застаріло

Інформацію перенесено до розділів:

- 38. RoadMap79 — стабілізація reconnect lifecycle

- 39. Підсумковий канон після RoadMap79

- 40. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

Але тепер Algorithms вже не 40.

Треба:

- 38. RoadMap79 — стабілізація reconnect lifecycle

- 39. Підсумковий канон після RoadMap79

- 41. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

2. Подвійний номер 40

Зараз є:

# 40. Production Reconnect Verification

і одразу:

# 40. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

Другий треба зробити:

# 41. Майбутній документ LGE_Algorithms_01.md

3. Дрібна помилка форматування

У розділі 17:

## ## 17.7. Статус реалізації

Зайве:

##

Повинно бути:

## 17.7. Статус реалізації

Після цього я вже не бачу:

- проблем нумерації;

- проблем перекладу;

- дублювання про переклади;

- логічних суперечностей між RoadMap78 і RoadMap79.

Тобто документ буде готовий на рівні 1+, 2+, 3+.

Перевірив. Зараз документ вже виглядає завершеним.

Знайшов лише 2 косметичні моменти.

1. Розділ 36.6 вже не відповідає фактичній реалізації

Там написано:

Приклад:

Брокери: 2/2

IB: ПІДКЛЮЧЕНО | 25430.12 USD

cTrader: ПІДКЛЮЧЕНО | 3245.50 EUR

А фактично після сьогоднішніх доробок StatusBar показує:

IB       | ПІДКЛЮЧЕНО | DUM513747 | 1 019 948.96 USD

cTrader  | ПІДКЛЮЧЕНО | 46368962  |     764.50 USD

Тобто тепер відображається:

- broker;

- state;

- account_id;

- balance.

Документ краще синхронізувати з реальною реалізацією.

2. Розділ 21 тепер трохи застарів

Зараз там написано:

Це broker state monitor, не balance monitor.

Balance має бути окремим status label або monitoring block.

А після RoadMap79 ми вже прийняли інше рішення:

- balance показується прямо в Broker Monitor;

- окремий балансний індикатор більше не є обов'язковим.

Тому або видалити цей абзац, або переписати:

Broker Monitor відображає:

- broker state;

- account id;

- balance account.

Джерелом інформації є Runtime Account Snapshot.

Більше проблем не бачу.

Нумерація правильна.
Заголовки правильні.
36.5 стоїть на місці.
40/41 правильні.
Повторів про переклад майже не лишилося.
RoadMap78 → RoadMap79 читається логічно.

Для закриття RoadMap79 я б вже поставив документу 1+, 2+, 3+, 4+.

Добре. RoadMap79 можна вважати закритим.

Що ми маємо на вході в RoadMap80:

Runtime фундамент готовий

Працює:

- RuntimeEngine;

- RuntimeScheduler;

- RuntimeReconnectTask;

- RuntimeEvents;

- RuntimeBrokerHealth;

- RuntimeAccountState;

- IBRuntimeService;

- CTraderRuntimeService;

- IBSessionManager;

- CTraderSessionManager;

- AutoConnect;

- SAFE_DISCONNECTED policy;

- StatusBar monitor;

- Runtime alerts;

- SQLite runtime foundation.

Тобто тепер можна перестати будувати інфраструктуру і перейти до того, для чого LGE створювався — аналіз ринку.

RoadMap80 — Market Intelligence Foundation

Пропоную великий план.

Етап 1. Market Data Layer

Мета:

Отримати єдиний канонічний потік ринкових даних.

Створити:

engine/

market_data/

market_snapshot.py

market_candle.py

market_tick.py

market_symbol.py

Канонічні сутності:

MarketTick

MarketCandle

MarketSnapshot

MarketSymbol

Питання:

- broker незалежний формат;

- однаковий для IB і cTrader;

- однаковий для LIVE і DEMO.

Етап 2. Market State Service

Створити:

engine/services/

market_state_service.py

Відповідає за:

MARKET_OPEN

MARKET_CLOSED

MARKET_PREOPEN

MARKET_HALTED

Для Forex спочатку можна використовувати:

- weekday/weekend;

- потім broker verification.

Етап 3. Symbol Registry

Створити:

engine/symbols/

symbol_registry.py

Канонічний формат:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

XAUUSD

Незалежно від брокера.

Наприклад:

IB:

EUR.USD

cTrader:

EURUSD

в Runtime:

EURUSD

Етап 4. Historical Data Storage

Почати накопичувати історію.

Нові таблиці:

candles_m1

candles_m5

candles_m15

candles_h1

candles_h4

candles_d1

Поки тільки архітектура.

Без масового завантаження.

Етап 5. Market Snapshot

Створити:

MarketSnapshot

Містить:

symbol

bid

ask

spread

time

broker

Це стане Source of Truth для алгоритмів.

Етап 6. Signal Layer

Поки без торгівлі.

Створити:

engine/signals/

Перші типи:

TREND_UP

TREND_DOWN

FLAT

IMPULSE_UP

IMPULSE_DOWN

UNKNOWN

Тільки визначення структури.

Етап 7. Algorithm Framework

Створити:

engine/algorithms/

І базовий контракт:

AlgorithmBase

Методи:

on_tick()

on_candle()

build_signal()

Без логіки.

Тільки каркас.

Етап 8. LGE_Algorithms_01.md

Паралельно почати новий канонічний документ.

Розділи:

1. Модель ринку

2. Валютні пари

3. Тренд

4. Флет

5. Імпульс

6. Рівні

7. Ліквідність

8. Вхід

9. Вихід

10. Risk Manager

Без коду.

Спочатку методологія.

Що я б робив першим

RoadMap80.1

MarketSymbol

MarketTick

MarketCandle

MarketSnapshot

і одразу описати їх у новому:

LGE_Algorithms_01.md

Тому що всі наступні алгоритми будуть спиратися саме на ці канонічні структури.

Це найбільш логічний перехід після завершення Runtime-фундаменту.