# RoadMap90 — IB Virtual Position Legs / Position Grouping

- RoadMap89 вважаємо завершеним.

Підтверджено:

IB SL/TP CREATE / MODIFY / CANCEL       : DONE

replacement survivor                    : DONE

replacement pair                        : DONE

OCA safety                              : DONE

Close з active OCA                      : DONE

orphan protective orders               : 0

польські placeholders                   : FIXED

OrdersPage retranslation                : FIXED

адаптивна ширина таблиці                : FIXED

ambiguous protection BLOCK              : CONFIRMED

- Поточний реальний IB Paper стан, з якого починаємо RoadMap90.

EURUSD broker net position:

BUY 3 000

LGE logical entries:

BUY 1 000

SL 1.144

TP 1.151

BUY 2 000

SL 1.143

TP 1.152

GBPUSD broker net position:

BUY 1 000

LGE logical entries:

BUY 3 000

SL 1.349

TP 1.361

SELL 2 000

SL 1.359

TP 1.349

IB показує одну net position на account + contract, але protective orders кожного входу залишаються окремими.

- Головна мета RoadMap90.

Додати в LGE поняття:

IB broker net position

└── LGE virtual position legs

Кожне відкриття через LGE повинно залишатися окремою логічною позицією зі своїми:

position_uid

trade_uid

side

volume

entry_price

SL

TP

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

oca_group

source

status

- Канонічне правило.

IB broker position = фінансова net-правда брокера

LGE position leg   = логічна декомпозиція угод LGE

Virtual leg не є окремою брокерською позицією і не повинен подаватися користувачу як справжній IB hedge account.

- Межі RoadMap90.

Не переписуємо:

cTrader position lifecycle

IB manual Open

IB manual Close

RoadMap89 net-position SL/TP Modify

IB connection/reconnect

OrdersPage Refresh broker snapshot

SQLite Trade → OrderPlan → BrokerOrder → Position chain

Новий leg-mode додається над чинною net-position логікою.

- Перший етап — аудит поточної persistence-моделі.

Перевірити в зіпі та demo.db:

trades

order_plans

broker_orders

positions

Потрібно встановити:

чи зберігається окремий position_uid для кожного входу;

чи записані parent і child broker order ids;

чи зберігається OCA group;

чи можна однозначно зв’язати STP/LMT із position_uid;

що відбувається з position rows після IB netting;

як зараз закривається одна leg у SQLite.

Перші зміни робити лише після цього аудиту.

- Другий етап — модель IB virtual leg.

Додати чистий Runtime DTO, наприклад:

IBVirtualPositionLeg

Мінімальні поля:

position_uid

broker_position_id

account_id

symbol

side

volume

entry_price

opened_at

source

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

stop_loss

take_profit

oca_group

leg_status

protection_status

reconciliation_status

Можливі стани:

OPEN

PARTIALLY_CLOSED

CLOSED

UNRECONCILED

BLOCKED

- Третій етап — reconciliation.

Побудувати чистий reconciler:

open Runtime legs

+

IB executions

+

IB net position

+

IB open protective orders

↓

reconciled leg snapshot

Головна інваріанта:

signed sum of OPEN LGE legs

==

current IB net position

Приклад:

EURUSD:

+1 000

+2 000

-------

+3 000 broker net

GBPUSD:

+3 000

-2 000

-------

+1 000 broker net

Якщо рівність не доведена:

reconciliation_status=BLOCKED

Жодні leg-level Modify або Close не виконуються.

- Четвертий етап — прив’язка protective orders до leg.

Пріоритет доказів:

1. збережені broker order ids;

2. parentOrderId;

3. OCA group;

4. account + contract;

5. protective action;

6. exact volume;

7. execution/order history.

Заборонено вибирати SL/TP лише за:

symbol

side

price

бо для одного symbol можуть існувати кілька однакових або близьких ордерів.

- П’ятий етап — нові Runtime methods.

Канонічно додати:

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp(position_uid)

RuntimeEngine.close_runtime_position_leg(position_uid)

Broker path:

OrdersPage

↓

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

Жодного прямого IB API з GUI.

- Шостий етап — OrdersPage grouping.

Бажаний вигляд:

EURUSD BUY 3 000                     broker net row

BUY 1 000 | 1.14885 | 1.144 | 1.151

BUY 2 000 | 1.14765 | 1.143 | 1.152

GBPUSD BUY 1 000                     broker net row

BUY  3 000 | ... | 1.349 | 1.361

SELL 2 000 | ... | 1.359 | 1.349

Верхній рядок:

broker net position

broker PnL

broker current price

reconciliation status

Вкладений рядок:

LGE virtual leg

entry price

side

volume

own SL/TP

source

Під час реалізації перевірити, що краще підходить:

QTreeWidget

або

ієрархічна модель QTreeView

Не імітувати вкладені рядки крихким ручним відступом у звичайному QTableWidget.

- Сьомий етап — leg-level Modify SL/TP.

Виклик здійснюється за:

position_uid

а не лише за:

broker_position_id

Для вибраної leg змінюється тільки її protective pair.

Приклад:

EURUSD BUY 1 000

SL 1.144 → 1.1425

TP 1.151 → 1.1505

Незмінними залишаються:

EURUSD BUY 2 000

SL 1.143

TP 1.152

RoadMap89 replacement survivor і replacement pair треба повторно використати, а не дублювати.

- Восьмий етап — leg-level Close.

При закритті конкретної leg:

1. перевірити reconciliation;

2. перевірити current broker net;

3. скасувати тільки protective orders цієї leg;

4. передати MARKET order протилежного напрямку на volume leg;

5. підтвердити execution;

6. повторно отримати broker net position;

7. позначити leg CLOSED;

8. перевірити залишені legs і protective orders.

Приклад:

GBPUSD BUY 3 000 leg

↓ close

SELL MARKET 3 000

↓

broker net BUY 1 000 → SELL 2 000

Після цього повинна залишитися:

GBPUSD SELL 2 000 leg

BUY STP 2 000

BUY LMT 2 000

- Дев’ятий етап — захист від orphan і reverse position.

Перед і після кожної leg-operation перевіряти:

broker net quantity

signed sum of open legs

active protective quantities

protective action

OCA membership

order ownership

same clientId

Terminal safety rules:

reconciliation mismatch → BLOCK

unknown order ownership → BLOCK

different-client protection → BLOCK

missing child order mapping → BLOCK

unexpected position change → ABORT

orphan order detected → ERROR

- Десятий етап — manual/imported positions.

Для позицій, створених не через LGE:

BROKER_MANUAL

IMPORTED

Не реконструювати legs припущеннями.

Початково підтримати:

net-only display;

net-only Close;

RoadMap89 safe net SL/TP Modify;

leg operations disabled.

Реконструкцію з reqExecutions винести в окрему наступну задачу після стабільного LGE-owned workflow.

- Одинадцятий етап — PnL.

Для broker group:

broker PnL

Для virtual leg:

calculated leg PnL

Leg PnL рахується з:

entry execution price

current broker price

side

remaining volume

Його не можна видавати за broker-reported reqPnLSingle.

- Дванадцятий етап — UI cleanup.

Окремо виправити:

білу рамку current cell;

неоднаковий вигляд selected row;

повне row selection;

збереження selection після Refresh;

tooltip для ***;

зрозумілий reconciliation status.

- Synthetic test matrix.

Додати тести:

run_ib_virtual_leg_model_check.py

run_ib_virtual_leg_reconciliation_check.py

run_ib_virtual_leg_protection_mapping_check.py

run_ib_virtual_leg_group_snapshot_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

run_orders_page_ib_position_groups_check.py

run_ib_virtual_leg_modify_plan_check.py

run_ib_virtual_leg_close_plan_check.py

run_ib_virtual_leg_safety_block_check.py

- Real IB Paper test matrix.

A. Два BUY одного symbol:

BUY 1K + BUY 2K

різні SL/TP

broker net BUY 3K

дві окремі legs.

B. MODIFY SL/TP першої leg:

друга leg не змінюється.

C. CANCEL/CREATE однієї ноги OCA:

інша leg не змінюється.

D. Close BUY 1K leg:

broker net 3K → 2K;

її SL/TP зникають;

BUY 2K leg залишається.

E. Протилежні legs:

BUY 3K + SELL 2K

broker net BUY 1K.

F. Modify SELL 2K leg:

BUY 3K protection не змінюється.

G. Close SELL 2K leg:

broker net BUY 1K → BUY 3K;

BUY 3K leg залишається.

H. Close останньої leg:

broker net = 0;

active orders = 0;

orphan orders = 0.

- Документація RoadMap90.

Після реальних тестів оновити:

doc/LGE_Runtime_05.md

Новий розділ документуватиме:

IB net positions;

LGE virtual position legs;

reconciliation;

position grouping;

leg-level SL/TP Modify;

leg-level Close;

safety invariants;

real IB Paper results.

- Перший конкретний крок у новому RoadMap90.

Відкрити переданий zip.

Перевірити RuntimeRepository schema.

Перевірити demo.db rows для сьогоднішніх EURUSD і GBPUSD.

Встановити, чи вже можна однозначно побудувати legs із наявних даних.

Код поки не змінювати.

- Назва нового чату:

RoadMap90 — IB Virtual Position Legs

Переходимо в RoadMap90 у режимі «пишемо код».

RoadMap90 — первинний persistence-аудит завершено

RoadMap89 фіксую завершеним. ZIP відкрито разом із повним SQLite-комплектом:

- data/demo.db

- data/demo.db-wal

- data/demo.db-shm

Код не змінював. demo.db має user_version = 4, PRAGMA integrity_check = ok, порушень foreign key немає.

1. Головний висновок

Із самого demo.db повноцінні IB virtual legs однозначно побудувати ще не можна.

Уже можна надійно відновити:

- position_uid;

- trade_uid;

- account;

- symbol;

- початковий напрямок угоди;

- початковий обсяг;

- parent MARKET order ID;

- приблизний час створення.

Не можна надійно відновити:

- фактичну execution price кожної leg;

- stop_loss_order_id;

- take_profit_order_id;

- актуальні SL/TP після RoadMap89 MODIFY/CREATE/CANCEL;

- oca_group;

- історію заміни protective orders;

- remaining volume;

- стан конкретної leg після часткового закриття;

- однозначний зв’язок поточних STP/LMT з position_uid без свіжого IB snapshot.

Тому автоматично створювати готові OPEN legs лише з SQLite не можна. Непідтверджені записи повинні отримувати UNRECONCILED або BLOCKED.

2. Поточні записи 16 липня 2026 року

| Symbol | Logical trade | position_uid | Parent order | Що записано в positions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EURUSD | BUY 1 000 | 9c2f63dd-9343-4f0a-a36e-89e2bfb46d1c | 111 | BUY 1 000, price 1.148850 |
| EURUSD | BUY 2 000 | a3badcf4-d572-4e03-a8e5-afb9b43ffaac | 114 | BUY 3 000, price 1.1473833333 |
| GBPUSD | BUY 3 000 | 70800966-87f3-4574-9054-290ab986fbfe | 117 | BUY 3 000, price 1.352250 |
| GBPUSD | SELL 2 000 | 52a6c682-1564-4d09-9517-93b18f6f0123 | 120 | BUY 1 000, price 1.3529166667 |

Це підтверджує основну проблему:

- trades описує логічне відкриття;

- positions описує broker net snapshot після виконання;

- другий рядок positions для symbol не є властивостями другої leg.

Арифметична перевірка

За trades:

EURUSD: +1 000 +2 000 = +3 000

GBPUSD: +3 000 -2 000 = +1 000

Це збігається з поточними broker net positions.

Якщо ж скласти поточні positions rows:

EURUSD: +1 000 +3 000 = +4 000

GBPUSD: +3 000 +1 000 = +4 000

Отже, таблицю positions не можна прямо трактувати як список legs.

3. Відповіді на питання аудиту

3.1. Чи зберігається окремий position_uid для кожного входу?

Так.

Для чотирьох сьогоднішніх входів створено чотири різні position_uid.

Але поля side, volume, open_price у цих рядках не завжди належать відповідній leg — після netting вони містять поточний broker net snapshot.

3.2. Чи записані parent і child broker order IDs?

- Parent MARKET order ID: так, у broker_orders.broker_order_id.

- Child STP/LMT IDs: ні.

Для поточних входів збережено лише:

111

114

117

120

Код IBAdapter.place_market_order() повертає:

parent_order_id

child_order_ids

stop_loss

take_profit

avg_fill_price

open_orders

Але RuntimeEngine записує в broker_orders тільки parent broker_order_id. Решта результату в SQLite не потрапляє.

Крок parent IDs дорівнює трьом. З огляду на порядок створення в адаптері можна припустити такі пари:

111 parent → 112 TP, 113 SL

114 parent → 115 TP, 116 SL

117 parent → 118 TP, 119 SL

120 parent → 121 TP, 122 SL

Це лише діагностичне припущення. Використовувати його в production reconciliation заборонено.

3.3. Чи зберігається OCA group?

Ні.

У жодній із таблиць:

- trades;

- order_plans;

- broker_orders;

- positions

немає oca_group, oca_type або ролі protective order.

RoadMap89 SL/TP operations також не записують оновлене зіставлення в repository.

3.4. Чи можна зв’язати STP/LMT із position_uid?

Із SQLite — ні.

Потенційно можна після живого IB snapshot:

broker_orders.broker_order_id

==

openOrder.parent_id

Але це працює лише тоді, коли protective order досі має первинний parentId.

Після replacement survivor/pair новий order може вже не мати початкового parent-зв’язку. Тоді потрібні:

- збережений child order ID;

- OCA group;

- permId;

- execution/order history;

- або стабільний LGE ownership marker.

Без них mapping треба блокувати.

3.5. Що відбувається з positions після IB netting?

Кожне нове відкриття створює ще один OPEN row з тим самим:

broker_position_id = IB:<account>:<symbol>

Але в новий row записуються:

- поточний net side;

- поточний net volume;

- broker average price.

Саме тому GBPUSD SELL 2 000 має в positions:

side   = BUY

volume = 1 000

Це коректний broker snapshot, але некоректна virtual leg.

3.6. Як зараз закривається одна leg у SQLite?

Ніяк. Окремого leg close зараз немає.

Поточний алгоритм:

- get_open_position_by_broker_position_id() бере тільки останній OPEN row через ORDER BY id DESC LIMIT 1.

- Поточний IBAdapter.close_position() скасовує всі STP/LMT цього account + symbol.

- Виконується MARKET order проти broker net position.

- Якщо broker position зникла повністю, mark_position_closed_by_broker_position_id() переводить у CLOSED усі відкриті rows цього symbol.

- Якщо broker position лишилася, жоден конкретний position row не змінюється.

Немає:

- remaining_volume;

- PARTIALLY_CLOSED;

- зв’язку close execution з конкретною leg;

- вибіркового скасування protection однієї leg.

Тому чинний close_position() не можна використовувати для leg-level Close без окремого нового методу.

4. Що вже є в IBAdapter і можна повторно використати

Нові IB callbacks для першого reconciler майже не потрібні.

openOrder уже збирає

- order_id;

- account;

- contract;

- action;

- order type;

- quantity;

- limit/stop price;

- parent_id;

- client_id;

- perm_id;

- order_ref;

- oca_group;

- oca_type;

- status;

- оригінальні Contract та Order objects.

execDetails уже збирає

- account;

- symbol;

- side;

- shares;

- execution price;

- execution time;

- order_id;

- perm_id.

Проблема не у відсутності IB даних. Проблема в тому, що:

- raw snapshots не підняті через canonical Runtime chain як окремий leg evidence snapshot;

- вони не зберігаються;

- поточний _build_sl_tp_by_position_id() агрегує protection на рівні net position;

- під час агрегації parent_id фактично губиться.

5. SL/TP із плану не підтверджуються SQLite

Значення:

EURUSD 1K: SL 1.144 / TP 1.151

EURUSD 2K: SL 1.143 / TP 1.152

GBPUSD 3K: SL 1.349 / TP 1.361

GBPUSD 2K: SL 1.359 / TP 1.349

у demo.db не записані.

Їх можна підтвердити тільки живим reqAllOpenOrders/openOrder snapshot із TWS.

Так само точну entry execution price другої EURUSD leg і GBPUSD SELL leg потрібно брати з reqExecutions, зіставляючи за збереженим parent order ID.

6. Висновок щодо поточних чотирьох legs

Зараз маємо достатні anchors:

position_uid

trade_uid

account + symbol

logical side

logical volume

parent MARKET order ID

Тому сьогоднішні legs ймовірно можна повністю reconciliate, але лише після живого доказу:

IB executions

+

raw open protective orders

+

current broker net positions

Правило:

parent_id / order_id / perm_id доведені → OPEN

mapping неповний                         → UNRECONCILED

mapping суперечливий                     → BLOCKED

Жодного відновлення child IDs за послідовністю номерів.

7. Наступний правильний мікрокрок

Перед schema migration і UI треба додати read-only evidence path:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

Який поверне чистий snapshot:

IB executions

IB net positions

raw IB open orders

Після цього перший synthetic/live audit має показати для parent orders:

111

114

117

120

їхні фактичні:

- executions;

- child order IDs;

- parent_id;

- SL/TP prices;

- quantities;

- action;

- OCA group;

- client ownership.

Лише після цього варто вводити schema version 5 і dedicated persistence для virtual legs. Поточну таблицю positions перетворювати на leg table не можна — вона вже використовується як загальна cTrader/IB runtime position chain.

- БД залишаємо. Але її роль уточнюємо:

- IB — поточна фінансова правда: net quantity, average cost, executions, active orders.

- SQLite LGE — логічна правда системи: який trade_uid створив яку leg, кому належать protective orders, що вже було закрито або замінено.

Без БД IB покаже:

GBPUSD BUY 1 000

але не збереже сенс:

BUY 3 000 leg

SELL 2 000 leg

Тому даними брокера БД повністю замінити не можна. Водночас не потрібно дублювати в БД кожен broker snapshot — зберігатимемо лише власність, ідентичність leg та потрібну історію.

- Перший кодовий крок RoadMap90 готовий: read-only evidence path.

Канонічний ланцюг:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

Новий виклик:

RuntimeEngine.get_ib_virtual_position_leg_evidence_snapshot()

- Snapshot містить:

positions

open_orders

executions

account_ids

current_client_id

captured_utc

Для positions повертаються scalar-поля:

account_id

broker_position_id

symbol_name

symbol

currency

sec_type

exchange

con_id

signed_quantity

side

volume

average_cost

Для open orders збережені наявні докази RoadMap89:

order_id

parent_id

perm_id

client_id

same_client_id

action

order_type

quantity

SL/TP price

oca_group

oca_type

order_ref

- Safety policy сувора:

- incomplete positions snapshot → exception;

- incomplete open-orders snapshot → exception;

- incomplete executions snapshot → exception;

- partial evidence не видається за готовий reconciliation snapshot.

Ніяких записів у SQLite і ніяких broker operations цей метод не виконує.

- Змінено п’ять файлів:

engine/ib_adapter.py

engine/ib_session_manager.py

engine/services/ib_runtime_service.py

engine/runtime_engine.py

tests/runtime/run_runtime_engine_ib_virtual_leg_evidence_check.py

- Перевірено:

AST syntax                    : OK

рядки понад 88 символів       : 0

Engine → Service → Manager

→ Adapter synthetic chain     : OK

manager calls                 : 1

adapter calls                 : 1

У моєму середовищі немає встановленого реального ibapi, тому integration test запущено з мінімальними import-заглушками. Логіка самого canonical chain пройшла:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_EVIDENCE_CHECK=OK

- Архів містить лише змінені файли зі збереженою структурою каталогів:

RoadMap90 step 01 — evidence files

Після перенесення запуск у вашому середовищі:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_evidence_check.py

- Перший evidence-тест підтверджено:

complete=True

positions=1

open_orders=1

executions=1

session_manager_calls=1

adapter_calls=1

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_EVIDENCE_CHECK=OK

Canonical chain працює у реальному venv313.

- Підготовлено другий крок RoadMap90 — чиста модель virtual leg і базовий reconciler.

Додано:

engine/ib_virtual_position_leg.py

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_model_check.py

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_reconciliation_check.py

- Новий DTO:

IBVirtualPositionLeg

Містить:

position_uid

trade_uid

broker_position_id

account_id

symbol_name

side

volume

entry_price

opened_utc

source

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

stop_loss

take_profit

oca_group

leg_status

protection_status

reconciliation_status

reconciliation_messages

Також має:

leg.signed_volume

leg.protective_action

leg.to_dict()

- Стани розділено правильно:

leg_status:

OPEN

PARTIALLY_CLOSED

CLOSED

protection_status:

NONE

PARTIAL

COMPLETE

BLOCKED

reconciliation_status:

RECONCILED

UNRECONCILED

BLOCKED

Virtual leg не подається як окрема IB broker position.

- Reconciler:

reconcile_ib_virtual_position_legs(

legs,

evidence_snapshot,

)

Перевіряє:

Runtime legs

+

IB executions

+

IB broker net positions

+

IB open protective orders

Головна інваріанта:

signed sum OPEN/PARTIALLY_CLOSED legs

==

IB broker signed quantity

При невідповідності вся broker group отримує:

BLOCKED

- Entry execution прив’язується тільки через сильну identity:

parent_order_id

account_id

symbol

execution side

exact execution quantity

При декількох partial fills розраховується weighted execution price.

- Protective orders поки прив’язуються тільки через:

1. збережений stop_loss_order_id / take_profit_order_id;

2. exact parentOrderId.

Навмисно відсутній fallback за:

symbol

side

price

volume

Тобто reconciler не вгадує ownership.

Також перевіряються:

account + contract

protective action

exact quantity

same clientId

order type

OCA consistency

duplicate STP/LMT

unmapped protective orders

- Synthetic reconciliation вже підтверджує обидві заплановані схеми:

EURUSD:

BUY 1 000

BUY 2 000

---------

broker BUY 3 000

status=RECONCILED

GBPUSD:

BUY 3 000

SELL 2 000

----------

broker BUY 1 000

status=RECONCILED

Окремо перевірено:

EURUSD broker quantity 3 000 → 2 000

result: BLOCKED

- Локальні результати:

IB virtual-leg model result

buy_signed_volume=1000.0

sell_signed_volume=-2000.0

buy_protective_action=SELL

sell_protective_action=BUY

fields=20

IB_VIRTUAL_LEG_MODEL_CHECK=OK

IB virtual-leg reconciliation result

complete=True

legs=4

eurusd_status=RECONCILED

gbpusd_status=RECONCILED

unmapped_orders=[]

mismatch_status=BLOCKED

IB_VIRTUAL_LEG_RECONCILIATION_CHECK=OK

- На цьому кроці не змінено:

SQLite schema

RuntimeRepository

RuntimeEngine

IBAdapter

IB operations

OrdersPage

RoadMap89 SL/TP logic

- Архів:

RoadMap90 step 02 — Virtual Leg Model

- Запуски у вас:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_model_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_reconciliation_check.py

- Після двох OK наступний крок:

RuntimeRepository

↓

read-only open virtual-leg seeds

↓

trade logical side/volume

position_uid

trade_uid

broker_position_id

parent broker order id

Тобто почнемо будувати legs із реальної demo.db, але ще без schema migration.

- Так, це був мій недогляд.

Локально в ib_virtual_position_leg.py можна залишати лише внутрішні implementation details. А ці значення формують спільний Runtime-контракт і надалі використовуватимуться в:

- RuntimeRepository;

- RuntimeEngine;

- OrdersPage;

- modify/close plans;

- synthetic tests.

Тому вони мають бути в engine/runtime_constants.py.

Виправив:

- IB_LEG_STATUS_*;

- IB_PROTECTION_STATUS_*;

- IB_RECONCILIATION_STATUS_*;

- IB_STOP_ORDER_TYPES;

- IB_TAKE_PROFIT_ORDER_TYPES;

- IB_PROTECTIVE_ORDER_TYPES.

ib_virtual_position_leg.py тепер лише імпортує їх із runtime_constants.py. Тести також імпортують константи безпосередньо з канонічного модуля.

Локальними в тесті залишаються тільки fixtures:

ACCOUNT_ID = "DUM513747"

CURRENT_CLIENT_ID = 1

Їх переносити не потрібно.

Повторно перевірено:

IB_VIRTUAL_LEG_MODEL_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_RECONCILIATION_CHECK=OK

Попередній архів step 02 замінюємо цим:

RoadMap90 step 02 v2 — constants fixed

- Обидва тести step 02 підтверджені у вашому venv313.

- Підготовлено RoadMap90 step 03 — RuntimeRepository virtual-leg seeds.

Додано метод:

RuntimeRepository.get_open_ib_virtual_position_leg_seeds(

account_id=None,

)

Він read-only читає:

trades

order_plans

broker_orders

positions

- Головне правило реалізовано правильно:

logical side / volume  ← trades

position_uid           ← positions

broker_position_id     ← positions

parent_order_id        ← broker_orders

Net-поля з positions повертаються лише як діагностичні:

broker_snapshot_side

broker_snapshot_volume

broker_snapshot_open_price

broker_snapshot_opened_utc

Вони не використовуються як властивості virtual leg.

- Додано чистий builder:

build_ib_virtual_position_legs_from_repository_seeds(seeds)

До reconciliation він навмисно встановлює:

entry_price = None

opened_utc = ""

stop_loss_order_id = None

take_profit_order_id = None

reconciliation_status = UNRECONCILED

Тобто broker net average price не видається за entry price окремої leg.

- На реальній demo.db із ZIP отримано:

EURUSD BUY  1 000 | parent 111 | snapshot BUY 1 000

EURUSD BUY  2 000 | parent 114 | snapshot BUY 3 000

GBPUSD BUY  3 000 | parent 117 | snapshot BUY 3 000

GBPUSD SELL 2 000 | parent 120 | snapshot BUY 1 000

Особливо важливо:

GBPUSD logical leg = SELL 2 000

positions snapshot = BUY 1 000

Loader зберіг саме SELL 2 000.

- Результат synthetic-перевірки:

RuntimeRepository IB virtual-leg seed result

seeds=4

parent_order_ids=[111, 114, 117, 120]

eurusd_signed=3000.0

gbpusd_signed=1000.0

entry_prices_are_unreconciled=True

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_SEED_CHECK=OK

Попередні model і reconciliation tests також залишилися OK.

- Не змінено:

SQLite schema version

IB broker operations

RuntimeEngine

OrdersPage

RoadMap89 logic

- Архів:

RoadMap90 step 03 — Repository Seeds

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_repository_ib_virtual_leg_seed_check.py

Після OK наступний крок — з’єднати:

repository seeds

+

live IB evidence snapshot

↓

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

↓

reconciled real EURUSD/GBPUSD legs

- На с1 закрився не просто один рядок — брокер закрив обидві логічні GBPUSD legs.

У TWS видно:

BUY 3 000 leg:

SELL STP 3 000  → виконаний

SELL 2 000 leg:

BUY LMT 2 000   → виконаний

Обидва рівні були біля 1.34900, тому при проходженні ціни:

broker net BUY 1 000

− SELL 3 000

+ BUY 2 000

----------------

broker net 0

У Portfolio тепер:

GBPUSD POS = 0

EURUSD POS = 3K

Для GBPUSD парні OCA-ордери, судячи зі значків, скасовані:

- TP для BUY 3K;

- SL для SELL 2K.

- Це дуже корисний реальний випадок для RoadMap90. Він підтвердив, навіщо потрібна БД:

- брокер зараз знає лише GBPUSD = 0;

- але LGE повинна знати, що закрилися саме дві окремі legs;

- одна закрилася через STOP_LOSS;

- друга — через TAKE_PROFIT.

Без збережених position_uid, parent/child order IDs та OCA-зв’язків після цього факту брокерська net position вже не пояснює, що сталося.

- Поточна demo.db, найімовірніше, ще має обидві GBPUSD position rows зі статусом OPEN, бо закриття відбулося безпосередньо на стороні брокера, а не через LGE.

Тому зараз очікувана картина така:

SQLite logical legs: +3 000 −2 000 = +1 000

IB broker net:                       0

Поточний reconciler правильно не повинен назвати це RECONCILED. До обробки execution history результат має бути:

reconciliation_status = BLOCKED

reason = broker net mismatch

- Це також показало слабке місце старих записів:

parent IDs збережені:     117, 120

child IDs не збережені:   119, 121 або інші фактичні IDs

Після виконання child orders вони вже можуть не входити до active reqAllOpenOrders. Тому для надійного автоматичного розпізнавання broker-triggered Close потрібні:

- збереження child IDs одразу під час Open;

- оновлення mapping після RoadMap89 replacement;

- completed-order або execution history для відновлення старих випадків.

За послідовністю номерів child order вгадувати не будемо.

- План наступного кроку трохи уточнюється:

repository seeds

+

live IB positions

+

active open orders

+

executions

+

completed-order evidence

↓

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

На першому проході:

- EURUSD legs мають reconciliate як OPEN;

- GBPUSD старі legs мають бути розпізнані як broker-closed, лише якщо identity доведена;

- якщо identity не доведена — BLOCKED, без автоматичного переписування БД.

- TWS зараз краще не очищати й не перезапускати до зняття completed/execution evidence. Цей реальний GBPUSD випадок є саме тим тестом, який нам потрібен для правильного reconciliation broker-triggered Close.

- RoadMap90 step 04 — completed-order evidence готовий.

IBKR reqCompletedOrders() повертає ордери поточного дня, які вже не можна змінити: виконані, відхилені або скасовані. Параметр apiOnly=False дозволяє включати також ордери, створені через TWS. Це саме те, що потрібно для сьогоднішнього GBPUSD випадку, коли net position уже 0, а active protective orders зникли. (IBKR Campus US)

- Додано в _IBWrapper:

completedOrder(...)

completedOrdersEnd()

Через відмінність між офіційними описами callback реалізація приймає обидві форми:

completedOrder(contract, order, orderState)

completedOrder(orderId, contract, order, orderState)

Старий API reference показує три аргументи, а актуальна IBKR Campus-документація — окремий orderId; тому зроблено захисну сумісність з обома layouts. (interactivebrokers.github.io)

- Completed-order evidence містить:

order_id

parent_id

perm_id

client_id

same_client_id

account

symbol

currency

sec_type

con_id

action

order_type

total_quantity

lmt_price

aux_price

oca_group

oca_type

order_ref

tif

status

completed_status

completed_time

filled

remaining

avg_fill_price

last_fill_price

Також додаються:

symbol_name

broker_position_id

- Загальний evidence snapshot тепер має чотири джерела:

positions

open_orders

completed_orders

executions

І окремі completeness flags:

positions_complete

open_orders_complete

completed_orders_complete

executions_complete

Timeout completed-orders snapshot блокує повернення неповного evidence.

- Важливе правило збережено:

same_client_id = ownership candidate

Це ще не остаточний доказ належності leg. Остаточне зіставлення робитиме reconciler за:

parent_order_id

child order_id

perm_id

OCA group

account + contract

action

quantity

execution history

- Змінені файли:

engine/ib_adapter.py

engine/runtime_constants.py

tests/runtime/run_runtime_engine_ib_virtual_leg_evidence_check.py

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_completed_order_evidence_check.py

Додана канонічна константа:

IB_COMPLETED_ORDERS_TIMEOUT_SECONDS = 10.0

- Локально перевірено зі synthetic IB API transport:

IB virtual-leg completed-order evidence result

complete_rows=2

request_api_only=False

first_order_id=119

first_parent_id=117

first_same_client_id=True

second_order_id=121

second_same_client_id=False

broker_position_id=IB:DUM513747:GBPUSD

IB_VIRTUAL_LEG_COMPLETED_ORDER_EVIDENCE_CHECK=OK

Оновлений canonical chain:

RuntimeEngine IB virtual-leg evidence result

complete=True

positions=1

open_orders=1

completed_orders=1

executions=1

session_manager_calls=1

adapter_calls=1

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_EVIDENCE_CHECK=OK

Попередні model, reconciliation і repository seed tests також залишилися OK.

- Архів:

RoadMap90 step 04 — Completed Order Evidence

- Запуски у вашому середовищі:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_completed_order_evidence_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_evidence_check.py

Після двох OK наступний крок — реальний read-only метод:

repository seeds

+

live positions

+

open orders

+

completed orders

+

executions

↓

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

Для EURUSD очікуємо дві OPEN/RECONCILED legs. Для сьогоднішніх GBPUSD — доказане broker-triggered закриття або безпечний BLOCKED, без запису в БД.

- RoadMap90 step 05 готовий: repository seeds з’єднано з повним IB evidence через:

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

- Метод працює read-only:

RuntimeRepository seeds

+

IB positions

+

IB open orders

+

IB completed orders

+

IB executions

↓

IBVirtualPositionLegReconciliationSnapshot

SQLite не змінюється, broker operations не виконуються.

- Додано розпізнавання broker-triggered Close. Leg визнається CLOSED тільки коли одночасно доведені:

parentOrderId або збережений child order id

account + contract

protective action

exact leg volume

same clientId

completed protective order

matching execution цього child order

Одного статусу Filled недостатньо — потрібен matching execution.

- Поточний реальний сценарій моделюється так:

EURUSD:

BUY 1K  → CLOSED через SELL STP

BUY 2K  → OPEN, SL/TP активні

broker net = BUY 2K

GBPUSD:

BUY 3K  → CLOSED через SELL STP

SELL 2K → CLOSED через BUY LMT

broker net = 0

Очікуваний snapshot:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

EURUSD=RECONCILED

GBPUSD=RECONCILED

- Виправлено group reconciliation для нульової broker position:

немає IB position row

+

signed sum open legs = 0

↓

RECONCILED

Раніше відсутній broker row завжди означав BLOCKED.

- Safety rules:

частковий child execution             → BLOCKED

filled completed order без execution  → BLOCKED

кілька filled child orders для leg    → BLOCKED

different-client completed protection → BLOCKED

closed leg з активним protection      → BLOCKED

net quantity mismatch                 → BLOCKED

- Додано synthetic terminal checks:

orphan_status=BLOCKED

foreign_client_status=BLOCKED

sqlite_read_only=True

- Локальний результат:

RuntimeEngine IB virtual-leg result

complete=True

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

eurusd_status=RECONCILED

gbpusd_status=RECONCILED

remaining_parent_id=114

service_calls=1

sqlite_read_only=True

orphan_status=BLOCKED

foreign_client_status=BLOCKED

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

Попередні model, reconciliation і repository seed tests також залишилися OK.

- Архів:

RoadMap90 step 05 — RuntimeEngine Virtual Legs

- Запуски:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_reconciliation_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Після двох OK наступний крок — окремий live read-only check поточної TWS-сесії, який покаже фактичні EURUSD/GBPUSD legs без зміни demo.db.

- Обидва step 05 тести підтверджені у вашому venv313.

- Підготовлено RoadMap90 step 06 — live read-only reconciliation check:

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Він працює через повний canonical path:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

- Тест виконує:

demo.db repository seeds

+

live IB net positions

+

active protective orders

+

completed orders

+

executions

↓

reconciled virtual legs

- Жодних операцій із ринком:

- не створює orders;

- не скасовує orders;

- не змінює SL/TP;

- не закриває positions;

- не запускає RuntimeEngine.startup().

startup() навмисно не викликається, бо він створює рядок у runtime_sessions.

- До і після тесту розраховується digest усіх SQLite user tables. Завершальний контроль:

sqlite_read_only=True

Якщо будь-який рядок БД зміниться, тест завершиться помилкою.

- Для кожної leg буде надруковано:

symbol

side

volume

leg_status

reconciliation_status

position_uid

trade_uid

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

oca_group

entry_price

stop_loss

take_profit

protection_status

reconciliation_messages

Окремо друкуються group status і unmapped protective order IDs.

- За станом останнього скриншота очікувана картина:

EURUSD BUY 1K  → CLOSED

EURUSD BUY 2K  → OPEN

GBPUSD BUY 3K  → CLOSED

GBPUSD SELL 2K → CLOSED

Тобто орієнтовно:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

Але тест не зашиває ці числа як умову успіху, оскільки ринок може закрити й останню leg до запуску.

- Локально перевірено:

AST=OK

рядків понад 88 символів=0

Реальний запуск можливий лише у вас із TWS та встановленим ibapi.

- Архів:

RoadMap90 step 06 — Live Read-only Check

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Потрібен повний console output: він покаже, чи IB сьогодні ще віддає достатню completed/execution history для доказового закриття трьох legs.

- Тут справді були дві помилки в моєму live-тесті, а не проблема IB.

Перша помилка — відкрилася не та demo.db

Було:

DB_PATH = Path("data/demo.db")

Шлях залежав від робочої папки PyCharm. У проєкті є дві БД:

LavrGPT05/data/demo.db

LavrGPT05/tests/runtime/data/demo.db

Результат:

legs=0

означає, що тест прочитав тестову БД без сьогоднішніх чотирьох leg seeds, а не робочу:

D:\LavrGPT\LavrGPT05\data\demo.db

Виправлено на абсолютний шлях від розташування самого файла:

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]

DB_PATH = PROJECT_ROOT / "data" / "demo.db"

- Друга помилка — тест сам змінював SQLite.

Хоча RuntimeEngine.startup() не викликався, ці методи:

engine.set_ib_runtime_service(service)

engine.connect_ib_demo()

викликають RuntimeEngine.add_event(), а він записує рядки в:

runtime_events

Тому:

sqlite_read_only=False

було правильним результатом перевірки. Trading operations не виконувалися, але БД таки змінювалася.

- Виправлена схема live-тесту:

робоча data/demo.db

↓ SQLite backup API

тимчасова узгоджена копія

↓

RuntimeEngine + IB connection + reconciliation

RuntimeEngine тепер працює лише з тимчасовою копією. Усі його runtime_events записуються туди.

Робоча:

D:\LavrGPT\LavrGPT05\data\demo.db

залишається недоторканою.

SQLite backup API також враховує актуальний WAL-стан, тому останні committed rows не губляться.

- На початку нового запуску тест надрукує точний шлях:

source_db=D:\LavrGPT\LavrGPT05\data\demo.db

Це одразу підтвердить, що читається правильна БД.

- Для поточного стану очікуємо:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

sqlite_read_only=True

Можливий BLOCKED, якщо TWS уже не поверне достатньої execution/completed-order history, але legs=0 більше бути не повинно.

- Виправлений архів:

RoadMap90 step 06 v2 — correct DB and true read-only

- Запуск той самий:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Потрібен повний результат нового запуску.

- Live-тест спрацював правильно: він не вгадав закриття, а заблокував reconciliation через суперечливе поле completed-order quantity.

Причину встановлено. Для завершених або OCA-cancelled protective orders значення:

completed_order.total_quantity

не можна використовувати як головний доказ обсягу leg. У вашому реальному snapshot воно фактично поводиться як 0, тому всі чотири legs отримали:

Completed protective order quantity differs from leg

При цьому execDetails уже правильно відновив parent execution prices:

EURUSD 1K  entry=1.14685

EURUSD 2K  entry=1.14665

GBPUSD 3K  entry=1.35225

GBPUSD 2K  entry=1.35165

IB executions є фактичними даними про виконання ордера, тому саме execution quantity лишається доказом broker-triggered Close. (interactivebrokers.github.io)

- Виправлене правило:

completed total_quantity = 0

↓

не вважається помилкою

↓

перевіряємо matching execution за order_id

Leg закривається лише коли:

exact child/parent identity

+

same account/contract

+

same clientId

+

correct protective action

+

execution quantity == leg volume

- Safety не послаблено.

Якщо completed order повідомляє позитивний quantity, який суперечить leg, і цей ордер має execution, reconciliation все одно блокується:

Executed protective order quantity metadata differs from leg

Також лишаються BLOCK:

partial execution

missing execution

multiple filled protective orders

different clientId

active protection після доведеного Close

broker net mismatch

- Synthetic test тепер спеціально відтворює реальну поведінку:

completed_order.total_quantity = 0

filled execution quantity      = actual leg volume

Локальний результат:

RuntimeEngine IB virtual-leg result

complete=True

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

eurusd_status=RECONCILED

gbpusd_status=RECONCILED

remaining_parent_id=114

service_calls=1

sqlite_read_only=True

orphan_status=BLOCKED

foreign_client_status=BLOCKED

completed_total_quantity_zero=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

- Змінено тільки:

engine/ib_virtual_position_leg.py

tests/runtime/run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Broker API, SQLite schema та OrdersPage не змінювалися.

- Архів:

RoadMap90 step 07 — Completed Quantity Fix

- Спочатку synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

- Потім повторний live read-only check:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Якщо остання EURUSD 2K leg ще не виконалася, очікуємо:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

EURUSD status=RECONCILED

GBPUSD status=RECONCILED

EURUSD 1K  CLOSED

EURUSD 2K  OPEN

GBPUSD 3K  CLOSED

GBPUSD 2K  CLOSED

sqlite_read_only=True

- На с1 було справедливе попередження PyCharm, не runtime-помилка.

Причина:

cast(IBRuntimeServiceProtocol, service)

DummyIBRuntimeService мав лише один метод із повного protocol, тому IDE правильно попереджала, що такий cast може приховувати несумісність.

- Виправлено правильно:

class DummyIBRuntimeService(IBRuntimeServiceProtocol):

Test double тепер явно реалізує весь IBRuntimeServiceProtocol.

Методи, які не повинні викликатися в цьому read-only тесті, завершуються через:

_unexpected_call(...)

Тому тест додатково контролює, що RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs() не піде випадково в:

- connect/reconnect;

- legacy get_positions;

- Open;

- Close;

- SL/TP Modify.

- Видалено:

cast(...)

Тепер виклик прямий:

engine.set_ib_runtime_service(service)

- Повторно перевірено:

RuntimeEngine IB virtual-leg result

complete=True

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

eurusd_status=RECONCILED

gbpusd_status=RECONCILED

remaining_parent_id=114

service_calls=1

sqlite_read_only=True

orphan_status=BLOCKED

foreign_client_status=BLOCKED

completed_total_quantity_zero=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

- Виправлений архів:

RoadMap90 step 07 v2 — Protocol warning fixed

- Повторний запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Очікуємо той самий OK, але без попередження про небезпечний cast.

- Step 07 v2 підтверджено:

open_legs=1

closed_legs=3

EURUSD=RECONCILED

GBPUSD=RECONCILED

sqlite_read_only=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

- Тепер повторюємо реальний live read-only reconciliation уже з виправленою логікою completed quantity:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Очікувано:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

EURUSD:

BUY 1K  CLOSED

BUY 2K  OPEN

group status=RECONCILED

GBPUSD:

BUY 3K  CLOSED

SELL 2K CLOSED

group status=RECONCILED

sqlite_read_only=True

IB_VIRTUAL_LEG_LIVE_READONLY_CHECK=OK

Якщо ринок уже закрив останню EURUSD 2K leg, тоді допустимо:

open_legs=0

closed_legs=4

але обидві групи все одно мають бути RECONCILED, без повідомлення Completed protective order quantity differs from leg.

- RoadMap90 step 08 — persistence schema v5 готовий.

Після підтвердженого live reconciliation вже можна вводити постійне збереження virtual legs без припущень.

- SCHEMA_VERSION:

4 → 5

Старі таблиці та їхні дані не змінюються:

trades

order_plans

broker_orders

positions

Таблиця positions залишається загальною Runtime-моделлю і не перетворюється на IB leg table.

- Додано окрему таблицю поточного стану:

ib_virtual_position_legs

Вона зберігає:

position_uid

trade_uid

broker_position_id

account_id

symbol

side

initial_volume

remaining_volume

entry_price

opened_utc

source

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

stop_loss

take_profit

oca_group

leg_status

protection_status

reconciliation_status

reconciliation_messages_json

closed_utc

created_utc

updated_utc

initial_volume і remaining_volume розділені одразу, щоб майбутній PARTIALLY_CLOSED не вимагав переробки schema.

- Додано окрему таблицю історії broker orders:

ib_virtual_position_leg_orders

Вона зберігає:

position_uid

order_role

broker_order_id

parent_order_id

perm_id

client_id

action

order_type

quantity

price

oca_group

oca_type

execution_status

is_active

created_utc

updated_utc

- Окрема order-history table потрібна через RoadMap89 replacement.

Наприклад:

TP 112 → замінено на TP 115

У БД залишається:

112 TAKE_PROFIT is_active=0

115 TAKE_PROFIT is_active=1

Тобто старий child order не губиться, а поточний mapping визначений однозначно.

- Додано канонічні константи:

IB_LEG_ORDER_ROLE_PARENT

IB_LEG_ORDER_ROLE_STOP_LOSS

IB_LEG_ORDER_ROLE_TAKE_PROFIT

IB_LEG_ORDER_ROLE_CLOSE

IB_LEG_ORDER_ROLES

У локальних модулях ці рядки не дублюються.

- Додано методи RuntimeRepository:

upsert_ib_virtual_position_leg(...)

set_active_ib_virtual_position_leg_order(...)

deactivate_ib_virtual_position_leg_order(...)

get_ib_virtual_position_leg(...)

get_ib_virtual_position_leg_orders(...)

- set_active_ib_virtual_position_leg_order() працює за replacement-правилом:

- попередній active order цієї role переводиться в is_active=0;

- новий order записується як active;

- стара історія не видаляється;

- операція виконується транзакційно.

Унікальний active order контролюється SQLite partial index:

position_uid + order_role

WHERE is_active = 1

- Додано synthetic migration/persistence test:

tests/runtime/

run_runtime_repository_ib_virtual_leg_persistence_check.py

Він перевіряє:

- міграцію v4 → v5;

- незмінність legacy Runtime chain;

- створення нових таблиць та індексів;

- persistence leg;

- parent/SL/TP mapping;

- replacement TP 112 → 115;

- збереження inactive history;

- foreign keys.

- Локальний результат:

RuntimeRepository IB virtual-leg persistence result

schema_version=5

legacy_counts={

'trades': 1,

'order_plans': 1,

'broker_orders': 1,

'positions': 1

}

leg_rows=1

order_history_rows=4

active_orders={

'PARENT': '111',

'STOP_LOSS': '113',

'TAKE_PROFIT': '115'

}

replaced_take_profit_active=False

foreign_key_violations=0

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_PERSISTENCE_CHECK=OK

Окремо міграцію перевірено на SQLite-копії реальної demo.db з WAL:

schema_version=5

foreign_key_violations=0

legacy rows unchanged

Робочу вашу БД я не змінював.

- Після встановлення файлів перше відкриття Runtime DB:

- створить дві нові порожні таблиці;

- поставить user_version=5;

- не змінить старі trade/order/position rows;

- ще не почне автоматично записувати reconciliation snapshot.

Автоматичний backfill навмисно поки не доданий.

- Архів:

RoadMap90 step 08 — Persistence Schema v5

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_repository_ib_virtual_leg_persistence_check.py

Після OK наступний крок — контрольований persistence sync:

reconciled Runtime snapshot

↓

upsert current leg state

↓

persist parent/child/OCA mappings

↓

жодного запису для BLOCKED або неповного snapshot

Тобто спочатку запишемо підтверджені чотири сьогоднішні legs, але без UI і без broker operations.

Домовились, Юрію Володимировичу.

Сьогодні зупинилися на RoadMap90 step 08:

- live reconciliation підтверджено;

- open_legs=1, closed_legs=3;

- EURUSD і GBPUSD — RECONCILED;

- SQLite залишилась read-only;

- підготовлена schema v5 для virtual legs і order history;

- архів step 08 уже є;

- тест persistence ще не запускали.

Завтра починаємо з:

run_runtime_repository_ib_virtual_leg_persistence_check.py

Після OK — контрольований persistence sync тільки для повністю reconciled snapshot.

- Привіт, Юрію Володимировичу. ZIP отримав. Step 08 підтверджено:

schema_version=5

foreign_key_violations=0

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_PERSISTENCE_CHECK=OK

- На с1 залишилася активна захисна пара для EURUSD 2K:

SELL LMT 2K

SELL STP 2K

Обидва ордери мають кнопку Cancel, тобто вони активні. Якби один ордер OCA-пари виконався, другий мав би бути скасований або зменшений відповідно до OcaType. Отже, ознак виконання цієї пари немає. (IBKR Campus US)

- EURUSD-рядок зник із Portfolio, але це ще не означає, що BUY 2K закрився. Головний доказ — валютні залишки не змінилися порівняно з учорашнім с1:

EUR CASH = 232 246

GBP CASH = 4 000

USD CASH = 748 175

На с2 у видимій вкладці Trades також немає нового виконання.

- У TWS існують дві різні сутності:

Real FX cash balances

Virtual FX Position

Virtual FX position — це облікова «закладка» для відстеження FX-угод, а не сам реальний валютний баланс. Реальні cash balances повертаються через account information окремо. Virtual FX positions можуть зникати з видимого Portfolio через стан панелі або налаштування відображення. (Interactive Brokers LLC)

- Тому нинішня картина, найімовірніше, така:

реальні EUR/USD cash balances: не змінилися

нова угода закриття: не виявлена

Virtual FX row EURUSD: не відображається

SL/TP 2K: залишилися активними

Отже, ці два ордери не слід зараз вважати orphan і не треба їх скасовувати. Вони, ймовірно, досі захищають залишену EURUSD BUY 2K leg.

- Це відкриває важливе уточнення RoadMap90:

IB Virtual FX Position

≠

безумовна фінансова net-правда

Для IB CASH Forex фінансова правда складається щонайменше з:

cash balances

+

executions

+

LGE persistent legs

+

active protective orders

reqPositions() із virtual EUR.USD pair не можна самостійно використовувати як terminal proof, що leg існує або закрилася. Офіційна документація IBKR прямо розділяє virtual cash positions і реальні cash balances. (Interactive Brokers)

- Перед наступними змінами запустіть ще раз поточний live read-only check на сьогоднішній TWS:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Очікую, що він покаже broker=0 при двох активних EURUSD protective orders. Це зафіксує проблему virtual FX snapshot після нового дня/перезапуску і не дасть нам закласти помилкову інваріанту в persistence sync.

- Так. На с1 LGE зараз показує:

Оновлено торгові позиції: 0

Це не означає, що EURUSD leg зникла. Це означає лише, що поточний старий OrdersPage отримав від IB порожній список positions.

- Причина в чинному ланцюгу:

OrdersPage._on_refresh_clicked()

↓

RuntimeEngine.get_active_broker_positions()

↓

IBRuntimeService.get_positions()

↓

IB reqPositions()

OrdersPage ще не використовує новий:

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

Тому virtual legs у таблиці поки не показуються.

- TWS при цьому показує активну захисну пару EURUSD 2K:

order 115 — SELL LMT 2K

order 116 — SELL STP 2K

Отже фактична картина:

OrdersPage net snapshot : 0 рядків

активна EURUSD leg      : імовірно є

активний SL/TP          : є

Тобто 0 у LGE зараз — false negative старої net-position моделі.

- Сьогоднішній live-test також дав правильний безпечний результат:

EURUSD status=BLOCKED

GBPUSD status=BLOCKED

Після переходу на новий день IB уже не повернув учорашні:

- parent executions;

- completed protective executions;

- completed orders.

Через це reconciler не може сьогодні заново довести три вчорашні закриття.

- Ордери 115/116 стали unmapped, бо в legacy SQLite збережено лише:

parent_order_id=114

А child IDs та OCA group до schema v5 не записувалися. Після перезапуску/зміни дня parentOrderId у broker snapshot уже недостатній або не повертається у потрібному вигляді.

Тому система правильно не вгадує:

115/116 → EURUSD BUY 2K leg

хоча ми з учорашнього підтвердженого тесту знаємо, що це саме вона.

- Помилка наприкінці:

PermissionError: demo_runtime_snapshot.db

— окрема помилка очищення тимчасової БД на Windows. Вона не стосується IB reconciliation і не змінила робочу demo.db.

Потрібно перед виходом із TemporaryDirectory гарантовано:

- закрити SQLite connection;

- звільнити RuntimeEngine/repository references;

- дочекатися завершення IB disconnect thread;

- лише потім видаляти temporary directory.

- Цей випадок остаточно підтвердив правильність schema v5:

broker evidence сьогодні доступне

↓

reconciliation доведений

↓

leg + child IDs + OCA зберігаються в SQLite

↓

наступного дня broker history зникла

↓

LGE не втрачає logical legs

Без persistence після кожного нового дня virtual-leg модель розсипатиметься.

- Поточні старі чотири legs автоматично backfill-ити сьогодні вже не можна: брокер видалив частину доказів із доступного snapshot.

Але вчора ми встигли доказово зафіксувати:

EURUSD BUY 1K:

CLOSED

SL order 113

OCA 1620614043

EURUSD BUY 2K:

OPEN

SL order 116

TP order 115

OCA 1620614047

GBPUSD BUY 3K:

CLOSED

SL order 119

OCA 1620614054

GBPUSD SELL 2K:

CLOSED

TP order 121

OCA 1620614064

Для них потрібен окремий контрольований bootstrap із уже підтвердженого snapshot, а не загальний алгоритм припущень.

- Наступний порядок роботи:

1. виправити PermissionError live-test;

2. реалізувати persistence sync для RECONCILED snapshot;

3. заборонити запис BLOCKED snapshot;

4. зробити одноразовий bootstrap чотирьох підтверджених legs;

5. перевести OrdersPage з IB net-only display на position groups + virtual legs.

Поки OrdersPage порожня, активні 115/116 у TWS не чіпаємо.

- Продовжив роботу. Важлива деталь: ZIP 09_10 ще містив schema v4, тому я наклав на нього вже підтверджений вами step 08 і працював від фактичного стану schema v5.

- Виправлено завершення live read-only test на Windows:

- SQLite connection закривається до очищення каталогу;

- references на RuntimeEngine, service і snapshot звільняються;

- виконується gc.collect();

- cleanup тимчасового каталогу більше не повинен маскувати результат reconciliation через WinError 32.

- Додано контрольований Runtime-метод:

RuntimeEngine.sync_reconciled_ib_virtual_position_legs()

Він виконує:

один IB evidence snapshot

↓

reconciliation

↓

safety validation

↓

атомарний persistence sync

Broker evidence запитується лише один раз.

- Запис дозволений тільки за всіх умов:

snapshot.complete = True

усі evidence completeness flags = True

усі groups = RECONCILED

усі legs = RECONCILED

unmapped protective orders = []

немає PARTIALLY_CLOSED без remaining volume

немає duplicate position_uid

BLOCKED, UNRECONCILED, incomplete або orphan snapshot відхиляється до першого SQLite write.

- Persistence sync записує:

- current leg state;

- parent MARKET mapping;

- active SL/TP mappings;

- completed FILLED/CANCELLED protective history;

- perm_id;

- client_id;

- action/type/quantity/price;

- OCA group/type;

- active/inactive state;

- broker-triggered close time з execution evidence.

Уся операція проходить через SQLite savepoint.

- Seed loader тепер використовує schema v5:

- persisted entry_price;

- persisted child order IDs;

- persisted SL/TP;

- persisted OCA group;

- persisted statuses.

Leg зі збереженим:

leg_status = CLOSED

більше не повертається як open legacy seed.

- Synthetic результат:

legs=4

open_legs=1

closed_legs=3

persisted_legs=4

persisted_order_history=12

active_order_mappings=6

repeat_sync_legs=1

blocked_sync_rejected=True

Дванадцять order-history rows:

4 parent MARKET mappings

6 completed protective orders

2 active EURUSD protective orders

- Повторний sync:

- не дублює rows;

- бачить лише одну залишену open leg;

- зберігає mapping 115/116.

- BLOCKED-тест перевіряє вже не лише кількість рядків, а повний вміст обох virtual-leg tables до і після відхиленого sync:

blocked_sync_rejected=True

SQLite rows unchanged

- Попередні тести залишилися OK:

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_PERSISTENCE_CHECK=OK

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_SEED_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_MODEL_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_RECONCILIATION_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 09 — Persistence Sync

- Спочатку запустіть synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Очікувані нові рядки:

persisted_legs=4

persisted_order_history=12

active_order_mappings=6

repeat_sync_legs=1

blocked_sync_rejected=True

- Потім перевірте виправлення PermissionError:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Сьогодні reconciliation, імовірно, знову буде BLOCKED через втрату вчорашньої IB history, але тест має нормально завершитися:

sqlite_read_only=True

IB_VIRTUAL_LEG_LIVE_READONLY_CHECK=OK

без PermissionError.

- Новіший ZIP отримав і перевірив. Є важлива невідповідність: у самому ZIP файл runtime_repository.py ще старий і не містить step 09, тоді як на с1 уже відкритий актуальний step 09. Тому виправлення зробив поверх підтвердженого step 09, а не поверх застарілої копії цього файла із ZIP.

- На с1 виправлено всі три інспекції без noinspection:

- видалено невикористаний IB_LEG_STATUS_OPEN;

- _validate_ib_virtual_leg_sync_snapshot() став справжнім @staticmethod;

- _optional_int_value() більше не викликає int() для довільного object, а явно обробляє int, цілий float, str і None.

Невідомий тип тепер безпечно повертає None.

- На с2 прибрано обидва зайві присвоєння:

snapshot = None

Вони не звільняли SQLite і лише викликали попередження PyCharm. Cleanup залишається:

service.disconnect()

engine.connection.close()

del engine

del service

gc.collect()

temporary_directory.cleanup()

- Перевірено локально:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

persisted_legs=4

persisted_order_history=12

active_order_mappings=6

repeat_sync_legs=1

blocked_sync_rejected=True

Також:

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_PERSISTENCE_CHECK=OK

foreign_key_violations=0

Синтаксис чистий, рядків понад 88 символів немає.

- Виправлений архів містить лише два файли:

engine/runtime_repository.py

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

RoadMap90 step 09 v2 — PyCharm inspections fixed

- Після заміни спочатку запускаємо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Потім перевіряємо Windows cleanup:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_live_readonly_check.py

Сьогодні live reconciliation очікувано може залишитися BLOCKED, але наприкінці мають бути:

sqlite_read_only=True

IB_VIRTUAL_LEG_LIVE_READONLY_CHECK=OK

без PermissionError і без попереджень зі с1–с2.

- Обидва step 09 тести підтверджені:

persistence sync              : OK

BLOCKED snapshot write reject : OK

Windows temporary DB cleanup  : OK

live read-only                : OK

- Підготовлено RoadMap90 step 10 — Controlled Confirmed Bootstrap.

Робочу data/demo.db я не змінював. Bootstrap перевірено на узгодженій SQLite-копії БД із переданого ZIP.

- Додано атомарний repository-метод:

RuntimeRepository.bootstrap_confirmed_ib_virtual_position_leg_snapshot(

legs,

order_mappings,

closed_utc_by_position_uid,

)

Він перед першим записом перевіряє для кожної leg:

- position_uid;

- trade_uid;

- account;

- symbol;

- логічні side і volume з trades;

- broker_position_id;

- parent MARKET order ID;

- source;

- статус RECONCILED.

Net side і net volume з positions не використовуються як властивості leg.

- Bootstrap записує тільки вже доказово підтверджені дані:

EURUSD BUY 1K  CLOSED | parent 111 | SL 113

EURUSD BUY 2K  OPEN   | parent 114 | TP 115 | SL 116

GBPUSD BUY 3K  CLOSED | parent 117 | SL 119

GBPUSD SELL 2K CLOSED | parent 120 | TP 121

- Order history містить 9 рядків:

4 parent MARKET orders

3 виконані protective orders: 113, 119, 121

2 активні protective orders: 115, 116

Навмисно не записуються припущені OCA-партнери:

112

118

122

Їхні номери логічно ймовірні, але після втрати completed history вже не доведені. Вгадувати їх за послідовністю заборонено.

- Для трьох закритих legs closed_utc поки залишається NULL.

Ми точно знаємо, що вони були закриті до підтвердженого snapshot, але точний execution timestamp у persistence не зберегли. Замість фальшивої точності записується reconciliation message про контрольований bootstrap.

- Метод ідемпотентний:

- перший запуск записує 4 legs і 9 mappings;

- повторний запуск із тими самими даними нічого не змінює;

- відмінний parent ID, UID або інша суперечність блокує весь bootstrap;

- запис виконується через SQLite savepoint.

- Окремий real bootstrap script:

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

За замовчуванням він працює тільки в режимі:

PLAN

У цьому режимі:

- отримує live IB evidence;

- перевіряє активні 115/116;

- перевіряє SELL, обсяг 2 000, ціни 1.152/1.143;

- перевіряє same_client_id;

- перевіряє OCA 1620614047;

- виконує bootstrap лише на тимчасовій копії demo.db;

- робочу БД не змінює.

- Режим --apply також підготовлений, але його поки не запускаємо. Перед реальним записом він автоматично створить узгоджену резервну копію:

data/backups/

demo_before_ib_virtual_leg_bootstrap_<UTC>.db

- Synthetic результат:

RuntimeRepository confirmed IB virtual-leg bootstrap result

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

repeat_idempotent=True

conflict_rejected=True

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP_CHECK=OK

На копії вашої фактичної demo.db також підтверджено:

legs_written=4

orders_written=9

open_seeds=1

- Архів:

RoadMap90 step 10 — Confirmed Bootstrap

- Спочатку запускаємо synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_repository_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap_check.py

- Після OK закрийте LGE, але залиште TWS підключеним, і запустіть тільки PLAN без --apply:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

Очікувано:

live_active_orders=[115, 116]

live_oca_group=1620614047

mode=PLAN

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

Реальну БД записуватимемо тільки після чистого PLAN=OK.

- На с1 попередження було справедливим: PyCharm не гарантував присвоєння result у всіх гілках.

- Виправив без фіктивного:

result = {}

або None.

Додано окремий helper:

def _run_selected_mode(

*,

apply: bool,

) -> tuple[str, Path | None, dict[str, Any]]:

Він гарантовано повертає:

mode

backup_path

result

для обох режимів:

PLAN

APPLY

У main() тепер один явний виклик:

mode, backup_path, result = _run_selected_mode(

apply=args.apply,

)

- Перевірено:

syntax=OK

рядків понад 88 символів=0

Synthetic bootstrap залишився робочим:

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

repeat_idempotent=True

conflict_rejected=True

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP_CHECK=OK

- Новий архів:

RoadMap90 step 10 v3 — result initialization fixed

- Після заміни запускаємо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_repository_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap_check.py

Після OK — PLAN без --apply:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

- Обидва тести пройшли чисто:

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

PLAN підтвердив:

live_active_orders=[115, 116]

live_oca_group=1620614047

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

- Тепер можна виконати контрольований запис у робочу demo.db.

LGE має бути закрита, TWS — підключена. Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py --apply

- Очікуваний результат:

mode=APPLY

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

backup=...\data\backups\demo_before_ib_virtual_leg_bootstrap_<UTC>.db

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

Після цього schema v5 матиме постійно збережені:

EURUSD BUY 1K   CLOSED

EURUSD BUY 2K   OPEN   → TP 115 / SL 116 / OCA 1620614047

GBPUSD BUY 3K   CLOSED

GBPUSD SELL 2K  CLOSED

- Після успішного --apply повторимо звичайний PLAN. Він повинен показати:

already_applied=True

open_seeds=1

і не створити дублікати.

- PLAN — це пробний запуск без запису в робочу БД.

Команда без параметра:

run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

лише:

- читає demo.db;

- перевіряє активні ордери 115/116;

- перевіряє OCA group;

- виконує bootstrap на тимчасовій копії;

- показує, що було б записано;

- не змінює робочу demo.db.

Тому результат:

mode=PLAN

already_applied=False

і порожні таблиці на с1 — правильна поведінка.

- Дві таблиці вже з’явилися, бо schema v5 застосована:

ib_virtual_position_legs

ib_virtual_position_leg_orders

Але самі чотири legs і дев’ять order mappings ще не записані.

- Тепер закрийте LGE, TWS залиште підключеною і виконайте саме:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py --apply

Ключове тут:

--apply

- Цей запуск:

- створить резервну копію demo.db;

- перевірить активні 115/116;

- запише 4 virtual legs;

- запише 9 order-history rows;

- залишить одну відкриту leg;

- не створить торгових ордерів у TWS.

Очікувано:

mode=APPLY

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

backup=...\data\backups\demo_before_ib_virtual_leg_bootstrap_<UTC>.db

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

- Після APPLY=OK у DBeaver натисніть Оновити для обох таблиць. Має бути:

ib_virtual_position_legs        → 4 rows

ib_virtual_position_leg_orders → 9 rows

- Після цього повторний запуск без --apply покаже:

mode=PLAN

already_applied=True

open_seeds=1

Тобто bootstrap вже записаний і повторно нічого не дублюватиме.

- Так, це знову PLAN, бо у вашій команді немає параметра --apply.

Ви запустили:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

Тому закономірно отримали:

mode=PLAN

already_applied=False

- Потрібна команда з --apply у самому кінці:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py --apply

- Найнадійніше запустити її в Terminal PyCharm або у Windows Terminal, а не зеленою кнопкою запуску поточного файла. Зелена кнопка не передасть --apply, доки параметр не доданий у Run Configuration.

- Перед запуском:

LGE — закрита

TWS — підключена

- Правильний результат повинен містити саме:

mode=APPLY

backup=...

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

Поки в результаті написано mode=PLAN, робоча БД не змінена.

- Так, ви праві. Треба було одразу зробити звичайний консольний вибір, а не змушувати вас возитися з --apply.

- Переробив скрипт. Тепер запускаєте зеленою кнопкою PyCharm або звичайною командою без параметрів:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

У консолі з’явиться:

IB virtual-leg confirmed bootstrap

1 - PLAN: перевірка без запису в робочу demo.db

2 - APPLY: резервна копія і запис у робочу demo.db

Виберіть режим [1/2]:

Для запису:

2

Потім додаткове підтвердження:

Для підтвердження запису введіть APPLY:

Вводите:

APPLY

- Одночасно виправив:

ModuleNotFoundError: No module named 'engine'

Скрипт тепер сам визначає корінь LavrGPT05 і додає його до sys.path. Запуск із PowerShell також працюватиме без ручного налаштування PYTHONPATH.

- Перевірено:

AST=OK

рядків понад 88 символів=0

- Архів містить один файл для заміни:

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

RoadMap90 step 10 v4 — console input

- Після заміни просто запускаєте файл у PyCharm, вводите 2, потім APPLY. Параметр --apply більше не потрібний.

- На с1 справді було 13 інспекцій через те, що виправлення sys.path стояло перед звичайними module-level imports. Так залишати не можна.

- Переробив структуру на два файли:

run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap_impl.py

Перший — короткий launcher:

- сам додає корінь проєкту до sys.path;

- запускається з PowerShell або зеленою кнопкою;

- не має E402.

Другий містить сам bootstrap із нормальними imports на початку файла.

- Додатково виправлено:

- конвертацію довільного object у float;

- конвертацію order_id у int;

- потенційний bool | None для вибору режиму;

- тип результату bootstrap через TypedDict;

- явні режими PLAN і APPLY.

Жодних noinspection, noqa чи приглушення перевірок не додано.

- Перевірено:

syntax=OK

рядків понад 88 символів=0

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP_CHECK=OK

Також прямий запуск з іншої робочої папки більше не падає на:

ModuleNotFoundError: No module named 'engine'

- Архів:

RoadMap90 step 10 v5 — clean console launcher

- Після заміни запускаєте той самий файл:

run_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap.py

У консолі:

Виберіть режим [1/2]:

вводите:

2

Потім:

APPLY

Параметри командного рядка більше не потрібні.

- На с1 попередження справедливе: PyCharm вважав, що _read_mode_from_console() теоретично може повернути None, хоча annotation дозволяє лише:

Literal["PLAN", "APPLY"]

- Виправив без cast, noinspection і фіктивного значення.

Тепер використовується явно типізована змінна:

selected_mode: BootstrapMode | None = None

Цикл працює, доки режим не вибрано:

while selected_mode is None:

А після циклу гарантовано повертається:

return selected_mode

- Поведінка консолі не змінилася:

1 або PLAN  → PLAN

2 або APPLY → додаткове підтвердження APPLY

- Перевірено:

syntax=OK

рядків понад 88 символів=0

- Архів:

RoadMap90 step 10 v6 — BootstrapMode type fixed

Після заміни попередження на _read_mode_from_console() має зникнути.

- Bootstrap у робочу demo.db виконано успішно.

Підтверджено:

mode=APPLY

already_applied=False

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

- Резервна копія створена:

D:\LavrGPT\LavrGPT05\data\backups\

demo_before_ib_virtual_leg_bootstrap_20260717_092807.db

- На с1 видно правильні 9 order mappings:

PARENT:

111

114

117

120

STOP_LOSS:

113

116

119

TAKE_PROFIT:

115

121

- Поточна логічна картина в schema v5 тепер постійно збережена:

EURUSD BUY 1K   CLOSED

EURUSD BUY 2K   OPEN

SL order 116

TP order 115

OCA 1620614047

GBPUSD BUY 3K   CLOSED

GBPUSD SELL 2K  CLOSED

- Тепер повторіть звичайний запуск і виберіть 1 — PLAN.

Очікувано:

mode=PLAN

already_applied=True

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

Це підтвердить ідемпотентність і відсутність дублікатів.

- Після цього bootstrap вважаємо завершеним. Наступний етап RoadMap90:

RuntimeEngine position groups

+

persisted virtual legs

+

live broker evidence

↓

OrdersPage hierarchical grouping

Спочатку робимо чистий IBPositionGroup DTO і synthetic group snapshot, без зміни UI.

- Повторний PLAN підтвердив ідемпотентність bootstrap:

already_applied=True

legs=4

order_history=9

active_mappings=6

open_seeds=1

IB_VIRTUAL_LEG_CONFIRMED_BOOTSTRAP=OK

Bootstrap завершено. Повторних рядків немає.

- Підготовлено RoadMap90 step 11 — IB Position Group DTO / Group Snapshot.

Додано чисту Runtime-модель:

IBPositionGroup

IBPositionGroupSnapshot

- IBPositionGroup чітко розділяє:

IB broker net position

+

LGE virtual position legs

Поля broker-рівня:

broker_position_id

account_id

symbol_name

broker_position_present

broker_side

broker_volume

broker_signed_volume

broker_entry_price

currency

current_price

unrealized_pnl

Поля group-рівня:

group_mode

reconciliation_status

reconciliation_messages

legs

- Додано два канонічні режими в runtime_constants.py:

IB_POSITION_GROUP_MODE_LGE_VIRTUAL_LEGS

IB_POSITION_GROUP_MODE_NET_ONLY

Локальними рядковими значеннями вони не дублюються.

- Для group доступні властивості:

group.open_legs

group.closed_legs

group.signed_open_leg_volume

group.leg_operations_enabled

leg_operations_enabled=True лише коли:

group_mode = LGE_VIRTUAL_LEGS

reconciliation_status = RECONCILED

є хоча б одна active leg

- Broker-only/manual position не отримує вигаданих legs:

group_mode = NET_ONLY

legs = []

leg_operations_enabled = False

Це відповідає правилу RoadMap90 для:

BROKER_MANUAL

IMPORTED

- Group із persisted LGE leg не зникає, навіть коли IB не повертає broker position row:

broker_position_present=False

broker_side=UNKNOWN

broker_volume=0

Reconciliation status при цьому залишається таким, який встановив reconciler, наприклад BLOCKED.

Це важливо для поточного EURUSD випадку після зміни trading day.

- Додано pure builder:

build_ib_position_group_snapshot(

reconciliation_snapshot,

evidence_snapshot,

)

Він створює union:

LGE virtual-leg groups

+

IB broker-only net positions

Порядок стабільний:

- LGE-owned groups;

- broker-only groups.

- У RuntimeEngine додано канонічний метод:

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

Ланцюг:

RuntimeEngine

↓

один IB evidence snapshot

↓

virtual-leg reconciliation

↓

IB position group snapshot

Метод:

- read-only;

- не змінює SQLite;

- не виконує broker operations;

- поки підтримує лише IB;

- не торкається cTrader lifecycle.

- Synthetic test перевіряє три різні group:

EURUSD:

broker BUY 2K

1 open leg

1 closed leg

leg operations enabled

GBPUSD:

broker position absent

2 closed reconciled legs

leg operations disabled

USDJPY:

broker-only SELL 5K

NET_ONLY

0 virtual legs

leg operations disabled

Локальний результат:

IB virtual-leg position group snapshot result

groups=3

eurusd_open_legs=1

eurusd_closed_legs=1

eurusd_leg_operations=True

gbpusd_broker_present=False

usdjpy_mode=NET_ONLY

usdjpy_leg_operations=False

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- На цьому кроці не змінено:

OrdersPage

SQLite schema

bootstrap data

IB Open/Close

RoadMap89 Modify SL/TP

cTrader

- Архів:

RoadMap90 step 11 — Position Group Snapshot

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_group_snapshot_check.py

Після OK наступний крок — live read-only get_active_broker_position_groups() на поточній demo.db, щоб побачити persisted EURUSD BUY 2K group разом з active orders 115/116, ще без зміни OrdersPage.

- На с1 попередження було через:

if evidence_snapshot.get("complete") is not True:

PyCharm пропонував спростити вираз, але просте:

if not evidence_snapshot.get("complete"):

послабило б перевірку типу.

- Виправив зі збереженням суворої логіки:

evidence_complete = evidence_snapshot.get("complete")

if not isinstance(evidence_complete, bool) or not evidence_complete:

raise RuntimeError("IB virtual-leg evidence is incomplete")

Тепер:

- приймається лише справжнє True;

- False, None, 1, рядки та інші типи відхиляються;

- інспекція Expression can be simplified має зникнути.

- Повторно перевірено:

groups=3

eurusd_open_legs=1

eurusd_closed_legs=1

eurusd_leg_operations=True

gbpusd_broker_present=False

usdjpy_mode=NET_ONLY

usdjpy_leg_operations=False

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Архів містить лише виправлений файл:

RoadMap90 step 11 v2 — expression fixed

- Step 11 підтверджено:

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Підготовлено RoadMap90 step 12 — live position groups read-only check.

Додано один файл:

tests/runtime/run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

- Тест викликає саме канонічний метод:

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

Ланцюг:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

↓

live evidence + persisted schema v5 legs

- Перевіряється, що persisted EURUSD leg не губиться після зміни торгового дня:

EURUSD BUY 2 000

parent = 114

SL order = 116

TP order = 115

OCA = 1620614047

Ордери 115/116 не повинні залишатися в:

unmapped_protective_order_ids

- Робоча data/demo.db не використовується для Runtime-записів. Тест:

- створює узгоджену тимчасову копію БД;

- запускає RuntimeEngine на копії;

- знімає live IB snapshot;

- перевіряє digest робочої БД до і після.

Очікуване завершення:

sqlite_read_only=True

IB_POSITION_GROUPS_LIVE_READONLY_CHECK=OK

- За поточного стану TWS очікую приблизно таку групу:

symbol=EURUSD

mode=LGE_VIRTUAL_LEGS

broker_present=False

broker_side=UNKNOWN

broker_volume=0

status=BLOCKED

leg_operations=False

open_legs=1

signed_open_legs=2 000

Вкладена leg повинна лишитися видимою:

BUY 2 000

parent=114

sl_order=116

tp_order=115

oca=1620614047

protection=COMPLETE

BLOCKED зараз очікуваний через відсутність IB virtual FX position row:

LGE open legs = +2 000

IB reqPositions = 0

Але головне — leg та її protection уже не втрачаються і не стають unmapped.

- Тест не:

- створює ордерів;

- скасовує ордерів;

- змінює SL/TP;

- записує position groups у БД;

- змінює OrdersPage.

- Попередній synthetic group test повторно залишився OK. Синтаксис нового файла чистий, рядків понад 88 символів немає.

- Архів:

RoadMap90 step 12 — Live Position Groups Check

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

Потрібен повний console output. Після цього можна буде переходити до OrdersPage hierarchy, знаючи фактичну форму live group snapshot.

- Step 11 підтверджено:

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Підготовлено RoadMap90 step 12 — live position groups read-only check.

Додано один файл:

tests/runtime/run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

- Тест викликає саме канонічний метод:

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

Ланцюг:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

↓

live evidence + persisted schema v5 legs

- Перевіряється, що persisted EURUSD leg не губиться після зміни торгового дня:

EURUSD BUY 2 000

parent = 114

SL order = 116

TP order = 115

OCA = 1620614047

Ордери 115/116 не повинні залишатися в:

unmapped_protective_order_ids

- Робоча data/demo.db не використовується для Runtime-записів. Тест:

- створює узгоджену тимчасову копію БД;

- запускає RuntimeEngine на копії;

- знімає live IB snapshot;

- перевіряє digest робочої БД до і після.

Очікуване завершення:

sqlite_read_only=True

IB_POSITION_GROUPS_LIVE_READONLY_CHECK=OK

- За поточного стану TWS очікую приблизно таку групу:

symbol=EURUSD

mode=LGE_VIRTUAL_LEGS

broker_present=False

broker_side=UNKNOWN

broker_volume=0

status=BLOCKED

leg_operations=False

open_legs=1

signed_open_legs=2 000

Вкладена leg повинна лишитися видимою:

BUY 2 000

parent=114

sl_order=116

tp_order=115

oca=1620614047

protection=COMPLETE

BLOCKED зараз очікуваний через відсутність IB virtual FX position row:

LGE open legs = +2 000

IB reqPositions = 0

Але головне — leg та її protection уже не втрачаються і не стають unmapped.

- Тест не:

- створює ордерів;

- скасовує ордерів;

- змінює SL/TP;

- записує position groups у БД;

- змінює OrdersPage.

- Попередній synthetic group test повторно залишився OK. Синтаксис нового файла чистий, рядків понад 88 символів немає.

- Архів:

RoadMap90 step 12 — Live Position Groups Check

- Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

Потрібен повний console output. Після цього можна буде переходити до OrdersPage hierarchy, знаючи фактичну форму live group snapshot.

- На с1–с2 відбулася реальна подія:

13:51:12

EURUSD SLD 2K

Виконався STOP_LOSS order 116 для останньої логічної leg:

EURUSD BUY 2 000

parent 114

SL 116

TP 115

OCA-партнер TP 115 скасований. Отже, в логіці LGE:

EURUSD BUY 2K leg → CLOSED_BY_STOP_LOSS

open LGE legs     → 0

- Рядок TWS:

EURUSD SELL 2K

AVG PX 1.14185

не означає, що LGE автоматично створила нову SELL-leg. Це IB Virtual FX position, сформована сьогоднішнім SELL 2K execution. Для CASH Forex її не можна прирівнювати до суми історичних LGE legs.

- Помилка тесту:

Expected exactly one open virtual leg with parent order 114

була закономірною. Тест був жорстко прив’язаний до стану до виконання SL. На момент запуску parent 114 уже був CLOSED, тому відкритої leg більше не існувало.

- Виправлено фундаментальне правило reconciliation:

Звичайні IB інструменти

sum OPEN legs == broker net position

IB CASH Forex

IB Virtual FX row

==

signed executions відомих LGE order IDs

Тобто для поточної події:

known execution 116 = SELL 2 000

IB Virtual FX row   = SELL 2 000

------------------------------------------------

подія доказово узгоджена

- Додано два broker-position види:

IB_BROKER_POSITION_KIND_NET

IB_BROKER_POSITION_KIND_VIRTUAL_FX

Для EURUSD group тепер буде:

broker_position_kind=VIRTUAL_FX

broker_quantity_is_terminal_truth=False

- Також виправлено відновлення після зміни торгового дня.

Якщо IB уже не повертає старий parent execution, але в schema v5 збережені:

- parent ID;

- entry price;

- opened time;

- попередній RECONCILED status,

reconciler використовує підтверджений persistence state, а не переводить leg назад в UNRECONCILED.

- Safety не послаблено. Тепер додатково блокується ситуація:

persisted child IDs існують

+

active orders відсутні

+

matching close execution відсутній

Тобто зникнення захисту без доказаного виконання не буде прийняте за норму.

- Live position-group test тепер підтримує обидва законні стани:

OPEN_WITH_ACTIVE_OCA

або:

CLOSED_BY_STOP_LOSS_116

Він спочатку друкує фактичний snapshot, а вже потім виконує перевірки.

- Synthetic результати:

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

cash_fx_event_status=RECONCILED

cash_fx_event_leg=CLOSED

cash_fx_event_open_seeds=0

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

Попередні reconciliation, persistence і seed tests також залишилися OK.

- Архів:

RoadMap90 step 13 — CASH FX Stop Event

- Після заміни спочатку:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

Потім повторно live-перевірка:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

Для поточного стану очікуємо:

broker_kind=VIRTUAL_FX

status=RECONCILED

open_legs=0

closed_legs=1

persisted_leg_transition=CLOSED_BY_STOP_LOSS_116

sqlite_read_only=True

IB_POSITION_GROUPS_LIVE_READONLY_CHECK=OK

Цей live-тест ще не змінить робочу БД. Після підтвердження окремо запишемо закриття leg 114 у schema v5.

- Обидва broker-side тести підтверджені:

cash_fx_event_status=RECONCILED

cash_fx_event_leg=CLOSED

cash_fx_event_open_seeds=0

broker_kind=VIRTUAL_FX

persisted_leg_transition=CLOSED_BY_STOP_LOSS_116

IB_POSITION_GROUPS_LIVE_READONLY_CHECK=OK

Отже, SL 116 доказово закрив останню EURUSD leg. Тепер треба записати цей перехід у робочу schema v5.

- Підготовлено RoadMap90 step 14 — Live Persistence Sync.

Це окремий контрольований консольний запуск:

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_live_persistence_sync.py

Він використовує production-метод:

RuntimeEngine.sync_reconciled_ib_virtual_position_legs()

Core-логіку на цьому кроці не змінено.

- Консоль має два режими:

1 — PLAN

- створює тимчасову копію demo.db;

- підключається до TWS;

- повторно доводить execution 116;

- записує закриття тільки в тимчасову БД;

- робочу demo.db не змінює.

2 — APPLY

- створює резервну копію робочої БД;

- повторно перевіряє live IB evidence;

- переводить leg parent 114 у CLOSED;

- ставить remaining_volume=0;

- записує точний closed_utc із execution;

- деактивує mappings 115/116;

- прибирає leg зі списку open seeds.

- Перед записом перевіряється поточний persistence state:

position_uid = a3badcf4-d572-4e03-a8e5-afb9b43ffaac

parent       = 114

SL           = 116

TP           = 115

OCA          = 1620614047

status       = OPEN

remaining    = 2 000

Якщо ці дані не збігаються, запис блокується.

- Після успішного sync очікується:

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

transition_order_id=116

active_protective_mappings=0

open_seed_count=0

І обидва protective mappings залишаться в історії, але вже не active:

116 STOP_LOSS  → inactive / executed

115 TAKE_PROFIT → inactive / cancelled

- Архів:

RoadMap90 step 14 — Live Persistence Sync

- Після заміни запускаєте зеленою кнопкою:

run_ib_virtual_leg_live_persistence_sync.py

Спочатку введіть:

1

Очікуємо наприкінці:

mode=PLAN

already_applied=False

transition_order_id=116

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_protective_mappings=0

open_seed_count=0

sqlite_read_only=True

IB_VIRTUAL_LEG_LIVE_PERSISTENCE_SYNC=OK

- Після чистого PLAN одразу повторюєте запуск, вводите:

2

і підтвердження:

APPLY

Після APPLY переходимо без паузи до останніх broker-залежних блоків:

1. автоматичне persistence створеної LGE leg;

2. leg-level SL/TP Modify;

3. leg-level Close;

4. реальні IB Paper тести.

OrdersPage hierarchy та решту UI залишаємо на час закритого ринку.

- RoadMap90 step 14 підтверджено повністю:

leg parent 114      → CLOSED

remaining_volume    → 0

SL 116              → FILLED

TP 115              → CANCELLED

active protection   → 0

open_seed_count     → 0

Резервна копія створена:

data/backups/demo_before_ib_virtual_leg_live_sync_20260717_121131.db

- Підготовлено RoadMap90 step 15 — автоматичне persistence після IB Open.

Тепер після нового LGE Open виконується:

IB MARKET fill

↓

legacy Trade → OrderPlan → BrokerOrder → Position

↓

exact parent execution verification

↓

exact active SL/TP mapping

↓

atomic schema v5 persistence

- Новий Open автоматично записує:

position_uid

trade_uid

logical side

logical volume

entry execution price

opened time

parent order ID

SL order ID

TP order ID

SL/TP prices

OCA group, якщо він є

leg_status=OPEN

reconciliation_status=RECONCILED

- Для CASH Forex виправлено важливу межу:

поточний IB Virtual FX quantity

не використовується як identity нової leg.

Новий Open доводиться через:

before/after IB position delta

+

точний parent execution

+

точні child order IDs

+

parentOrderId

+

account + contract

+

action + quantity + price

+

same clientId

Synthetic test навмисно має:

нова BUY leg       = +1 000

IB Virtual FX row  = -1 000

і persistence однаково проходить як RECONCILED.

- IBAdapter.place_market_order() тепер явно повертає:

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

child_order_ids

current_client_id

Більше не потрібно визначати роль child order за його місцем у списку.

- Persistence виконується через новий атомарний repository-метод. Якщо доказ неповний:

- broker order не видається за невиконаний;

- legacy position_uid зберігається;

- virtual-leg таблиці не отримують часткових даних;

- результат повертає:

virtual_leg_persistence_status=ERROR

virtual_leg_persistence_error=<причина>

Synthetic failure-case це також перевіряє.

- Локально підтверджено:

persistence_status=RECONCILED

parent_order_id=201

stop_loss_order_id=203

take_profit_order_id=202

protection_status=COMPLETE

active_order_mappings=3

open_seed_count=1

virtual_fx_quantity=-1000.0

persistence_failure_reported=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

Попередні тести залишилися OK:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_RECONCILIATION_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

RUNTIME_REPOSITORY_IB_VIRTUAL_LEG_PERSISTENCE_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 15 — IB Open Auto Persistence

- Спочатку synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_open_persistence_check.py

Очікуємо:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

- Після OK можна одразу провести реальний IB Paper Open.

Умови:

LGE — закрита

TWS — підключена

Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_open_live_check.py

Скрипт сам запитає через консоль:

Торговий символ

BUY / SELL

лот

Stop Loss

Take Profit

Після показу повного плану для реального ордера треба ввести:

OPEN

Перед відправленням він автоматично створить резервну копію demo.db.

Успішний результат повинен завершитися:

persistence_status=RECONCILED

leg_status=OPEN

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_LIVE_CHECK=OK

Після цього матимемо нову справжню persisted leg для сьогоднішніх leg-level Modify SL/TP і Close тестів.

- На с1 виправлено тип повернення _read_positive_float().

Було так, що PyCharm теоретично допускав завершення функції без гарантованого float. Тепер використовується явно типізована змінна:

selected_value: float | None = None

Цикл триває, доки не отримано коректне додатне число, після чого функція гарантовано повертає чистий float.

- На с2 видалено невикористаний імпорт:

IB_RECONCILIATION_STATUS_RECONCILED

із engine/runtime_engine.py.

- Broker-логіку, persistence та real Open script не змінював.

Повторно підтверджено synthetic test:

persistence_status=RECONCILED

parent_order_id=201

stop_loss_order_id=203

take_profit_order_id=202

active_order_mappings=3

open_seed_count=1

persistence_failure_reported=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

Також:

AST=OK

рядків понад 88 символів=0

- Виправлений архів містить лише два файли:

engine/runtime_engine.py

tests/runtime/ib_virtual_leg_open_live_check_impl.py

RoadMap90 step 15 v2 — inspections fixed

- Після заміни запускаємо synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_open_persistence_check.py

Після OK одразу переходимо до real IB Paper Open, поки ринок відкритий.

- Synthetic Open persistence підтверджено повністю:

persistence_status=RECONCILED

parent_order_id=201

SL=203

TP=202

active_order_mappings=3

open_seed_count=1

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

- Переходимо до реального IB Paper Open.

Умови:

LGE — закрита

TWS — підключена

IB Paper account — DUM513747

- Запустіть зеленою кнопкою:

tests/runtime/run_ib_virtual_leg_open_live_check.py

або:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_open_live_check.py

- Скрипт сам попросить у консолі:

символ

BUY або SELL

обсяг

Stop Loss

Take Profit

Для цього тесту беремо малий обсяг:

1 000 units

і обов’язково задаємо обидва рівні SL/TP, щоб одразу перевірити:

parent MARKET

+

STOP_LOSS child

+

TAKE_PROFIT child

+

OCA

+

schema v5 persistence

- Перед реальною відправкою скрипт надрукує план. Лише після перевірки вводите:

OPEN

- Після успішного виконання очікуємо:

persistence_status=RECONCILED

leg_status=OPEN

parent_order_id=<real ID>

stop_loss_order_id=<real ID>

take_profit_order_id=<real ID>

active_order_mappings=3

open_seed_count=1

IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_LIVE_CHECK=OK

Потрібен повний console output і скриншот TWS Orders після Open.

- Реальний IB Paper Open пройшов повністю:

position_uid=f9e416c3-cd6e-4ded-be89-a4f0fe91e2e8

side=SELL

volume=1 000

entry_price=1.1426

parent=123

TP=124 @ 1.1405

SL=125 @ 1.148

persistence_status=RECONCILED

active_order_mappings=3

На с1 нова пара 124/125 активна. Старі рядки 115/116 належать уже закритій BUY 2K leg.

- TWS показує Virtual FX:

EURUSD SELL 3K

Це правильно пояснюється сьогоднішніми execution:

SL 116 SELL 2K

parent 123 SELL 1K

-------------------

Virtual FX SELL 3K

Але поточна логічна позиція LGE лише одна:

SELL 1K

parent 123

Отже, відокремлення IB Virtual FX observation від LGE open legs працює саме так, як потрібно.

- Підготовлено RoadMap90 step 16 — leg-level SL/TP Modify.

Канонічний метод:

RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp(

position_uid,

stop_loss,

take_profit,

)

Ланцюг:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

- Modify виконується за точним:

position_uid

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

account + contract

side

exact volume

same clientId

OCA group

Не використовується вибір за:

symbol

price

broker Virtual FX quantity

- RoadMap89 не продубльований. Загальний planner та broker executor винесені у спільний внутрішній шлях, який тепер використовують:

RoadMap89 broker-net Modify

RoadMap90 exact virtual-leg Modify

- Після підтвердженої broker operation метод:

- повторно отримує IB evidence;

- reconciles leg;

- перевіряє нові SL/TP;

- атомарно оновлює schema v5;

- залишає інші legs без змін.

- Додатково виправлена cumulative CASH FX reconciliation.

Поточний snapshot тепер може включати persisted CLOSED leg, якщо її order ID присутній у сьогоднішній IB execution history:

closed leg 114 / execution 116 = SELL 2K

open leg 123 / execution 123   = SELL 1K

Virtual FX                     = SELL 3K

status                         = RECONCILED

Без цього реальний Modify був би помилково заблокований.

- Поточний step 16 безпечно підтримує:

KEEP

MODIFY

для вже наявних SL/TP.

CREATE/CANCEL навмисно поки блокується — це наступний broker-крок, де можуть змінюватися child IDs і OCA mapping.

- Synthetic результат:

RuntimeEngine IB virtual-leg Modify result

stop_loss=1.1425

take_profit=1.1505

stop_loss_order_id=303

take_profit_order_id=302

other_leg_unchanged=True

evidence_calls=2

modify_calls=1

persistence_legs_written=2

cash_fx_cumulative_history_reconciled=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

Попередні virtual-leg, Open persistence і group tests також залишилися OK.

- Архів:

RoadMap90 step 16 — Virtual Leg Modify

- Спочатку synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

- Після OK, поки ринок відкритий, real test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Для поточного SELL 1K можна ввести тестові значення:

Новий Stop Loss:   1.147

Новий Take Profit: 1.141

Після показу плану:

MODIFY

Очікувано:

position_uid=f9e416c3-cd6e-4ded-be89-a4f0fe91e2e8

stop_loss_order_id=125

take_profit_order_id=124

stop_loss_action=MODIFY

take_profit_action=MODIFY

operation_order_ids=[124, 125]

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

- На с1 виправлено всі три інспекції без cast, noinspection і приглушення перевірок:

- _read_positive_float() тепер гарантовано повертає float;

- вибрана seed перевіряється як Mapping і нормалізується в dict[str, Any];

- float() більше не викликається для довільного object;

- _prices_equal() використовує той самий типобезпечний parser.

- Broker-логіку, persistence та RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp() не змінено. Статично перевірено:

AST=OK

рядків понад 88 символів=0

- Архів містить лише виправлений live Modify-файл:

RoadMap90 step 16 v2 — inspections fixed

- Після заміни спочатку повторіть synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

- Після OK одразу запускайте реальний Modify:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Для поточної SELL 1K leg:

Новий Stop Loss:   1.147

Новий Take Profit: 1.141

Після перевірки плану введіть:

MODIFY

Очікуємо незмінні child IDs:

SL = 125

TP = 124

і завершення:

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

- На с1 залишилося одне справедливе попередження: PyCharm вважав, що _select_open_leg() теоретично може завершитися без dict[str, Any].

- Виправив через явно типізовану змінну:

selected_leg: dict[str, Any] | None = None

Цикл працює, доки leg не вибрана:

while selected_leg is None:

Після циклу гарантовано:

return selected_leg

Без cast, noinspection і фіктивного словника.

- Перевірено:

AST=OK

рядків понад 88 символів=0

- Архів містить один виправлений файл:

RoadMap90 step 16 v3 — return type fixed

- Після заміни запускайте synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

Після OK — реальний Modify, поки ринок відкритий:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

- Так, TWS можна перезапустити. Це зараз найчистіший спосіб прибрати випадкову незастосовану ручну зміну.

Перед перезапуском:

не натискати Update

не натискати Cancel

LGE і тестові скрипти не запускати

Незастосовані зміни існують лише в поточній TWS-сесії та очищаються після перезапуску. Уже передані брокеру активні ордери залишаються на сервері й після підключення знову надходять у TWS як open orders. (Interactive Brokers)

Після перезапуску перевіряємо:

TP order 124 — активний

SL order 125 — активний

жовтої кнопки Update немає

І дивимося фактичні ціни. Найімовірніше, API Modify уже встановив:

SL 1.150

TP 1.140

- Причину unreconciled after Modify поки не фіксую остаточно. Моя версія про перехідний snapshot можлива, але її ще не доведено. Після перезапуску TWS знімемо чистий live evidence і встановимо точну розбіжність перед наступною зміною коду.

- Після перезапуску TWS стан чистий:

- жовта кнопка Update зникла;

- ордери 124/125 залишилися активними;

- у TWS уже видно приблизно TP 1.14 і SL 1.15.

Отже, перший real Modify на брокері фактично виконався, але SQLite не оновилася через невдалий post-Modify reconciliation.

- Друга спроба не відправила нову broker operation. Вона зупинилася раніше:

Selected IB virtual leg is not RECONCILED

Точну причину встановлено:

recognized LGE executions = SELL 3K

IB Virtual FX після перезапуску = 0

Стара перевірка вимагала їх рівності й блокувала group.

- Для CASH Forex значення 0 після перезапуску TWS є допустимим reset Virtual FX observation, а не доказом відсутності LGE leg.

Виправлене правило:

Virtual FX == recognized executions

→ RECONCILED

Virtual FX == 0 після reset

→ RECONCILED за exact order identity + persisted evidence

інша ненульова розбіжність

→ BLOCKED

- Safety не послаблена. Для відкритої leg як і раніше потрібні:

- persisted position_uid;

- parent 123;

- active child IDs 124/125;

- правильний account і contract;

- action BUY;

- exact volume 1 000;

- same clientId;

- узгоджена OCA-пара;

- відсутність unmapped protection.

Тільки ненадійний Virtual FX reset більше не блокує Modify.

- Synthetic тест тепер окремо відтворює перезапуск:

recognized executions = -3 000

Virtual FX observation = 0

open persisted leg      = SELL 1 000

Результати:

cash_fx_cumulative_history_reconciled=True

cash_fx_reset_after_restart_reconciled=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

Попередні тести також залишилися OK:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

- Архів містить два файли:

RoadMap90 step 18 — CASH FX Virtual Reset

- Після заміни запускаємо synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

У результаті має додатися:

cash_fx_reset_after_restart_reconciled=True

- Після OK повторюємо live Modify з тими самими значеннями:

Stop Loss:   1.15

Take Profit: 1.14

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Оскільки брокер уже, схоже, має ці ціни, очікую KEEP/KEEP або підтвердження незмінних ордерів із подальшим записом у SQLite:

SL order = 125

TP order = 124

active_order_mappings = 3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

Child IDs змінюватися не повинні.

- Реальний leg-level MODIFY підтверджено:

position_uid=f9e416c3-cd6e-4ded-be89-a4f0fe91e2e8

SL=1.15

TP=1.14

SL order=125

TP order=124

stop_loss_action=KEEP

take_profit_action=KEEP

persistence_legs_written=2

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

На с1 активна захисна пара 124/125 залишилася без ручного Update.

- Підготовлено RoadMap90 step 19 — virtual-leg CANCEL/CREATE pair.

Тепер RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp() підтримує:

MODIFY / MODIFY

KEEP / KEEP

CANCEL / CANCEL

CREATE / CREATE

Після CREATE нові child IDs тимчасово підставляються в reconciliation до запису в SQLite. Це потрібно, бо нова OCA-пара може мати:

parentOrderId=0

і старі persisted IDs більше не придатні для первинного mapping.

- Persistence правильно виконує:

CANCEL/CANCEL:

SL order ID → NULL

TP order ID → NULL

OCA         → ""

old mappings → inactive

CREATE/CREATE:

новий SL order ID

новий TP order ID

нова OCA group

new mappings → active

Історія старих ордерів не видаляється.

- Окремо залишив terminal safety:

один child CANCEL/CREATE

+

другий child залишається

↓

BLOCK

Причина: RoadMap89 replacement survivor/pair посеред операції перевіряє broker net position. Для IB CASH Forex після Virtual FX reset ця перевірка не є надійною. Не дозволяємо операцію, яка теоретично могла б скасувати стару OCA-пару й не активувати survivor.

На цьому кроці реально тестуємо скасування всієї пари та створення нової пари. Single-child OCA relink доробимо окремо з execution guard.

- Synthetic результат:

RuntimeEngine IB virtual-leg CREATE/CANCEL result

cancel_stop_loss_order_id=None

cancel_take_profit_order_id=None

relink_stop_loss_order_id=405

relink_take_profit_order_id=406

relink_oca_group=OCA_405_406

order_history_rows=5

evidence_calls=4

modify_calls=2

cancel_reconciliation_attempts=1

create_reconciliation_attempts=1

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CREATE_CANCEL_CHECK=OK

Попередні тести залишилися OK:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Live Modify-скрипт тепер приймає:

Enter         → KEEP поточного значення

число         → MODIFY або CREATE

NONE/CANCEL/- → CANCEL

Він коректно працює і з:

- повною парою;

- одним child;

- відсутнім захистом.

- Архів:

RoadMap90 step 19 — Virtual Leg CANCEL/CREATE Pair

- Спочатку synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_create_cancel_check.py

- Після OK — реальний CANCEL обох child orders:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Введення:

Виберіть leg:       1

Новий Stop Loss:    NONE

Новий Take Profit:  NONE

Підтвердження:      MODIFY

Очікуємо:

stop_loss_action=CANCEL

take_profit_action=CANCEL

stop_loss_order_id=None

take_profit_order_id=None

active_order_mappings=1

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

Один active mapping — це parent order 123.

- Відразу після успішного CANCEL повторно запускаємо той самий скрипт і створюємо нову пару:

Новий Stop Loss:    1.15

Новий Take Profit:  1.14

Підтвердження:      MODIFY

Очікуємо:

stop_loss_action=CREATE

take_profit_action=CREATE

stop_loss_order_id=<new>

take_profit_order_id=<new>

oca_group=<new>

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

Після цього без паузи переходимо до leg-level Close, щоб завершити основний broker-блок сьогодні.

- Обидва реальні тести CANCEL → CREATE пройшли правильно.

На с1 стара пара:

TP 124

SL 125

скасована.

На с2 створена нова окрема OCA-пара цієї ж leg:

SL order = 126

TP order = 127

OCA = LGE_SLTP_1_126_127

Підтверджено:

stop_loss_action=CREATE

take_profit_action=CREATE

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

Історія старих 124/125 не втрачена, але вони вже inactive.

- Підготовлено RoadMap90 step 20 — exact virtual-leg Close.

Новий канонічний метод:

RuntimeEngine.close_runtime_position_leg(position_uid)

Ланцюг:

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

- Close виконується тільки за точним persisted identity:

position_uid

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

account

symbol

side

exact volume

OCA group

same clientId

Не використовується вибір лише за symbol або поточною IB Virtual FX quantity.

- Послідовність операції:

1. повний pre-close reconciliation;

2. перевірка ownership ордерів;

3. скасування лише SL/TP вибраної leg;

4. підтвердження скасування;

5. протилежний MARKET на exact leg volume;

6. підтвердження exact execution;

7. повторний broker evidence snapshot;

8. перевірка, що protection цієї leg зник;

9. перевірка, що інші legs не змінилися;

10. leg → CLOSED;

11. remaining_volume → 0;

12. close order записується з role=CLOSE.

- Для поточної leg очікувана broker-операція:

EURUSD SELL 1 000

↓

BUY MARKET 1 000

скасувати:

SL 126

TP 127

Ймовірний новий MARKET order ID — наступний доступний номер, але код його не вгадує, а бере з broker result.

- У DTO додано:

close_order_ids: tuple[int, ...]

Це потрібно для:

- точного explicit Close reconciliation;

- CASH FX execution arithmetic;

- збереження історії кількох майбутніх partial/full closes.

- Schema не змінювалася. Уже наявна таблиця:

ib_virtual_position_leg_orders

зберігає close execution як:

order_role = CLOSE

order_type = MKT

is_active = 0

execution_status = FILLED

- Після Close активним mapping залишається тільки історичний parent:

PARENT = active identity mapping

SL     = inactive

TP     = inactive

CLOSE  = inactive execution history

active тут означає актуальний mapping ролі LGE, а не відкритий MARKET order у TWS.

- Для CASH Forex абсолютне значення Virtual FX не використовується як доказ закриття. Доказом є:

exact close order ID

+

opposite execution side

+

exact quantity

+

account + contract

+

відсутність active SL/TP цієї leg

- Synthetic результат:

RuntimeEngine IB virtual-leg Close result

close_order_id=504

close_side=BUY

close_quantity=1000.0

leg_status=CLOSED

active_order_mappings=1

order_history_rows=4

evidence_calls=2

close_calls=1

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_CHECK=OK

Повторно пройшли:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CREATE_CANCEL_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 20 — Virtual Leg Close

- Спочатку synthetic test:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_close_check.py

Очікуємо:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_CHECK=OK

- Після OK одразу запускаємо реальний Close:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_close_live_check.py

Консоль покаже:

EURUSD SELL 1000

parent=123

SL order=126

TP order=127

Вибираєте:

1

Для реального виконання вводите:

CLOSE

- Очікуваний підсумок:

close_side=BUY

close_quantity=1000.0

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_order_mappings=1

total_open_seeds=0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_LIVE_CHECK=OK

У TWS повинні зникнути 126/127 і з’явитися виконання BUY 1K. Після цього основний broker-залежний цикл RoadMap90 буде замкнений:

Open

Modify

Cancel pair

Create pair

Close

Persistence

- Close на брокері вже виконався. Повторно запускати run_ib_virtual_leg_close_live_check.py не можна.

На с1 видно:

BUY MKT 1K — виконаний order 128

SL 126     — скасований

TP 127     — скасований

Отже, LGE-leg SELL 1K / parent 123 фактично закрита. POS 1000 у TWS — це IB Virtual FX observation, а не нова LGE BUY-leg.

- Точна причина помилки встановлена:

до Close:

recognized LGE executions = -3 000

Virtual FX                 = 0

offset                     = +3 000

після Close 128:

recognized LGE executions = -2 000

Virtual FX                 = +1 000

offset                     = +3 000

Стан змінився правильно на BUY 1K, але старий код порівнював абсолютні значення:

-2 000 != +1 000 → BLOCKED

Правильна інваріанта для CASH Forex operation:

Virtual FX observation offset до операції

==

Virtual FX observation offset після операції

У вашому випадку offset залишився +3 000, отже Close доказово коректний.

- Підготовлено RoadMap90 step 21 — CASH FX Close offset + recovery.

Виправлено майбутній close_runtime_position_leg():

- перед Close фіксується Virtual FX observation offset;

- після Close перевіряється стабільність offset;

- точний execution нового MARKET order залишається обов’язковим;

- неочікувана зміна offset → BLOCKED;

- інші legs і protective orders перевіряються як раніше.

- Додано контрольоване відновлення вже виконаного Close:

RuntimeEngine.recover_confirmed_runtime_position_leg_close(

position_uid,

close_order_id,

)

Для order 128 воно перевірить:

completed order type = MKT

action               = BUY

quantity             = 1 000

account + contract   = EURUSD / DUM513747

same clientId        = True

SL 126 / TP 127      = неактивні

unknown executions   = відсутні

Новий broker order цей метод не надсилає. Він лише записує вже виконаний 128 у schema v5 і legacy close chain.

- Для майбутніх MARKET orders додано orderRef із comment. Поточне відновлення 128 на orderRef не покладається, бо цей ордер був створений старим кодом.

- Synthetic перевірка:

cash_fx_virtual_observation_offset=1000.0

unexpected_cash_fx_offset_blocked=True

recovered_close_order_id=504

recovery_cash_fx_offset=1000.0

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_CHECK=OK

Також повторно пройшли:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEGS_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CREATE_CANCEL_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 21 — CASH FX Close Offset Recovery

- Після заміни спочатку запустіть:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_close_check.py

- Після OK запускайте не Close, а Recovery:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_close_recovery_live_check.py

У консолі:

Виберіть leg [1]: 1

Вже виконаний close MARKET order ID [128]: 128

Для підтвердження введіть RECOVER: RECOVER

Очікуваний результат:

close_order_id=128

already_recovered=False

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_order_mappings=1

total_open_seeds=0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_RECOVERY_LIVE_CHECK=OK

Перед записом автоматично створиться резервна копія demo.db.

- Recovery завершено успішно.

close_order_id=128

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_order_mappings=1

total_open_seeds=0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_RECOVERY_LIVE_CHECK=OK

У schema v5 тепер записано:

parent 123 — історична identity leg

SL 126     — inactive

TP 127     — inactive

CLOSE 128  — FILLED

- На с1–с2 TWS підтверджує:

19:26:49 EURUSD BOT 1K

Це виконаний Close order 128. Старі захисні 126/127 більше не активні.

- EURUSD POS 1K у TWS — це залишкова Virtual FX observation, а не відкрита LGE BUY-leg:

open LGE virtual legs = 0

IB Virtual FX POS     = BUY 1K

Тому нову BUY leg у БД створювати не можна.

- Основний реальний broker lifecycle RoadMap90 замкнений:

Open SELL 1K                      : DONE

automatic leg persistence         : DONE

MODIFY SL/TP                      : DONE

CANCEL protective pair            : DONE

CREATE new protective pair        : DONE

exact leg Close                    : DONE

failed-Close recovery              : DONE

close persistence                  : DONE

orphan active protection           : 0

open runtime leg seeds             : 0

- Але до повного завершення broker-частини лишається один свідомо заблокований випадок:

змінити / скасувати / створити лише один child,

залишивши другий child цієї OCA-пари

Наприклад:

KEEP TP + MODIFY SL

KEEP SL + CANCEL TP

KEEP SL + CREATE TP

Це має повторно використовувати RoadMap89 replacement survivor/pair. У step 19 ми навмисно дозволили тільки CANCEL/CANCEL і CREATE/CREATE, щоб не ризикувати orphan або втратою survivor.

- Отже, щоб справді завершити брокерів сьогодні, останній live цикл такий:

Open нову 1K leg з SL+TP

MODIFY тільки SL

CANCEL тільки TP

CREATE тільки TP

Close leg

перевірити active orders = 0

перевірити open seeds = 0

Для продовження потрібен актуальний ZIP після всіх сьогоднішніх step 15–21. Після нього робимо останній virtual-leg OCA survivor/relink блок; OrdersPage hierarchy, PnL і UI cleanup уже можна спокійно виконувати на закритому ринку.

- ZIP перевірено. У ньому є всі зміни step 15–21 та актуальна schema v5.

Поточний стан demo.db:

ib_virtual_position_legs        = 5

ib_virtual_position_leg_orders = 15

OPEN legs                       = 0

Усі п’ять перевірених legs мають CLOSED. Активними лишилися тільки історичні PARENT mappings; активного SL/TP немає.

- Підготовлено RoadMap90 step 22 — Virtual-leg OCA Survivor Execution Guard.

Розблоковано точні single-child сценарії:

KEEP SL + CANCEL TP

KEEP TP + CANCEL SL

MODIFY SL + CANCEL TP

MODIFY TP + CANCEL SL

KEEP SL + CREATE TP

KEEP TP + CREATE SL

MODIFY SL + CREATE TP

MODIFY TP + CREATE SL

- Для virtual leg більше не використовується небезпечна перевірка:

IB broker net side/volume

у критичному проміжку OCA replacement.

Замість неї:

1. перед операцією знімається executions baseline;

2. staging replacement виконується з transmit=False;

3. стара OCA-пара або standalone survivor скасовується;

4. повторно читаються executions;

5. будь-яке нове execution того самого account + contract блокує activation;

6. лише за відсутності execution активується survivor або нова OCA-пара.

- Guard окремо розрізняє:

execution старого SL/TP

→ protective execution occurred → BLOCK

невідоме execution того самого EURUSD

→ unexpected same-contract execution → BLOCK

execution іншого symbol

→ не стосується вибраної leg

RoadMap89 broker-net replacement path не змінено. Новий execution guard використовується тільки для exact virtual-leg operation.

- Persistence перевірено для повного циклу:

pair

↓ CANCEL обох

no protection

↓ CREATE обох

new pair

↓ CANCEL тільки TP

standalone SL survivor

↓ CREATE тільки TP

new OCA pair

Результат synthetic:

order_history_rows=8

evidence_calls=8

modify_calls=4

survivor_stop_loss_order_id=407

final_stop_loss_order_id=408

final_take_profit_order_id=409

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CREATE_CANCEL_CHECK=OK

- Окремий guard test:

stable_guard_confirmed=True

unrelated_symbol_ignored=True

protective_execution_blocked=True

unknown_execution_blocked=True

survivor_guard_calls=1

pair_guard_calls=1

broker_net_position_guard_bypassed=True

IB_VIRTUAL_LEG_OCA_EXECUTION_GUARD_CHECK=OK

Також повторно пройшли:

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_CHECK=OK

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_OPEN_PERSISTENCE_CHECK=OK

IB_VIRTUAL_LEG_GROUP_SNAPSHOT_CHECK=OK

IB_SL_TP_REPLACEMENT_SURVIVOR_CHECK=OK

IB_SL_TP_REPLACEMENT_PAIR_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 22 — Virtual-leg OCA Survivor Guard

- Спочатку два synthetic запуски:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_oca_execution_guard_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_create_cancel_check.py

- Після двох OK останній реальний broker-цикл:

336.1. Open нової leg

run_ib_virtual_leg_open_live_check.py

Рекомендовані значення за поточного ринку:

symbol = EURUSD

side   = SELL

lots   = 0.01

SL     = 1.151

TP     = 1.137

336.2. Modify тільки SL

SL = 1.152

TP = Enter — залишити поточний

Очікуємо старі child IDs.

336.3. Cancel тільки TP

SL = Enter — залишити

TP = NONE

Очікуємо:

стару OCA-пару скасовано;

створено новий standalone SL survivor;

TP=None;

oca_group="";

execution_guard_result.confirmed=True.

336.4. Create тільки TP

SL = Enter — залишити survivor

TP = 1.137

Очікуємо:

старий standalone SL скасовано;

створено два нові child IDs;

нова OCA group;

active_order_mappings=3;

execution_guard_result.confirmed=True.

336.5. Close leg

run_ib_virtual_leg_close_live_check.py

Після завершення:

open seeds = 0

active protective orders = 0

orphan orders = 0

- На с1 попередження було через відсутнє значення за замовчуванням у перевизначеному test-методі.

Базова сигнатура:

def _wait_for_sl_tp_operation_results(

self,

*,

execution_actions: list[dict[str, Any]],

timeout: float = IB_SL_TP_OPERATION_TIMEOUT_SECONDS,

) -> list[dict[str, Any]]:

У _GuardBranchAdapter параметр timeout був без default, тому PyCharm правильно вважав сигнатури несумісними.

- Виправлено:

from engine.runtime_constants import IB_SL_TP_OPERATION_TIMEOUT_SECONDS

і точну сигнатуру override:

timeout: float = IB_SL_TP_OPERATION_TIMEOUT_SECONDS

Guard-логіка та production IBAdapter не змінювалися.

- Перевірено:

AST/compile                    = OK

base signature                = exact match

test override signature       = exact match

рядків понад 88 символів      = 0

У моєму середовищі немає ibapi, тому сам synthetic test тут не запускав.

- Архів містить один виправлений файл:

RoadMap90 step 22 v2 — override signature fixed

- Після заміни запускаємо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_oca_execution_guard_check.py

Потім:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_create_cancel_check.py

- Broker operation не виконувалась. Помилка сталася на pre-operation reconciliation до виклику IB Modify.

На с1 ордери залишилися активними:

TP 130 — BUY LMT 1K

SL 131 — BUY STP 1K

Кнопки Cancel присутні, тому TWS перезапускати не потрібно.

- Ви ввели:

Новий Stop Loss:   1.152

Новий Take Profit: NONE

Це означає:

MODIFY SL + CANCEL TP

а не «MODIFY тільки SL».

Для збереження TP треба на його запиті просто натиснути Enter.

- Встановлена точна причина початкового BLOCKED.

Після останніх операцій IB має:

recognized LGE executions = SELL 3 000

Virtual FX observation    = SELL 1 000

observation offset        = +2 000

Цей offset виник після reset Virtual FX і нового Open 129. Попередній код знову порівнював абсолютні значення:

-3 000 != -1 000 → BLOCKED

хоча active leg 129 та її protection 130/131 визначені однозначно.

- Підготовлено RoadMap90 step 23 — CASH FX Modify Offset Baseline.

Перед Modify Runtime тепер:

- знімає поточний evidence;

- знаходить exact persisted leg;

- обчислює поточний CASH FX observation offset;

- повторно reconciles snapshot із цим offset як operation baseline;

- перевіряє exact parent/child/OCA ownership;

- лише після цього дозволяє broker operation.

Після Modify той самий offset має залишитися незмінним. Його не можна довільно змінити під час операції.

- Safety не послаблена. Як і раніше блокуються:

unmapped protection

different clientId

невідомий child order

неповна OCA identity

нове execution у critical window

зміна observation offset

неочікувана зміна іншої leg

- Synthetic test тепер окремо відтворює ваш стан:

recognized executions = -3 000

Virtual FX             = -1 000

baseline offset        = +2 000

Локальний результат:

cash_fx_cumulative_history_reconciled=True

cash_fx_reset_after_restart_reconciled=True

cash_fx_nonzero_offset_modify_reconciled=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_CHECK=OK

- Архів:

RoadMap90 step 23 — CASH FX Modify Offset Baseline

- Після заміни запускаємо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

Очікуємо новий рядок:

cash_fx_nonzero_offset_modify_reconciled=True

- Потім повторюємо саме MODIFY тільки SL:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Введення:

Виберіть leg:       1

Новий Stop Loss:    1.152

Новий Take Profit:  натиснути Enter

Підтвердження:      MODIFY

Очікуємо:

stop_loss_action=MODIFY

take_profit_action=KEEP

stop_loss_order_id=131

take_profit_order_id=130

operation_order_ids=[131]

cash_fx_virtual_observation_offset=2000.0

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

Після цього окремим запуском зробимо KEEP SL + CANCEL TP.

- MODIFY тільки SL пройшов успішно:

SL 131: 1.151 → 1.152

TP 130: 1.137 → 1.137

stop_loss_action=MODIFY

take_profit_action=KEEP

operation_order_ids=[131]

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

На с1 обидва child orders залишилися активними. IDs та OCA-пара не змінилися:

SL = 131

TP = 130

OCA = 527056839

- Тепер виконуємо KEEP SL + CANCEL TP.

Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Введення:

Виберіть leg:       1

Новий Stop Loss:    натиснути Enter

Новий Take Profit:  NONE

Підтвердження:      MODIFY

- Очікувана операція:

stop_loss_action=KEEP

take_profit_action=CANCEL

RoadMap89 replacement-survivor logic повинна:

- staged створити новий standalone SL;

- перевірити execution guard;

- скасувати стару OCA-пару 130/131;

- активувати survivor SL;

- записати новий SL ID у schema v5;

- встановити:

take_profit_order_id=None

take_profit=None

oca_group=""

active_order_mappings=2

Два active mappings:

PARENT 129

новий standalone STOP_LOSS

- У TWS після успіху має залишитися тільки один активний BUY STP 1K; активного BUY LMT 1K бути не повинно. Потрібен повний console output і скриншот Orders.

- MODIFY тільки SL пройшов успішно:

SL 131: 1.151 → 1.152

TP 130: 1.137 → 1.137

stop_loss_action=MODIFY

take_profit_action=KEEP

operation_order_ids=[131]

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

На с1 обидва child orders залишилися активними. IDs та OCA-пара не змінилися:

SL = 131

TP = 130

OCA = 527056839

- Тепер виконуємо KEEP SL + CANCEL TP.

Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Введення:

Виберіть leg:       1

Новий Stop Loss:    натиснути Enter

Новий Take Profit:  NONE

Підтвердження:      MODIFY

- Очікувана операція:

stop_loss_action=KEEP

take_profit_action=CANCEL

RoadMap89 replacement-survivor logic повинна:

- staged створити новий standalone SL;

- перевірити execution guard;

- скасувати стару OCA-пару 130/131;

- активувати survivor SL;

- записати новий SL ID у schema v5;

- встановити:

take_profit_order_id=None

take_profit=None

oca_group=""

active_order_mappings=2

Два active mappings:

PARENT 129

новий standalone STOP_LOSS

- У TWS після успіху має залишитися тільки один активний BUY STP 1K; активного BUY LMT 1K бути не повинно. Потрібен повний console output і скриншот Orders.

- KEEP SL + CANCEL TP пройшов успішно:

старий TP 130       → CANCELLED

старий SL 131       → CANCELLED

новий survivor SL   → order 132

TP                   → відсутній

OCA                  → порожня

active mappings      → 2

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

На с1 видно правильний результат: активним залишився тільки один BUY STP 1K із кнопкою Cancel. Активного BUY LMT немає.

- Тепер виконуємо KEEP standalone SL + CREATE TP.

Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_modify_live_check.py

Введення:

Виберіть leg:       1

Новий Stop Loss:    натиснути Enter

Новий Take Profit:  1.137

Підтвердження:      MODIFY

- Очікувана операція:

stop_loss_action=KEEP

take_profit_action=CREATE

RoadMap89 replacement-pair logic повинна:

- staged створити нову OCA-пару;

- перевірити execution guard;

- скасувати standalone SL 132;

- активувати новий SL і новий TP;

- записати нові child IDs та OCA group у schema v5.

Очікуваний підсумок:

stop_loss_order_id=<new>

take_profit_order_id=<new>

oca_group=<new>

operation_order_ids=[132, <new SL>, <new TP>]

active_order_mappings=3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

- У TWS після успіху мають залишитися рівно два активні ордери:

BUY STP 1K @ 1.152

BUY LMT 1K @ 1.137

Після цього одразу виконаємо останній Close цієї leg.

- KEEP standalone SL + CREATE TP пройшов успішно:

старий standalone SL 132 → CANCELLED

новий SL                 → 133

новий TP                 → 134

нова OCA group           → LGE_SLTP_1_133_134

active mappings          → 3

IB_VIRTUAL_LEG_MODIFY_LIVE_CHECK=OK

На с1 активні рівно два потрібні ордери:

BUY STP 1K @ 1.152

BUY LMT 1K @ 1.137

Старі 130/131/132 залишилися лише в історії.

- Останній broker-крок — Close цієї leg.

Запуск:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_close_live_check.py

У консолі має бути вибрана leg:

position_uid=bfc63783-de6d-4ce1-b99f-ffaca7437951

parent=129

SL=133

TP=134

side=SELL

volume=1000

Вводите:

Виберіть leg: 1

Підтвердження: CLOSE

- Очікувана операція:

скасувати SL 133

скасувати TP 134

BUY MARKET 1K

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_order_mappings=1

total_open_seeds=0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_LIVE_CHECK=OK

У TWS після успіху не повинно залишитися активних BUY STP/LMT цієї leg.

- Помилка сталася до broker Close. На с1 обидва ордери залишилися активними:

SL 133 — BUY STP 1K

TP 134 — BUY LMT 1K

Кнопки Cancel є, нового BUY MKT немає. Тому leg не закрилася і Recovery не потрібний.

- Причина така сама, як перед попереднім Modify: close_runtime_position_leg() перевіряв RECONCILED раніше, ніж застосовував поточний CASH FX observation offset.

Поточна ситуація приблизно така:

recognized LGE executions = SELL 3 000

IB Virtual FX             = SELL 1 000

observation offset        = +2 000

Modify вже вмів використовувати цей baseline. Close — ще ні, тому зупинився з:

Selected IB virtual leg is not RECONCILED

- Підготовлено RoadMap90 step 24 — CASH FX Close Offset Baseline.

Close тепер виконує:

raw evidence

↓

provisional leg snapshot

↓

обчислення поточного Virtual FX offset

↓

повторний reconciliation з baseline

↓

перевірка OPEN / RECONCILED / ownership

↓

broker Close

Після операції той самий offset повинен зберегтися. Його неочікувана зміна й надалі блокує persistence.

- Додано synthetic сценарій із ненульовим pre-Close offset:

recognized execution before Close = SELL 1 000

Virtual FX before Close            = BUY 1 000

baseline offset                    = +2 000

recognized executions after Close  = 0

Virtual FX after Close             = BUY 2 000

offset after Close                 = +2 000

Результат:

cash_fx_nonzero_offset_close_reconciled=True

unexpected_cash_fx_offset_blocked=True

RUNTIME_ENGINE_IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_CHECK=OK

Modify та попередні Close/recovery сценарії також залишилися робочими.

- Архів:

RoadMap90 step 24 — CASH FX Close Offset Baseline

- Після заміни спочатку запускаємо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_runtime_engine_ib_virtual_leg_close_check.py

У результаті має бути новий рядок:

cash_fx_nonzero_offset_close_reconciled=True

- Після OK повторюємо реальний Close:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime\run_ib_virtual_leg_close_live_check.py

Вибираємо leg 1, вводимо CLOSE.

Очікуємо:

close_side=BUY

close_quantity=1000.0

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

active_order_mappings=1

total_open_seeds=0

cash_fx_virtual_observation_offset=2000.0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_LIVE_CHECK=OK

У TWS мають зникнути активні 133/134 і з’явитися виконаний BUY MKT 1K.

- Останній реальний broker-цикл завершено успішно.

close_order_id=135

close_side=BUY

close_quantity=1 000

leg_status=CLOSED

remaining_volume=0

cancelled_order_ids=[133, 134]

total_open_seeds=0

IB_VIRTUAL_LEG_CLOSE_LIVE_CHECK=OK

- Скріншоти TWS підтверджують:

21:58:12 EURUSD BOT 1K

Portfolio EURUSD POS = 0

Активні SL 133 і TP 134 скасовані. У списку Orders залишилася лише історія попередніх ордерів — активних кнопок Cancel немає.

- active_order_mappings=1 у результаті — це не активний ордер у TWS. Це збережений історичний identity mapping:

PARENT 129

Активні protective mappings:

STOP_LOSS  = 0

TAKE_PROFIT = 0

- Повністю перевірений реальний RoadMap90 lifecycle:

IB virtual-leg Open persistence          : DONE

MODIFY одного child, KEEP другого        : DONE

CANCEL усієї protective pair             : DONE

CREATE усієї protective pair             : DONE

KEEP SL + CANCEL TP survivor              : DONE

KEEP standalone SL + CREATE TP relink     : DONE

execution guard                           : DONE

exact virtual-leg Close                   : DONE

CASH FX Virtual observation offset        : DONE

failed Close recovery                     : DONE

close persistence                         : DONE

open runtime seeds                        : 0

active protective orders                  : 0

orphan protective orders                  : 0

- Broker-залежну частину RoadMap90 на сьогодні завершено. Нових реальних ордерів для цієї задачі більше не потрібно.

Далі вже можна працювати при закритому ринку:

IBPositionGroup integration

OrdersPage QTreeWidget/QTreeView hierarchy

group row + virtual-leg rows

leg selection by position_uid

leg-level Modify/Close з UI

calculated leg PnL

selection/tooltip/UI cleanup

documentation

- Скиньте фінальний ZIP після сьогоднішніх step 22–24, щоб зафіксувати чисту точку переходу від broker runtime до OrdersPage grouping.

Домовились, Юрію Володимировичу.

- На сьогодні broker-частину RoadMap90 завершено:

Open persistence                     : DONE

leg-level MODIFY                     : DONE

CANCEL / CREATE protective pair      : DONE

OCA survivor / relink                : DONE

execution guard                      : DONE

exact leg Close                      : DONE

Close recovery                       : DONE

open runtime seeds                   : 0

active protective orders             : 0

orphan protective orders             : 0

- Завтра почнемо з фінального ZIP і перейдемо до:

IBPositionGroup

OrdersPage hierarchy

group row + virtual-leg rows

selection by position_uid

leg-level Modify / Close з UI

leg PnL

UI cleanup

documentation

Сьогодні зробили добре.

- ZIP перевірено. У ньому є фінальний стан RoadMap90 після step 24.

Фактична demo.db:

schema version                       = 5

ib_virtual_position_legs             = 6

ib_virtual_position_leg_orders       = 22

OPEN virtual legs                    = 0

CLOSED virtual legs                  = 6

active protective mappings           = 0

orphan protective orders             = 0

active PARENT identity mappings      = 6

- У шапці документа замініть рядок:

Статус: канонічний Runtime-документ, актуалізований під час RoadMap89

на:

Статус: канонічний Runtime-документ, актуалізований після завершення RoadMap90

- Після завершального розділу 49.27 і його роздільника додайте весь блок:

# 50. IB Virtual Position Legs та Runtime Position Groups — RoadMap90

RoadMap90 додав у LGE логічну декомпозицію Interactive Brokers positions на окремі LGE-owned virtual legs.

Головне правило:

```text

IB broker position

=

broker-side фінансовий або обліковий стан

LGE virtual position leg

=

окремий логічний вхід, створений і контрольований LGE

```

Virtual leg не є окремою hedge position у брокера.

Вона зберігає логічну ідентичність угоди LGE навіть тоді, коли IB:

```text

неттить кілька входів в одну position;

показує одну Virtual FX position;

закриває leg через protective order;

прибирає execution history після зміни trading day;

перезапускає TWS;

скидає Virtual FX observation до нуля.

```

RoadMap90 не замінив чинну IB net-position логіку RoadMap89.

Новий virtual-leg layer додано над нею.

---

## 50.1. Межі RoadMap90

RoadMap90 не переписував:

```text

cTrader position lifecycle;

IB manual Open;

IB manual Close;

RoadMap89 broker-net SL/TP Modify;

IB connection і reconnect;

OrdersPage broker Refresh;

Trade → OrderPlan → BrokerOrder → Position;

чинну таблицю positions;

RoadMap89 OCA planner та executor.

```

Додано:

```text

IBVirtualPositionLeg;

IBVirtualPositionLegReconciliationSnapshot;

IBPositionGroup;

IBPositionGroupSnapshot;

schema v5;

virtual-leg persistence;

completed-order evidence;

execution-based reconciliation;

exact leg-level SL/TP Modify;

exact leg-level Close;

CASH Forex Virtual FX handling;

OCA survivor execution guard.

```

---

## 50.2. Канонічна модель IB virtual leg

Чиста Runtime DTO:

```python

IBVirtualPositionLeg

```

Основні поля:

```text

position_uid

trade_uid

broker_position_id

account_id

symbol_name

side

volume

entry_price

opened_utc

source

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

stop_loss

take_profit

oca_group

close_order_ids

leg_status

protection_status

reconciliation_status

reconciliation_messages

```

Стани leg:

```text

OPEN

PARTIALLY_CLOSED

CLOSED

```

Стани protection:

```text

NONE

PARTIAL

COMPLETE

BLOCKED

```

Стани reconciliation:

```text

RECONCILED

UNRECONCILED

BLOCKED

```

Signed volume:

```text

BUY  → positive volume

SELL → negative volume

```

Protective action:

```text

BUY leg  → SELL protection

SELL leg → BUY protection

```

---

## 50.3. Broker evidence snapshot

Канонічний evidence path:

```text

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

```

Runtime method:

```python

RuntimeEngine.get_ib_virtual_position_leg_evidence_snapshot()

```

Adapter method:

```python

IBAdapter.get_virtual_position_leg_evidence_snapshot()

```

Snapshot об'єднує:

```text

IB positions;

IB active open orders;

IB completed orders;

IB executions.

```

Для кожного джерела зберігається окремий completeness flag:

```text

positions_complete

open_orders_complete

completed_orders_complete

executions_complete

```

Неповний snapshot не може бути виданий за завершений reconciliation result.

Для completed orders використовуються callbacks:

```text

completedOrder

completedOrdersEnd

```

Запит:

```text

reqCompletedOrders(apiOnly=False)

```

дозволяє отримувати також ордери, створені або видимі через TWS.

---

## 50.4. Доказова прив'язка orders до virtual leg

Пріоритет identity evidence:

```text

1. збережений child broker order ID;

2. parentOrderId;

3. permId;

4. OCA group;

5. account + contract;

6. protective action;

7. exact quantity;

8. matching execution;

9. same clientId.

```

Заборонено визначати ownership лише за:

```text

symbol;

side;

price;

приблизним volume;

послідовністю orderId.

```

Причина:

```text

один symbol може мати кілька LGE legs;

кілька legs можуть мати однакові або близькі SL/TP;

IB може неттити position;

replacement створює нові child order IDs;

completed orders можуть зникати з active snapshot.

```

Unknown ownership завжди дає:

```text

BLOCKED

```

---

## 50.5. Reconciliation

Pure reconciler:

```python

reconcile_ib_virtual_position_legs(

legs,

evidence_snapshot,

)

```

Вхідні дані:

```text

RuntimeRepository leg seeds

+

IB positions

+

IB active orders

+

IB completed orders

+

IB executions

```

Вихід:

```python

IBVirtualPositionLegReconciliationSnapshot

```

Для звичайної IB net position базова інваріанта:

```text

signed sum OPEN/PARTIALLY_CLOSED legs

==

IB broker signed quantity

```

Якщо рівність не доведена:

```text

reconciliation_status = BLOCKED

```

Leg-level Modify або Close для такої group заборонені.

---

## 50.6. IB CASH Forex та Virtual FX observation

Для IB CASH Forex рядок position у TWS/API не завжди є terminal broker net truth.

Він може бути:

```text

Virtual FX observation;

результатом executions поточного TWS session;

скинутим до нуля після restart;

відмінним від історичної суми LGE executions;

збереженим після закриття всіх LGE legs.

```

Тому додано:

```text

IB_BROKER_POSITION_KIND_NET

IB_BROKER_POSITION_KIND_VIRTUAL_FX

```

Для Virtual FX:

```text

broker_quantity_is_terminal_truth = False

```

Канонічна доказова база для CASH Forex:

```text

persisted LGE legs

+

exact known order IDs

+

IB executions

+

active protective orders

+

completed orders

+

Virtual FX observation offset

```

Virtual FX observation не використовується як єдиний доказ відкриття або закриття leg.

---

## 50.7. CASH FX observation offset

Для операцій Modify та Close використовується offset:

```text

observation offset

=

IB Virtual FX quantity

-

signed quantity recognized LGE executions

```

Перед broker operation фіксується baseline offset.

Після операції перевіряється:

```text

offset before operation

==

offset after operation

```

Допустимі випадки:

```text

Virtual FX дорівнює recognized executions;

Virtual FX reset до 0 після TWS restart;

ненульовий стабільний offset;

Virtual FX змінюється рівно на execution виконаної операції.

```

Блокуються:

```text

неочікувана зміна offset;

unknown same-contract execution;

execution іншої невідомої LGE operation;

розбіжність quantity;

розбіжність action.

```

---

## 50.8. Persistence schema v5

Runtime database schema:

```text

SCHEMA_VERSION = 5

```

Додано дві таблиці:

```text

ib_virtual_position_legs

ib_virtual_position_leg_orders

```

Таблиця `positions` не перетворювалася на virtual-leg table.

### `ib_virtual_position_legs`

Зберігає поточний логічний стан leg:

```text

position_uid

trade_uid

broker_position_id

account_id

symbol

side

initial_volume

remaining_volume

entry_price

opened_utc

source

parent_order_id

stop_loss_order_id

take_profit_order_id

stop_loss

take_profit

oca_group

leg_status

protection_status

reconciliation_status

reconciliation_messages_json

closed_utc

created_utc

updated_utc

```

`initial_volume` і `remaining_volume` розділено для майбутнього `PARTIALLY_CLOSED`.

### `ib_virtual_position_leg_orders`

Зберігає order identity та історію replacements:

```text

position_uid

order_role

broker_order_id

parent_order_id

perm_id

client_id

action

order_type

quantity

price

oca_group

oca_type

execution_status

is_active

created_utc

updated_utc

```

Order roles:

```text

PARENT

STOP_LOSS

TAKE_PROFIT

CLOSE

```

Partial unique index дозволяє тільки один active mapping на:

```text

position_uid + order_role

```

Старі order rows не видаляються після replacement.

Вони переводяться в:

```text

is_active = 0

```

---

## 50.9. Значення active PARENT mapping

`PARENT` mapping залишається active після закриття leg.

Це не означає, що MARKET order залишається активним у TWS.

Його призначення:

```text

стабільна identity leg;

зв'язок position_uid з початковим broker order;

execution history;

reconciliation після restart;

аудит походження leg.

```

Для закритої leg нормальний persistence state:

```text

PARENT      active identity mapping

STOP_LOSS   inactive

TAKE_PROFIT inactive

CLOSE       inactive execution history

```

---

## 50.10. RuntimeRepository

Основні repository methods:

```python

get_open_ib_virtual_position_leg_seeds()

upsert_ib_virtual_position_leg()

set_active_ib_virtual_position_leg_order()

deactivate_ib_virtual_position_leg_order()

get_ib_virtual_position_leg()

get_ib_virtual_position_leg_orders()

persist_confirmed_ib_virtual_position_leg_open()

bootstrap_confirmed_ib_virtual_position_leg_snapshot()

sync_reconciled_ib_virtual_position_leg_snapshot()

persist_confirmed_ib_virtual_position_leg_close()

```

Persistence виконується атомарно.

Для складних sync/bootstrap operations використовується SQLite savepoint.

Заборонено записувати snapshot, якщо він:

```text

incomplete;

BLOCKED;

UNRECONCILED;

містить unmapped protection;

містить duplicate position_uid;

містить unknown ownership;

містить partial operation evidence.

```

---

## 50.11. Controlled bootstrap

Початкові RoadMap90 legs були створені до schema v5.

Тому використано контрольований bootstrap уже доказово підтвердженого snapshot.

Bootstrap не реконструював order IDs припущеннями.

Було записано:

```text

EURUSD BUY 1K

parent 111

SL 113

CLOSED

EURUSD BUY 2K

parent 114

SL 116

TP 115

CLOSED

GBPUSD BUY 3K

parent 117

SL 119

CLOSED

GBPUSD SELL 2K

parent 120

TP 121

CLOSED

```

Bootstrap:

```text

перевіряв UID;

перевіряв parent order IDs;

перевіряв logical side і volume;

працював спочатку в PLAN;

створював backup перед APPLY;

був ідемпотентним;

не створював broker orders.

```

---

## 50.12. Broker-triggered Close

Reconciler розпізнає закриття leg через broker protective execution тільки за сукупністю доказів:

```text

exact child order ID;

matching parent або persisted identity;

account + contract;

correct protective action;

exact execution quantity;

same clientId;

completed protective order;

matching execution.

```

Completed-order `total_quantity=0` не вважається достатнім доказом помилки.

Terminal quantity береться з matching execution.

Підтверджені broker-triggered closes:

```text

EURUSD BUY 1K  → SL 113

EURUSD BUY 2K  → SL 116

GBPUSD BUY 3K  → SL 119

GBPUSD SELL 2K → TP 121

```

---

## 50.13. Runtime position groups

Чисті DTO:

```python

IBPositionGroup

IBPositionGroupSnapshot

```

Group об'єднує:

```text

broker-side position або Virtual FX observation

+

zero or more LGE virtual legs

```

Group modes:

```text

LGE_VIRTUAL_LEGS

NET_ONLY

```

`NET_ONLY` використовується для broker-only/manual/imported positions.

Для них:

```text

legs = []

leg_operations_enabled = False

```

Основні group fields:

```text

broker_position_id

account_id

symbol_name

broker_position_present

broker_side

broker_volume

broker_signed_volume

broker_entry_price

broker_position_kind

current_price

unrealized_pnl

group_mode

reconciliation_status

reconciliation_messages

legs

```

Runtime method:

```python

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

```

Group із persisted LGE legs не зникає, навіть якщо IB не повернув position row:

```text

broker_position_present = False

```

---

## 50.14. Канонічні Runtime methods

RoadMap90 додав:

```python

RuntimeEngine.get_open_runtime_position_legs()

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

RuntimeEngine.sync_reconciled_ib_virtual_position_legs()

RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp(

position_uid,

stop_loss,

take_profit,

)

RuntimeEngine.close_runtime_position_leg(

position_uid,

)

RuntimeEngine.recover_confirmed_runtime_position_leg_close(

position_uid,

close_order_id,

)

```

GUI не працює напряму з IBAdapter.

Канонічний broker path:

```text

OrdersPage

↓

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

↓

IB API

```

---

## 50.15. Automatic persistence після Open

Після нового LGE IB Open виконується:

```text

IB MARKET execution

↓

legacy Trade → OrderPlan → BrokerOrder → Position

↓

exact parent execution verification

↓

exact SL/TP child mapping

↓

schema v5 virtual-leg persistence

```

Зберігаються:

```text

position_uid

trade_uid

logical side

logical volume

entry execution price

opened time

parent order ID

SL order ID

TP order ID

SL/TP prices

OCA group

leg_status = OPEN

reconciliation_status = RECONCILED

```

IB Virtual FX quantity не використовується як identity нового входу.

Open proof вимагає:

```text

before/after broker evidence;

exact parent execution;

exact child IDs;

parentOrderId;

account + contract;

action;

quantity;

same clientId.

```

---

## 50.16. Exact leg-level SL/TP Modify

Канонічний виклик:

```python

RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp(

position_uid,

stop_loss,

take_profit,

)

```

Вибір виконується за:

```text

position_uid

```

а не лише за:

```text

broker_position_id;

symbol;

side;

price;

Virtual FX quantity.

```

RoadMap90 повторно використовує RoadMap89 planner та broker executor.

Підтримані actions:

```text

KEEP

MODIFY

CANCEL

CREATE

```

Підтверджені комбінації:

```text

KEEP / KEEP

MODIFY / KEEP

KEEP / MODIFY

MODIFY / MODIFY

CANCEL / CANCEL

CREATE / CREATE

KEEP SL + CANCEL TP

KEEP TP + CANCEL SL

KEEP SL + CREATE TP

KEEP TP + CREATE SL

MODIFY SL + CANCEL TP

MODIFY TP + CANCEL SL

MODIFY SL + CREATE TP

MODIFY TP + CREATE SL

```

---

## 50.17. Post-Modify reconciliation

Після broker confirmation RuntimeEngine не покладається на один миттєвий snapshot.

Використовується retry policy:

```text

attempts = 4

delay = 0.5 seconds

```

Persistence виконується лише коли підтверджено:

```text

leg = RECONCILED

group = RECONCILED

SL відповідає запиту

TP відповідає запиту

protection status правильний

unmapped protective orders = []

CASH FX observation offset не змінився

```

Якщо evidence не стабілізувався, повертається error з:

```text

leg status;

group status;

reconciliation messages;

unmapped order IDs;

expected/actual SL;

expected/actual TP;

protection status.

```

---

## 50.18. OCA replacement survivor

Для операції:

```text

KEEP SL + CANCEL TP

```

стара OCA-пара не редагується небезпечним способом на місці.

Виконується:

```text

1. staged standalone survivor SL;

2. execution guard;

3. cancel старої OCA-пари;

4. activate survivor;

5. persist new SL order ID;

6. clear TP;

7. clear OCA group.

```

Підтверджений real IB Paper сценарій:

```text

стара OCA:

SL 131

TP 130

результат:

standalone SL 132

TP = None

OCA = ""

```

---

## 50.19. OCA replacement pair

Для операції:

```text

KEEP standalone SL + CREATE TP

```

виконується:

```text

1. staged нова SL/TP OCA-пара;

2. execution guard;

3. cancel standalone survivor;

4. activate нову OCA-пару;

5. persist new child IDs;

6. persist new OCA group.

```

Підтверджений real IB Paper сценарій:

```text

standalone:

SL 132

нова OCA:

SL 133

TP 134

OCA LGE_SLTP_1_133_134

```

---

## 50.20. Virtual-leg execution guard

Під час OCA survivor/relink не використовується broker net quantity як єдиний guard.

Guard працює за executions:

```text

1. знімається baseline execution set;

2. replacement staged локально;

3. перед activation повторно читаються executions;

4. нове same-contract execution блокує activation;

5. лише стабільний execution set дозволяє завершення.

```

Розрізняються:

```text

protective execution old SL/TP → BLOCK

unknown same-contract execution → BLOCK

execution іншого symbol → не стосується вибраної leg

```

Перевірено:

```text

stable_guard_confirmed=True

unrelated_symbol_ignored=True

protective_execution_blocked=True

unknown_execution_blocked=True

broker_net_position_guard_bypassed=True

```

---

## 50.21. Exact virtual-leg Close

Канонічний виклик:

```python

RuntimeEngine.close_runtime_position_leg(

position_uid,

)

```

Послідовність:

```text

1. pre-close reconciliation;

2. CASH FX offset baseline;

3. exact ownership validation;

4. cancel тільки SL/TP вибраної leg;

5. confirm cancellation;

6. opposite MARKET exact leg volume;

7. confirm exact execution;

8. post-close evidence;

9. verify stable CASH FX offset;

10. verify no active protection for leg;

11. verify other legs unchanged;

12. leg → CLOSED;

13. remaining_volume → 0;

14. persist CLOSE order.

```

Для SELL leg:

```text

Close action = BUY

```

Для BUY leg:

```text

Close action = SELL

```

---

## 50.22. Close recovery

Якщо broker Close уже виконано, але persistence не завершилася, повторно надсилати MARKET order заборонено.

Використовується:

```python

RuntimeEngine.recover_confirmed_runtime_position_leg_close(

position_uid,

close_order_id,

)

```

Recovery:

```text

не створює нового broker order;

перевіряє completed MARKET order;

перевіряє exact execution;

перевіряє action і quantity;

перевіряє account + contract;

перевіряє неактивність old SL/TP;

записує вже виконаний Close у schema v5.

```

Підтверджений real recovery:

```text

leg parent = 123

close order = 128

side = BUY

quantity = 1K

result = CLOSED

```

---

## 50.23. Production safety rules

Для IB virtual-leg operations обов'язкові правила:

```text

1. Leg operation виконується тільки за position_uid.

2. Leg має бути RECONCILED.

3. Group має бути RECONCILED.

4. Incomplete evidence дає BLOCK.

5. Unmapped protection дає BLOCK.

6. Unknown ownership дає BLOCK.

7. Different-client order дає BLOCK.

8. Missing child mapping дає BLOCK.

9. Partial execution без повного доказу дає BLOCK.

10. Unknown same-contract execution дає BLOCK.

11. Unexpected CASH FX offset change дає BLOCK.

12. OCA survivor активується тільки після execution guard.

13. Broker success потребує callback або execution confirmation.

14. Persistence виконується тільки після settled evidence.

15. Partial persistence заборонена.

16. Старі order mappings не видаляються.

17. Повторний Close після підтвердженого execution заборонений.

18. Recovery не надсилає trading order.

19. Orphan protective order неприпустимий.

20. Reverse logical leg не створюється з Virtual FX observation.

```

---

## 50.24. Synthetic test matrix

Основні RoadMap90 tests:

```text

run_ib_virtual_leg_model_check.py

run_ib_virtual_leg_reconciliation_check.py

run_ib_virtual_leg_completed_order_evidence_check.py

run_runtime_repository_ib_virtual_leg_seed_check.py

run_runtime_repository_ib_virtual_leg_persistence_check.py

run_runtime_repository_ib_virtual_leg_confirmed_bootstrap_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_leg_evidence_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_legs_check.py

run_ib_virtual_leg_group_snapshot_check.py

run_ib_position_groups_live_readonly_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_leg_open_persistence_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_leg_modify_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_leg_create_cancel_check.py

run_ib_virtual_leg_oca_execution_guard_check.py

run_runtime_engine_ib_virtual_leg_close_check.py

```

Перевірено:

```text

model DTO                            : OK

signed volume                        : OK

repository seeds                     : OK

schema v4 → v5 migration             : OK

foreign keys                         : OK

bootstrap idempotency                : OK

evidence completeness                : OK

broker-triggered Close               : OK

Virtual FX reset                     : OK

nonzero CASH FX offset Modify        : OK

nonzero CASH FX offset Close         : OK

post-Modify retry                    : OK

OCA survivor                         : OK

OCA pair relink                      : OK

execution guard                      : OK

Close recovery                       : OK

BLOCKED snapshot persistence reject  : OK

```

---

## 50.25. Real IB Paper tests

### Initial mixed legs

Підтверджено:

```text

EURUSD:

BUY 1K

BUY 2K

broker position / observation 3K

GBPUSD:

BUY 3K

SELL 2K

broker position / observation 1K

```

### Broker-triggered executions

Підтверджено:

```text

EURUSD BUY 1K  → CLOSED by SL

EURUSD BUY 2K  → CLOSED by SL

GBPUSD BUY 3K  → CLOSED by SL

GBPUSD SELL 2K → CLOSED by TP

```

### SELL 1K lifecycle — parent 123

Підтверджено:

```text

Open SELL 1K

parent 123

SL 125

TP 124

Modify:

SL 1.15

TP 1.14

CANCEL pair:

124 / 125 inactive

CREATE pair:

SL 126

TP 127

OCA LGE_SLTP_1_126_127

Close:

BUY MKT 128

leg CLOSED

```

Close persistence було завершено через controlled recovery.

### SELL 1K lifecycle — parent 129

Підтверджено:

```text

Open SELL 1K

parent 129

entry 1.14335

SL 131

TP 130

Modify only SL:

SL 131 → 1.152

TP 130 KEEP

KEEP SL + CANCEL TP:

old SL 131 cancelled

old TP 130 cancelled

standalone survivor SL 132

KEEP standalone SL + CREATE TP:

old SL 132 cancelled

new SL 133

new TP 134

OCA LGE_SLTP_1_133_134

Close:

cancel SL 133

cancel TP 134

BUY MKT 135

leg CLOSED

```

---

## 50.26. Final SQLite state

У фінальному RoadMap90 ZIP:

```text

schema version                       = 5

ib_virtual_position_legs             = 6

ib_virtual_position_leg_orders       = 22

OPEN legs                            = 0

CLOSED legs                          = 6

PARTIALLY_CLOSED legs                = 0

active STOP_LOSS mappings            = 0

active TAKE_PROFIT mappings          = 0

active CLOSE mappings                = 0

active PARENT identity mappings      = 6

open RuntimeRepository seeds         = 0

orphan protective orders             = 0

```

Усі шість persisted legs мають:

```text

leg_status = CLOSED

remaining_volume = 0

reconciliation_status = RECONCILED

protection_status = NONE

```

Active `PARENT` mappings є історичною identity, а не активними TWS orders.

---

## 50.27. Final broker state

Після останнього real Close:

```text

EURUSD broker position / observation = 0

active protective STP                = 0

active protective LMT                = 0

open LGE virtual legs                = 0

orphan protective orders             = 0

reverse LGE leg                      = 0

```

У TWS не залишилося active protective orders із кнопкою `Cancel`.

---

## 50.28. Що перенесено в RoadMap91

RoadMap90 завершив broker runtime, reconciliation та persistence foundation.

У RoadMap91 переходять:

```text

OrdersPage hierarchical grouping;

broker group row;

nested virtual-leg rows;

QTreeWidget або QTreeView;

selection by position_uid;

leg-level Modify з OrdersPage;

leg-level Close з OrdersPage;

calculated virtual-leg PnL;

broker PnL на group row;

selection persistence після Refresh;

повне row selection;

прибирання current-cell рамки;

tooltip для partial/blocked protection;

зрозумілий reconciliation status;

UI retranslation;

final OrdersPage real tests.

```

OrdersPage не повинен імітувати hierarchy ручними відступами у звичайному `QTableWidget`.

---

## 50.29. Підсумок RoadMap90

RoadMap90 завершив production Runtime foundation для IB virtual position legs.

Підтверджено:

```text

IB virtual-leg DTO                     : DONE

IB position group DTO                  : DONE

completed-order evidence               : DONE

execution evidence                     : DONE

schema v5                              : DONE

controlled bootstrap                   : DONE

automatic Open persistence             : DONE

broker-triggered Close reconciliation  : DONE

CASH Forex Virtual FX handling         : DONE

Virtual FX reset handling              : DONE

Virtual FX offset baseline             : DONE

leg-level MODIFY                       : DONE

leg-level CANCEL pair                  : DONE

leg-level CREATE pair                  : DONE

OCA survivor                           : DONE

OCA pair relink                        : DONE

execution guard                        : DONE

exact leg Close                        : DONE

Close recovery                         : DONE

atomic persistence                     : DONE

open Runtime seeds                     : 0

active protective orders               : 0

orphan protective orders               : 0

reverse logical legs                   : 0

real IB Paper lifecycle                : DONE

```

RoadMap90 можна вважати виконаним.

Наступний етап:

```text

RoadMap91

=

OrdersPage IB Position Groups

+

hierarchical virtual-leg UI

+

leg-level UI operations

+

leg PnL

+

UI cleanup

```

---

RoadMap91 — OrdersPage IB Position Groups / Hierarchical Virtual-Leg UI

- RoadMap90 вважаємо завершеним.

Підтверджено:

IB virtual-leg Runtime DTO             : DONE

schema v5                              : DONE

automatic Open persistence             : DONE

execution reconciliation               : DONE

CASH FX Virtual FX handling            : DONE

leg-level SL/TP Modify                 : DONE

OCA survivor                           : DONE

OCA pair relink                        : DONE

exact leg Close                        : DONE

Close recovery                         : DONE

open virtual legs                      : 0

active protective orders               : 0

orphan protective orders               : 0

- Головна мета RoadMap91.

Перенести готовий RoadMap90 Runtime foundation у production OrdersPage:

IB broker group

└── LGE virtual position legs

Користувач має бачити:

EURUSD SELL 2 000                  broker group

SELL 1 000 | entry | SL | TP   virtual leg

SELL 1 000 | entry | SL | TP   virtual leg

- Канонічне UI-правило.

broker group row

=

поточний broker-side стан

virtual-leg row

=

окрема логічна позиція LGE

Virtual leg не подавати як окрему справжню IB hedge position.

- Архітектурна межа.

OrdersPage працює тільки через:

OrdersPage

↓

RuntimeEngine

↓

IBRuntimeService

↓

IBSessionManager

↓

IBAdapter

Заборонено:

прямі IB API calls із GUI;

пряме читання SQLite із OrdersPage;

дублювання RoadMap90 reconciliation у GUI;

визначення leg за symbol/side/price;

ручна broker logic у Qt handlers.

- Не переписуємо в RoadMap91.

Не змінювати без прямої необхідності:

cTrader Open/Close;

cTrader SL/TP Modify;

IB manual Open;

IB broker-net Close;

RoadMap89 broker-net SL/TP Modify;

RoadMap90 leg Open persistence;

RoadMap90 reconciler;

RoadMap90 OCA execution;

IB connect/reconnect;

RuntimeRepository schema v5.

- Перший етап — аудит поточного OrdersPage.

Перевірити:

core/orders_page.py

ui/orders_page.ui

ui/orders_page.py або generated wrapper

common_dialogs.qss

translation keys

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

IBPositionGroup

IBVirtualPositionLeg

Встановити:

як зараз заповнюється QTableWidget;

як зберігається broker_position_id;

як працює selected row;

як SL/TP fields синхронізуються з рядком;

як викликаються Modify і Close;

як Refresh відновлює таблицю;

як працює cTrader display.

- Другий етап — вибір hierarchical widget.

Основний кандидат:

QTreeWidget

Причини:

ієрархія вже потрібна;

кількість position rows невелика;

можна зберігати DTO identity у Qt.UserRole;

простішій migration із QTableWidget;

не потрібна крихка ручна indentation;

достатньо для RoadMap91.

QTreeView + QAbstractItemModel використовувати лише якщо аудит покаже, що потрібні:

великий dataset;

складне сортування;

часткове lazy loading;

окремий reusable model layer.

- Третій етап — структура колонок.

Базові колонки:

ID

Пара

Тип

Напрямок

Обсяг

Ціна входу

Поточна ціна

SL

TP

PnL

Reconciliation

Джерело

Час

Для group row:

ID                 = broker position/account identity

Тип                = IB NET / VIRTUAL FX / NET ONLY

Напрямок           = broker side

Обсяг              = broker volume

Ціна входу         = broker entry

Поточна ціна       = broker current price

PnL                = broker-reported PnL

Reconciliation     = group status

Для leg row:

ID                 = короткий position_uid

Тип                = LGE LEG

Напрямок           = logical side

Обсяг              = remaining volume

Ціна входу         = exact execution entry

Поточна ціна       = group current price

SL/TP              = own protection

PnL                = calculated leg PnL

Reconciliation     = leg status

Джерело            = LGE_MANUAL

- Четвертий етап — Qt identity roles.

Для кожного item зберігати службові дані через Qt.ItemDataRole.UserRole.

Group row:

row_kind = GROUP

broker_position_id

group_mode

broker_position_kind

reconciliation_status

leg_operations_enabled

Leg row:

row_kind = LEG

position_uid

broker_position_id

trade_uid

leg_status

reconciliation_status

Не визначати тип рядка за текстом, indentation або кольором.

- П’ятий етап — broker-specific display.

Для IB:

group rows + child leg rows

Для cTrader:

звичайні flat top-level position rows

Бажано використовувати один QTreeWidget, але cTrader rows не повинні мати дочірніх items.

cTrader display та lifecycle мають пройти regression без змін.

- Шостий етап — правила вибору рядка.

Вибрана IB leg:

symbol/side/SL/TP fields синхронізуються з leg;

Modify викликає leg-level Runtime method;

Close викликає leg-level Runtime method.

Вибрана NET_ONLY IB group:

дозволено чинний RoadMap89 net SL/TP Modify;

дозволено чинний broker-net Close;

leg-level methods недоступні.

Вибрана LGE_VIRTUAL_LEGS group:

Modify і Close не виконуються автоматично;

користувачу пропонується вибрати конкретну leg.

Це запобігає випадковій операції над усією broker net position.

Вибрана cTrader position:

чинна cTrader Modify/Close логіка без змін.

- Сьомий етап — Runtime methods у UI.

Для leg row:

RuntimeEngine.modify_runtime_position_leg_sl_tp(

position_uid,

stop_loss,

take_profit,

)

RuntimeEngine.close_runtime_position_leg(

position_uid,

)

Для group/net row використовувати чинні:

RuntimeEngine.modify_active_broker_position_sl_tp(...)

RuntimeEngine.close_active_broker_position(...)

- Восьмий етап — Refresh.

IB Refresh:

OrdersPage

↓

RuntimeEngine.get_active_broker_position_groups()

↓

IBPositionGroupSnapshot

↓

QTreeWidget

cTrader Refresh:

OrdersPage

↓

RuntimeEngine.get_active_broker_positions()

↓

flat top-level rows

Refresh не повинен писати SQLite.

- Дев’ятий етап — збереження selection після Refresh.

Перед очищенням widget зберігати stable key:

LEG:<position_uid>

GROUP:<broker_position_id>

CTRADER:<position_id>

Після повторного заповнення:

знайти item із тим самим stable key;

відновити selection;

розгорнути parent group;

прокрутити до selected item;

повторно синхронізувати fields.

Якщо selected leg закрилася:

не вибирати випадковий інший рядок;

очистити selection;

показати коректний status.

- Десятий етап — повне row selection.

Налаштувати:

SelectRows

SingleSelection

AllColumnsShowFocus

uniform row selection

Прибрати ситуацію, коли:

одна клітинка має білу рамку;

частина рядка виглядає selected;

current cell відрізняється від selected row.

Стиль має бути в QSS, а не в Runtime logic.

- Одинадцятий етап — expand/collapse policy.

Після Refresh:

group із однією або більше OPEN legs → expanded;

NET_ONLY group                       → без child rows;

group тільки з CLOSED legs           → за замовчуванням hidden або collapsed.

OrdersPage має показувати передусім active broker state й active legs.

Історичні CLOSED legs не повинні захаращувати основний список, якщо немає окремого режиму history.

- Дванадцятий етап — reconciliation display.

Статуси:

RECONCILED

UNRECONCILED

BLOCKED

Відображення:

RECONCILED   → нормальний текст

UNRECONCILED → warning

BLOCKED      → явне блокування operation

Tooltip має показувати всі reconciliation_messages.

Довгий текст не повинен розтягувати головне вікно.

- Тринадцятий етап — protection display.

Для leg row показувати тільки її власні:

SL

TP

protection_status

Для group row не змішувати різні leg-level SL/TP в одне значення.

Якщо group має кілька різних SL/TP:

SL = MULTI

TP = MULTI

або:

SL = —

TP = —

з tooltip:

Protection визначається окремо для кожної virtual leg.

Позначку *** залишити для partial/ambiguous net-only protection і пояснити tooltip.

- Чотирнадцятий етап — virtual-leg PnL.

Group row:

broker-reported PnL

Leg row:

calculated PnL

Формула:

BUY:

(current_price - entry_price) × remaining_volume

SELL:

(entry_price - current_price) × remaining_volume

Leg PnL не називати broker-reported.

У UI бажано позначити:

≈ 12.35

Tooltip:

Розрахунковий PnL virtual leg, не IB reqPnLSingle.

Якщо current price або entry price відсутні:

PnL = —

- П’ятнадцятий етап — Modify із OrdersPage.

Для selected leg:

1. перевірити position_uid;

2. перевірити leg OPEN/PARTIALLY_CLOSED;

3. перевірити reconciliation=RECONCILED;

4. прочитати SL/TP fields;

5. показати confirmation;

6. викликати modify_runtime_position_leg_sl_tp();

7. після успіху Refresh;

8. відновити selection тієї самої leg;

9. показати оновлені SL/TP.

Не дублювати RoadMap89/RoadMap90 OCA logic у GUI.

- Шістнадцятий етап — Close із OrdersPage.

Для selected leg:

1. перевірити position_uid;

2. перевірити leg OPEN/PARTIALLY_CLOSED;

3. перевірити reconciliation;

4. показати exact side/volume/SL/TP;

5. отримати явне підтвердження;

6. викликати close_runtime_position_leg();

7. Refresh;

8. переконатися, що leg зникла з active children;

9. parent group лишилася або зникла відповідно до broker state.

GUI не виконує cancel child orders самостійно.

- Сімнадцятий етап — кнопки та доступність операцій.

Стан кнопок залежить від selected item:

немає selection:

Modify disabled

Close disabled

RECONCILED leg:

Modify enabled

Close enabled

BLOCKED leg:

Modify disabled

Close disabled

LGE group:

Modify disabled

Close disabled

NET_ONLY group:

net Modify enabled

net Close enabled

cTrader position:

чинні Modify/Close enabled

- Вісімнадцятий етап — error handling.

Errors показувати:

короткий status у нижньому рядку;

повний текст у QMessageBox;

повний текст у tooltip;

без горизонтального розтягування вікна.

Не втрачати:

position_uid

broker_position_id

reconciliation status

unmapped order IDs

broker error

- Дев’ятнадцятий етап — translation.

Додати keys для:

broker group

virtual leg

net only

Virtual FX

reconciled

unreconciled

blocked

calculated PnL

select virtual leg

leg operations disabled

multiple protection levels

Перевірити retranslation без перезапуску OrdersPage.

- Двадцятий етап — synthetic test matrix.

Додати або завершити:

run_orders_page_ib_position_groups_check.py

run_orders_page_ib_virtual_leg_selection_check.py

run_orders_page_ib_virtual_leg_modify_check.py

run_orders_page_ib_virtual_leg_close_check.py

run_orders_page_position_group_selection_restore_check.py

run_orders_page_ib_position_group_status_check.py

run_ib_virtual_leg_pnl_check.py

run_orders_page_ctrader_tree_regression_check.py

run_orders_page_retranslation_check.py

Перевірити:

group/child hierarchy;

correct Qt role identity;

leg selection by position_uid;

NET_ONLY behavior;

BLOCKED operation disable;

Modify calls exact Runtime method;

Close calls exact Runtime method;

Refresh restores selection;

closed leg selection clears safely;

PnL formula;

cTrader flat rows;

translation;

SQLite read-only Refresh.

- Двадцять перший етап — synthetic operation scenarios.

Матриця:

A. One IB group + one OPEN leg.

B. One IB group + two OPEN legs.

C. BUY and SELL legs in one broker group.

D. Group RECONCILED, all legs RECONCILED.

E. Group BLOCKED.

F. One leg BLOCKED.

G. NET_ONLY broker position.

H. Group without current broker position.

I. Leg closes during Refresh.

J. cTrader flat position.

- Двадцять другий етап — real IB Paper UI matrix.

Після відкриття ринку:

A. Open BUY 1K через OrdersPage.

B. Open BUY 2K із іншими SL/TP.

C. Refresh → одна group, дві legs.

D. Виділити першу leg.

E. Modify тільки її SL.

F. Перевірити, що друга leg не змінилася.

G. Cancel/Create одного child першої leg.

H. Close першу leg.

I. Перевірити broker net quantity.

J. Перевірити protection другої leg.

K. Close останню leg.

L. Перевірити active orders=0, open seeds=0, orphan=0.

- Двадцять третій етап — cTrader regression.

Перевірити:

cTrader positions показуються flat;

selection працює;

SL/TP fields синхронізуються;

Modify працює;

Close працює;

PnL не змінено;

Refresh read-only;

broker switch lock працює.

- Двадцять четвертий етап — документація.

Після synthetic і real tests оновити:

doc/LGE_Runtime_05.md

Новий розділ RoadMap91 документуватиме:

OrdersPage hierarchy;

IB broker groups;

virtual-leg rows;

Qt identity roles;

selection policy;

leg-level UI Modify;

leg-level UI Close;

calculated leg PnL;

NET_ONLY behavior;

BLOCKED behavior;

cTrader regression;

real IB Paper UI results.

- Перший конкретний крок RoadMap91.

1. Відкрити фінальний ZIP RoadMap90.

2. Перевірити core/orders_page.py.

3. Перевірити ui/orders_page.ui.

4. Перевірити generated UI wrapper.

5. Перевірити IBPositionGroup DTO.

6. Перевірити get_active_broker_position_groups().

7. Визначити точну migration QTableWidget → QTreeWidget.

8. Код broker operations поки не змінювати.

- Назва нового чату:

RoadMap91 — OrdersPage IB Position Groups

- Точка старту RoadMap91:

RoadMap90 broker runtime завершено.

У demo.db немає OPEN legs.

Перший production блок RoadMap91:

QTreeWidget hierarchy + synthetic group snapshot display.