# RoadMap102 — стабілізація Candidate F і наступний етап алгоритмічного розвитку

## Головна мета

RoadMap102 не починаємо з нових фільтрів.

Спочатку:

1. стабілізуємо production Candidate F;

2. закриємо UX-хвости RoadMap101;

3. проведемо свіжу перевірку без підгонки;

4. тільки після цього вирішимо, куди рухати алгоритм далі.

---

## 1. Carry-over після RoadMap101

### 1.1. Параметри WSP

Виправити порожні групи:

- `Дані та Replay`

- `Алгоритм`

Зараз вони показують:

`Для цієї групи параметри ще не визначено.`

Потрібно зробити змістовно.

Для `Дані та Replay`:

- коротко показувати поточне джерело;

- CSV dataset;

- Replay period;

- spread;

- initial balance;

- кнопку/дію переходу до `Налаштування Replay`.

Для `Алгоритм`:

- назва algorithm;

- production logic/profile;

- MACD profile/revision;

- Alligator profile/revision;

- confirmation mode;

- Candidate F / legacy mode;

- без дублювання редагованих параметрів профілю.

---

## 2. Candidate F production stabilization

Зафіксований Candidate F:

- Alligator confirmation = 4 completed bars;

- ARMED TTL = 5 bars;

- opening collapse = -0.700;

WEAK_OPENING:

- active_age <= 2;

- normalized_opening < 0.500.

VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION:

- range_ratio >= 3.500;

- AND:

- opening_delta < -0.500

- OR slope_delta < -0.010.

OVEREXTENDED_TREND:

- normalized_slope >= 0.200;

- normalized_opening >= 3.000.

Не міняти ці thresholds без окремого контрольованого експерименту.

---

## 3. Candidate F lifecycle regression

Окремо перевірити production lifecycle:

MACD quality signal

→ Alligator evaluation

→ ALLOW / REJECT / ARMED

→ deferred wait

→ RELEASE / CANCEL / EXPIRE

→ downstream structural guards

→ NEXT_BAR_OPEN

→ virtual position

→ SL / TP / Profit Drawdown

→ close.

Обов'язково:

- один MACD signal → максимум одна deferred position;

- opposite MACD скасовує ARMED;

- invalid MACD relation скасовує ARMED;

- opposite ACTIVE Alligator скасовує ARMED;

- TTL expiry скасовує ARMED;

- deferred release проходить усі guards заново;

- duplicate-bar protection;

- completed bars only;

- no look-ahead;

- 1x / 10x / Step / MAX / MAX FAST deterministic;

- Historical Replay broker execution = 0.

---

## 4. Signals / Journal diagnostics Candidate F

Переконатися, що для production Candidate F у Signals і Journal читабельно показуються:

- MACD quality result;

- Alligator state;

- regime;

- phase;

- active_age;

- normalized slope/opening;

- t-2 / t-1 / t;

- ARMED;

- RELEASE;

- CANCEL;

- EXPIRE;

- OPENING_COLLAPSE;

- WEAK_OPENING;

- VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION;

- OVEREXTENDED_TREND;

- final ALLOW / REJECT;

- profile UID/revision;

- observation timestamp;

- available-at timestamp.

Raw technical diagnostic залишити, але читабельний detail має бути основним.

---

## 5. Новий свіжий контрольний dataset

Validation і старий Holdout більше не вважати незалежним holdout — ми їх уже багато аналізували.

Потрібен новий часовий відрізок, якого ми ще не використовували для розробки Candidate F.

Правило:

- Candidate F заморожений ДО запуску;

- жоден threshold не змінюється після перегляду результату;

- спочатку отримуємо повний Replay;

- тільки потім аналізуємо помилки.

Зберегти окремо:

- trades;

- W/L;

- SL;

- TP;

- Profit Drawdown;

- PnL;

- PF;

- DD;

- MACD Quality counts;

- Alligator ALLOW/REJECT;

- ARMED/RELEASE/CANCEL/EXPIRE;

- кожний structural reject.

---

## 6. Benchmark 2026-04-21 19:30 SELL

Зберегти окремим контрольним benchmark:

EURUSD M15

2026-04-21 19:30 SELL

→ MACD Quality PASS

→ SAME_TIMEFRAME Alligator BEARISH / TREND_DOWN / ACTIVE

→ HIGHER_1 також bearish

→ ALLOW

→ STOP_LOSS -3.10

Не створювати спеціальний filter лише для цього випадку.

Використовувати надалі для перевірки нових ідей:

- нового regime filter;

- reversal detector;

- exhaustion model;

- counter-trend logic;

- можливого оберненого сигналу.

---

## 7. Reversal / opposite-signal research

Після свіжого Candidate F acceptance почати окремий research-блок.

Питання:

Чи частина сильних MACD сигналів, які отримують SL у правильному формальному Alligator trend, насправді є сигналами завершення руху?

Поки тільки diagnostic:

- після сильного імпульсу;

- Alligator ще формально ACTIVE;

- MACD signal у напрямку старого trend;

- далі ціна швидко йде проти входу.

Перевірити:

- чи виникає протилежний MACD незабаром;

- зміни opening/slope після signal;

- локальний price extremum;

- signal-bar structure;

- reversal на 1/2/3 наступних completed bars.

Не використовувати майбутні bars як entry gate — лише як post-event diagnostic.

---

## 8. Alternative signal sources

Після стабілізації MACD + Alligator повернутися до альтернативних джерел:

1. Stochastic Oscillator

- momentum/reversal candidate.

2. Canonical Donchian Channel

- breakout / price-structure candidate;

- без look-ahead;

- Upper = max High попередніх N completed bars;

- Lower = min Low попередніх N completed bars;

- period не вважати універсальною константою.

Не змішувати одразу з Candidate F.

Спочатку кожен signal source окремо.

---

## 9. Exit logic

Поточна статистика показує, що TP майже не використовується, а основний позитивний exit — Profit Drawdown.

RoadMap102 має окремо дослідити:

- чому TP практично не досягається;

- чи відповідає поточний TP реальному MFE distribution;

- чи Profit Drawdown закриває позицію надто рано;

- чи потрібен dynamic TP;

- чи потрібен trailing regime;

- чи exit має залежати від Alligator deterioration;

- чи MACD reverse-cross може бути exit, а не новий entry.

Entry і Exit не оптимізувати одночасно.

Спочатку зафіксувати Candidate F entry.

---

## 10. Risk / execution invariants

Не ламати:

- initial Replay balance;

- leverage 1:500 тільки для margin;

- risk per trade;

- maximum position volume;

- maximum open positions;

- daily loss limit;

- SL required;

- spread cost;

- NEXT_BAR_OPEN;

- M1 execution chronology;

- deterministic Replay;

- broker_requests = 0 у Historical Replay.

---

## 11. UI/UX

Доробити:

- параметри `Дані та Replay`;

- параметри `Алгоритм`;

- Candidate F status у WSP;

- зрозуміле відображення ARMED candidate;

- можливо окремий status:

`Очікує підтвердження Alligator`;

- перехід Signal → Position → Chart → Journal;

- збереження ширини всіх таблиць;

- tooltip/hint без перекриття важливих даних.

---

## 12. Документація

`doc/LGE_Runtime_07.md` після RoadMap101 не перетворювати на журнал.

У RoadMap102:

- MD7 змінювати лише після завершеного значного architecture/checkpoint блоку;

- дрібні тести в MD7 не записувати;

- наступний великий update зробити після свіжого Candidate F acceptance або після затвердження нового алгоритмічного етапу.

---

## 13. Порядок RoadMap102

1. UX `Дані та Replay / Алгоритм`.

2. Candidate F lifecycle regression.

3. Candidate F Signals/Journal diagnostics.

4. Свіжий заморожений OOS Replay.

5. Аналіз OOS без зміни thresholds.

6. Рішення: Candidate F ACCEPT / HOLD / REVISE.

7. Exit logic research.

8. Reversal/opposite-signal diagnostic.

9. Після цього — Stochastic або Donchian як окремий signal-source experiment.

10. Великий MD7 checkpoint.

---

## Перше завдання RoadMap102

Починаємо не з торгівлі.

### RoadMap102 / 1

Виправити `Параметри WSP`:

- `Дані та Replay` більше не порожня;

- `Алгоритм` більше не порожня;

- показувати актуальний snapshot WSP;

- не дублювати редактор профілів;

- не змінювати Candidate F trade logic.

Після цього — короткий UI regression і переходимо до Candidate F lifecycle.

Так, затримався. Зробив.

Для с3 Виконання тепер буде read-only snapshot з реально наявних даних WSP:

- режим даних;

- режим рахунку;

- режим керування;

- брокер / рахунок;

- стан WSP;

- для Historical Replay — віртуальне виконання;

- NEXT_BAR_OPEN;

- явно: виконання у брокера вимкнено.

Для с4 Діагностика та графік:

- стан WSP;

- інструмент / таймфрейм;

- збережена вкладка WSP;

- діагностичні вкладки Сигнали / Журнал / Графік;

- чи запускався WSP;

- час останнього snapshot WSP.

Нових execution/diagnostic settings не створював. Candidate F не чіпав.

RoadMap102 / 01E — Execution + Diagnostics snapshots

Наклади поверх 01D.

Потім той самий тест:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_parameter_group_snapshot_check.py

У кінці мають додатися, зокрема:

execution_snapshot_visible=True

replay_execution_context_visible=True

next_bar_open_visible=True

historical_replay_broker_execution_disabled=True

diagnostics_snapshot_visible=True

active_panel_visible=True

diagnostic_surfaces_visible=True

Після зеленого тесту подивимось живий LGE с3/с4 і, якщо вигляд нормальний, RoadMap102 / 1 закриваємо.

Так. Це правильний наступний крок.

RoadMap102 / 1 можна вважати закритим: с1/с2 нормальні, regression зелений, Candidate F не зачеплений.

Для даних я б зробив так:

- З cTrader завантажуємо EURUSD M1

  - від 2025-01-01 00:00 UTC

  - до 2026-08-20 23:59 UTC

  - тільки завершені M1 bars;

  - сирі OHLC без будь-якої модифікації;

  - зберігаємо весь діапазон одним canonical dataset.

- Але для свіжого OOS Candidate F не беремо весь файл. Період 2026-01-02 → 2026-08-11 ми вже багато разів використовували при розробці. Тому справді незалежним контролем буде насамперед 2025 рік, який Candidate F ще не бачив:

  - OOS: 2025-01-01 → 2025-12-31;

  - фактичний перший бар може бути пізніше 01.01 через закритий Forex market — це нормально.

- Частину 2026-01-01 → 2026-08-20 теж обов'язково завантажуємо. Вона потрібна:

  - для єдиного довгого dataset;

  - повторюваності старих тестів;

  - benchmark 2026-04-21 19:30 SELL;

  - порівняння cTrader M1 з нашими попередніми IB/cTrader datasets.

- Candidate F перед переглядом результатів 2025 не міняємо взагалі. Це важливо: thresholds уже заморожені. Спочатку повний Replay 2025, зберігаємо статистику, і лише потім дивимося окремі угоди.

- Назву dataset я б зробив однозначною, наприклад:

CTRADER_EURUSD_M1_2025-01-01_2026-08-20.csv

А OOS-тест просто використовуватиме потрібне вікно з цього файлу, без створення іншої копії CSV.

Наступний мікрокрок: перевірити, який штатний механізм завантаження cTrader historical M1 у нас уже є, і ним викачати цей діапазон. Якщо на такому великому проміжку API має page/limit — качати послідовними пакетами з контролем дублів і пропусків, а не робити новий downloader з нуля.

Так. Завантаження пройшло добре:

- 607045 M1 барів;

- 122 broker-запити;

- тривалість 2:09;

- фактичний діапазон: 2025-01-01 22:01 UTC → 2026-08-21 09:28 UTC.

Те, що перший бар лише о 22:01 1 січня, нормально — ринок був закритий. І зверни увагу: у с1 ти вибрав кінцеву дату 2026-08-21, тому файл містить ще частину 21 серпня. Перекачувати через це не треба: для свіжого OOS ми все одно використаємо 2025 рік.

- с1 — індикатор справді був поганий. Причина не в стилі: завантаження йде синхронно, тому старий busy progress-bar фактично не перемальовувався. Я зробив нормальний progress по кожній завершеній cTrader-сторінці. Тепер під час довгого завантаження буде видно приблизно:

Завантаження: 37% · запитів 45 · барів 224000 · найраніший бар 2026-01-... UTC

Шкала реально рухатиметься від 0 до 99%, після повного CSV стане 100%.

RoadMap102 / 01F — history progress

У патчі progress callback проходить штатним ланцюгом UI → Area → Controller → RuntimeEngine → cTrader Service → SessionManager → Adapter. Qt у broker layer не додавав.

- Після накладання запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_ctrader_history_download_check.py

і:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_history_download_timing_check.py

Перший у мене вже пройшов з:

progress_callback_propagated=True

ALGORITHM_WORKSPACE_CTRADER_HISTORY_DOWNLOAD_CHECK=OK

- Великий файл повторно качати тільки заради індикатора не треба. Якщо захочеш глянути його живцем — викачай короткий проміжок, наприклад місяць.

- А далі повертаємось точно до RoadMap102: Candidate F lifecycle regression. Новий 2025 dataset уже лежить готовий, але поки його не аналізуємо. Спочатку перевіряємо весь production lifecycle:

MACD → Alligator → ALLOW/REJECT/ARMED → RELEASE/CANCEL/EXPIRE → guards → NEXT_BAR_OPEN → position → exit

і всі інваріанти deferred Candidate F.

- Після lifecycle буде Signals/Journal diagnostics. І лише після цього запускаємо заморожений OOS на 2025, не змінюючи жодного threshold після побаченого результату.

Тобто зараз: 01F → два тести → RoadMap102 / 2 Candidate F lifecycle regression.

Так, це рекорд — 6 виправлень одного старого regression. Але результат корисний: run_algorithm_workspace_area_check.py тепер фактично приведений до сучасного WSP UI після RoadMap92–101.

Твоя ідея з ділянками тренду мені подобається, але я б зробив її трохи точніше. Не шукати “тренди, де немає прибутку” від результату угод, бо тоді ми підсвідомо підганятимемо визначення тренду під PnL. Правильніше спочатку незалежно знайти об'єктивні трендові ділянки, а вже потім накласти Candidate F і подивитися, що він там робив.

Тоді для кожної трендової ділянки матимемо класифікацію:

- сигналу MACD взагалі не було;

- MACD був, але Quality REJECT;

- Quality PASS → Alligator REJECT;

- був ARMED, але CANCEL/EXPIRE;

- structural guard відкинув;

- угода відкрилась і дала SL;

- угода відкрилась і дала TP / Profit Drawdown;

- сильний тренд пройшов взагалі без входу.

Оце буде дуже цінний diagnostic. Особливо категорія “сильний чистий тренд, а Candidate F нічого не взяв”. Там уже можна буде розбирати, чи проблема в MACD як source, чи в Alligator, чи потрібен Donchian/Stochastic.

Але це ставимо після замороженого OOS, як ти й сказав — зараз ідемо по плану.

### RoadMap102 / 2 — Candidate F lifecycle regression

Почав би без нового коду. У нас уже є майже всі потрібні перевірки, просто вони розкидані по різних tests. Першим запускаємо production Candidate F:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_alligator_candidate_f_production_check.py

Він перевіряє саме заморожений Candidate F:

- confirmation 4;

- TTL 5;

- collapse -0.700;

- WEAK / SPIKE / OVEREXTENDED thresholds;

- production profile;

- ARMED / RELEASE;

- structural rejects;

- completed bars only;

- no look-ahead;

- broker execution = false.

Після нього другим:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_macd_deferred_alligator_entry_comparison_check.py

Тут головне вже lifecycle:

ARMED → RELEASE / opposite MACD cancel / opposite ACTIVE Alligator / MACD invalid / TTL expiry → NEXT_BAR_OPEN.

Третім:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_alligator_same_timeframe_check.py

Це дасть duplicate-bar, completed-bar/no-look-ahead і 1x / 10x / Step.

А потім окремо доб'ємо MAX / MAX FAST + virtual execution SL/TP/Profit Drawdown.

Починай зараз з першого Candidate F production check. За його результатом підемо далі, не змінюючи жодного threshold.

- Replay Virtual Execution — зелений. RoadMap102 / 2 тепер майже закритий.

- Зробив окремий Candidate F lifecycle regression. Production-код і thresholds не міняв; у ZIP лише новий тест.

RoadMap102 / 02B — Candidate F lifecycle regression

- Тест контрольовано перевіряє:

- ARMED → RELEASE;

- один MACD signal → максимум один deferred release;

- opposite MACD → cancel;

- invalid MACD relation → cancel;

- opposite ACTIVE Alligator → cancel;

- TTL=5 → expire;

- RELEASE повторно проходить Candidate F structural guards;

- duplicate completed bar блокується;

- future Alligator observation не проходить — no look-ahead;

- Candidate F thresholds залишаються незмінними;

- broker requests/execution = 0.

- У мене він уже проходить:

Algorithm Workspace Candidate F Lifecycle Regression result

profile=LGE Candidate F Smoothed r1

confirmation_bars=4

deferred_expiry_bars=5

armed_release=True

one_macd_signal_max_one_deferred_release=True

opposite_macd_cancels_armed=True

invalid_macd_relation_cancels_armed=True

opposite_active_alligator_cancels_armed=True

ttl_expiry_cancels_armed=True

deferred_release_reruns_structural_guards=True

duplicate_completed_bar_blocked=True

deferred_release_no_look_ahead=True

candidate_f_thresholds_unchanged=True

completed_m15_events_only=True

broker_requests=0

broker_execution_attempted=False

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_LIFECYCLE_REGRESSION_CHECK=OK

- Після накладання запусти:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_lifecycle_regression_check.py

- Якщо буде OK, RoadMap102 / 2 закриваємо і переходимо за планом до RoadMap102 / 3 — Signals / Journal diagnostics Candidate F. Там уже перевіримо, що користувач бачить читабельно ARMED / RELEASE / CANCEL / EXPIRE, phase, active_age, slope/opening, T-2/T-1/T, profile revision і timestamps.

- RoadMap102 / 2 — Candidate F lifecycle regression закрито.

Підтверджено весь потрібний lifecycle:

- ARMED → RELEASE;

- один MACD signal → максимум один deferred release;

- opposite MACD → cancel;

- invalid MACD relation → cancel;

- opposite ACTIVE Alligator → cancel;

- TTL=5 → expire;

- після RELEASE structural guards проходяться повторно;

- duplicate completed bar блокується;

- completed M15 only;

- no look-ahead;

- Candidate F thresholds не змінилися;

- broker_requests=0;

- broker_execution_attempted=False.

- Разом із попередніми зеленими тестами маємо також підтверджені:

- 1x / 10x / 100x / 1000x / MAX / MAX FAST / Step deterministic;

- NEXT_BAR_OPEN;

- virtual order → position;

- SL / TP / Profit Drawdown;

- повне закриття virtual positions;

- відсутність broker execution у Historical Replay.

- Тепер за планом переходимо до RoadMap102 / 3 — Signals / Journal diagnostics Candidate F.

- Тут торгову логіку не чіпаємо взагалі. Завдання — перевірити, що користувач може зрозуміти причину кожного рішення без читання raw diagnostic.

- У Signals і Journal повинні бути доступні та читабельні:

- MACD Quality result;

- Alligator state;

- regime;

- phase;

- active_age;

- normalized slope/opening;

- t-2 / t-1 / t;

- ARMED;

- RELEASE;

- CANCEL;

- EXPIRE;

- OPENING_COLLAPSE;

- WEAK_OPENING;

- VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION;

- OVEREXTENDED_TREND;

- final ALLOW / REJECT;

- profile UID/revision;

- observation timestamp;

- available-at timestamp.

- Особливо важливо: raw technical diagnostic залишаємо, але основний tooltip/detail має бути людським. Те, що зараз називається Candidate F, поки лишаємо як технічну назву production logic — до майбутнього впорядкування назв алгоритмів.

- Після цього вже буде RoadMap102 / 4 — свіжий заморожений OOS Replay на 2025 році. І лише після OOS повернемось до нашої ідеї з автоматичним пошуком об'єктивних трендових ділянок та аналізом, чому Candidate F їх узяв або пропустив.

- Отже наступний робочий блок: Signals / Journal Candidate F diagnostics, без змін thresholds і entry logic.

- Я тут. Затримка була через те, що я перевіряв RoadMap102 / 3, а не хотів знову видати сирий патч із пачкою PyCharm-помилок.

- Signals / Journal Candidate F diagnostics уже реалізовано і тест проходить. Зараз підтверджено:

- MACD Quality PASS / REJECT;

- Alligator state;

- regime;

- phase;

- active_age;

- normalized slope/opening;

- causal t-2 / t-1 / t;

- ARMED → RELEASE / CANCEL / EXPIRE;

- причини CANCEL/EXPIRE;

- structural reject reasons;

- final ALLOW / REJECT;

- MACD та Alligator profile UID/revision;

- observation timestamp;

- available-at timestamp;

- raw diagnostic збережений;

- terminal lifecycle не створює другого signal;

- Journal отримує lifecycle event;

- broker execution не викликається.

- Окремий regression уже дає:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_DIAGNOSTICS_CHECK=OK

- Також повторно прогнав після змін:

- Candidate F lifecycle — OK;

- Candidate F production — OK;

- signal localization — OK.

- Ще виправив нові docstrings, щоб вони відповідали нашому правилу українських коментарів/docstrings.

- Незавершене тільки пакування фінального RoadMap102 / 03 ZIP. Сам код і regression готові, але я не встиг сформувати та перевірити ZIP перед завершенням інструментального сеансу. Не буду видавати неперевірений архів.

- Candidate F thresholds/trade logic не змінювались. strings.json вручну не редагувався.

Тобто ми не зависли на розробці — залишився технічний крок пакування патчу.

- Готово. Фінальний патч RoadMap102 / 3 зібраний і перевірений.

RoadMap102 / 03 — Candidate F diagnostics

- У ZIP 8 файлів:

- core/workspace_signal.py

- core/workspace_alligator.py

- core/workspace_runtime.py

- core/workspace_signal_presentation.py

- core/translation_policy.py

- core/algorithm_workspace_area.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_lifecycle_regression_check.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

- Перед пакуванням повторно пройшли:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_DIAGNOSTICS_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_LIFECYCLE_REGRESSION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_ALLIGATOR_CANDIDATE_F_PRODUCTION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_SIGNAL_LOCALIZATION_CHECK=OK

- py_compile для всіх 8 файлів теж пройшов.

- strings.json вручну не змінювався.

- Candidate F thresholds, trade gate та broker execution не змінені.

- Після накладання першим запускай новий тест:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

- Якщо буде OK, далі коротко дивимось живий Signals / Journal у LGE і RoadMap102 / 3 закриваємо. Після цього — заморожений OOS на 2025.

- с1 — правильно. Тест напряму ліз у protected members runtime. Це прибрав.

Тепер у тесті є невеликий тестовий subclass CandidateFDiagnosticsRuntime, який всередині себе використовує protected hooks, а сам тест викликає вже нормальні public helper-и:

- seed_signal_record()

- apply_lifecycle_event()

Production API заради тесту не розширював.

- с2 — теж виправив. getattr() + callable() для PyCharm недостатньо звужував тип drain, тому він бачив просто Callable і не знав, що результат iterable.

Зараз після перевірки callable() робиться явне типове звуження:

drain_events = cast(Callable[[], Iterable[object]], drain)

і вже потім:

for event in tuple(drain_events()):

- Після правок повторно пройшли:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_DIAGNOSTICS_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_LIFECYCLE_REGRESSION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_ALLIGATOR_CANDIDATE_F_PRODUCTION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_SIGNAL_LOCALIZATION_CHECK=OK

- Production trade logic і Candidate F thresholds не змінював.

- Малий ZIP — лише 2 файли:

RoadMap102 / 03A — diagnostics cleanup

- Наклади поверх 03 і спочатку просто глянь Problems. Обидві помилки з с1/с2 мають зникнути.

- Потім запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

Якщо зелений — дивимося живий Signals / Journal.

- Обидва regression-тести зелені. RoadMap102 / 3 по коду готовий, тепер потрібен короткий ручний acceptance у реальному LGE.

- Відкрий звичайний EURUSD M15 Historical Replay WSP з уже знайомим старим dataset, не з новим 2025 OOS. Для цієї перевірки краще використати період:

2026-01-02 → 2026-02-28

Там ми точно знаємо два Candidate F deferred-випадки:

- 2026-01-28 05:00 SELL → RELEASE

- 2026-02-04 15:15 SELL → RELEASE

- У Параметри → Алгоритм перевір перед запуском:

- RailAlgorithm;

- Candidate F;

- Alligator LGE Candidate F Smoothed r1;

- MACD той самий, що використовувався для Candidate F;

- confirmation mode Той самий таймфрейм.

Нічого не редагуй.

- Запусти Replay у AUTO, можна одразу MAX FAST, і дочекайся завершення. Тут швидкість не є предметом перевірки — детермінізм уже зелений.

- Відкрий Signals. Спочатку знайди 2026-01-28 05:00 SELL.

Перевір у detail/tooltip, що видно людською мовою щонайменше:

- MACD Quality;

- Alligator state;

- regime;

- phase;

- active_age;

- normalized slope/opening;

- t-2 / t-1 / t;

- lifecycle ARMED → RELEASE;

- final decision;

- profile/revision;

- observation time;

- available-at time.

Raw diagnostic може бути нижче — це нормально.

- Те саме перевір для:

2026-02-04 15:15 SELL

Головне: у Signals не повинно з'явитися другого торгового signal лише через RELEASE. Має бути один початковий signal record із terminal lifecycle evidence.

- Тепер відкрий Journal і знайди ці самі моменти. Тут, навпаки, повинен бути окремий lifecycle event на кшталт:

CANDIDATE_F_RELEASE

Тобто канонічно:

Signals = один signal з повною історією рішення.
Journal = окремі події lifecycle.

- Далі у Signals переглянь кілька REJECT. Нас цікавлять чотири Candidate F structural reasons:

- OPENING_COLLAPSE;

- WEAK_OPENING;

- VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION;

- OVEREXTENDED_TREND.

Не обов'язково знайти всі чотири саме за січень–лютий. Перевір ті, що є. Причина має бути зрозумілою без читання raw JSON/diagnostic.

- Окремо подивись хоча б один звичайний ALLOW, щоб переконатися, що нова діагностика не зробила detail тільки для відмов і deferred-сигналів.

- Перевір навігацію для одного signal:

Signals → До сигналу / Position → Chart → Journal

Нас цікавить, що ти можеш від одного рішення дійти до відповідної свічки, позиції та journal evidence без ручного пошуку по всьому Replay.

- Зверни увагу на дві чисто візуальні речі:

- чи текст detail/tooltip не перекриває потрібні дані;

- чи немає технічного тексту, який для звичайного користувача виглядає зовсім незрозуміло.

Candidate F, UID, reason codes поки дозволяємо — ми вже домовилися з назвами розбиратися пізніше.

- Якщо все нормально, мені достатньо відповісти приблизно:

5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+

Якщо щось не так — скріншот с1, с2 і коротко, що саме.

- Після цього RoadMap102 / 3 закриваємо і переходимо до найцікавішого блоку — RoadMap102 / 4: заморожений OOS Replay на 2025 році. Там уже жодного threshold не рухаємо до отримання повного результату.

- Так, по 2026-01-28 05:00 SELL я з тобою згоден: це дуже слабкий, молодий тренд вниз, а не сформований сильний bearish trend.

На момент первинного сигналу видно:

- Alligator = BEARISH;

- regime = TREND_DOWN;

- phase = STARTING;

- active_age = 0;

- normalized slope ≈ 0.0627;

- normalized opening ≈ 0.7224.

Через бар, коли відбувся RELEASE:

- phase вже ACTIVE;

- active_age = 1;

- slope ≈ 0.0775;

- opening ≈ 0.8134.

Тобто формально підтвердження з'явилось, але сила тренду залишалась невеликою. І графік с11 це добре підтверджує: після сильного попереднього руху вниз ринок уже радше сповзає/вирівнюється, ніж входить у потужний новий імпульс.

- Тому цей випадок для нашого майбутнього research дуже корисний: Alligator формально став ACTIVE, але тренд був слабкий. Це саме той клас, де можна потім шукати окрему характеристику “trend quality”, не чіпаючи зараз Candidate F thresholds.

- По UX теж згоден повністю: зараз інформація є, але її забагато, вона повторюється і вручну аналізувати один випадок довго. Це вже не проблема відсутності diagnostics, а проблема presentation layer.

Я б після acceptance зробив компактний верхній блок приблизно з:

- Signal time / direction;

- MACD Quality;

- Alligator state/regime/phase;

- slope/opening;

- lifecycle;

- final decision;

- terminal reason;

- entry/exit outcome.

А весь raw diagnostic залишив би нижче як розгортаний технічний блок.

- 2026-02-04 15:15 SELL треба подивитися, але вже не роби 10–11 скрінів.

На наступній сторінці достатньо трьох:

- с12 — рядок Signals + верхня читабельна частина detail;

- с13 — Journal з ARMED/RELEASE;

- с14 — Chart у районі 15:15 → 15:45.

Цього вистачить, щоб порівняти два deferred-випадки.

- Після другого випадку RoadMap102 / 3 я пропоную закрити з окремим зауваженням:

Diagnostics completeness = OK; diagnostics readability = потребує compact summary, raw detail лишити додатковим.

- І вже після цього — RoadMap102 / 4, заморожений OOS 2025, без зміни Candidate F.

- Готово. Зробив RoadMap102 / 3B — Compact Candidate F diagnostics.

RoadMap102 / 03B — compact diagnostics

- У compact summary тепер зверху буде саме виділення через ***:

*** ПІДСУМОК РІШЕННЯ ***

Сигнал: 2026-08-21 09:00 UTC | BUY

MACD Quality: PASS

Alligator: SAME_TIMEFRAME_BULLISH | Початок тренду вгору | STARTING

Сила Alligator: slope=0.130000 | opening=0.490000 | active_age=0

Candidate F: ARMED → CANCEL

Стан lifecycle: Тренд вгору | ACTIVE | active_age=3 | slope=... | opening=...

Причина lifecycle: ...

Фільтр / guard: ...

Рішення: REJECT

*** КІНЕЦЬ ПІДСУМКУ ***

*** ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ***

...

- Для RELEASE → structural reject окремо видно, наприклад:

Candidate F: RELEASE

Фільтр / guard: ... недостатньо розкритий ...

Рішення: REJECT

Тобто випадок 2026-02-04 15:15 SELL вже можна буде оцінити по верхніх 8–10 рядках, не читаючи весь dump.

- Raw diagnostic не видаляв. Він лишився нижче після:

*** ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ***

- Candidate F logic, thresholds і execution не змінював.

- У ZIP тільки 3 файли:

- core/workspace_signal_presentation.py

- core/translation_policy.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

- У мене після правки зелені:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_DIAGNOSTICS_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_LIFECYCLE_REGRESSION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_ALLIGATOR_CANDIDATE_F_PRODUCTION_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_SIGNAL_LOCALIZATION_CHECK=OK

- Після накладання запускай спочатку:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

Потім відкриємо один із двох уже знайомих сигналів у LGE й перевіримо, чи справді summary читається за кілька секунд.

- Так, с1 — це чисте stylistic inspection PyCharm, не runtime-помилка.

- Причина: було багатокрокове формування списку:

lines = [header]

lines.append(...)

lines.append(...)

PyCharm пропонує одразу list literal.

- Я виправив саме це, без зміни логіки:

lines = [

header,

_summary_line(...),

_summary_line(...),

]

- py_compile пройшов.

- У ZIP тільки один файл:

RoadMap102 / 03C — compact list cleanup

- Наклади поверх 03B і глянь Problems. Це попередження має зникнути.

- Після цього запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

- Якщо зелений — дивимося один compact summary у живому LGE й закриваємо 3B.

- Так, зробив саме так.

- Tooltip тепер тільки короткий:

  - Signal;

  - MACD Quality;

  - Alligator;

  - Candidate F lifecycle;

  - коротка причина;

  - фінальне рішення.

Без raw diagnostic, UID, t-2/t-1/t, timestamps evidence та інших технічних полів.

- Journal лишається повним, але:

  - перед summary є порожній рядок;

  - лінія ПІДСУМОК РІШЕННЯ стала значно довшою;

  - повна технічна діагностика залишається нижче.

- При переході Signals → До журналу тепер Journal позиціонується на початок знайденого набору подій, а не на останню подію.

- Перевірки додані також для:

  - короткого tooltip;

  - порожнього рядка перед summary;

  - довгого separator;

  - переходу Journal на початок;

  - збереження raw diagnostic у Journal.

- Candidate F logic і thresholds не змінював.

- py_compile усіх 6 файлів пройшов.

RoadMap102 / 03D — Journal + Tooltip + Navigation

- Після накладання запускай по порядку:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_localization_check.py

- Після зелених тестів у LGE достатньо перевірити один 2026-02-04 15:15 SELL:

  - tooltip короткий;

  - Journal відкрився зверху;

  - summary відразу видно;

  - technical detail нижче.

- Якщо це нормально — RoadMap102 / 3 закриваємо і переходимо до замороженого OOS 2025.

- Готово. Доробив RoadMap102 / 03E.

RoadMap102 / 03E — Journal summary navigation

- Зміни такі:

- tooltip: довга Причина: тепер розбивається по реченнях на окремі рядки;

- PageDown у Journal → наступний *** ПІДСУМОК РІШЕННЯ ***;

- PageUp → попередній summary;

- Home → перший summary;

- End → останній summary;

- raw technical diagnostic при цій навігації пропускається;

- звичайні scrollbar/колесо не змінені.

- Додатково залишив довгі зіркові роздільники:

************************************ ПІДСУМОК РІШЕННЯ ************************************

і аналогічний КІНЕЦЬ ПІДСУМКУ.

- Candidate F logic, thresholds, execution — без змін.

- У ZIP 6 файлів: 3 production + 3 regression tests. py_compile пройшов.

- Після накладання запусти по порядку:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_localization_check.py

- Потім у LGE достатньо перевірити PageUp/PageDown/Home/End на Journal з кількома сигналами. Якщо працює природно — RoadMap102 / 3 закриваємо остаточно.

- Готово. Доробив RoadMap102 / 03E.

RoadMap102 / 03E — Journal summary navigation

- Зміни такі:

- tooltip: довга Причина: тепер розбивається по реченнях на окремі рядки;

- PageDown у Journal → наступний *** ПІДСУМОК РІШЕННЯ ***;

- PageUp → попередній summary;

- Home → перший summary;

- End → останній summary;

- raw technical diagnostic при цій навігації пропускається;

- звичайні scrollbar/колесо не змінені.

- Додатково залишив довгі зіркові роздільники:

************************************ ПІДСУМОК РІШЕННЯ ************************************

і аналогічний КІНЕЦЬ ПІДСУМКУ.

- Candidate F logic, thresholds, execution — без змін.

- У ZIP 6 файлів: 3 production + 3 regression tests. py_compile пройшов.

- Після накладання запусти по порядку:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_localization_check.py

- Потім у LGE достатньо перевірити PageUp/PageDown/Home/End на Journal з кількома сигналами. Якщо працює природно — RoadMap102 / 3 закриваємо остаточно.

- Так, с1 — ще один чистий type-checker хвіст.

- Причина: event.key() повертає int, а словник був типізований ключами Qt.Key.

- Виправив без зміни логіки:

action_by_key: dict[int, str] = {

Qt.Key.Key_PageUp.value: "PAGE_UP",

Qt.Key.Key_PageDown.value: "PAGE_DOWN",

Qt.Key.Key_Home.value: "HOME",

Qt.Key.Key_End.value: "END",

}

- py_compile пройшов. У ZIP лише один production-файл.

RoadMap102 / 03F — Journal key type cleanup

- Наклади поверх 03E. Після цього Problems по рядку 1996 має зникнути.

- Тести повторно запускати всі три необов'язково. Достатньо:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

- Якщо зелений — перевір у LGE PageUp / PageDown / Home / End. Якщо вони переходять саме між короткими summary, RoadMap102 / 3 закриваємо.

- Ти читаєш правильно. Alligator спочатку дозволив відкладений сигнал перейти з ARMED у RELEASE, бо на 15:30 він уже став ACTIVE.

- Але це ще не остаточний ALLOW на відкриття позиції. Після RELEASE Candidate F повторно прогнав structural guards і отримав:

WEAK_OPENING

Бо на 15:30:

- active_age = 1;

- slope ≈ 0.060492;

- opening ≈ 0.441250;

- а правило Candidate F: при active_age <= 2 opening має бути не менше 0.500.

Тому правильний ланцюг тут:

ARMED → Alligator підтвердив → RELEASE → повторні guards → WEAK_OPENING → FINAL REJECT

- Отже с1 показує все правильно, але формулювання справді двозначне. Я б перед OOS зробив ще одну маленьку UX-правку, щоб було буквально:

Підтвердження Alligator: ПРОЙДЕНО → RELEASE

Structural guard: WEAK_OPENING

Фінальне рішення: REJECT

Тоді вже неможливо буде прочитати RELEASE як остаточний дозвіл на угоду.

- с2 — навігація PageUp/PageDown/Home/End працює, значить цей блок закритий.

- Після маленького уточнення формулювань RoadMap102 / 3 можна закривати остаточно. Функціонально він уже зелений:

- diagnostics complete;

- compact summary є;

- tooltip короткий;

- Journal переходить на початок summary;

- клавіатурна навігація працює;

- raw diagnostic збережений.

- Далі RoadMap102 / 4 — заморожений OOS 2025.

Беремо новий cTrader M1 dataset і тестове вікно:

2025-01-01 → 2025-12-31

Candidate F перед запуском не змінюємо взагалі.

- Перед OOS я б окремо зафіксував snapshot:

- MACD profile/revision;

- Alligator Candidate F profile/revision;

- усі Candidate F thresholds;

- spread;

- risk;

- initial balance;

- leverage 1:500;

- NEXT_BAR_OPEN;

- Profit Drawdown 30%.

Щоб потім не було навіть сумніву, що щось змінилось після перегляду результату.

- Після повного OOS одразу зберігаємо:

- trades;

- W/L;

- SL/TP/Profit Drawdown;

- PnL;

- PF;

- DD;

- MACD Quality PASS/REJECT;

- Alligator ALLOW/REJECT;

- ARMED/RELEASE/CANCEL/EXPIRE;

- усі structural rejects.

І тільки після цього дивимося окремі угоди та твої “трендові ділянки без позитивного результату”.

- Я б зараз зробив пункт 3 — маленьке уточнення wording, і одразу після нього запускав OOS 2025. Це вже не зміна алгоритму, лише прибирає неоднозначність перед великим аналізом.

- Готово. Зробив RoadMap102 / 03G — уточнення RELEASE / guard / final decision.

RoadMap102 / 03G — release wording clarity

- Тепер для випадку типу 2026-02-04 15:15 SELL compact summary буде читатися однозначно:

Підтвердження Alligator: ПРОЙДЕНО → RELEASE

Structural guard: WEAK_OPENING

Фінальне рішення: REJECT

- Тобто RELEASE більше не виглядає як остаточний дозвіл на угоду.

- Для tooltip зроблено те саме:

- Candidate F: RELEASE;

- Підтвердження Alligator: ПРОЙДЕНО → RELEASE;

- Structural guard: WEAK_OPENING;

- Фінальне рішення: REJECT.

- Candidate F logic, thresholds та execution не змінював.

- У ZIP тільки 3 файли:

- core/workspace_signal_presentation.py

- core/translation_policy.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

- py_compile пройшов.

- Після накладання запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_diagnostics_check.py

Якщо зелений і в LGE формулювання виглядає нормально — RoadMap102 / 3 закриваємо і йдемо на OOS 2025.

- Готово. Зробив саме тільки дату + календар, без часу.

RoadMap102 / 03H — Signals + Positions date calendar

- У Signals:

- Перейти до дати;

- QDateEdit;

- календар popup;

- формат yyyy-MM-dd;

- кнопка Перейти;

- вибирається перший видимий сигнал цієї дати;

- якщо цього дня сигналу нема — перший на найближчу наступну доступну дату;

- таблиця не фільтрується.

- У Positions те саме, але дата береться за фактичним часом відкриття позиції.

- Поточні фільтри Signals/Positions лишаються окремо. Date-jump працює по вже видимих після них рядках.

- Якщо вибрана дата пізніше останнього запису — переходить до останнього доступного рядка, щоб не залишати користувача без результату.

- Journal не чіпав.

- Candidate F, trade logic, thresholds та execution не змінював.

- У ZIP лише 3 файли:

- core/algorithm_workspace_area.py

- core/translation_policy.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

- py_compile пройшов.

- Після накладання запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

У результаті мають додатися:

signal_date_calendar_jump=True

position_date_calendar_jump=True

date_jump_does_not_filter_table=True

date_jump_next_available_date=True

date_jump_time_not_used=True

Потім дивимось живий LGE — насамперед, чи зручно календар розмістився в Signals і Positions.

- Зробив.

- Кнопка тепер називається:

Перейти на вказану дату

і в Signals, і в Positions.

- Одночасно зробив компактнішими:

- кнопку переходу за датою;

- До позиції / До діаграми / До журналу;

- відповідні navigation-кнопки в Positions.

Вони більше не розтягуються на всю ширину вкладки.

- Candidate F та торгову логіку не чіпав.

- У ZIP тільки 3 файли.

RoadMap102 / 03I — compact date/navigation buttons

- Після накладання запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

Мають додатися:

date_jump_button_label_explicit=True

compact_navigation_buttons=True

- Потім достатньо одного скріну Signals. Якщо вигляд нормальний — RoadMap102 / 3 вже справді закриваємо.

- Чудово. RoadMap102 / 3 закрито. І diagnostics, і короткий tooltip, і Journal summary, і навігація по даті в Signals/Positions тепер працюють нормально.

- Далі за планом — RoadMap102 / 4: заморожений OOS Replay на 2025 році.

- Перед запуском нічого в Candidate F не міняємо. Фіксуємо поточний snapshot:

- MACD profile/revision;

- Alligator Candidate F profile/revision;

- confirmation = 4;

- TTL = 5;

- opening collapse = -0.700;

- WEAK / SPIKE / OVEREXTENDED thresholds;

- spread;

- risk;

- initial balance;

- leverage 1:500;

- NEXT_BAR_OPEN;

- Profit Drawdown 30%.

- OOS-вікно беремо:

2025-01-01 → 2025-12-31

з нового cTrader EURUSD M1 dataset.

- Після повного Replay спочатку знімаємо тільки суху статистику:

- trades;

- W/L;

- SL;

- TP;

- Profit Drawdown;

- PnL;

- PF;

- DD;

- MACD Quality PASS/REJECT;

- Alligator ALLOW/REJECT;

- ARMED/RELEASE/CANCEL/EXPIRE;

- structural rejects.

- І лише після цього починаємо розбір конкретних місць і нашу ідею з об'єктивними трендовими ділянками, які Candidate F пропустив або обробив невдало.

- Тобто наступний крок — підготувати заморожений OOS runner для 2025 і прогнати його без будь-якої підгонки.

- с1 — бачу головне: для Replay залишився повний діапазон CSV 2025-01-01 → 2026-08-21, а не заморожений OOS тільки за 2025 рік. Тому с4 не вважаємо OOS acceptance.

- с2–с3 — погоджуюсь. Якщо Positions або Signals порожні, блоки Перейти до дати та кнопки переходів там виглядають зайвими. Правильно буде їх приховувати, поки таблиця порожня, а не показувати мертвий інтерфейс.

- с4 все одно корисний як попередній великий прогін всього dataset:

  - 88 угод;

  - 51 прибуткова;

  - 35 збиткових;

  - win rate 58.0%;

  - чистий PnL -4.99 USD;

  - PF 0.80;

  - max DD 6.90 USD / 0.69%;

  - SL 11;

  - TP 2;

  - Profit Drawdown 75;

  - MACD Quality 597 / 4381;

  - Alligator 88 / 511.

Тобто позитивний win rate сам по собі не рятує результат — середні втрати/exit structure поки переважують прибуткові угоди. Але висновки про Candidate F робити рано, бо це не чистий OOS 2025.

- Завтра я б почав так:

  - сховати date/navigation controls на порожніх Signals/Positions;

  - виставити Replay строго 2025-01-01 → 2025-12-31;

  - зафіксувати frozen snapshot Candidate F;

  - прогнати повний OOS 2025;

  - тільки після статистики переходити до розбору трендових ділянок.

- На сьогодні досить. Поточний стан добрий: RoadMap102 / 3 закритий, великий dataset працює, а завтра вже почнемо справжній незалежний OOS.

Привіт, Юрій. Продовжуємо. ZIP переглянув, беру керування.

- Першим закриваємо вчорашній UX-хвіст. На порожніх Signals і Positions тепер ховаються:

  - Перейти до дати;

  - календар;

  - кнопка переходу;

  - кнопки До позиції / До діаграми / До журналу або відповідні для Positions.

Фільтри залишаються — вони доречні. Мертвих кнопок на порожній таблиці більше не буде.

- Одразу підготував окремий frozen OOS runner 2025, щоб більше випадково не прогнати весь CSV до серпня 2026.

Він жорстко фіксує:

- dataset cTrader EURUSD M1;

- OOS тільки 2025-01-01 → 2025-12-31;

- MACD 8/17/5;

- prominence 0.000015;

- distance 0.000050;

- ABC 2.25°;

- Candidate F confirmation 4;

- TTL 5;

- collapse -0.700;

- усі WEAK/SPIKE/OVEREXTENDED thresholds;

- spread 0.000120;

- balance 1000;

- leverage 1:500;

- risk 0.50%;

- NEXT_BAR_OPEN;

- Profit Drawdown 30%.

Жодної перевірки типу PnL > 0 у тесті немає. Поганий OOS також дає OK, якщо алгоритм відпрацював правильно. Це принципово — результат не підганяємо.

- Ось малий ZIP поверх твого сьогоднішнього дерева:

RoadMap102 / 04A — empty controls + frozen OOS 2025

Усього 3 файли:

- core/algorithm_workspace_area.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

- новий tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_frozen_oos_2025_check.py

- Спочатку UX regression:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

Мають з'явитися ще:

empty_signal_navigation_hidden=True

empty_position_navigation_hidden=True

- Потім запускай головний OOS:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_frozen_oos_2025_check.py

- Я вже прогнав його на копії саме твого сьогоднішнього ZIP, щоб переконатися, що runner робочий. Попередній результат такий:

actual_period=2025-01-01 22:01 UTC -> 2025-12-31 21:58 UTC

trades=59

wins=31

losses=27

break_even=1

win_rate=52.5%

SL=9

TP=2

Profit Drawdown=48

net_profit=-5.90 USD

final_balance=994.10 USD

profit_factor=0.6895

maximum_drawdown=6.90 USD / 0.69%

average_trade=-0.1000 USD

MACD Quality:

PASS=414

REJECT=2626

Alligator:

ALLOW=59

REJECT=357

Candidate F lifecycle:

ARMED=5

RELEASE=2

CANCEL=2

EXPIRE=1

CANCEL:

opposite MACD=2

MACD invalid=0

opposite ACTIVE Alligator=0

Structural rejects:

OPENING_COLLAPSE=5

WEAK_OPENING=1

VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION=6

OVEREXTENDED_TREND=0

- Це вже серйозний результат: чистий незалежний 2025 поки негативний. Але зараз нічого не крутимо. Навіть 0.500, навіть exit, навіть MACD.

- Після твого локального ...FROZEN_OOS_2025_CHECK=OK почнемо аналіз правильно: не зі збиткових угод, а з незалежно визначених трендових ділянок 2025 року і накладемо на них Candidate F:

тренд → MACD → Quality → Alligator → Candidate F → угода/пропуск → результат.

Саме там будемо шукати, де алгоритм не бере хороший рух і де бере поганий. Це буде наступний RoadMap102 / 5.

- По с1–с3 погоджуюсь. Якщо у вкладці взагалі немає source records, там не потрібні ні Всі, ні інші фільтри — весь filter block треба прибрати. Але якщо записи є, а активний фільтр дав 0 рядків, блок лишаємо, інакше неможливо повернути Всі.

- Зробив це для:

- Signals;

- Positions;

- Orders.

Journal не чіпав.

RoadMap102 / 04B — hide empty filter blocks

У ZIP лише:

- core/algorithm_workspace_area.py

- tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

py_compile пройшов. У моєму середовищі PySide6 немає, тому сам Qt-test тут не запускав.

- Після накладання запусти:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_signal_analysis_navigation_check.py

Мають додатися:

empty_signal_filter_block_hidden=True

empty_position_filter_block_hidden=True

empty_order_filter_block_hidden=True

filtered_empty_keeps_filter_block_available=True

- Тепер головне — Frozen OOS 2025 завершено коректно. Це вже справжній незалежний результат, і Candidate F його не пройшов у сенсі profitability:

- 59 trades;

- 31 wins / 27 losses / 1 BE;

- win rate 52.5%;

- net -5.90 USD;

- PF 0.6895;

- DD 6.90 USD / 0.69%;

- average trade -0.10 USD.

Тому на цьому checkpoint я ставлю Candidate F статус HOLD, не ACCEPT.

- Але REVISE thresholds зараз не робимо. Найважливіше, що OOS показав не просто «поганий PnL», а структуру проблеми:

- MACD Quality PASS: 414;

- Alligator ALLOW: тільки 59;

- Candidate F structural rejects: усього 12;

- Candidate F lifecycle взагалі рідкісний: 5 ARMED, 2 RELEASE, 2 CANCEL, 1 EXPIRE.

Тобто основна маса відсіву відбувається до structural Candidate F, переважно на Alligator gate.

- Ще сильніший сигнал — exits:

- SL: 9;

- TP: лише 2;

- Profit Drawdown: 48.

Тобто 81% угод закриває Profit Drawdown. І на с8 видно дуже характерні збиткові PD-виходи: позиція спочатку мала невеликий позитивний peak, а потім закривалася вже в мінусі. Це означає, що exit-модель заслуговує не меншої уваги, ніж entry.

- Але за планом спочатку робимо нашу ідею з трендами. Наступний блок буде RoadMap102 / 5 — Trend Coverage Diagnostic 2025.

Я пропоную не брати PnL як критерій пошуку тренду. Спочатку по M15 price series незалежно визначимо найвиразніші directional segments 2025 року, а вже потім накладемо:

trend segment → MACD cross → MACD Quality → Alligator → Candidate F → trade/no trade → exit/result

- Для кожного сильного трендового segment автоматично класифікуємо:

- NO_MACD;

- MACD_QUALITY_REJECT;

- ALLIGATOR_REJECT;

- ARMED_CANCEL/EXPIRE;

- STRUCTURAL_REJECT;

- TRADE_WIN;

- TRADE_LOSS;

- NO_TRADE_IN_STRONG_TREND.

Остання категорія для нас особливо цікава.

- Самі trend segments я б визначав тільки по ціні, не через Candidate F і не через результат угоди. Для diagnostic добре підходить комбінація:

- directional net move;

- path efficiency;

- move у одиницях локальної volatility;

- completed M15 bars only.

Це не стане новим trade filter. Це лише інструмент пошуку місць для аналізу.

- І ще один важливий висновок із с6–с8: поки не чіпаємо opening 0.500, slope, MACD angle чи інші thresholds. Спершу треба побачити, де саме алгоритм:

- пропускає хороший рух;

- входить у поганий;

- правильно входить, але неправильно виходить.

- Після зеленого 04B я беруся за Trend Coverage Diagnostic 2025. Він має дати короткий список найцікавіших ділянок, а не змушувати нас вручну переглядати всі 59 угод. Це зараз найправильніший наступний крок.

- Чудово. 04B зелений, UI-хвіст закритий. Тепер ідемо далі по порядку, не стрибаючи до підкручування MACD чи Candidate F.

- Зробив RoadMap102 / 5A — Trend Coverage Diagnostic 2025. Це лише новий diagnostic runner, production-код не змінюється.

RoadMap102 / 05A — Trend Coverage Diagnostic 2025

- Детектор тренду спеціально незалежний від результатів торгівлі. Спочатку він дивиться тільки M15 OHLC:

- window = 32 M15 bars = приблизно 8 торгових годин;

- scan step = 4 bars;

- volatility reference = попередні 64 M15 bars;

- рух не менше 8 × median True Range;

- path efficiency не менше 0.55;

- window з market gap усередині відкидається;

- з overlapping windows залишається найсильніший non-overlapping representative.

Ці параметри тепер заморожуємо для цього diagnostic, бо після накладання результатів міняти їх уже було б hindsight.

- Потім, і тільки потім, runner накладає:

Trend → MACD → Quality → Alligator → Candidate F → Trade → PnL

і класифікує пропуск:

NO_MACD / MACD_QUALITY_REJECT / ALLIGATOR_REJECT / ARMED_CANCEL_EXPIRE / STRUCTURAL_REJECT.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_coverage_2025_check.py

- На копії твого сьогоднішнього ZIP у мене вже вийшов дуже цікавий попередній результат:

strong_non_overlapping_segments=17

segment_coverage:

positive=3

negative=0

flat=0

no_trade=14

no_trade_primary_blocker:

no_macd=0

macd_quality=12

alligator=1

armed_cancel_expire=0

structural=1

aligned_trades=3

aligned_net_profit=+4.27

opposite_trades_inside_segments=0

- Це поки не привід міняти MACD, але сигнал дуже сильний: у 17 об'єктивно сильних trend windows Candidate F торгував лише 3 — і всі три дали плюс. Негативних aligned trades у цих сильних трендах не було.

- А 12 із 14 пропущених сильних трендів зупинилися вже на MACD Quality, тобто ще до Alligator/Candidate F. Це набагато конкретніша картина, ніж просто OOS PnL=-5.90.

- Тому наступний порядок уже визначений:

- 5A — підтвердити Trend Coverage у тебе;

- 5B — розкласти саме ці 12 MACD_QUALITY_REJECT за причинами: extremum not found / weak / distance / angle;

- 5C — окремо 1 ALLIGATOR_REJECT;

- 5D — окремо 1 STRUCTURAL_REJECT;

- лише потім порівняти з 3 правильними positive trades;

- і тільки після цього вирішувати, що саме потребує research.

- Особливо цікавий випадок уже видно, але поки не перескакуємо до нього: 2025-08-22 09:30 BUY — дуже сильний price trend, який дійшов до Quality PASS, але був відкинутий structural guard. Його розберемо у своєму пункті 5D.

Спочатку дай результат 05A.

- Так, потенціал справді великий. Але поки правильно робиш, що на x1 лише дивишся і не робиш висновків по окремих місцях. Спочатку маємо завершити системну діагностику.

- На с1 бачу 10 PyCharm problems у новому 05A. Це мої хвости в тесті, production не зачеплений.

Причини:

- 2 protected-access warnings до helper-ів frozen OOS runner;

- 8 generic type errors через Counter[...].

- Я це прибрав правильно:

- helper-и frozen OOS runner зробив публічними саме для reuse між regression tests;

- Counter тут взагалі прибрав;

- замість нього простий типобезпечний _coverage_count(...);

- production-код не змінював.

- Після правки у мене повторно зелені обидва тести:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_FROZEN_OOS_2025_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_TREND_COVERAGE_2025_CHECK=OK

- Ось малий ZIP:

RoadMap102 / 05B — Trend Coverage test cleanup

У ньому лише 2 test-файли.

- Наклади поверх 05A і спочатку подивись Problems — ці 10 мають зникнути.

- Потім запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_coverage_2025_check.py

- І так — попередня картина вже дуже сильна: 17 сильних price-only trend segments, а торгівля була лише в 3. Це означає, що поле для пошуку нових signal-source/quality алгоритмів у нас справді велике.

- Але наступний крок після твого зеленого 05B — не новий алгоритм. Спочатку 5C: розкласти 12 MACD_QUALITY_REJECT по конкретних причинах, щоб зрозуміти, що саме відсікає сильні тренди: extremum / prominence / distance / angle. Це буде наступний контрольований шар.

- Так, картина підтвердилася. 17 сильних price-only трендів, лише 3 використані, 14 пропущені. Це справді великий простір для дослідження, але поки це ще не доказ, що всі пропущені рухи можна було прибутково торгувати. Саме тому йдемо шарами.

- Наступний крок готовий — RoadMap102 / 5C: MACD Quality Reject Diagnostic 2025. Він нічого не змінює в алгоритмі, а розбирає ті самі 12 сильних трендів, які зупинилися на MACD Quality.

RoadMap102 / 05C — MACD Quality Reject Diagnostic

- У ZIP тільки 2 test-файли. Один — невелике приведення Trend Coverage helper-ів до public test API, другий — новий diagnostic runner. Production-файлів немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_macd_quality_2025_check.py

- Я вже прогнав його на нашому поточному дереві. Вийшла дуже показова картина:

quality_reject_segments=12

aligned_rejected_macd_crosses=19

primary_reason_counts:

extremum_not_found = 1

extremum_too_weak  = 15

distance_too_small = 2

angle_too_flat     = 1

- Але важливіше інше. Primary reason показує лише першу причину відмови. Якщо подивитися всі criteria незалежно:

independent_criterion_failures:

extremum   = 1

prominence = 16

distance   = 10

angle      = 9

single_criterion_failures   = 8

multiple_criterion_failures = 11

Тобто проблема не зводиться просто до prominence. У 11 із 19 rejected crosses одночасно провалюється більше одного quality-критерію.

- Наприклад уже видно різні класи:

- 2025-01-21 10:15 BUY — тільки prominence: 0.00001464 при threshold 0.000015; дуже близький випадок.

- 2025-05-12 — чотири SELL crosses у сильному тренді, але частина одночасно слабка за prominence, distance і angle.

- 2025-07-30 08:00 SELL — prominence і distance добрі, відмова тільки через angle.

- 2025-03-05 03:45 BUY — нормального попереднього extremum взагалі не знайдено.

- Це саме те, що нам було потрібно: не «MACD Quality поганий», а які саме механізми пропускають сильні рухи.

- Після твого зеленого 05C наступний крок я бачу таким:

- спочатку розділити 8 single-criterion near misses від 11 складних multi-failure;

- окремо подивитися, чи single-failure сигнали виникають достатньо рано в тренді;

- тільки потім переходити до єдиного ALLIGATOR_REJECT;

- після нього — до STRUCTURAL_REJECT 2025-08-22.

- Thresholds поки не рухаємо. Особливо не варто зараз просто знизити prominence: результат 05C уже показує, що це вирішило б лише частину випадків і могло б повернути багато шуму поза сильними трендами.

- RoadMap102 / 5C підтверджено й закрито. Дані стабільні: 12 strong-trend segments відсіяні MACD Quality, 19 aligned rejected crosses, із них 8 — single-criterion, 11 — multi-criterion.

- Тепер рівно наступний пункт — RoadMap102 / 5D: Single-Criterion Near-Miss Timing 2025. Тут ми не послаблюємо жоден threshold. Лише дивимось, наскільки рано або пізно виникали ті 8 сигналів і скільки trend move ще залишалось після них.

RoadMap102 / 05D — MACD near-miss timing

- У ZIP тільки 2 test-файли. Production-коду немає.

- Новий runner показує для кожного near-miss:

- єдиний failed criterion;

- actual value / frozen threshold;

- bars_from_start;

- bars_to_end;

- частку часу trend window, що вже пройшла;

- частку directional move, що вже відбулася;

- скільки руху залишилось до endpoint;

- MFE/MAE після сигналу до кінця strong segment.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_macd_near_miss_timing_2025_check.py

- На моєму прогоні вийшла вже дуже цікава картина:

single_criterion_near_misses=8

criterion_counts=prominence:6,distance:1,angle:1

timing_half_counts=first_half:4,second_half:4

remaining_directional_move=endpoint_positive:8/8

average_time_progress=0.488

average_move_progress=0.260

average_endpoint_remaining=0.740

Тобто в середньому на момент цих near-miss перетинів пройшло лише 26% directional price move, а 74% ще залишалося.

- І найцікавіше — вони дуже різні:

- 2025-01-21 10:15 BUY — prominence 0.976 від threshold, майже ідеальний near-miss, сигнал дуже ранній: лише 9.7% часу і 10.3% move пройдено.

- 2025-07-30 08:00 SELL — провал тільки angle: 1.05° проти 2.25°, сигнал прямо на початку strong segment, після нього залишився практично весь рух.

- 2025-06-23 17:30 BUY — уже пізній: близько 89% move пройдено, тому навіть якщо пропустив — шкода невелика.

- 2025-08-25 14:45 SELL — prominence дуже слабкий, але signal виник тоді, коли майже весь сильний рух був ще попереду.

- Це вже важливий висновок: single-criterion near-miss не можна трактувати одним правилом. Частина справді виглядає потенційно цінною, частина — ні.

- Після твого зеленого 05D наступний крок буде 5E — один ALLIGATOR_REJECT strong trend, і лише потім 5F — structural reject 2025-08-22.

- Thresholds MACD і Candidate F поки не рухаємо.

- Обидва результати підтверджують попередню картину. RoadMap102 / 5D закриваємо.

- Важливий висновок із 8 single-criterion near-miss:

- усі 8/8 мали ще позитивний directional move попереду;

- середній move_progress = 0.260;

- у середньому 74% endpoint move ще залишалося;

- тобто частина цих rejected crosses справді виникала не запізно.

- Але вони різні за якістю. Найцікавіші для майбутнього research:

- 2025-01-21 10:15 BUY — prominence лише трохи нижче threshold;

- 2025-07-30 08:00 SELL — провал тільки angle, причому signal прямо на початку strong trend;

- 2025-05-19 06:00 BUY — тільки distance;

- 2025-08-25 14:45 SELL — prominence слабкий, але майже весь trend move ще був попереду.

- Тепер за планом — RoadMap102 / 5E: єдиний ALLIGATOR_REJECT strong trend. Я вже підготував diagnostic-only runner.

RoadMap102 / 05E — Alligator Reject Diagnostic

- У ZIP тільки один новий test-файл. Production-код не змінюється.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_alligator_reject_2025_check.py

- У мене вийшла дуже показова картина для 2025-10-17:

- strong trend: SELL, 12.31 TR;

- MACD Quality PASS уже о 06:30;

- signal виник лише через 1 bar після початку strong segment;

- на signal bar Alligator ще:

  - BULLISH;

  - TREND_UP;

  - ACTIVE;

  - slope 0.132274;

  - opening 2.023589.

Тобто causal REJECT на той момент формально правильний: Alligator ще бачить старий сильний uptrend.

- Але далі видно lag:

- 07:45 — лише NEUTRAL / TREND_UP / ENDING;

- 09:45 — вперше BEARISH, але ще FLAT;

- 11:00 — TREND_DOWN / STARTING;

- 11:45 — лише тоді TREND_DOWN / ACTIVE.

- За цей час price-only downtrend уже пройшов:

- на MACD signal: 10.5%;

- коли Alligator став BEARISH: 31.4%;

- коли став TREND_DOWN STARTING: 51.6%;

- коли став ACTIVE: 57.0%.

Тобто до моменту повного підтвердження Alligator понад половина strong move вже відбулася.

- І це дуже важлива знахідка: тут проблема не в «неправильному Alligator», а в інерційності trend confirmation на reversal/transition.

- Саме тому після зеленого 05E ми не будемо знижувати Alligator thresholds. Наступний крок — 5F: structural reject 2025-08-22, а вже потім зіставимо три типи пропусків:

- MACD Quality near-miss;

- Alligator lag;

- Candidate F structural reject.

Це вже дасть основу для рішення, який новий механізм нам реально потрібен.

- 05E зелений. RoadMap102 / 5E закриваємо.

- Висновок по 2025-10-17 SELL чіткий: Alligator не помилився причинно на момент сигналу — він ще бачив старий TREND_UP / ACTIVE. Проблема саме в lag переходу: до TREND_DOWN / ACTIVE уже пройшло близько 57% сильного руху.

- Тепер за планом — RoadMap102 / 5F: structural reject 2025-08-22. Підготував окремий diagnostic-only runner.

RoadMap102 / 05F — Structural Reject Diagnostic

- У ZIP лише один test-файл. Production-код не змінюється.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_trend_structural_reject_2025_check.py

- Я вже прогнав. Картина тут ще цікавіша:

segment=2025-08-22 09:30 -> 17:15 BUY

move=29.55TR

eff=0.624

signal=2025-08-22 14:00 BUY

MACD Quality=PASS

Alligator=BULLISH / TREND_UP / ACTIVE

Candidate F:

range_ratio=13.564 / threshold 3.500

opening_delta=-0.401965 / threshold -0.500

slope_delta=-0.014097 / threshold -0.010

- Тобто structural reject спрацював так:

- range_spike=True;

- opening_deterioration=False;

- slope_deterioration=True.

Отже сигнал відкинуто не через opening, а через комбінацію:

дуже великий range bar + невелике погіршення slope.

- Але сам signal bar виявився дуже характерним:

- range = 0.008240;

- середній range попередніх 20 bars ≈ 0.000608;

- range у 13.56 разів більший;

- body займає 96.4% bar;

- close знаходиться на 96.4% від low до high;

- bar повністю aligned з BUY.

Тобто це не хаотичний spike із довгими хвостами, а майже суцільний bullish impulse bar.

- І ще важливіше:

- до відкриття signal bar strong trend пройшов лише близько 3.9%;

- після закриття цього величезного bar вже пройдено 61.1%;

- ще залишалося близько 38.9% endpoint move.

Після сигналу наступні завершені bars продовжили BUY:

+1 bar: +4.5% segment move

+2 bars: +15.1%

+3 bars: +25.6%

- Тобто тут є дуже конкретна гіпотеза для майбутнього research:

VOLATILITY_SPIKE_WITH_DETERIORATION зараз не відрізняє небезпечний volatility spike від сильного directional breakout impulse.

Це вже значно точніше, ніж просто сказати «Candidate F пропустив тренд».

- Але guard поки не міняємо. Спочатку підтверди 05F.

- Після зеленого 05F у нас буде завершена трійка типових пропусків:

- MACD Quality near-miss;

- Alligator transition lag;

- Candidate F structural spike reject.

І тоді зробимо 5G — порівняльний висновок і вибір першого research-напрямку, без хаотичних змін thresholds.

- 05F зелений. RoadMap102 / 5F закриваємо.

- Тепер у нас є три різні класи пропущених сильних трендів:

- MACD Quality — системна проблема: 12 із 17 strong segments;

- Alligator lag — 1 випадок;

- Candidate F structural reject — 1 випадок.

- За масштабом проблеми першим research-напрямком має бути MACD Quality, а не Alligator і не Candidate F. Причина проста: саме MACD Quality відсікає переважну більшість сильних трендів.

- Але пороги зараз не знижуємо. Інакше ми підженемо алгоритм під уже знайдені 2025 strong segments.

- Наступний правильний крок — RoadMap102 / 5G: Shadow Rescue Diagnostic.

Ідея така: на всьому OOS 2025, а не лише всередині відібраних сильних трендів, знайти MACD crosses, які провалили рівно один quality criterion:

- тільки prominence;

- тільки distance;

- тільки angle.

- Для кожної групи в test-only shadow режимі дивимося:

якби саме цей один reject не блокував signal → що зробили б незмінні Alligator + Candidate F → чи виникла б virtual trade → результат.

Production MACD Quality при цьому залишається незмінним.

- Це критично важливо. Наші 8 near-miss у strong trends виглядають привабливо, але це вибірка, яку ми знайшли тому, що майбутній рух був сильним. Якщо просто врятувати їх — це hindsight.

Треба перевірити, скільки таких самих near-miss існує по всьому 2025 і що з ними було б.

- Тобто 5G має відповісти на питання:

- скільки всього single-prominence rejects у 2025;

- скільки single-distance;

- скільки single-angle;

- скільки з них пройшли б Alligator;

- скільки пройшли б Candidate F;

- скільки дали б W/L;

- PnL / PF / DD;

- скільки з них належать нашим strong-trend segments;

- скільки виникають поза ними.

- Особливо цікаві дві гіпотези:

A. Prominence near-miss.
2025-01-21 був майже на межі: 0.00001464 проти 0.000015. Можливо, жорсткий абсолютний prominence threshold занадто грубий.

B. Angle near-miss.
2025-07-30 08:00 SELL: angle лише 1.05°, але prominence і distance були добрі, а сильний trend тільки починався. Можливо, малий кут іноді означає ранній плавний перехід, а не слабкий сигнал.

- 2025-08-22 з Candidate F поки залишаємо як окрему майбутню гіпотезу: directional impulse ≠ небезпечний volatility spike. Але це одиничний strong-segment випадок, тому він не перший у черзі.

- І Alligator lag 2025-10-17 теж поки не чіпаємо. Там потрібен окремий reversal/transition detector, а не ослаблення Alligator.

- Отже порядок тепер такий:

- 5G — full-OOS MACD single-criterion shadow rescue.

- Якщо видно реальний edge — визначаємо, який criterion потребує нової логіки.

- Потім повертаємося до Alligator transition lag.

- Потім до directional impulse vs volatility spike.

- Лише після цього вирішуємо, чи Candidate F лишається HOLD, чи починаємо REVISE.

- Я б саме зараз робив 5G. Це найменш упереджений і найінформативніший наступний тест.

- Так, продовжую. RoadMap102 / 5G готовий.

RoadMap102 / 05G — MACD Shadow Rescue 2025

- Це test-only runner. Production-коду в ZIP немає. Він робить три окремі full-OOS 2025 shadow-прогони:

- rescue тільки PROMINENCE;

- rescue тільки DISTANCE;

- rescue тільки ANGLE.

- Важливо: він пропускає далі лише ті MACD crosses, які в frozen production провалили рівно один відповідний criterion. Multi-failure сигнали не рятуємо.

- Після rescue незмінними залишаються:

Alligator → Candidate F → risk → NEXT_BAR_OPEN → virtual execution → SL/TP/Profit Drawdown

Тобто це вже не просто аналіз майбутнього руху, а реальний counterfactual Replay.

- Для кожного criterion тест покаже:

- скільки single-criterion rejects існує на всьому 2025;

- скільки з них лежать у наших strong-trend segments;

- скільки поза ними;

- що зробив Alligator;

- скільки Candidate F прийняв / armed / structural reject;

- скільки реально виникло trades;

- W/L/BE;

- PnL;

- PF;

- closed-PnL drawdown;

- повний portfolio PnL/PF/DD shadow-варіанта.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_macd_shadow_rescue_2025_check.py

- Попереджаю: це буде важчий тест, бо фактично робить три повних OOS Replay 2025. CPU може знову бути біля твоїх звичних 23–25%, і час буде помітно більший за один frozen OOS.

- py_compile нового runner пройшов. Повний триразовий прогін у моєму середовищі я не дочекався в межах інструментального тайм-ліміту, тому результатів наперед не вигадую.

- Після твого OK головне дивитимемось не на те, чи десь стало +, а на співвідношення:

strong-trend rescued / outside-strong rescued / downstream accepted / actual trade result.

Саме це покаже, чи якийсь один MACD criterion справді надто жорсткий, чи він переважно захищає нас від шуму.

- 05G зелений. І результат дуже важливий: глобально послаблювати жоден із трьох MACD Quality criteria не можна.

- По всьому 2025 було 685 single-criterion near-miss:

- prominence: 321;

- distance: 69;

- angle: 295.

А до наших сильних trend segments належали лише 9 із 685. Тобто приблизно 99% таких сигналів виникають поза відібраними сильними трендами.

- Shadow rescue це підтвердив жорстко:

- prominence: +50 угод, PnL -3.09, PF 0.7516;

- distance: +18 угод, PnL -7.46, PF 0.2942;

- angle: +49 угод, PnL -4.78, PF 0.7322.

Усі три варіанти погіршують baseline.

- Особливо поганий distance: лише 18 додаткових угод, але -7.46. Його поріг зараз явно виконує корисну захисну функцію.

- Отже наші красиві near-miss із strong trends були справжніми цікавими випадками, але вони hindsight-selected. Сам факт “провалив лише один criterion” не дає edge.

- Це хороший результат дослідження, бо тепер ми знаємо, чого не треба робити:

- не знижувати prominence;

- не знижувати distance;

- не знижувати angle;

- не робити generic bypass одного MACD Quality criterion.

- RoadMap102 / 5G закриваємо. MACD Quality thresholds залишаються frozen.

- Наступний напрямок за нашим порядком — Alligator transition/reversal lag, але вже не один випадок 2025-10-17.

Тепер треба автоматично по всьому 2025 знайти ситуації:

MACD Quality PASS у новому напрямку
→ Alligator ще ACTIVE у старому напрямку
→ потім Alligator переходить через ENDING / FLAT / STARTING
→ новий напрямок стає ACTIVE із запізненням.

- Нам треба отримати статистику:

- скільки таких transition cases за рік;

- скільки bars займає зміна state;

- скільки price move проходить до BEARISH/BULLISH;

- до STARTING;

- до ACTIVE;

- що відбувається з ціною після первинного MACD Quality PASS;

- окремо хороші переходи й хибні reversal attempts.

- І головне — не створювати поки counterfactual trades. Спочатку diagnostic. Бо якщо просто дозволити MACD проти старого ACTIVE Alligator, можна отримати лавину контртрендових входів.

- Якщо там знайдеться повторювана структура, тоді вже можна буде думати не про “послабити Alligator”, а про окремий causal стан на кшталт:

OLD_TREND_EXHAUSTION / TRANSITION_PENDING

- Після цього буде наш третій напрямок — directional impulse vs volatility spike на кшталт 2025-08-22, де Candidate F відкинув дуже сильний aligned impulse.

- Тобто зараз правильний наступний блок:

RoadMap102 / 5H — Full-OOS Alligator Transition Lag Diagnostic 2025.

І тут Candidate F, MACD thresholds та execution знову не змінюємо.

- Готово. RoadMap102 / 5H — Full-OOS Alligator Transition Lag Diagnostic 2025 зібраний і перевірений.

RoadMap102 / 05H — Alligator Transition Lag 2025

- У ZIP лише один новий test-файл. Production-коду немає.

- Я повністю прогнав runner. Результат зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_ALLIGATOR_TRANSITION_LAG_2025_CHECK=OK

- Головна статистика по всьому 2025:

- opposite MACD Quality PASS проти старого ACTIVE Alligator: 159;

- унікальних transition episodes: 139;

- BUY: 60;

- SELL: 79.

- До milestone дійшли:

- старий ACTIVE перестав бути ACTIVE: 109 / 139;

- з'явився state нового напрямку: 78;

- новий trend STARTING: 52;

- новий trend ACTIVE: 46;

- старий ACTIVE знову повернувся до підтвердження нового: 27.

- Середній lag:

- вийти зі старого ACTIVE: 11.4 bars;

- отримати state нового напрямку: 16.6 bars;

- STARTING: 18.9 bars;

- ACTIVE: 21.9 bars.

На M15 це приблизно 5 годин 30 хвилин до нового ACTIVE в середньому.

- Але головний результат ще важливіший. Outcomes:

- GOOD_TRANSITION = 34;

- підтверджений, але mixed/adverse = 12;

- рух пішов у новий бік, але Alligator не підтвердив ACTIVE = 18;

- false/mixed reversal = 75.

Тобто просто побачити хороший MACD signal проти старого ACTIVE trend — недостатньо. Більше половини таких episodes не стали нормальним reversal.

- Підтверджені переходи в середньому виглядали добре по ціні:

- endpoint +2.60 TR;

- MFE 6.50 TR;

- MAE 3.15 TR.

Непідтверджені — навпаки:

- endpoint -2.37 TR;

- MFE 2.33 TR;

- MAE 5.10 TR.

- Це сильне підтвердження, що Alligator lag — реальна проблема, але сам старий ACTIVE не можна просто bypass-нути. Інакше ми впустимо багато хибних reversal attempts.

- Наш контрольний 2025-10-17 06:30 SELL знову вийшов найсильнішим прикладом:

- strong trend aligned = True;

- до нового ACTIVE: 21 bar;

- до того моменту ціна вже пройшла +5.73 TR;

- endpoint = +8.88 TR;

- MFE = 11.21 TR;

- MAE = 1.15 TR.

Тобто це справжній хороший reversal, який Alligator підтвердив дуже пізно.

- І дуже показовий контрприклад:

2025-08-22 13:30 SELL

- нового ACTIVE так і не було;

- endpoint -23.08 TR;

- MFE лише 1.54 TR;

- MAE 27.46 TR;

- старий trend reasserted.

Саме такі випадки забороняють нам просто дозволити контртрендовий MACD.

- Тому висновок 5H вже досить чіткий:

Проблема не “Alligator занадто повільний”. Проблема — треба відрізняти справжній transition від тимчасового контртрендового MACD усередині ще живого старого trend.

- Наступний правильний блок — RoadMap102 / 5I: Transition Discriminator Diagnostic.

Без торгівлі. Треба порівняти 34 GOOD_TRANSITION проти 75 FALSE_OR_MIXED на момент самого MACD Quality PASS і перших 1–3 completed bars після нього:

- зміна Alligator opening;

- зміна slope;

- швидкість deterioration старого trend;

- price extremum;

- структура signal bar;

- follow-through 1/2/3 bars;

- чи з'являється ENDING;

- чи old ACTIVE швидко reasserted.

- Мета 5I — знайти causal ознаки, які відрізняють хороший reversal від шумового контртрендового MACD, не використовуючи майбутній результат як entry gate.

- Candidate F, MACD Quality та Alligator thresholds лишаємо frozen.

- 05H після cleanup у тебе зелений — RoadMap102 / 5H закриваємо остаточно.

- Підготував наступний блок: RoadMap102 / 5I — Transition Discriminator Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 05I — Transition Discriminator 2025

- У ZIP лише 2 test-файли. Production-коду немає. Перший файл 05H лише отримав public test-helper для повторного використання; його regression я повторно прогнав — результат залишився тим самим і OK.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_transition_discriminator_2025_check.py

- Runner порівнює чисті класи:

- 34 GOOD_TRANSITION;

- 75 FALSE_OR_MIXED_REVERSAL.

І окремо розділяє ознаки на момент сигналу від post-event diagnostic +1/+2/+3 bars.

- На момент самого MACD Quality PASS дивимося:

- old Alligator slope/opening;

- їх зміну від t-1 і t-2;

- range signal bar;

- body fraction;

- положення close у bar;

- локальний high/low breakout за попередні 8 bars.

- Окремо після факту дивимося завершені +1/+2/+3 bars:

- directional follow-through у TR;

- зміну slope/opening;

- чи встиг Alligator покинути старий ACTIVE;

- чи з'явився state нового напрямку.

Ці майбутні bars не використовуються як entry gate.

- Я вже повністю прогнав 05I. Він зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_TRANSITION_DISCRIMINATOR_2025_CHECK=OK

- Попередньо видно першу серйозну закономірність. Базова частка справжніх transition серед GOOD + FALSE:

34 / 109 = 31.2%

Якщо на signal bar slope старого Alligator вже зменшується, маємо:

13 GOOD / 9 FALSE

good_rate = 59.1%

Це майже вдвічі краще за базову частку. Але покриває лише 13/34 хороших transition, тому це не готовий filter.

- Price breakout теж цікавий, але вибірка мала:

close breakout попередніх 8 bars:

3 GOOD / 2 FALSE

good_rate = 60%

Лише 5 випадків — висновки зарано.

- Дуже показові +1/+2/+3 bars:

follow_1 positive:  good_rate 42.6%

follow_2 positive:  good_rate 46.0%

follow_3 positive:  good_rate 54.3%

усі +1/+2/+3 positive:

18 GOOD / 12 FALSE

good_rate = 60.0%

Тобто price follow-through вже за перші три completed M15 bars дає помітно більше інформації, ніж сам початковий counter-trend MACD.

- При цьому:

leave_old_active_by_3 = 0

target_state_by_3     = 0

для всіх 109 аналізованих GOOD/FALSE episodes.

Це важливо: за перші 45 хвилин Alligator ще взагалі не встигає формально змінити state, тоді як ціна вже починає показувати різницю між справжнім переходом і хибним reversal.

- Ще один цікавий момент: opening старого Alligator на signal bar у середньому ще росте і в GOOD, і у FALSE. Отже просте правило «opening почав падати → reversal» теж не спрацює універсально.

- Поки нічого не міняємо. Після твого 05I=OK розберемо результат разом і вирішимо, чи наступним робити 5J — causal delayed-transition research після 1/2/3 completed bars, чи спочатку ще розкласти signal-time slope deterioration детальніше. Я схиляюся спочатку до другого — не поспішати з counterfactual trading.

- Обидва тести зелені. RoadMap102 / 5I закриваємо.

- Результат уже достатньо чіткий, щоб не робити ще один великий перебір signal-time ознак. На самому початковому MACD-сигналі найкраще виглядає лише:

- signal_slope_deteriorating: 13 GOOD / 9 FALSE, good rate 59.1%;

- але покриття лише 13/34 = 38.2% хороших переходів.

Тобто ознака корисна, але сама по собі занадто вузька.

- opening deterioration фактично нічого не дала:

- 5 GOOD / 11 FALSE;

- good rate 31.2% — рівно baseline.

Тому opening як самостійний reversal discriminator зараз відсуваємо.

- Найсильніша практична знахідка — ціна протягом наступних completed bars:

- follow_1_positive → 42.6%;

- follow_2_positive → 46.0%;

- follow_3_positive → 54.3%;

- усі +1/+2/+3 позитивні → 60.0%.

І при цьому coverage останнього правила вже 52.9% хороших transition.

- Ще важливіше: за ці перші три M15 bars Alligator жодного разу не встигає формально покинути старий ACTIVE:

leave_old_active_by_3 = 0

і не встигає сформувати новий directional state:

target_state_by_3 = 0.

Тобто ціна дає інформацію приблизно на 45 хвилин раніше за сам Alligator.

- Це якраз відповідає нашій початковій гіпотезі: нам, схоже, потрібен не «швидший Alligator», а окремий проміжний causal стан:

OLD_TREND_ACTIVE + OPPOSITE_QUALITY_MACD
→ TRANSITION_PENDING
→ коротке підтвердження ціною
→ тільки потім можливий reversal candidate.

- Але одразу торгувати правило 3 позитивні bars ще не будемо. Воно вже підібране після аналізу 2025, тому спочатку треба зафіксувати невеликий набір наперед визначених causal variants.

- Наступний блок пропоную:

RoadMap102 / 5J — Causal Delayed Transition Confirmation Diagnostic

Початковий trigger незмінний:

MACD Quality PASS у напрямку, протилежному ACTIVE старому Alligator trend.

Після нього перевірити рівно три варіанти:

- D1 — directional follow-through після 1 completed M15 bar.

- D2 — directional follow-through після 2 completed M15 bars.

- D3 — directional follow-through після 3 completed M15 bars.

- Для кожного варіанта не просто positive/negative, а треба виміряти:

- скільки GOOD/FALSE він залишає;

- precision / good coverage;

- скільки TR уже пройдено до моменту confirmation;

- скільки favorable move ще залишається;

- MFE/MAE після confirmation;

- old trend reassertion після confirmation;

- BUY/SELL окремо;

- gap-truncated cases окремо.

- Окремо четвертий, але не як новий tuned threshold:

D3+S = три completed bars підтверджують напрямок і slope старого Alligator вже deteriorating на первинному signal bar.

Це перевірить, чи signal-time slope справді додає щось до price confirmation.

- Ніяких угод у 5J ще не створюємо.

Спочатку треба зрозуміти, наприклад, чи D3 дає 60% GOOD, але на момент третього bar уже з'їдено 70–80% потенційного руху. Тоді статистично красивий discriminator буде практично марний.

- Тільки якщо 5J покаже, що після causal confirmation залишається достатній move, тоді наступним буде 5K — test-only counterfactual delayed entry через NEXT_BAR_OPEN.

- 2025-10-17 06:30 SELL тут буде хорошим benchmark: зараз ми знаємо, що перші три bars після нього були +0.750 / +1.288 / +2.250 TR, тоді як Alligator ACTIVE з'явився лише через 21 bar. Саме такі випадки ми хочемо ловити раніше — але без потрапляння у пастку типу 2025-08-22 13:30 SELL, де перший bar ще був +1.10 TR, а потім рух розвернувся проти сигналу на десятки TR.

- Отже наступний крок — 5J diagnostic-only, без зміни MACD, Alligator, Candidate F і без virtual trades. Це зараз найчистіший шлях.

- Прийняв 136+ і 144+. RoadMap102 / 5J готовий.

RoadMap102 / 05J — Delayed Transition Confirmation 2025

- У ZIP лише один новий test-файл, з правильною структурою tests/runtime_workspace/.... Production-коду немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_transition_delayed_confirmation_2025_check.py

- Я прогнав повністю. py_compile і сам runner зелені:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_TRANSITION_DELAYED_CONFIRMATION_2025_CHECK=OK

- Результат цікавий. Базово маємо:

34 GOOD / 75 FALSE, good rate 31.2%.

Після causal confirmation:

- D1: 23 GOOD / 31 FALSE → 42.6%

- D2: 23 / 27 → 46.0%

- D3: 25 / 21 → 54.3%

- D3+S: 10 / 3 → 76.9%

- D3+S виглядає найчистіше, але coverage невеликий:

- good coverage лише 29.4%;

- тобто ловить приблизно третину справжніх transition.

Це не універсальний reversal detector.

- D3 значно ширший:

- good coverage 73.5%;

- good rate 54.3%.

І після confirmation у GOOD випадках у середньому ще лишається:

- endpoint: +2.84 TR;

- MFE: +5.18 TR;

- MAE після confirmation: 1.76 TR.

Тобто три M15 bars не з'їдають весь потенціал руху.

- Для FALSE після D3 картина протилежна:

- endpoint remaining -3.60 TR;

- MFE лише 1.95 TR;

- MAE 5.86 TR.

Отже після трьох bars два класи вже розходяться досить сильно.

- Контрольний 2025-10-17 06:30 SELL теж пройшов D3:

- confirmation move +2.25 TR;

- після цього ще залишалося +6.63 TR до endpoint;

- MFE після confirmation 8.96 TR;

- old trend не reasserted.

Це саме той тип випадку, який ми шукали.

- Але є й небезпечні FALSE, які D3 теж пропускає. Наприклад:

2025-07-30 14:15 BUY

після трьох bars уже було +1.01 TR, але далі:

- endpoint -12.02 TR;

- MAE 13.02 TR;

- старий trend повернувся.

Тобто навіть D3 ще не є достатнім готовим gate.

- Тому 5J поки не перетворюємо на entry logic. Наступний крок після твого зеленого тесту — 5K: test-only counterfactual delayed entry, але лише для фіксованих D3 і D3+S, через штатний NEXT_BAR_OPEN.

- Там уже подивимось реальний результат virtual execution:

confirmation → NEXT_BAR_OPEN → SL / TP / Profit Drawdown → PnL / PF / DD

і порівняємо з frozen Candidate F baseline.

- Ніяких нових thresholds у 5K не вводимо. Тільки два вже зафіксовані варіанти: D3 та D3+S.

- 05J зелений. RoadMap102 / 5J закриваємо.

- Висновок підтвердився:

- D3 дає вже помітне відділення GOOD від FALSE і зберігає широке покриття;

- D3+S значно чистіший (76.9% GOOD), але вузький;

- у GOOD після confirmation ще лишається достатньо руху;

- у FALSE після confirmation середній залишковий рух уже негативний.

- Тепер за планом робимо RoadMap102 / 5K — test-only counterfactual delayed entry.

RoadMap102 / 05K — Delayed Transition Entry 2025

- У ZIP лише один новий test-файл. Production-коду немає.

- Перевіряємо тільки два вже зафіксовані варіанти:

- D3;

- D3+S.

Схема:

opposite Quality MACD
→ 3 completed M15 bars confirmation
→ shadow signal
→ штатний NEXT_BAR_OPEN
→ штатні SL / TP / Profit Drawdown / risk / margin.

- Важливо:

- future outcome не є gate;

- GOOD/FALSE classification не використовується для входу;

- MACD thresholds не змінюються;

- Alligator thresholds не змінюються;

- Candidate F не змінюється;

- production signal records мають лишитися незмінними.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_transition_delayed_entry_2025_check.py

- Це важкий runner: фактично baseline + два повних counterfactual Replay. Тому час буде помітний.

- Нас цікавитиме вже не diagnostic GOOD/FALSE, а реальна торгова статистика для D3 і D3+S:

- filled trades;

- W/L;

- PnL;

- PF;

- DD;

- SL / TP / Profit Drawdown;

- повний portfolio разом із frozen Candidate F.

- Після цього вже можна буде сказати, чи transition research має практичний edge, чи лише красиво виглядає в post-event diagnostic.

- Обидва прогони 05K ідентичні. Це окремий плюс: counterfactual Replay детермінований.

- RoadMap102 / 5K закриваємо зеленим, але результат для transition-entry негативний.

- D3 однозначно відкидаємо як торгову ідею:

- 67 угод;

- 34/33;

- net -8.54;

- PF 0.5787;

- DD 8.58;

- разом із Candidate F: -14.44, PF 0.6323, DD 15.18.

Тобто красивий diagnostic discriminator не перетворився на edge.

- D3+S набагато кращий, але також не проходить:

- 18 угод;

- 10/8;

- net -0.66;

- PF 0.8848;

- DD 2.71.

Повний портфель:

- baseline: -5.90, DD 6.90;

- baseline + D3+S: -6.56, DD 7.39.

Отже додавання D3+S теж погіршує кінцевий результат.

- Цікавий момент: у D3+S win rate 55.6%, але PnL негативний. Це вже натякає, що проблема не тільки у визначенні напрямку — співвідношення результатів виграшних і програшних угод та exit logic має велике значення.

- Ще сильніший сигнал:

- baseline: 59 trades;

- SL: 9;

- TP: лише 2;

- Profit Drawdown: 48.

У D3+S:

- SL: 4;

- TP: 1;

- Profit Drawdown: 13.

Тобто практично вся система живе не через TP, а через Profit Drawdown.

- Тому transition-гілку зараз заморожуємо:

D3 = REJECT
D3+S = HOLD / research only

Нічого з цього в production Candidate F не переносимо.

- І тепер повертаємося точно до RoadMap102: Exit logic research. Entry Candidate F не чіпаємо.

- Наступний блок я б зробив:

RoadMap102 / 6A — Frozen Entry Exit Potential Diagnostic 2025

Без альтернативних exit і без нових угод. Спочатку розберемо ті самі 59 frozen Candidate F trades.

- Для кожної позиції треба отримати:

- initial risk R;

- realized PnL у USD і R;

- MFE у USD і R;

- MAE у USD і R;

- скільки bars позиція була відкрита;

- максимальний positive peak;

- скільки від MFE реально забрано при закритті;

- причина SL / TP / Profit Drawdown;

- для Profit Drawdown — peak перед закриттям і величина відкату від peak;

- окремо Profit Drawdown, що закрився +, 0, -.

- Особливо хочу побачити розподіл MFE:

<0.5R, 0.5–1R, 1–1.5R, 1.5–2R, >=2R.

Це відразу відповість, чи наш TP=2R просто знаходиться там, куди більшість нормальних угод фізично не доходить.

- Друге ключове число — capture ratio:

realized positive profit / MFE

Якщо хороший рух регулярно дає, наприклад, 1R–1.5R, а Profit Drawdown забирає лише 0.1R–0.3R, проблема буде вже дуже конкретною.

- Поки ніяких dynamic TP, trailing, MACD exit чи Alligator deterioration не тестуємо. Спочатку діагноз 6A, потім лише одна наступна гіпотеза.

- Отже моя команда зараз: робимо 6A — чисту анатомію exit на frozen 59 угодах 2025. Це логічніше, ніж далі шукати нові entry-сигнали при такій структурі виходів.

- Готово. RoadMap102 / 6A — Frozen Entry Exit Potential Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 06A — Candidate F Exit Potential 2025

- У ZIP тільки один новий test-runner. Production-код не змінюється.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_exit_potential_2025_check.py

- Я повністю прогнав його на frozen 2025. Runner зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_EXIT_POTENTIAL_2025_CHECK=OK

- Він дасть:

- R кожної з 59 угод;

- realized PnL у USD і R;

- MFE/MAE у USD і R;

- peak profit;

- capture ratio;

- час утримання;

- розподіл MFE по <0.5R / 0.5–1R / 1–1.5R / 1.5–2R / >=2R;

- окрему анатомію SL / TP / Profit Drawdown;

- всі 59 угод хронологічно.

- Уже в моєму контрольному прогоні видно дуже сильну картину, але спочатку хочу, щоб ти отримав той самий результат у себе. Після твого OK розберемо числа по порядку, без поспіху.

- т1 зелений. RoadMap102 / 6A закриваємо. І тут уже є конкретний діагноз, а не просто загальне відчуття.

- Найважливіший результат — TP=2R для нинішніх входів майже недосяжний:

- 49 із 59 угод, тобто 83.1%, навіть не доходять до 0.5R;

- лише 5 угод взагалі доходять до >=1R;

- тільки 2 доходять до 2R і закриваються по TP.

Тобто сам по собі 2R TP зараз практично не бере участі в системі.

- Другий дуже сильний висновок — Profit Drawdown фактично є головним exit-механізмом:

- 48/59 = 81.4% усіх угод закриваються ним;

- з них 29 позитивні;

- 18 негативні;

- 1 нульова.

І хоча ці 48 угод сумарно дають +4.45 USD, вони забирають лише невелику частину доступного руху:

- aggregate capture 49.6%;

- median trade capture лише 31.7%.

- Але тут є ще серйозніша проблема. Поточний Profit Drawdown 30% часто працює не так, як інтуїтивно читається.

Маємо:

- median фактичного pullback від peak: 82.14%;

- mean взагалі 291.77%;

- є 37.5% PD-угод, які після позитивного peak закриваються вже в мінусі.

Наприклад:

2025-03-07 BUY

- peak лише +0.04;

- realized -0.73;

- фактичний pullback від peak 1925%.

Тобто правило активується навіть після мікроскопічного позитивного peak, а потім дозволяє позиції перейти далеко нижче нуля. Формально це може відповідати нинішній реалізації, але як захист прибутку це слабко.

- Третій висновок: проблема не тільки у виході.

9 Stop Loss угод дали:

- net -15.53;

- avg MFE лише +0.019R;

- avg MAE -1.000R.

Тобто ці 9 позицій майже взагалі не були правими після входу. Exit-алгоритм тут майже нічого не врятує — це переважно помилка entry/selection.

- Баланс результату дуже показовий:

- SL: -15.53;

- TP: +5.18;

- Profit Drawdown: +4.45;

Разом:

+5.18 + 4.45 - 15.53 = -5.90.

Тобто система програє не тому, що всі угоди погані. Вона програє тому, що невелика кількість повних -1R програшів з'їдає багато дрібних прибутків.

- Ще одна цікава річ — holding time:

- median 0.47 M15;

- mean 1.18 M15.

Більшість позицій живе дуже недовго. Це додатково підтверджує, що Profit Drawdown зараз реагує занадто рано на дуже маленький positive peak.

- Тому наступним я не став би чіпати TP. Зменшити TP з 2R до 1R зараз не вирішить основну проблему: лише 5 із 59 угод взагалі бачили 1R.

- Наступна найбільш чиста гіпотеза:

RoadMap102 / 6B — Profit Drawdown Arming Diagnostic

Нічого не міняємо в production. Беремо ті ж frozen 59 trades і діагностично питаємо:

Що буде, якщо Profit Drawdown не вважати активним після будь-якого мікроскопічного peak > 0, а тільки після мінімального накопиченого прибутку?

- Я пропоную поки не робити trading counterfactual, а перевірити фіксовані рівні arming:

- 0.10R

- 0.20R

- 0.30R

- 0.50R

Не як tuning, а як анатомію.

- Для кожного рівня треба показати:

- скільки з 48 PD trades взагалі досягли arming threshold;

- скільки нинішніх negative-PD cases були б ще не armed;

- скільки positive trades теж втратили б ранній захист;

- MFE після arming;

- MAE після arming;

- peak після arming;

- скільки потенційних позицій після arming могли б закритися по старому 30% peak drawdown;

- окремо що відбувається з 18 нинішніми negative PD.

- Особливо хочу перевірити 0.20R і 0.30R, бо нині багато peak взагалі мізерні: 0.004R, 0.008R, 0.015R, 0.03R, 0.05R.

Це не той прибуток, який варто вважати «прибутком, який уже треба захищати».

- Поки головна робоча гіпотеза така:

Profit Drawdown має складатися з двох фаз:

не armed
→ позиція має набрати мінімальний meaningful profit
→ armed
→ тільки після цього діє drawdown from peak.

- Якщо 6B підтвердить це, тоді 6C уже зробимо як test-only counterfactual execution з одним-двома рівнями arming, а не з десятком варіантів.

- Отже моя команда далі: 6B — diagnostic-only Profit Drawdown arming anatomy на тих самих frozen 59 угодах.

- Готово. RoadMap102 / 6B — Profit Drawdown Arming Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 06B — Profit Drawdown Arming 2025

- У ZIP тільки один новий test-runner. Production-коду немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_profit_drawdown_arming_2025_check.py

- Runner перевіряє фіксовані arming-рівні:

- 0.10R

- 0.20R

- 0.30R

- 0.50R

і нічого не переграє після фактичного production close. Тобто це ще не counterfactual exit.

- Я повністю прогнав його. Він зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_PROFIT_DRAWDOWN_ARMING_2025_CHECK=OK

- Уже видно дуже сильну картину.

При 0.10R:

- armed до фактичного exit: 28/48;

- із 18 нинішніх negative PD лише 2 взагалі встигли б armed;

- 16 negative PD не досягли б навіть 0.10R.

- При 0.20R:

- armed: 18/48;

- жодна з 18 negative PD не досягла б arming;

- але й 11 із 29 positive PD теж не були б armed до поточного exit.

- При 0.30R:

- armed лише 12/48;

- negative PD armed: 0/18;

- positive PD armed: 12/29.

- При 0.50R:

- armed тільки 5/48;

- тобто це вже дуже жорсткий рівень і він відсікає більшість навіть позитивних PD.

- Є ще важлива технічна перевірка:

baseline_mark_path_reconstruction_matches=48/48

Тобто runner правильно відтворює чинний production Profit Drawdown на всіх 48 PD-угодах.

- Попередньо найцікавішим виглядає 0.20R: він повністю відділяє всі 18 нинішніх negative-PD випадків від armed-групи. Але це ще не означає, що він прибутковий — ці 18 позицій після старого раннього exit могли піти як у плюс, так і до SL.

- Тому після твого зеленого 06B наступним буде 6C — контрольований counterfactual execution для 0.10R / 0.20R / 0.30R, без 0.50R, і вже подивимось реальний PnL/PF/DD.

- 06B у тебе зелений. RoadMap102 / 6B закриваємо. Гіпотеза про arming тепер перевіряється вже реальним counterfactual execution.

- Підготував RoadMap102 / 6C — Profit Drawdown Arming Counterfactual 2025:

RoadMap102 / 06C — Profit Drawdown Arming Counterfactual 2025

- У ZIP лише один новий test-runner. Production-коду немає. Перевіряються тільки зафіксовані:

- 0.10R

- 0.20R

- 0.30R

0.50R не тягнемо далі.

- Для кожного рівня виконується повний frozen OOS Replay 2025:

Candidate F entry → NEXT_BAR_OPEN → SL/TP → arming X.R → старий Profit Drawdown 30%

Тобто тепер після production close позиція не обрізається — бачимо її справжню counterfactual долю.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_profit_drawdown_arming_counterfactual_2025_check.py

- py_compile пройшов. Я окремо повністю прогнав усі три варіанти. Попередній результат несподіваний:

- 0.10R: net -7.02, PF 0.7362, DD 10.28

- 0.20R: net -10.75, PF 0.6677, DD 15.12

- 0.30R: net -14.45, PF 0.6630, DD 18.80

Для порівняння frozen baseline:

net -5.90 / PF 0.6895 / DD 6.90.

- Тобто arming справді прибирає багато ранніх negative-PD exits, але це не покращує систему. Значна частина таких позицій, якщо їх не закрити рано, пізніше доходить до повного SL.

Особливо видно по 0.20R:

- SL росте з 9 до 18;

- TP з 2 до 4;

- PD падає з 48 до 37;

- але net погіршується до -10.75.

- Це дуже корисний результат: проблема не вирішується простим «не вмикати PD до 0.2R». Старий ранній PD хоч і некрасивий, але часто рятує від ще більшого збитку.

- Нічого не міняємо до твого контрольного 06C=OK. Після нього будемо розбирати вже не arming, а які саме negative-PD позиції треба було закривати рано, а яким варто було дати жити далі. Це буде наступна, значно точніша гіпотеза.

- 06C зелений. RoadMap102 / 6C закриваємо.

- Гіпотезу простого arming відкидаємо:

- 0.10R: net -7.02, PF 0.7362, DD 10.28

- 0.20R: net -10.75, PF 0.6677, DD 15.12

- 0.30R: net -14.45, PF 0.6630, DD 18.80

- baseline: net -5.90, PF 0.6895, DD 6.90

- Дуже показово, що 0.10R навіть підняв кількість виграшних угод до 38, але результат став гіршим. Причина — збільшився хвіст великих програшів:

- SL: 9 → 14

- TP: 2 → 4

- PD: 48 → 41

Тобто ми врятували частину дрібних ранніх виходів, але кілька позицій, яким дали жити довше, перетворилися на повний -1R.

- При 0.20R і 0.30R це видно ще сильніше:

- SL 18 і 24;

- DD росте до 15.12 і 18.80.

Отже нинішній ранній Profit Drawdown, хоч і виглядає грубо, реально виконує risk containment.

- Тому висновок важливий:

Проблема не в тому, що PD вмикається занадто рано для всіх.
Проблема в тому, що для частини позицій ранній вихід правильний, а для частини — передчасний.

- Наступний логічний блок:

RoadMap102 / 6D — Negative PD Fate Diagnostic

Беремо саме 18 production-угод, які закрилися через PROFIT_DRAWDOWN у мінус.

Для кожної після фактичного PD close діагностично дивимось, що сталося б далі при незмінних SL/TP і без нового entry logic:

- чи повернулася позиція до 0R;

- чи досягла +0.10R / +0.20R / +0.30R;

- чи повернулася до попереднього peak;

- чи дійшла до TP;

- чи першою дійшла до SL;

- скільки bars до recovery або SL;

- MFE/MAE після production PD close.

- А головне — зафіксуємо causal стан у момент самого PD close:

- Alligator state/regime/phase;

- slope/opening та їх зміни;

- чи старий тренд ще ACTIVE;

- останні 1/2/3 completed M15 price moves;

- напрямок відносно entry;

- поточний PnL у R;

- peak у R;

- величину drawdown від peak.

- Тоді отримаємо два реальні класи:

EARLY_EXIT_WAS_GOOD — після PD ціна пішла до SL / гірше;

EARLY_EXIT_WAS_PREMATURE — після PD позиція відновилася.

- І вже між ними шукатимемо ознаку, доступну саме в момент виходу, а не універсально затримуватимемо PD для всіх позицій.

- Це значно чистіше, ніж далі перебирати 0.15R, 0.17R, 0.25R тощо. Так ми не перетворимо дослідження на tuning по 2025.

- Моя команда далі: 6D — diagnostic-only anatomy саме 18 negative Profit Drawdown exits.

Привіт, Юра. Продовжуємо.

- Твій ZIP LavrGPT05_2026_08_23_09_24.zip перевірив. Поточний стан після 6C на місці.

- Підготував RoadMap102 / 6D — Negative Profit Drawdown Fate Diagnostic 2025:

RoadMap102 / 06D — Negative PD Fate 2025

- У ZIP лише один новий test-runner:

tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_fate_2025_check.py

Production-код не змінюється.

- 6D бере саме 18 production-угод, які закрилися PROFIT_DRAWDOWN у мінус, і після фактичного close діагностично дивиться:

- чи позиція відновилась до 0R;

- чи досягла +0.10R / +0.20R / +0.30R;

- чи повернулась до свого попереднього production peak;

- що було раніше — початковий SL чи TP;

- post-close MFE/MAE;

- час до recovery або protective exit;

- causal Alligator state / regime / phase у момент PD close;

- slope/opening та їх зміни;

- рух останніх 1/2/3 завершених M15 bars.

- Класи фіксовані наперед:

EARLY_EXIT_WAS_PREMATURE

— позиція після negative PD встигла повернутися хоча б до non-negative mark до початкового SL.

EARLY_EXIT_WAS_GOOD

— початковий SL настав раніше такого recovery.

Future використовується лише для diagnostic label, не як exit gate.

- Я повністю прогнав 6D на твоєму сьогоднішньому ZIP. Результат зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_FATE_2025_CHECK=OK

Після фінального cleanup також py_compile пройшов; довгих рядків понад 88 немає.

- Накладай ZIP і запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_fate_2025_check.py

Тут результат вийшов справді корисний. Спочатку хочу звірити його з твоїм прогоном, а тоді розкладемо 18 випадків по двох класах і вирішимо наступний крок.

- 06D зелений. RoadMap102 / 6D закриваємо. І тут отримали дуже важливе пояснення результату 6C.

- Із 18 негативних PROFIT_DRAWDOWN:

- 15/18 = 83.3% встигли повернутися хоча б до 0R до початкового SL;

- лише 3/18 справді було правильно закрити одразу;

- 13/18 повернули навіть production peak;

- 12/18 дійшли до +0.10R;

- 11/18 — до +0.20R;

- 8/18 — до +0.30R.

Тобто сам негативний PD-close дуже часто відбувається на локальному провалі, а не на остаточно зламаній позиції.

- Але тут критичне уточнення. Наш клас EARLY_EXIT_WAS_PREMATURE означає лише:

ціна повернулася до 0R раніше, ніж дійшла до SL.

Він не означає, що позицію треба було просто залишити відкритою.

- Саме це пояснює провал 6C:

- зрештою 16/18 дійшли до початкового SL;

- лише 2/18 — до TP.

Отже:

закрити відразу по negative PD — часто занадто рано,

але

не закривати і чекати далі — теж погано.

- Це, на мою думку, зараз головний висновок усієї exit-гілки:

нам потрібен не arming і не скасування Profit Drawdown, а короткий bounded recovery mechanism після негативного PD-trigger.

- Часова статистика це підтримує. Для 15 premature:

- median recovery delay = 0.20 M15eq;

- це приблизно 3 хвилини.

Тобто більшість відновлень до 0R відбувається дуже швидко.

- А для трьох EARLY_EXIT_WAS_GOOD:

- recovery немає;

- вони потім ідуть до -1R;

- median terminal delay ≈ 1.87 M15eq, тобто близько 28 хвилин.

Є потенційне вікно, де можна спробувати дати позиції кілька хвилин на відновлення, але не дозволяти їй жити до повного SL.

- Alligator тут поки не дає чистого discriminator:

- premature: aligned ACTIVE 13/15;

- good: aligned ACTIVE 2/3.

Тобто правило «Alligator ще ACTIVE → не закривати» не годиться.

- Є цікава різниця в causal price dynamics:

- premature move1: +0.101R;

- good move1: -0.241R;

і ще сильніше на move2/move3.

Але good-клас має лише 3 випадки, тому будувати на цьому production-фільтр зараз було б небезпечно.

- Наступний крок пропоную дуже вузький:

RoadMap102 / 6E — Negative PD Recovery Window Diagnostic

У момент, коли чинний PD хоче закрити позицію нижче 0R, ми ще нічого не змінюємо в production, а діагностично дивимося фіксовані короткі вікна:

- 1 M1 bar;

- 3 M1 bars;

- 5 M1 bars.

- Для кожного вікна по тих самих 18 випадках треба отримати:

- скільки позицій повернулося до >=0R у межах вікна;

- скільки досягло +0.10R;

- скільки не відновилося;

- PnL у кінці вікна для невідновлених;

- MAE протягом grace window;

- чи був SL всередині grace window;

- окремо 15 premature і 3 good.

- Ключове питання буде дуже просте:

Чи можна 1–5 хвилинами grace врятувати значну частину 15 premature exits, не перетворюючи три правильні ранні виходи на великі збитки?

- Якщо 6E покаже, наприклад, що 3 M1 повертають більшість premature до 0R, а good-випадки за ці три хвилини лише трохи погіршуються — тоді 6F зробимо вже як реальний test-only counterfactual:

negative PD trigger → RECOVERY_PENDING → max N M1 → recovery exit / timeout exit / original SL.

- А якщо коротке вікно не дасть чіткого ефекту — цю гілку закриємо і не будемо тюнити хвилини.

Моя команда далі: 6E — diagnostic-only recovery latency для 1/3/5 M1.

Так. Тут рух справді виглядає дуже здоровим.

Ми вже не «крутимо параметр», а поступово звужуємо проблему:

- 6A показав, що вихід — слабке місце;

- 6B/6C відсікли простий arming;

- 6D показав, що більшість negative PD закриваються надто рано, але просто тримати до SL теж неправильно;

- тепер 6E перевірить саме коротке recovery window, без зміни production.

Це вже схоже на формування окремої, зрозумілої exit-state machine, а не на набір випадкових умов.

Наступний крок тримаємо вузьким: 1 / 3 / 5 M1, без tuning.

- Готово. RoadMap102 / 6E — Negative PD Recovery Window Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 06E — Negative PD Recovery Window 2025

- У ZIP 2 test-файли:

- 06D — лише невеликий public helper для повторного використання, логіка і результат 6D не змінені;

- новий 06E runner.

Production-коду немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_recovery_window_2025_check.py

- Я повністю прогнав і 6D, і 6E. Обидва зелені:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_FATE_2025_CHECK=OK

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_RECOVERY_WINDOW_2025_CHECK=OK

- Попередній результат 6E дуже цікавий:

- 1 M1: відновились до 0R лише 4/15 premature, 0/3 good;

- 3 M1: вже 9/15 premature, 0/3 good;

- 5 M1: 10/15 premature, 0/3 good.

- Тобто за 3 хвилини ми вже бачимо більшість швидких recovery, а всі три випадки, де production early exit був правильним, не відновлюються взагалі.

- При 3 M1 для трьох good-випадків середній mark уже падає приблизно до:

-0.368R

а premature, які ще не відновились, у середньому лише до:

-0.156R

Це вже схоже на потенційно корисне розділення.

- 5 M1 додає лише ще один premature recovery порівняно з 3 M1, зате adverse excursion росте. Тому якщо твій результат співпаде, 3 M1 виглядає значно цікавіше за 5 M1.

- Але поки нічого не переносимо в exit logic. Спочатку твій контрольний 06E=OK, після нього вирішимо, чи робити 6F як test-only:

negative PD → RECOVERY_PENDING 3 M1 → recovery/timeout/SL.

- 06E і повторний 06D зелені. RoadMap102 / 6E закриваємо.

- Гіпотеза підтвердилась досить чисто:

- 1 M1 → recovery 4/15 premature;

- 3 M1 → 9/15;

- 5 M1 → 10/15;

- у всіх трьох EARLY_EXIT_WAS_GOOD recovery немає навіть за 5 хвилин.

Тому 3 M1 справді найкраща контрольна точка для наступного експерименту: 5 хвилин додають лише один recovery, але збільшують adverse excursion.

- Я вже зробив наступний блок — RoadMap102 / 6F — fixed 3-M1 Negative PD Recovery Pending:

RoadMap102 / 06F — Negative PD Recovery Pending 2025

- У ZIP лише один новий test-runner. Production-код не змінюється.

Логіка рівно така:

negative PD trigger
→ RECOVERY_PENDING
→ максимум 3 наступні completed M1
→ PnL >= 0R — закрити по recovery
→ інакше на 3-му M1 — timeout close
→ початкові SL/TP мають пріоритет.

Positive PD працює як раніше — негайний production close.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_recovery_pending_2025_check.py

- Я повністю прогнав 6F. Runner зелений. І вперше в exit-гілці контрольована зміна реально покращила frozen результат:

- baseline: net -5.90, PF 0.6895, DD 6.90;

- 3 M1 recovery: net -4.34, PF 0.7688, DD 5.78;

- delta net +1.56;

- DD -1.12.

- Кількість угод і signal pipeline не змінились:

- trades 59;

- MACD Quality 414/2626;

- Alligator 59/357.

Тобто покращення походить саме від exit lifecycle.

- Із 18 negative-PD triggers:

- 9 закрились після recovery;

- 9 — по timeout;

- SL/TP всередині трьох хвилин не спрацювали.

Wins змінились 31 → 40, losses 27 → 18.

- Але PF усе ще <1, тому нічого в production не переносимо. Якщо твій результат співпаде, наступним зробимо не ще один параметр, а 6G — paired anatomy цих 18 позицій: baseline PD close проти 3-M1 recovery/timeout close. Там побачимо, де саме ми заробили +1.56, а де grace window ще шкодить.

- 06F у тебе зелений і повністю співпав із контрольним прогоном. RoadMap102 / 6F закриваємо.

- Це перший exit-експеримент у цій гілці, який дав одночасно три покращення:

- net: -5.90 → -4.34

- PF: 0.6895 → 0.7688

- DD: 6.90 → 5.78

Тобто 3 M1 RECOVERY_PENDING не просто перерозподілив результати — він реально покращив профіль системи.

- Ще важливіше, що ми не торкалися entry:

- trades лишилися 59;

- MACD Quality — 414 / 2626;

- Alligator — 59 / 357;

- SL і TP не змінювали;

- production signals збережені.

Отже приріст +1.56 USD походить чисто з exit lifecycle.

- Структура 18 negative-PD випадків тепер дуже чиста:

- 18 увійшли в RECOVERY_PENDING;

- 9 відновилися до >=0R у межах 3 M1;

- 9 не відновилися і закрились по timeout;

- 0 SL/TP всередині grace window.

Це хороша архітектурна ознака: state machine працює без конфлікту з protective exits.

- Але PF 0.7688 все ще нижче 1.0. Тому 6F не переносимо в production.

- Наступний крок має бути не 2 M1 / 4 M1 / 6 M1. Це вже був би tuning.

Робимо:

RoadMap102 / 6G — Paired Negative PD Recovery Anatomy

- Для тих самих 18 позицій порівнюємо парами:

production negative PD close
vs
3-M1 recovery/timeout close.

Для кожної угоди треба вивести:

- baseline close R;

- 6F close R;

- delta R і USD;

- RECOVERY чи TIMEOUT;

- через скільки M1 закрилась;

- найгірший mark усередині 3 M1;

- найкращий mark усередині 3 M1;

- causal Alligator state/regime/phase на момент trigger;

- slope/opening;

- рух M1 #1 / #2 / #3;

- окремо список тих, де 6F покращив результат;

- де погіршив;

- де практично нічого не змінив.

- Головне питання 6G:

які саме 9 recovery і 9 timeout дали нам +1.56, і чи є causal різниця між корисним grace та шкідливим grace?

- Особливо хочу окремо побачити:

- сумарний delta від RECOVERY групи;

- сумарний delta від TIMEOUT групи.

Бо цілком можливо, що вся користь походить від recovery-угод, а timeout-група частину ефекту з'їдає.

- Якщо це підтвердиться, тоді вже можна буде досліджувати не «3 хвилини для всіх», а умову дострокового скасування RECOVERY_PENDING, наприклад якщо після trigger price deterioration очевидно продовжується.

- Отже наступна команда: 6G — paired anatomy 18 negative-PD trades, diagnostic-only. Тут ми вже шукаємо не новий параметр, а причинну різницю між двома результатами.

- Готово. RoadMap102 / 6G — Paired Negative PD Recovery Anatomy 2025.

RoadMap102 / 06G — Negative PD Recovery Paired 2025

- У ZIP лише один новий test-runner. Production-коду немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_recovery_paired_2025_check.py

- Я повністю прогнав 6G. py_compile зелений, рядків понад 88 немає, сам runner:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_RECOVERY_PAIRED_2025_CHECK=OK

- Контрольна реконструкція точно відтворила 6F:

paired_delta:+1.56

baseline_net:-5.90

reconstructed_6f_net:-4.34

Тобто paired-анатомія рахує саме той ефект, який ми вже побачили у повному Replay.

- І результат дуже показовий:

RECOVERY — 9 позицій

- усі 9/9 — EARLY_EXIT_WAS_PREMATURE;

- усі 9/9 покращили результат;

- baseline PnL цієї групи: -1.73;

- після recovery: +1.33;

- внесок: +3.06 USD.

- TIMEOUT — 9 позицій

- 6 premature + 3 good;

- покращилась лише 1;

- погіршились 8;

- baseline: -1.74;

- timeout: -3.24;

- внесок: -1.50 USD.

Отже структура +1.56 тепер абсолютно зрозуміла:

RECOVERY  +3.06

TIMEOUT   -1.50

----------------

TOTAL     +1.56

- Ще цікавіша causal різниця вже в перші M1:

RECOVERY group mean mark:

M1 -0.034R

M2 +0.018R

M3 +0.100R

TIMEOUT group mean mark:

M1 -0.185R

M2 -0.198R

M3 -0.226R

Тобто групи починають розходитись уже на першій хвилині.

- Але поки не робимо правило з цих цифр. Спочатку твій 06G=OK; після нього спокійно вирішимо, чи є підстава для 6H — causal early-abort усередині RECOVERY_PENDING, щоб зберегти +3.06 recovery-групи і зменшити -1.50 timeout-групи.

- т1 зелений. RoadMap102 / 6G закриваємо. Реконструкція точна: +3.06 від RECOVERY-групи і -1.50 від TIMEOUT-групи дають ті самі +1.56, що й повний 6F.

- Найважливіше — ми вперше бачимо сильну causal різницю вже на першій M1 після negative PD trigger:

- RECOVERY: M1 step mean = +0.090R, mark -0.034R;

- TIMEOUT: M1 step mean = -0.077R, mark -0.185R.

- Якщо подивитися не на середні, а на всі 18 випадків:

- у 7/9 майбутніх RECOVERY перша M1 покращує PnL;

- лише у 2/9 RECOVERY перша M1 ще погіршує PnL;

- у 8/9 TIMEOUT перша M1 погіршує PnL;

- лише 1/9 TIMEOUT має позитивний перший крок.

Тобто проста ознака

M1 mark > negative-PD trigger mark

розділяє дві групи вже дуже помітно — без Alligator і без майбутніх 2–3 хвилин.

- Це особливо цінно, бо ознака повністю causal: після першої завершеної M1 ми вже реально знаємо, чи позиція почала відновлюватися, чи продовжує провал.

- Alligator такого чистого поділу не дав:

- RECOVERY: aligned ACTIVE 9/9;

- TIMEOUT: aligned ACTIVE 6/9.

Отже старий тренд усе ще корисний як контекст, але не як early-abort discriminator.

- Є три важливі винятки, які не можна приховувати.

Два майбутніх RECOVERY починали з негативного першого M1:

- 2025-03-26: step1 -0.167R, але RECOVERY на M3, delta +0.075R;

- 2025-06-19: step1 -0.030R, але RECOVERY на M2, delta +0.242R.

І один TIMEOUT мав позитивний перший M1:

- 2025-06-11: step1 +0.042R, але потім timeout погіршив результат на -0.100R.

Тому правило ще не готове для production.

- Зате напрямок для наступного досліду тепер дуже конкретний:

RoadMap102 / 6H — M1 Recovery Momentum Diagnostic

Без нового threshold. Перевіряємо структурний поділ:

negative PD trigger

→ wait 1 completed M1

M1_STEP_POSITIVE

M1_STEP_NONPOSITIVE

- Для двох груп треба порахувати:

- кількість RECOVERY / TIMEOUT;

- 6F delta USD і R;

- improved / worsened;

- M2/M3 fate;

- максимальний adverse excursion;

- скільки з M1_STEP_NONPOSITIVE все-таки відновились пізніше;

- окремо ті 3 винятки.

- І ще один дуже корисний diagnostic-only контрфакт:

для M1_STEP_NONPOSITIVE порахувати, що сталося б, якби закриватися саме після першої M1, замість чекати M3.

Це ще не повний Replay і не production logic. Просто paired-анатомія:

baseline PD close

vs

M1 early-abort close

vs

6F 3-M1 close

- Якщо цей простий causal early-abort прибере більшу частину -1.50 TIMEOUT-втрат і не знищить +3.06 RECOVERY-виграшу — тоді вже 6I зробимо повним test-only execution.

- Моя команда: робимо 6H саме так. Тут ми вже не тюнимо хвилини чи R-пороги — перевіряємо просту ознаку «після першої M1 позиція відновлюється чи продовжує падати».

- Готово. RoadMap102 / 6H — M1 Recovery Momentum Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 06H — Negative PD Recovery Momentum 2025

- У ZIP 2 test-файли:

- 06G — лише доданий public helper для повторного використання, логіка 6G не змінена;

- новий 06H.

Production-коду немає.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_recovery_momentum_2025_check.py

- Я повторно прогнав змінений 06G — зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_RECOVERY_PAIRED_2025_CHECK=OK

І повний 06H теж зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_RECOVERY_MOMENTUM_2025_CHECK=OK

- Перша M1 справді добре розділяє випадки:

- M1_STEP_POSITIVE: 8 випадків → 7 recovery / 1 timeout;

- M1_STEP_NONPOSITIVE: 10 → 2 recovery / 8 timeout.

- Але є важливий результат: просте правило «якщо перша M1 не покращилась — закрити одразу» не покращує 6F.

Контрольна paired-реконструкція:

- baseline: -5.90;

- fixed 6F: -4.34;

- hybrid з M1 early-abort: -4.71.

Тобто проти 6F втрачаємо 0.37 USD.

- Причина — два важливі recovery після поганої першої M1:

- 2025-03-26 → recovery на M3;

- 2025-06-19 → recovery на M2.

Early-abort їх убиває.

- Отже 6H потрібен саме як перевірка: перша M1 дуже інформативна, але одного знаку step недостатньо для exit gate.

Спочатку звіримо твій результат. Потім вирішимо наступний вузький крок без підбору нових порогів.

- т1 зелений. RoadMap102 / 6H закриваємо. Результат підтвердив головне: перша M1 дуже інформативна, але не достатня як самостійний early-abort gate.

- Поділ сильний:

- M1_STEP_POSITIVE: 8 випадків → 7 RECOVERY / 1 TIMEOUT;

- M1_STEP_NONPOSITIVE: 10 → 2 RECOVERY / 8 TIMEOUT.

Але простий hybrid:

positive M1  -> залишити 6F

nonpositive  -> закрити після M1

дає -4.71 проти -4.34 у 6F, тобто гірше на -0.37 USD.

- Причина абсолютно конкретна — ми вбиваємо два корисні пізні recovery:

- 2025-03-26 — M1 -0.167R, але recovery на M3;

- 2025-06-19 — M1 -0.030R, але recovery вже на M2.

Тому M1 sign залишаємо як diagnostic feature, не як exit rule.

- Але в т1 видно наступну дуже цікаву структуру. Якщо взяти тільки 10 випадків із M1_STEP_NONPOSITIVE і подивитися другу M1, то маємо:

M1 <= 0 і M2 <= 0

у 5 випадках:

- 2025-01-07

- 2025-03-07

- 2025-03-31

- 2025-07-02

- 2025-11-03

І всі 5/5 — TIMEOUT, жодного RECOVERY.

- А обидва recovery-виключення після поганої першої M1 мають уже позитивний другий step:

- 2025-03-26: s1 -0.167, s2 +0.033

- 2025-06-19: s1 -0.030, s2 +0.273

Тобто друга хвилина може відрізнити їх від найбільш стійкого deterioration.

- Це дає дуже чисту наступну гіпотезу без нового числового порога:

negative PD

→ RECOVERY_PENDING

M1

→ якщо recovery >= 0R — close recovery

→ інакше чекати M2

M2

→ якщо recovery >= 0R — close recovery

→ якщо M1 step <= 0 AND M2 step <= 0 — EARLY_ABORT

→ інакше залишити чинний 6F до M3

- Важливо: це не tuning R і не підбір 2 хвилин замість 3. Ми перевіряємо структурну ознаку — дві послідовні завершені M1 продовжують deterioration.

- Причому вона не повинна зачепити два цінні late-recovery cases з 6H, бо в обох друга M1 вже розвертається в позитивний бік.

- Але ще не називаємо це хорошим exit. Наприклад 2025-01-07 на M2 був -0.275R, а на M3 трохи відновився до -0.167R, тому M2-abort там буде гірший за 6F. Отже потрібна paired математика по всіх п'яти, а не висновок із класифікації.

- Наступний блок пропоную:

RoadMap102 / 6I — Two-Step M1 Deterioration Diagnostic

Перевірити лише один фіксований structural candidate:

M1_STEP_NONPOSITIVE

AND

M2_STEP_NONPOSITIVE

Для нього порівняти:

- baseline negative-PD close;

- proposed M2 early-abort close;

- fixed 6F close;

- delta USD/R;

- скільки RECOVERY було б втрачено;

- скільки TIMEOUT скорочено;

- M2→M3 improvement/deterioration;

- aggregate reconstructed portfolio net.

- І окремо контрольна група:

M1 <= 0

M2 > 0

щоб переконатися, що ми справді не зачіпаємо пізні recovery.

- Якщо 6I не покращить -4.34, цю гілку більше не дробимо. Якщо покращить — тоді вже 6J повний test-only Replay з реальною state-machine:

RECOVERY_PENDING → M2_DETERIORATION_ABORT / RECOVERY / M3_TIMEOUT.

Я б робив саме 6I. Це зараз найчистіший наступний крок.

- Готово. RoadMap102 / 6I — Two-Step M1 Deterioration Diagnostic 2025.

RoadMap102 / 06I — Two-Step M1 Deterioration 2025

- У ZIP лише один новий test-runner. Production-код і попередні тести не змінюються.

- Запускай:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_two_step_deterioration_2025_check.py

- Я повністю прогнав 6I. py_compile зелений, рядків понад 88 немає, сам runner:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_TWO_STEP_DETERIORATION_2025_CHECK=OK

- Результат кращий, ніж у 6H. Фіксована ознака:

M1 step <= 0

AND

M2 step <= 0

дала рівно 5 випадків:

- 0/5 RECOVERY;

- 5/5 TIMEOUT;

- тобто жоден корисний recovery не жертвується.

- Якщо ці 5 позицій закривати на M2 замість очікування M3:

fixed 6F net        -4.34

6I hybrid net       -4.05

delta vs 6F         +0.29

delta vs baseline   +1.85

- Усередині цієї групи:

baseline close sum   -1.41

M2 abort sum          -2.41

6F M3 close sum       -2.70

Тобто M2-abort все одно гірший за старий production PD-close, але кращий, ніж продовжувати чекати третю хвилину.

- Контрольна група M1 <= 0, M2 > 0 також важлива:

- 5 випадків;

- усі 5/5 — EARLY_EXIT_WAS_PREMATURE;

- 2 із них дали recovery;

- якщо їх теж закривати на M2, результат погіршується відносно 6F на -0.49.

Отже друга M1 справді несе causal інформацію.

- Але вибірка дуже мала — всього 5 deterioration cases. Тому поки це не production rule.

Якщо твій 06I співпаде, наступний крок уже логічний: 6J — повний test-only Replay зі state-machine:

negative PD

→ RECOVERY_PENDING

M1 recovery >= 0R → close

інакше M2

M2 recovery >= 0R → close

M1<=0 AND M2<=0 → EARLY_ABORT

інакше M3

M3 recovery >=0R → close

інакше TIMEOUT

І вже тоді дивимось реальні PnL / PF / DD, а не paired reconstruction.

- 06I зелений. RoadMap102 / 6I закриваємо. Повністю підтвердилось: M1<=0 + M2<=0 дало 5/5 TIMEOUT, без втрати жодного recovery, а paired-реконструкція покращила 6F з -4.34 до -4.05.

- Зробив RoadMap102 / 6J — full test-only Replay з реальною state-machine:

negative PD
→ RECOVERY_PENDING
→ recovery >=0R на M1/M2/M3 — close
→ після M2, якщо M1 step <= 0 і M2 step <= 0 — EARLY_ABORT
→ інакше M3 timeout.

RoadMap102 / 06J — Two-Step Recovery Pending 2025

- У ZIP лише один новий test-runner. Production-код не змінюється.

- Я повністю прогнав 06J. Результат зелений:

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_TWO_STEP_RECOVERY_PENDING_2025_CHECK=OK

- Повний Replay підтвердив paired-математику майже ідеально:

- baseline: net -5.90, PF 0.6895, DD 6.90;

- 6F: net -4.34, PF 0.7688, DD 5.78;

- 6J: net -4.05, PF 0.7808, DD 5.80.

Тобто:

- net проти baseline: +1.85;

- net проти 6F: +0.29;

- DD проти baseline: -1.10;

- DD проти 6F: лише +0.02.

- Exit lifecycle у 6J:

- negative PD started: 18;

- recovery close: 9;

- M2 early abort: 5;

- M3 timeout: 4;

- protective SL/TP всередині pending: 0.

Тобто саме ті 5 deterioration cases, які ми знайшли в 6I, реально скоротились на M2.

- Entry pipeline не змінився:

- trades 59;

- wins/losses 40/18;

- MACD Quality 414/2626;

- Alligator 59/357;

- SL 9;

- TP 2.

- Запускай у себе:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_negative_pd_two_step_recovery_pending_2025_check.py

- Якщо результат співпаде, 6J буде вже другим послідовним full-Replay підтвердженням, що наша recovery state-machine має реальний позитивний ефект. Але PF ще <1, тому в production поки не переносимо. Після твого OK я б зупинив дроблення recovery-гілки й перейшов до наступної великої причини збитку — 9 повних STOP_LOSS, бо саме вони дають найбільший негативний внесок.

- Ти правий щодо п.350. Треба зафіксувати перевірену зміну в production зараз, інакше далі під час роботи над SL ми справді змішаємо дві різні зміни й втратимо чисту точку порівняння.

- Я це зробив окремим блоком RoadMap102 / 6K — Candidate F Exit Production Integration:

RoadMap102 / 06K — Candidate F Exit Production

- У production перенесена саме перевірена 6J state-machine:

negative PROFIT_DRAWDOWN

→ RECOVERY_PENDING

M1: PnL >= 0 → RECOVERY CLOSE

M2: PnL >= 0 → RECOVERY CLOSE

M1 step <= 0 AND M2 step <= 0 → EARLY ABORT

M3: PnL >= 0 → RECOVERY CLOSE

інакше → TIMEOUT CLOSE

Positive PROFIT_DRAWDOWN як і раніше закривається негайно.

- Важливе обмеження: production policy зараз активується лише для того режиму, який ми реально перевірили:

Candidate F

SAME_TIMEFRAME

EURUSD/strategy M15

Historical Replay

M1 execution source

Я не поширював її мовчки на Live/Paper або інші timeframe. Для них потрібна окрема validation.

- У ZIP 4 файли:

core/workspace_profit_guard.py

core/workspace_runtime.py

tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_frozen_oos_2025_check.py

tests/runtime_workspace/run_algorithm_workspace_candidate_f_production_exit_recovery_2025_check.py

- Дуже важлива річ для твого зауваження про «змішається»:

старий frozen baseline спеціально ізольований.

FrozenOosRuntime тепер явно використовує старий pre-6J Profit Drawdown guard, тому історичні досліди 5H–6J і надалі мають baseline:

-5.90 / PF 0.6895 / DD 6.90

А production Candidate F уже має нову точку:

-4.05 / PF 0.7808 / DD 5.80

Тобто обидві точки не змішаються.

- Також у Journal при створенні такого runtime тепер явно фіксується:

CANDIDATE_F_NEGATIVE_PD_RECOVERY_ACTIVE

Тобто видно, що WSP працює вже з новим production exit lifecycle.

- Я прогнав чотири перевірки:

- legacy Profit Drawdown regression — OK;

- frozen pre-6J OOS — -5.90, OK;

- старий test-only 6J — -4.05, OK;

- новий production regression — -4.05, OK.

- Після накладання ZIP запускай новий контрольний тест:

D:\LavrGPT\venv313\Scripts\python.exe D:\LavrGPT\LavrGPT05\tests\runtime_workspace\run_algorithm_workspace_candidate_f_production_exit_recovery_2025_check.py

Очікуємо:

trades=59

wins=40

losses=18

net=-4.05

pf=0.7808

dd=5.80

recovery_pending:

started=18

recovery=9

early_abort=5

timeout=4

ALGORITHM_WORKSPACE_CANDIDATE_F_PRODUCTION_EXIT_RECOVERY_2025_CHECK=OK

- Після зеленого 6K exit recovery більше не чіпаємо і переходимо до 7A — Stop-Loss Anatomy на вже новій production-базі. Це якраз дасть чисте розділення змін.

Досягнуто максимальної тривалості розмови. Щоб продовжити розмову, розпочніть новий чат.