Поденний план — LavrGPT05

День 1

- Перевірити роботу Test_cTraderAPI15.py (демо авторизація).
- Додати збереження токенів у tokens.json через token_manager.py.
- Створити/оновити requirements.txt (requests, selenium, pytest, flake8).

День 2

- Інтегрувати token_manager.py у Test_cTraderAPI15.py (щоб токени одразу потрапляли в JSON).
- Зробити базовий юніт-тест для token_manager.py (pytest).
- Налаштувати GitHub Actions (lint + pytest).

День 3

- Винести конфіг у Main05.conf (поки plaintext, пізніше — зашифрований).
- Додати логування у Test_cTraderAPI15.py через logger_monitor.py.
- Почати структуру для OrderManager (create → validate → send → confirm).

День 4

- Інтегрувати Risk Manager (валідація угоди: стоп, exposure).
- Написати тести для Risk Manager.
- Зробити демо-прогін: від стратегії (сигнал) → Risk → Order → лог.

День 5

- Почати інтеграцію Backtester: подавати бари, перевірити автозакриття через N барів.
- Зберегти результат у CSV.
- Оцінити точність роботи (звірити з очікуваними сигналами).