Юрію, створюємо RoadMap114 — Cross-Broker MACD Signal Consistency.

Відокремлюємо цю роботу від RoadMap112. Головна мета — встановити, чому cTrader та Interactive Brokers інколи формують різні сигнали BUY/SELL на EURUSD M15, і чи є це нормальною відмінністю джерел даних, чи проблемою LGE.

## RoadMap114 — план робіт

# RoadMap114 — Cross-Broker MACD Signal Consistency

Проєкт: LavrGPT05 / LGE05
Статус: NEW / RESEARCH
Режим: TEST_ONLY / DATA_ONLY
Production: без змін

## 1. Мета

Встановити причини розбіжностей MACD-сигналів між cTrader та Interactive Brokers (IBKR) для EURUSD M15.

Відокремити вплив:

- Відмінностей історичних OHLC-котирувань.

- Пропущених і неповних M15-барів.

- Різної хронології та прогріву MACD.

- Профілів і параметрів робочих областей.

- Відновлення IB-з'єднання та синхронізації стану.

- MACD quality-фільтрів та інших production-gates.

Критерій успіху: кожна підтверджена розбіжність повинна мати відтворювані вхідні дані, часову позначку та встановлену або чітко позначену невстановлену причину.

## 2. Зафіксовані вихідні результати

Джерело — завершені тести RoadMap112.

T112-29 — Historical Data Parity:

- EURUSD, 2025 рік.

- cTrader: 23 753 завершені M15.

- IB: 24 580 завершених M15.

- Спільні завершені M15: 23 736.

- Медіанна абсолютна різниця Close: 0,1 pip.

- Різниця OHLC та покриття часу підтверджена.

T112-30 — MACD Signal Parity:

| Показник | MACD 12/26/9 | MACD 8/17/5 |
| --- | --- | --- |
| Однакові перетини | 1 457 | 2 619 |
| Односторонні перетини | 624 | 798 |
| Протилежні перетини | 0 | 1 |
| Односторонні на спільній хронології | 274 | 475 |
| Протилежні на спільній хронології | 0 | 0 |

Висновок: систематичної інверсії напрямків не виявлено. Вплив різної хронології та стану індикатора потребує подальшого дослідження.

Live-спостереження 26–27.10.2026:

- cTrader показував MACD_CROSS BUY.

- IB показував MACD_CROSS SELL.

- Зафіксовані сигнали мали різні часові позначки.

- Протилежні сигнали на одному завершеному M15-барі не доведені.

- У журналі було повідомлення про відновлення IB-з'єднання.

## 3. Послідовність тестів

### T114-01 — Single Opposite MACD Cross Audit

Мета: відтворити єдиний протилежний перетин 2025 року для MACD 8/17/5.

Перевірити:

- точний UTC timestamp;

- OHLC обох брокерів;

- MACD, Signal, Histogram до і після перетину;

- доступність барів на момент сигналу;

- локальний контекст прогріву.

Результат: точна анатомія аномалії без нових торгових правил.

### T114-02 — M15 Timeline Contribution Isolation

Мета: ізолювати вплив пропущених барів і різної послідовності M15.

Контрольовано порівняти незалежні історичні потоки зі спільною хронологією. Не створювати синтетичних ринкових барів для production-оцінювання.

Результат: кількісний внесок хронології в розбіжності MACD.

### T114-03 — Broker Price Contribution Isolation

Мета: ізолювати вплив різниці OHLC.

На однаковій послідовності завершених M15 порівняти MACD cTrader та IB за тими самими параметрами й умовами ініціалізації.

Результат: кількість розбіжностей, спричинених різницею цін за контрольованих інших умов.

### T114-04 — Actual Workspace MACD Profile Audit

Мета: перевірити фактичні налаштування двох робочих областей LGE.

Контролюємо:

- ID, revision і параметри MACD;

- джерело ціни та MA type;

- shift і правила raw cross;

- початковий стан індикатора;

- фактичний стан робочої області після перезапуску.

Результат: підтверджена тотожність профілів або точний перелік відмінностей.

### T114-05 — IB/cTrader October 2026 Data Readiness

Мета: отримати порівнювану історію для 26–27.10.2026.

Спочатку перевірити наявні локальні CSV. Якщо їх недостатньо — окремо виконати коротке контрольоване завантаження через штатний механізм LGE.

Перевірити тип котирувань, UTC, M1-покриття, M15 aggregation та обмеження брокерських запитів.

Результат: узгоджений історичний інтервал або задокументований дефіцит даних.

### T114-06 — Live MACD Event Reconstruction

Мета: відтворити конкретні BUY/SELL із журналу 26–27 жовтня.

Порівняти:

- час сигнального бара;

- фактичний час доступності завершеного M15;

- стан MACD і напрямок;

- результат MACD quality gates;

- Alligator та інші необхідні gates;

- послідовність подій після відновлення IB.

Результат: встановити, чи існувала справжня одночасна суперечність сигналів або лише різні моменти їх появи.

### T114-07 — IB Reconnection State Consistency

Мета: окремо перевірити, чи може відновлення IB-з'єднання змінювати стан MACD.

Контроль: однакові завершені бари до/після відновлення, повторний прогрів, дублікати, пропуски, відсутність look-ahead.

Результат: відтворена поведінка стану індикатора при відновленні.

### T114-08 — Final Consistency Assessment

Мета: звести підтверджені причини й визначити необхідність змін.

Рішення можуть бути:

- Різниця пояснюється коректними відмінностями брокерських даних — production без змін.

- Виявлено проблему синхронізації або конфігурації — окреме рішення щодо виправлення.

- Даних недостатньо — зафіксувати обмеження, не змінювати production.

Будь-яке виправлення production потребує окремого схвалення, regression-тесту та контролю Replay.

## 4. Незмінні обмеження

- Python 3.13 / PySide6.

- Кожен тест — окремий runnable T114-XX.

- Розміщення: tests/roadmap114/.

- TEST_ONLY не змішується з production.

- broker_requests=0 для всіх offline-тестів.

- Completed bars only; без look-ahead.

- Одна гіпотеза — один контрольований крок.

- Жодного підбору MACD-параметрів під історичні результати.

- Entry, SL, TP, PD та чинний Candidate F не змінювати.

- MD7 оновлювати лише після прийняття production-рішення.

## 5. Критерії завершення RoadMap114

- Історичний протилежний сигнал відтворено та пояснено або явно позначено невизначеним.

- Відокремлено вплив цін, часових розривів і прогріву MACD.

- Перевірено реальні профілі робочих областей.

- Визначено характер розбіжностей live-сигналів 26–27.10.2026.

- Зроблено обґрунтоване рішення щодо production.

- Усі дослідницькі висновки задокументовано окремо від MD7.

Перший крок: T114-01 — Single Opposite MACD Cross Audit.

## Моє рішення

- RoadMap114 відкриваємо як самостійний напрям дослідження. RoadMap112 залишається джерелом перевірених результатів.

- Починаємо з T114-01, оскільки це найменша конкретна аномалія, яку вже можна відтворити без нових брокерських запитів.

- Після з'ясування природи розбіжностей повернемося до дослідження прибутковості Candidate F на трьох валютних парах.

План готовий для перенесення в окремий чат RoadMap114.

## RoadMap114 — T114-01

Початкову перевірку виконано.

- ZIP проєкту отримано, вихідні CSV обох брокерів присутні.

- Повторно виконано оригінальний T112-30 на фактичному коді LGE.

- Результат підтверджено: для MACD 8/17/5 є 1 протилежний перетин на незалежних потоках брокерів і 0 протилежних перетинів на спільній хронології.

- Production, параметри Candidate F та MD7 не змінювалися.

Це підтверджує вихідну аномалію, але ще не встановлює її причину.

### Виявлена аномалія

Бар EURUSD M15

Підтверджено

## 16.04.2025, 21:45 UTC

Сигнал міг бути доступний не раніше 22:00 UTC.

cTrader

# BUY

Histogram: +0,09591 pip

IBKR

# SELL

Histogram: −0,00468 pip

Ключова знахідка: у cTrader перед аномалією є розрив між завершеними M15-барами: попередній бар починається о 20:30, наступний — лише о 21:45 UTC. В IBKR попередній бар починається о 21:30 UTC.

На спільній хронології обидва брокери на барі 21:45 дають BUY. Отже, протилежність зникає після вирівнювання послідовності барів. Це сильна ознака впливу історії індикатора, хоча остаточне розділення впливу пропусків та цін належить до T114-02 і T114-03.

### Контроль пропущених M1

| M15 UTC | cTrader | IBKR |
| --- | --- | --- |
| 20:45 | 14/15 | 15/15 |
| 21:00 | 13/15 | 0/15 |
| 21:15 | 12/15 | 15/15 |
| 21:30 | 14/15 | 15/15 |
| 21:45 | 15/15 | 15/15 |

Усі ці показники перевірено безпосередньо за історичними CSV.

### Результат T114-01

PASS

Тест виконано успішно

Підготовлено малий ZIP із двома файлами: runnable-тестом і окремим дослідницьким звітом.

RoadMap114_T114-01_TEST_ONLY.zip

6,7 КБ · 2 файли · без production-змін

Завантажити ZIP

Команда запуску з кореня LavrGPT05:

python tests/roadmap114/run_t114_01_single_opposite_macd_cross_audit_check.py

Очікуваний фінальний рядок:

T114_01_SINGLE_OPPOSITE_MACD_CROSS_AUDIT=OK

Контроль: broker_requests=0, look_ahead=False, production без змін.

Наступний крок — T114-02: окремо кількісно ізолювати вплив пропущених M15 на стан MACD. До production-рішень поки не переходимо.

## RoadMap114 — T114-01: PASS

Підтверджено локальним запуском

Тест завершився з exit code 0. Усі контрольні assert пройшли.

### 1. Підтверджені результати

| Показник | cTrader | IBKR |
| --- | --- | --- |
| Сигнальний бар UTC | 16.04.2025 21:45 | 16.04.2025 21:45 |
| Попередній завершений бар | 20:30 | 21:30 |
| Інтервал між барами | 75 хв | 15 хв |
| Histogram до сигналу | −0,147821 pip | +0,269213 pip |
| Histogram на сигналі | +0,095910 pip | −0,004676 pip |
| Незалежна історія | BUY | SELL |
| Спільна хронологія | BUY | BUY |

### 2. Технічний висновок

- Протилежні сигнали дійсно відтворюються.

- На спільній хронології протилежність зникає.

- У cTrader підтверджено розрив послідовності завершених M15-барів.

- У IBKR SELL сформувався при дуже малому від'ємному Histogram — приблизно −0,00468 pip.

- Помилку production-логіки LGE не доведено. Окремий внесок хронології, цін та прогріву ще не визначено.

### 3. Наступний крок — T114-02

M15 Timeline Contribution Isolation.

Ізолюємо вплив відмінностей хронології, не змінюючи MACD 8/17/5.

Порівняємо baseline незалежних історій із контрольним варіантом спільної послідовності, використовуючи однакові метрики та явно враховуючи обмеження такого порівняння.

Обмеження незмінні: TEST_ONLY, broker_requests=0, без look-ahead, production без змін.

Рішення: T114-01 закриваємо як PASS. Причину аномалії поки позначаємо як частково встановлену. Переходимо до T114-02; зауваження PyCharm до T114-01 залишаються окремим технічним боргом тесту.

RoadMap114 — виправлення зауважень PyCharm у T114-01.

Виправив імпорти та форматування, не змінюючи алгоритм тесту.

- Усунув причину E402 — імпорти після виконуваного коду.

- Замінив проблемний статичний імпорт T112-30 на importlib.

- Розбив довгі рядки E501.

- Зберіг усі контрольні assert, MACD 8/17/5 і вихідні результати.

Локальний PASS

Python 3.13 · exit code 0

Завантажити T114-01 — виправлений ZIP

У ZIP лише один файл для заміни:

tests/roadmap114/run_t114_01_single_opposite_macd_cross_audit_check.py

Оскільки попередні посилання не працювали, можеш також відкрити ZIP через посилання вище; якщо і це посилання не відкриється, я передам виправлений файл текстом для прямої вставки в PyCharm.

### Перевірка

python tests\roadmap114\run_t114_01_single_opposite_macd_cross_audit_check.py

Очікувані останні рядки:

native_opposite=1|common_timeline_opposite=0

cause=NOT_UNIQUELY_IDENTIFIED_BY_T114_01

completed_bars_only=True|look_ahead=False|broker_requests=0

T114_01_SINGLE_OPPOSITE_MACD_CROSS_AUDIT=OK

Я повторно виконав тест на історичних CSV із твого ZIP — результати чисельно збіглися з попереднім запуском. Фактичну кількість зауважень у твоєму PyCharm ще треба перевірити після заміни.

T114-02 не починаємо. Спочатку підтвердимо чистий запуск і стан перевірок IDE.

Добре. RoadMap114 — T114-01 остаточно закриваємо.

- Тест PASS — exit code 0.

- Зауваження PyCharm виправлено.

- Результати MACD до і після виправлення повністю збігаються.

- broker_requests=0, look-ahead відсутній.

- Production не змінювали.

Щодо завантаження файлів — погоджуюся. Копіювання тексту з вікна ChatGPT є обхідним способом, а не нормальним завантаженням. Надалі враховуватиму цю проблему.

Висновок T114-01: протилежність BUY/SELL підтверджена на незалежних історіях, але зникає на спільній хронології. Остаточна причина ще не доведена.

Наступний за планом — T114-02, проте без поспіху: спочатку визначимо точну методику ізоляції хронології, потім реалізуємо окремий тест.

Поточний крок завершено.

## RoadMap114 — T114-02: PASS

Тест пройшов успішно: exit code 0. Результати узгоджуються з T114-01 та вихідними даними RoadMap112.

### 1. Підтверджені результати

| Показник | MACD 12/26/9 | MACD 8/17/5 |
| --- | --- | --- |
| Змінені перетини cTrader | 5 | 9 |
| Змінені перетини IBKR | 511 | 556 |
| Протилежні між брокерами до вирівнювання | 0 | 1 |
| Протилежні після вирівнювання | 0 | 0 |
| Зміни напрямку всередині IBKR | 0 | 2 |

Важлива нова деталь: для MACD 8/17/5 в IBKR є два випадки, коли перехід на спільну хронологію змінює напрямок сигналу.

### 2. Технічний висновок

- Хронологія та пов'язаний із нею стан прогріву MACD суттєво впливають на сигнали.

- Розбіжність 16.04.2025 відтворена та зникає після вирівнювання.

- Це ще не дозволяє повністю відокремити внесок прогріву від пропущених барів.

- Спільна хронологія сформована ретроспективно (POST_HOC_SHARED_BAR_SET). Це дослідницький контроль, а не готове правило для live.

- Помилку LGE не встановлено.

### 3. Передача файлів

Проблему бачу. Посилання на ZIP і TXT у твоєму інтерфейсі працюють ненадійно. Не буду знову надсилати той самий файл під новою назвою.

Для наступного тесту можемо використати безпосередній блок коду, як уже зробили з T114-01.

### 4. Наступний крок

T114-03 — Broker Price Contribution Isolation.

Тепер потрібно зафіксувати однакову хронологію та однакові умови ініціалізації MACD й виміряти внесок різниці брокерських цін.

Production, MD7 і Candidate F не чіпаємо. Нових запитів IBKR не робимо.

T114-02 закриваємо як PASS. Переходимо до підготовки T114-03, не змішуючи його з іншими перевірками.

## RoadMap114 — T114-03: Broker Price Contribution Isolation

Контрольний тест виконано на локальних CSV EURUSD за 2025 рік.

Умови експерименту: однакова хронологія 23 736 завершених M15-барів, однакові параметри MACD, однаковий початковий стан індикатора. Змінюються лише брокерські OHLC.

### 1. Отримані результати

| Показник | MACD 12/26/9 | MACD 8/17/5 |
| --- | --- | --- |
| Порівняно після прогріву | 23 702 | 23 715 |
| Однакові перетини | 1 641 | 2 789 |
| Односторонні перетини | 274 | 475 |
| Протилежні перетини | 0 | 0 |
| Різний знак Histogram | 157 | 270 |
| Медіанна різниця Histogram | 0,014475 pip | 0,013880 pip |

Додатково підтверджено:

- Різний Close — у 19 441 із 23 736 спільних барів.

- Медіанна абсолютна різниця Close — 0,1 pip.

- Заміна лише назви брокера за незмінних цін не змінює MACD.

Висновок: навіть після усунення різниці хронологій брокерські ціни створюють односторонні MACD-перетини. Для MACD 8/17/5 таких випадків 475. Це результат контрольованого порівняння, а не 475 доведених помилок.

На аномальному барі 16.04.2025 21:45 UTC обидва брокери після вирівнювання дають BUY.

### 2. Файл тесту

Один файл, без ZIP. Синтаксис перевірено, тест двічі пройшов на наданому проєкті.

T114-03_Broker_Price_Contribution_Isolation.txt

Оскільки завантаження працює ненадійно, нижче також даю повний код для копіювання у PyCharm.

Шлях: tests/roadmap114/run_t114_03_broker_price_contribution_isolation_check.py

ib_bars = [ib[stamp] for stamp in timestamps]    print("T114-03|EURUSD|2025|M15|raw_macd_cross")    print("input=LOCAL_CSV|aggregation=COMPLETE_15_CONTIGUOUS_M1")    print("experiment=FIXED_UTC_TIMELINE_COLD_START_PRICE_ONLY")    print("input_variable=CT_VS_IB_OHLC|broker_label=CTRADER_IN_BOTH_RUNS")    print("bar_timestamp=UTC_START|available_not_before=UTC_START+15min")    print(f"coverage|ct_native:{len(ct)}|ib_native:{len(ib)}|shared:{len(timestamps)}")    _price_statistics(ct, ib, timestamps, t112.PIP)    for name, uid in profiles:        ct_states, ct_config = run(ct_bars, "CTRADER", uid)        ib_prices, ib_config = run(ib_bars, "CTRADER", uid)        assert ct_config == ib_config        assert len(ct_states) == len(ib_prices) == len(timestamps)        # Негативний контроль: брокерський ярлик не впливає на MACD.        ib_label_control, control_config = run(ib_bars, "IB", uid)        assert control_config == ct_config        assert ib_label_control == ib_prices        assert "source:CLOSE" in ct_config        assert "ma:EXPONENTIAL/EXPONENTIAL|shift:0" in ct_config        print(f"profile={name}|{ct_config}")        print(f"profile={name}|same_prices_different_broker_label=IDENTICAL")        result = _compare_prices(            name, ct_states, ib_prices, timestamps, t112.PIP        )        assert result == EXPECTED[name], (name, result)        if name == "NEW_DEFAULT_8_17_5":            a, b = ct_states[ANOMALY], ib_prices[ANOMALY]            assert a.warmed_up and b.warmed_up            assert (a.direction, b.direction) == ("BUY", "BUY")            print(                f"anomaly|bar_utc:{ANOMALY.isoformat()}|"                f"available_not_before:{(ANOMALY + M15).isoformat()}|"                f"ct_price_cross:{a.direction}|ib_price_cross:{b.direction}|"                f"ct_hist_pips:{a.histogram / t112.PIP:+.8f}|"                f"ib_hist_pips:{b.histogram / t112.PIP:+.8f}"            )    print("attribution=PRICE_HISTORY_ONLY_UNDER_POST_HOC_COMMON_TIMELINE")    print("limits=NO_NATIVE_TIMELINE_CAUSAL_DECOMPOSITION|LIVE_GATES_NOT_TESTED")    print("synthetic_market_bars=0|macd_parameter_tuning=False")    print("completed_bars_only=True|look_ahead=False|broker_requests=0")    print("production_logic_changed=False|md7_changed=False")    print("T114_03_BROKER_PRICE_CONTRIBUTION_ISOLATION=OK")if __name__ == "__main__":    main()

### 3. Команда запуску

python tests\roadmap114\run_t114_03_broker_price_contribution_isolation_check.py

Очікуваний останній рядок:

T114_03_BROKER_PRICE_CONTRIBUTION_ISOLATION=OK

Тест використовує production-клас MACD лише для обчислення. Файли production, MD7, Candidate F не змінюються. Нових IBKR-запитів немає.

T114-03 залишаємо відкритим до твого локального PASS. T114-04 поки не починаємо.

## RoadMap114 — T114-03: PASS

Локальний тест завершився успішно: exit code 0.

### 1. Підтверджені результати

| Показник | MACD 12/26/9 | MACD 8/17/5 |
| --- | --- | --- |
| Спільних M15 | 23 736 | 23 736 |
| Однакові сигнали | 1 641 | 2 789 |
| Односторонні сигнали | 274 | 475 |
| Протилежні сигнали | 0 | 0 |
| Різний знак Histogram | 157 | 270 |

На однаковій хронології та з однаковим прогрівом MACD відмінності брокерських цін справді спричиняють розбіжності сигналів.

### 2. Висновок

- T114-01: історичний протилежний BUY/SELL відтворено.

- T114-02: доведено вплив хронології на MACD.

- T114-03: підтверджено окремий вплив брокерських цін за фіксованої хронології та ініціалізації.

- Помилки production-логіки LGE поки не встановлено.

Контроль збережено: broker_requests=0, look_ahead=False, синтетичних барів немає.

### 3. Наступний крок

T114-04 — Actual Workspace MACD Profile Audit.

Перевіримо, чи справді робочі області cTrader та IBKR використовують однакові MACD-профілі, параметри, правила сигналів і стан після перезапуску.

Для цього потрібна перевірка фактичних налаштувань, а не лише стандартних профілів.

T114-03 закрито. Production і MD7 залишаються без змін.

RoadMap114 — T114-04

1. Перша знахідка

Перевірив фактичні файли Session у ZIP проєкту від 27.10.2026.

| Показник | Збережена cTrader WSP | IBKR WSP |
| --- | --- | --- |
| EURUSD M15 | Є | Не знайдена у ZIP |
| MACD profile UID | ...0004 | Невідомо |
| Revision | 1 | Невідомо |
| MACD | 8/17/5 | Невідомо |
| Source / MA | CLOSE / EMA | Невідомо |
| Shift | 0 | Невідомо |
| Режим | REPLAY | Невідомо |

У збереженій cTrader WSP також встановлено macd_signal_mode=EXTENDED, а не LINEAR_RAW_CROSS, який використовувався в T114-01–03.

Важливе розмежування: попередні тести правильно порівнювали raw MACD-перетини, але не доводили однаковість фактичних налаштувань двох робочих областей чи проходження live quality gates.

Відсутність IBKR WSP у ZIP не доводить, що її немає у твоєму поточному LGE.

2. Підготовлено T114-04

Перевірено два сценарії: з однією збереженою cTrader WSP та з контрольованою парою cTrader/IB. У другому сценарії тест правильно виявив штучно задану відмінність macd_gates.mode.

T114-04_actual_workspace_macd_profile_audit_check.txt

Один Python-файл · TEST_ONLY · без ZIP

Відкрити текст тесту

Оскільки звичайне завантаження у твоєму інтерфейсі не працює, відкрий текст у переглядачі ChatGPT, скопіюй увесь вміст і збережи в PyCharm за шляхом:

tests/roadmap114/run_t114_04_actual_workspace_macd_profile_audit_check.py

Тест читає поточний Session, використовує штатні класи LGE для відновлення MACD-конфігурації та показує точні відмінності між робочими областями, якщо обидві збережені.

3. Команда запуску

python tests\roadmap114\run_t114_04_actual_workspace_macd_profile_audit_check.py

У моєму запуску на твоєму ZIP отримано:

manifest_workspaces=1|workspace_files=1

cross_broker_pair_count=0

comparison=NOT_VERIFIED_NO_IB_WSP

actual_post_restart_runtime_state=NOT_VERIFIED

files_unchanged=True|broker_requests=0|production_changed=False

T114_04_PERSISTED_PROFILE_AUDIT=OK

Останній рядок означає, що технічна перевірка збережених налаштувань пройшла, а не те, що профілі двох брокерів уже визнані однаковими.

Тест також не може підтвердити стан працюючого індикатора після реального перезапуску — це окрема контрольна перевірка.

T114-04 залишається відкритим. Спочатку отримуємо результат на твоїй поточній Session. Потім визначимо, чого саме бракує для завершення аудиту. T114-05 не починаємо.

## RoadMap114 — T114-04: аналіз результату

Технічний тест PASS

exit code 0. Перевірка збереженої конфігурації виконана успішно.

### 1. Що встановлено

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Брокер | cTrader |
| Режим | REPLAY |
| Алгоритм | RailAlgorithm |
| MACD | 8/17/5 |
| Profile revision | 1 |
| Джерело | CLOSE |
| MA | EMA / EMA |
| Shift | 0 |
| MACD gates | EXTENDED |
| Alligator filter | Увімкнений |
| Alligator confirmation | SAME_TIMEFRAME |
| Збережених WSP | 1 |
| IBKR WSP | Не знайдено |

### 2. Найважливіше спостереження

Реальна робоча область використовує MACD із режимом EXTENDED.

У T114-01–03 ми досліджували LINEAR_RAW_CROSS.

Отже, історичні результати коректні для raw MACD, але не гарантують однакових кінцевих торгових сигналів після застосування quality gates.

Це важливо для реконструкції live-подій 26–27 жовтня.

### 3. Чого ще не встановлено

- Чи однакові MACD-профілі cTrader та IBKR — другої WSP немає в поточній Session.

- Чи однакові MACD quality gates між брокерами.

- Чи правильно відновлюється стан MACD після перезапуску. simulated_restore=True підтверджує відновлення конфігурації, але processed_bars=0 означає, що прогрів на барах не перевірено.

### 4. Статус RoadMap114 на 27.10.2026

| Тест | Статус |
| --- | --- |
| T114-01 — Opposite Cross Audit | PASS |
| T114-02 — Timeline Isolation | PASS |
| T114-03 — Price Isolation | PASS |
| T114-04 — Workspace Profile Audit | Частково виконано |
| T114-05–08 | Не розпочато |

Моє рішення: T114-04 поки не закривати. Після відновлення роботи перевіримо реальні конфігурації обох WSP, не змінюючи production.

Зараз нічого більше не робимо.

Щодо завантажень: перезавантаження ПК завтра може допомогти, хоча гарантії немає. Перевіримо на одному невеликому файлі.

На сьогодні достатньо. Маємо три завершені дослідження й одну важливу знахідку щодо EXTENDED.

Гарного вечора!

Зрозумів. TWS працює на сервері — до ночі його не чіпаємо.

- TWS та IB Gateway не перезапускаємо, з'єднання не розриваємо.

- Нових запитів до IBKR не робимо.

- Продовжуємо RoadMap114 лише в режимі OFFLINE / TEST_ONLY, використовуючи наявні файли та результати тестів.

- Перевірку реального стану IBKR після перезапуску відкладаємо до ночі.

Моє рішення: поки зосередимося на аналізі збережених MACD-конфігурацій T114-04. Якщо для наступного висновку знадобиться доступ до сервера, зупинимося.

Production не змінюємо.