- Готовий план для нового чату RoadMap110. Збережи його як стартовий контекст:

# RoadMap110 — Second-PC Protection / License Binding Verification

## Мета

Фактично перевірити на двох фізичних ПК, що захист LGE по machine fingerprint / license binding працює так, як задумано.

Машини:

- LAVRUK — основний ПК, квадратний екран.

- LENOVO — другий ПК, довгастий екран.

- На LENOVO є окреме Python-середовище LGE.

- Код на LENOVO оновлюється через Git.

- Основний репозиторій перед початком RoadMap110 зафіксований Commit + Push.

Не вважати старі записи про готовий захист доказом.

Потрібна фактична cross-machine перевірка.

---

## Базові правила

1. Спочатку anatomy / verification, потім рішення.

2. Production не змінювати без окремого підтвердженого дефекту.

3. TEST_ONLY не змішувати з production.

4. Не обходити захист штучною підміною fingerprint.

5. Не використовувати broker API.

6. `broker_requests=0`.

7. Не змінювати торговий алгоритм, Replay, risk або execution logic.

8. Не редагувати `lang/strings.json` вручну.

9. Кожен runnable-тест має окремий ID `T110-xx`.

10. Після кожного тесту фіксувати:

- ПК;

- git revision / стан дерева;

- fingerprint;

- license state;

- expected result;

- actual result;

- production_change;

- broker_requests.

---

## T110-01 — Protection Implementation Anatomy — TEST_ONLY

Ціль:

Фактично знайти в актуальному ZIP:

- де формується machine fingerprint;

- які саме дані входять у fingerprint;

- де він зберігається;

- де створюється / читається license;

- де відбувається порівняння license ↔ fingerprint;

- які стани має activation/license subsystem;

- де саме LGE блокує запуск або функціональність при mismatch;

- чи є fallback / trial / grace / restart logic;

- які файли та БД беруть участь.

Результат:

```text

T110-01_PROTECTION_IMPLEMENTATION_ANATOMY=OK

production_change=False

broker_requests=0

first_unresolved_boundary=SECOND_PC_BASELINE_CAPTURE

Production не змінювати.

## T110-02 — Two-PC Baseline Capture — TEST_ONLY

Виконати окремо на:

- LAVRUK;

- LENOVO.

Зафіксувати:

- machine fingerprint;

- hostname / machine identity лише настільки, наскільки це вже використовує LGE;

- edition;

- license UID;

- license fingerprint;

- activation state;

- relevant license file path;

- git revision.

Перевірити:

LAVRUK fingerprint != LENOVO fingerprint

Не показувати й не зберігати зайві персональні hardware identifiers, якщо вони не потрібні для тесту.

Очікувана межа:

first_unresolved_boundary=CROSS_MACHINE_LICENSE_BEHAVIOR

## T110-03 — Foreign-License Negative Test

Контрольований сценарій:

- взяти ліцензію, валідну для LAVRUK;

- перевірити її на LENOVO;

- не редагувати license-файл;

- не підмінювати fingerprint;

- не обходити validation.

Очікування:

- license/fingerprint mismatch детектується;

- чужа machine-bound license не переходить у повністю активний стан;

- захист не падає з traceback;

- стан користувачу показується детерміновано;

- production-файли не змінюються.

Ключовий verdict:

FOREIGN_MACHINE_LICENSE_REJECTED=True

## T110-04 — Native-License Positive Test

Після негативного тесту перевірити штатний сценарій для LENOVO:

- коректний fingerprint LENOVO;

- коректно створена/видана для LENOVO license;

- LGE приймає її;

- edition визначається правильно;

- activation state відновлюється після restart.

Очікування:

NATIVE_MACHINE_LICENSE_ACCEPTED=True

## T110-05 — Restart Persistence

На LENOVO:

- активувати валідну native license;

- повністю закрити LGE;

- запустити повторно;

- перевірити, що:

  - fingerprint стабільний;

  - license UID стабільний;

  - edition стабільний;

  - activation не втрачається;

  - повторної ручної activation без причини немає.

## T110-06 — Git Update Stability

Оскільки LENOVO оновлюється через Git:

- зафіксувати валідний activation state;

- виконати штатний git pull;

- переконатися, що runtime/user license data не затерті;

- запустити LGE;

- перевірити, що захист не сприйняв Git update як новий ПК.

Особливо перевірити, що machine-bound дані не залежать від файлів репозиторію, які регулярно оновлюються через Git.

## T110-07 — Cross-PC Regression

Після всіх перевірок:

### LAVRUK

- його license працює;

- fingerprint незмінний;

- edition правильна.

### LENOVO

- його license працює;

- fingerprint незмінний;

- edition правильна.

### Cross-check

- license LAVRUK не повинна штатно активувати LENOVO;

- license LENOVO не повинна штатно активувати LAVRUK.

## T110-08 — Failure Anatomy, тільки якщо буде дефект

Якщо будь-який попередній тест RED:

- не робити одразу fix;

- знайти першу зламану boundary;

- окремо визначити:

  - fingerprint defect;

  - storage defect;

  - validation defect;

  - restart defect;

  - Git-update defect;

  - UI/state defect.

Лише після цього приймати production-рішення.

## T110-09 — Minimal Production Repair

Створювати тільки якщо T110-08 доведе реальний production defect.

Вимоги:

- мінімальна зміна;

- без широкого refactor;

- окремий regression test;

- обидва ПК повторно перевіряються.

## T110-10 — Canonical Closure

Після GREEN:

- коротко оновити MD7 лише прийнятим production-рішенням;

- не переносити туди весь журнал двох ПК;

- зафіксувати:

  - machine binding;

  - foreign-machine rejection;

  - native-machine acceptance;

  - restart persistence;

  - Git-update stability.

Фінальна межа:

ROADMAP110_CLOSURE_COMPLETE

## Старт RoadMap110

Перший фактичний крок:

T110-01 — Protection Implementation Anatomy — TEST_ONLY

Для нього використовуємо актуальний ZIP після Commit/Push.
Спочатку читаємо фактичний код захисту.
Жодних production-змін до результату T110-01.

2. Твій порядок зараз правильний: **Commit → Push → перейти на LENOVO → зробити актуальний ZIP → відкрити RoadMap110**.

3. Коли будемо на LENOVO, я відрізнятиму машини так:

- **LAVRUK** — квадратний екран;

- **LENOVO** — довгастий екран.

4. Першим же кроком у новому чаті не будемо нічого активувати чи переносити між ПК. Спочатку **T110-01 по ZIP**, щоб точно знати фактичну реалізацію захисту.

- Зафіксував: усі роботи зараз ведемо тільки на LAVRUK.

- LENOVO не чіпаємо, поки я окремо не скажу переходити на нього. Там поки старіша версія ПЗ.

- Синхронізацію між LAVRUK і LENOVO робимо через Git, як домовлялися.

- TWS/IBKR одночасно підключаємо лише з одного комп’ютера:

  - або LAVRUK;

  - або LENOVO;

  - не з обох одночасно.

- Зараз для RoadMap110 вважаю активною машиною LAVRUK, і всі наступні команди запуску даватиму саме для неї. LENOVO поки не використовуємо.

- T110-01 готовий. Production не змінював. У ZIP лише один TEST_ONLY runnable-тест.

Завантажити T110-01_PRO_UPGRADE_ANATOMY.zip

- Наклади ZIP поверх D:\LavrGPT\LavrGPT05.

- На LAVRUK запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

- Очікую в кінці:

cases=8

passed=8

failed=0

current_formula_after_paid_PRO=price(PRO_PLUS)-actual_total_paid_for_PRO

roadmap47_rule=price(PRO_PLUS)-price(PRO)=100.00

boundary=CURRENT_IMPLEMENTATION_DIFFERS_FROM_FIXED_UPGRADE_PRICE_RULE

T110-01=GREEN

- Особливо мають бути такі рядки:

PASS PAID_98_50: actual=100.50 expected_current=100.50

PASS PAID_99_00: actual=100.00 expected_current=100.00

PASS PAID_99_50: actual=99.50 expected_current=99.50

PASS PAID_120_00: actual=79.00 expected_current=79.00

- Тест:

  - робочу office.db не використовує;

  - створює тимчасову SQLite БД;

  - broker_requests=0;

  - TWS не потрібен;

  - production_logic_changed=False.

- Дай мені повний console output T110-01. Після нього вирішимо окремо про T110-02 production fix.

- Так, ти правильно підмітив. У production-коді конкретних сум 99, 199, 100 бути не повинно. Ці суми мають братися з чинних констант/price configuration через get_price_usd() або відповідний API DbRepo.

- У T110-01 числа 98.50, 99.00, 99.50, 120.00 — це тільки тестові вхідні дані, щоб перевірити поведінку на межі та при переплаті. Вони не задають ціну продукту. А от очікувані 99/199/100 краще теж не хардкодити там, де вони означають саме ціну редакції. Я це виправлю: тест обчислюватиме:

  - pro_price = get_price_usd("PRO");

  - pro_plus_price = get_price_usd("PRO_PLUS");

  - upgrade_price = pro_plus_price - pro_price;

  - tolerance — теж із чинного джерела, якщо вона вже винесена в константу.

- Щодо папки: так, створи нову:

tests\

roadmap110\

Туди кладемо всі окремі runnable-тести цього RoadMap:

tests\roadmap110\

run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

run_t110_02_...

run_t110_03_...

- Це відповідає нашому правилу: один RoadMap — своя серія T110-01, T110-02 тощо. Старі тести інших RoadMap не змішуємо.

- Поточний ZIP T110-01 поки не накладай. Я перероблю T110-01 так, щоб ціни редакцій не дублювалися числовими літералами. Після цього дам правильний малий ZIP для:

tests\roadmap110\

- Самі тестові випадки на кшталт «трохи нижче порога», «точна оплата», «переплата» залишаться, але будуть будуватися від production price/tolerance, наприклад концептуально:

pro_price - tolerance

pro_price

pro_price + Decimal("0.50")

pro_price + Decimal("20.00")

Тобто тест перевірятиме правило, а не буде залежати від сьогоднішньої ціни PRO=99.

- Переробив T110-01. Production не змінював.

- Тепер:

  - PRO ціна береться через get_price_usd("PRO");

  - PRO_PLUS ціна — через get_price_usd("PRO_PLUS");

  - еталонний upgrade рахується як PRO_PLUS - PRO;

  - конкретні значення платежів у сценаріях будуються від production-ціни через TEST_ONLY-відхилення.

- Структура ZIP правильна:

tests\

roadmap110\

run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

- Завантажуй і накладай поверх проєкту на LAVRUK:

Завантажити T110-01_PRO_UPGRADE_ANATOMY_v2.zip

- Запуск:

python tests\roadmap110\run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

- Очікуємо в кінці:

cases=8

passed=8

failed=0

boundary=CURRENT_IMPLEMENTATION_DIFFERS_FROM_FIXED_UPGRADE_PRICE_RULE

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-01=GREEN

- Синтаксис і line length <= 88 перевірені. Повний запуск у моєму контейнері не виконався лише через відсутність PySide6; на твоєму venv313 LAVRUK це штатна залежність проєкту.

- Причина зрозуміла: T110-01 тримає відкритим office.db до моменту виходу з TemporaryDirectory. Windows не дає видалити файл SQLite, поки його connection ще відкритий.

- Це помилка самого тесту, не production і не твоя система. noqa тут ні до чого — його можеш залишити.

- Правильний мікрофікс T110-01:

  - перед виходом із TemporaryDirectory явно закрити DbRepo/SQLite connection;

  - або, якщо DbRepo має context manager / close(), використати саме штатний API;

  - не ставити ignore_cleanup_errors=True, бо це лише приховало б витік ресурсу.

- Production не чіпаємо. Виправляємо тільки TEST_ONLY T110-01.

- Я зараз перероблю тест так, щоб БД гарантовано закривалась у finally, і дам тобі v3 ZIP. Поточний запуск вважаємо:

T110-01=BLOCKED_BY_TEST_RESOURCE_CLEANUP

production_logic_changed=False

- Після v3 запускаємо тією самою командою:

python tests\roadmap110\run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

Очікуваний результат уже має бути нормальний T110-01=GREEN, без PermissionError.

- Готово. T110-01 v3 виправлений тільки в TEST_ONLY-файлі. Production не змінював.

- Змінив cleanup:

  - sqlite3.Connection при створенні test DB тепер закривається явно через conn.close();

  - перед виходом із TemporaryDirectory прибираються тимчасові SQLite-об’єкти, щоб Windows гарантовано відпустив office.db.

- ZIP містить тільки:

tests\

roadmap110\

run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

Завантажити T110-01_PRO_UPGRADE_ANATOMY_v3.zip

- Наклади поверх проєкту на LAVRUK і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_01_pro_upgrade_required_amount_anatomy.py

- Очікуємо вже без WinError 32, а в кінці:

cases=8

passed=8

failed=0

boundary=CURRENT_IMPLEMENTATION_DIFFERS_FROM_FIXED_UPGRADE_PRICE_RULE

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-01=GREEN

- Дай мені повний console output.

- Так. Саме це і є наша реальна поточна проблема: валідний LGE.conf з LAVRUK зараз можна скопіювати на іншу машину, і LGE його приймає.

- Отже, T110-02 не треба формулювати як «що буде, якщо скопіювати». Ми це вже знаємо. Правильна постановка:

T110-02 — Machine Binding Gap Anatomy — TEST_ONLY

- У T110-02 треба встановити конкретно:

  - який machine fingerprint зараз генерується;

  - чи записується він у LGE.conf;

  - якщо записується — чи перевіряється при старті;

  - якщо не записується — де найменша правильна точка для додавання;

  - чи є окрема license/activation сутність, до якої вже можна прив’язати fingerprint;

  - який саме кодовий шлях зараз дозволяє переносити LGE.conf.

- Очікуваний verdict, найімовірніше:

TRANSFER_PROTECTION_MISSING_OR_NOT_ENFORCED

- Після цього T110-03 буде вже production fix: прив’язати LGE.conf до machine fingerprint так, щоб старий конфіг з LAVRUK на LENOVO не проходив валідацію.

- І тут важливо: не робимо це через ім’я ПК, шлях диска чи MAC-адресу окремо. Треба використати вже наявний у проєкті канонічний fingerprint, якщо він є. Якщо його немає — спочатку визначимо стабільний склад fingerprint окремим тестом.

- Тобто курс уточнений правильно: головна мета RoadMap110 — закрити переносимість LGE.conf між машинами. PRO -> PRO+ поки відкладаємо.

- T110-02 готовий — тільки TEST_ONLY. Production не змінював.

- Фактична гіпотеза, яку перевіряє тест:

  - LicenseManager уже має machine binding;

  - при іншій машині формує OTHER_MACHINE;

  - але цей результат у login-path не використовується як заборона запуску;

  - після license check відкривається MainAppWindow.

- ZIP:

Завантажити T110-02_MACHINE_BINDING_GAP_ANATOMY.zip

- Наклади поверх LAVRUK. Файл буде тут:

tests\roadmap110\

run_t110_02_machine_binding_gap_anatomy.py

- Запуск:

python tests\roadmap110\run_t110_02_machine_binding_gap_anatomy.py

- Очікую в кінці приблизно:

machine_binding_detection=EXISTS

other_machine_status=NON_FATAL

login_license_result=DISCARDED

startup_gate_after_license_check=ABSENT

first_broken_boundary=LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

verdict=TRANSFER_PROTECTION_DETECTED_BUT_NOT_ENFORCED_AT_LOGIN

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-02=GREEN

- Якщо це підтвердиться, тоді T110-03 буде мінімальний production fix саме startup enforcement, а не новий fingerprint-механізм.

- Переробив T110-02 v2. Production не змінював.

- Помилка була саме в тесті: він шукав неіснуючий текстовий шаблон. Тепер перевірка робиться через AST по фактичному LicenseResult(... fatal=False, fatal_reason=None) у гілці OTHER_MACHINE.

- ZIP:

Завантажити T110-02_MACHINE_BINDING_GAP_ANATOMY_v2.zip

- Наклади поверх проєкту на LAVRUK і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_02_machine_binding_gap_anatomy.py

- Очікуваний фінал:

checks=7

passed=7

failed=0

machine_binding_detection=EXISTS

other_machine_status=NON_FATAL

login_license_result=DISCARDED

startup_gate_after_license_check=ABSENT

first_broken_boundary=LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

verdict=TRANSFER_PROTECTION_DETECTED_BUT_NOT_ENFORCED_AT_LOGIN

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-02=GREEN

- Якщо це підтвердиться, тоді вже матимемо чітку production-межу для T110-03: не вигадувати новий fingerprint, а примусово блокувати startup при OTHER_MACHINE.

- T110-02 — GREEN. Межа підтверджена точно.

- Фактичний стан:

  - machine binding уже існує;

  - OTHER_MACHINE визначається;

  - цей стан повертається як fatal=False;

  - LoginWindow викликає license check;

  - результат license check ігнорується;

  - _open_main() викликається далі;

  - окремого startup gate для OTHER_MACHINE немає.

- Отже, перша зламана production-межа:

LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

- T110-03 робимо як мінімальний production fix:

  - не чіпаємо fingerprint;

  - не чіпаємо генерацію LGE.conf;

  - не чіпаємо pricing;

  - у login-path зберігаємо результат LicenseManager.compute_and_update();

  - якщо статус OTHER_MACHINE — не відкриваємо MainAppWindow;

  - показуємо зрозуміле повідомлення про невідповідність машини;

  - штатний запуск на LAVRUK із правильним conf не змінюємо.

- Окремий runnable-тест T110-03 має довести дві речі:

  - OTHER_MACHINE -> startup blocked;

  - нормальний валідний статус -> startup allowed.

- Після цього вже буде сенс окремо перевірити реальний сценарій LAVRUK/LENOVO.

- Наступний крок: T110-03 — Startup Enforcement Fix.

- T110-03 готовий. Зміна мінімальна й тільки в підтвердженій межі LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT.

- Production-зміна:

  - результат LicenseManager.compute_and_update() тепер зберігається;

  - якщо статус OTHER_MACHINE:

    - показується CommonErrorDialog;

    - використовується вже наявний ключ SettingsPageLicense.statusOtherMachine;

    - виконується return;

    - _open_main() не викликається;

  - для нормальних статусів запуск іде як раніше.

- Не змінював:

  - fingerprint;

  - LGE.conf generation;

  - pricing;

  - license_manager.py;

  - lang/strings.json.

- Малий ZIP:

Завантажити T110-03_STARTUP_ENFORCEMENT_FIX.zip

- У ZIP тільки:

core\

login_logic.py

tests\

roadmap110\

run_t110_03_startup_enforcement_fix.py

- Локально runnable-тест уже пройшов:

checks=7

passed=7

failed=0

other_machine=STARTUP_BLOCKED

normal_valid_status=STARTUP_ALLOWED

first_repaired_boundary=LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

production_logic_changed=True

T110-03=GREEN

- На LAVRUK наклади ZIP поверх проєкту і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_03_startup_enforcement_fix.py

- Очікуваний фінал:

checks=7

passed=7

failed=0

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

other_machine=STARTUP_BLOCKED

normal_valid_status=STARTUP_ALLOWED

first_repaired_boundary=LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

production_logic_changed=True

T110-03=GREEN

- Після цього наступний крок буде вже ручна контрольна перевірка на LAVRUK, а LENOVO поки не чіпаємо.

- T110-03 — GREEN. Production-межу закрили.

- Підтверджено:

  - результат license check зберігається;

  - OTHER_MACHINE блокує startup;

  - _open_main() після guard лишається доступним для нормальних статусів;

  - PRO_OK і TRIAL_OK не зламані;

  - broker_requests=0.

- Поточний факт:

first_repaired_boundary=LOGIN_STARTUP_ENFORCEMENT

other_machine=STARTUP_BLOCKED

normal_valid_status=STARTUP_ALLOWED

- Це вже вирішує головну дірку RoadMap110 на рівні login-path: скопійований валідний LGE.conf з іншої машини не повинен пустити в основне вікно, якщо LicenseManager визначив OTHER_MACHINE.

- Наступний найменший перевірюваний крок я визначаю так:

T110-04 — Real Startup Smoke on LAVRUK — MANUAL CONTROL

Перевіряємо на поточній машині:

  - штатний LGE.conf LAVRUK;

  - login проходить;

  - MainAppWindow відкривається;

  - статус ліцензії нормальний;

  - немає побічного блокування.

- LENOVO поки не чіпаємо. Після успішного T110-04 я скажу, коли переходити до контрольної перевірки переносу на LENOVO.

- T110-04 — RED, але дуже корисний результат. Захист спрацював: LGE реально заблокував запуск. Але він заблокував сам LAVRUK, а цього бути не повинно.

- На скріншоті маємо фактичний стан:

LAVRUK

→ LicenseManager

→ OTHER_MACHINE

→ startup blocked

Отже T110-03 виконує свою роботу, а тепер відкрилася наступна межа: поточний LGE.conf не збігається з machine fingerprint, який зараз обчислює LGE на LAVRUK.

- Нічого зараз не перевипускай і не видаляй.

  - LGE.conf не міняй;

  - нову ліцензію не створюй;

  - fingerprint вручну не прав;

  - на LENOVO не переходимо.

- Закрий повідомлення «Інша машина» і вийди з LGE.

- Наступний крок робимо:

T110-04 — LAVRUK Machine Binding Mismatch Anatomy — TEST_ONLY

Він має показати окремо:

stored_machine_id=...

current_machine_id=...

current_machine_id_candidates=[...]

stored_matches_candidate=True/False

config_source=...

first_broken_boundary=...

Без виведення паролів, токенів чи інших секретів.

- Особливо треба з'ясувати одну з трьох причин:

  - старий LGE.conf був сформований під інший fingerprint;

  - алгоритм fingerprint з часом змінився, але compatibility candidate загубився;

  - LGE.conf читає/порівнює не те поле.

- Це зараз правильніший крок, ніж LENOVO. Спочатку LAVRUK повинен гарантовано розпізнавати власний легальний LGE.conf. Лише потім перевіримо, що той самий conf на LENOVO відхиляється.

- Так, результат вдалий: ми не просто поставили блокування, а одразу виявили, що machine binding на LAVRUK зараз неконсистентний.

- Наступний крок тримаємо вузьким:
T110-04 — LAVRUK Machine Binding Mismatch Anatomy — TEST_ONLY.

- У production нічого не чіпаємо. Спочатку знімаємо фактичні:

  - stored machine id;

  - current machine id;

  - candidate IDs;

  - результат match;

  - джерело значення з LGE.conf.

- Після цього вже буде видно, чи проблема в старому conf, у зміненому алгоритмі fingerprint, чи в неправильному полі порівняння.

- T110-04 готовий — тільки TEST_ONLY. Production і реальний LGE.conf не змінюються.

- ZIP:

Завантажити T110-04_LAVRUK_MACHINE_BINDING_MISMATCH_ANATOMY.zip

- Він додасть:

tests\

roadmap110\

run_t110_04_lavruk_machine_binding_mismatch_anatomy.py

- Запуск на LAVRUK:

python tests\roadmap110\run_t110_04_lavruk_machine_binding_mismatch_anatomy.py

- Тест попросить:

LGE.conf password:

Введи свій пароль. Він не буде показаний і не потрапить у console output.

- Тест працює так:

  - копіює поточний LGE.conf у temp;

  - розшифровує тільки копію;

  - читає stored machine_id;

  - читає machine ID із signed payload;

  - обчислює поточний preferred та legacy candidate;

  - перевіряє їх між собою;

  - запускає LicenseManager.compute_and_update() тільки на deepcopy(conf).

- У консолі побачимо щось такого типу:

stored_matches_preferred=...

stored_matches_candidate=...

payload_matches_stored=...

payload_matches_preferred=...

payload_matches_candidate=...

compute_and_update_status=...

first_broken_boundary=...

verdict=...

T110-04=GREEN

- Повні MachineGuid/SystemUUID не друкуються — тільки факт наявності та короткий hash-відбиток.

- Дай мені весь console output T110-04. Саме він покаже, де зламалась прив’язка LAVRUK.

- Так, тут тест зроблений невдало. getpass.getpass() у PyCharm Run console працює нестабільно: запит може не показатися нормально, а введення — відобразитися відкритим текстом.

- Те, що ти ввів після source_conf_mutated=False, схоже саме на пароль. Більше його сюди не копіюй. Я теж не буду його повторювати.

- Зараз цей запуск зупини червоною кнопкою Stop. LGE.conf тест не змінив — він до роботи з копією ще фактично не дійшов.

- Робити через getpass у PyCharm більше не будемо. Для T110-04 перероблю ввід так, щоб:

  - з'являвся звичайний маленький Qt-діалог пароля;

  - поле було Password mode;

  - пароль не друкувався в консоль;

  - реальний LGE.conf залишався read-only;

  - після введення тест автоматично продовжувався.

- Тобто цей T110-04 v1 вважаємо BLOCKED_BY_TEST_INPUT, не результатом перевірки:

T110-04=BLOCKED_BY_TEST_INPUT

production_logic_changed=False

source_conf_mutated=False

- Зараз переробляю T110-04 v2 саме під запуск із PyCharm на LAVRUK.

- Готово. T110-04 v2 тепер запитує пароль через нормальний Qt-діалог у режимі прихованого вводу.

- Production не змінював. Реальний LGE.conf не змінюється.

- ZIP:

Завантажити T110-04_LAVRUK_MACHINE_BINDING_MISMATCH_ANATOMY_v2.zip

- Наклади поверх проєкту на LAVRUK і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_04_lavruk_machine_binding_mismatch_anatomy.py

- Має з'явитися окреме вікно:

T110-04

Пароль до LGE.conf:

Введення буде приховане.

- Після цього тест надрукує тільки діагностику machine binding і фінальний:

first_broken_boundary=...

verdict=...

source_conf_mutated=False

T110-04=GREEN

- Дай мені весь console output.

- Ти правий: ми після T110-03 нічого нового в production не виправляли.

- Із цього випливає, що попереднє одноразове повідомлення «Інша машина» було не стабільним відтворенням проблеми LAVRUK, а я занадто рано трактував його як нову межу.

- Факти зараз такі:

  - T110-03 підтвердив сам guard: OTHER_MACHINE -> startup blocked.

  - T110-04 підтвердив, що реальний LGE.conf на LAVRUK валідний і LicenseManager дає PRO_OK.

  - Повторний реальний запуск LGE на LAVRUK пройшов нормально — це видно на скріншоті.

- Отже, LAVRUK контроль пройдено. Ніякого додаткового fix тут зараз не потрібно.

- Наступний правильний крок — вже не копатися далі в LAVRUK, а зробити контроль на LENOVO з тим самим LGE.conf:

  - LGE має дати OTHER_MACHINE;

  - MainAppWindow не має відкритися.

- Але до LENOVO переходимо тільки коли я скажу окремо. Зараз стан такий:

T110-03=GREEN

T110-04_LAVRUK_RUNTIME=PASS

LAVRUK_PRO_OK=True

production_fix_required_on_LAVRUK=False

- Тобто ти правий: зараз усе завантажилось нормально, бо LGE.conf на LAVRUK і був нормальний.

- Так. Це правильний наступний крок.

- На LAVRUK:

  - закриваєш LGE;

  - git status;

  - commit;

  - push у main.

- На LENOVO:

  - не запускаєш LGE до оновлення;

  - робиш git pull;

  - перевіряєш, що підтягнувся core\login_logic.py з T110-03;

  - LGE.conf не міняєш — використовуємо вже скопійований з LAVRUK.

- Потім запускаємо LGE на LENOVO.

- Очікуваний результат T110-05:

  - пароль приймається;

  - LicenseManager визначає OTHER_MACHINE;

  - показується повідомлення «Інша машина»;

  - MainAppWindow не відкривається.

- Якщо саме так і буде — головну ціль RoadMap110 підтвердимо реально на двох машинах:

LAVRUK + own conf -> ALLOWED

LENOVO + copied LAVRUK conf -> BLOCKED

- Після git pull на LENOVO напиши коротко: LENOVO оновлено. Тоді веду далі запуск по одному кроку.

- Так, це вже добрий фактичний результат. На LENOVO скопійований LGE.conf заблокований, MainAppWindow не відкрився. Отже головний захист працює:

LAVRUK + свій LGE.conf -> ALLOWED

LENOVO + LAVRUK LGE.conf -> BLOCKED

- Поточне повідомлення «Інша машина» технічно правильне, але для користувача замале. Треба пояснити, що робити далі.

- Я б зафіксував такий зміст повідомлення:

Ліцензія призначена для іншого комп’ютера.
Цей LGE.conf не може використовуватися на цьому пристрої.
Видаліть поточний LGE.conf та пройдіть нову активацію для цього комп’ютера.
Для нової активації потрібна окрема оплата.

- Тут принципово важливо: не пропонувати просто створити новий conf локально. Новий LGE.conf має з'являтися тільки через наш штатний paid issuance/activation flow.

- Наступний крок робимо вузький:

T110-05 — OTHER_MACHINE User Guidance

- змінюємо тільки текст/відображення помилки;

- startup blocking не чіпаємо;

- machine fingerprint не чіпаємо;

- payment/license logic не чіпаємо;

- lang/strings.json вручну не редагуємо — спочатку дивимось фактичний localization workflow.

- Після цього окремо перевіримо ще важливіший сценарій:

T110-06 — New Machine Paid Activation Path

LENOVO -> старий conf відхилено -> нова оплата -> нова license -> новий LGE.conf -> LENOVO ALLOWED

Саме це й буде повний production-цикл захисту від переносу.

- LENOVO-тест переносу зараз вважаю PASS. Можеш закривати LGE на LENOVO. Далі я веду T110-05.

- Виправляємо на LAVRUK. Він лишається основною робочою машиною для коду.

- LENOVO зараз використовуємо тільки як контрольну машину для перевірки переносу/активації. На ньому production-код вручну не редагуємо.

- І так — трансляцію не забуваємо:

  - повідомлення про OTHER_MACHINE має йти через localization key;

  - lang/strings.json вручну не правимо;

  - дивимось, як у проєкті правильно додаються/генеруються рядки та fallback.

- Правильний цикл:

  - на LAVRUK робимо T110-05;

  - commit/push;

  - на LENOVO git pull;

  - повторно перевіряємо повідомлення і блокування.

- Тобто зараз повертаємось на LAVRUK.

- Готово. T110-05 — OTHER_MACHINE User Guidance.

- Зміни:

  - core/login_logic.py — замість короткого SettingsPageLicense.statusOtherMachine показується окремий розгорнутий текст;

  - core/translation_policy.py — додані точні EN/UK/DE/FR;

  - lang/strings_fallback.json — згенерований новий ключ;

  - strings.json вручну не редагувався;

  - startup blocking не змінювався.

- Український текст тепер такий по змісту:

Ліцензія призначена для іншого комп’ютера.

Цей LGE.conf не можна використовувати на цьому пристрої.

Видаліть поточний LGE.conf і пройдіть нову активацію

для цього комп’ютера. Потрібна окрема оплата.

- ZIP для LAVRUK:

Завантажити T110-05_OTHER_MACHINE_USER_GUIDANCE.zip

- У ZIP тільки:

core\

login_logic.py

translation_policy.py

lang\

strings_fallback.json

tests\

roadmap110\

run_t110_05_other_machine_user_guidance.py

- Після накладання на LAVRUK запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_05_other_machine_user_guidance.py

- Очікуваний фінал:

checks=16

passed=16

failed=0

other_machine_guidance=LOCALIZED_EN_UK_DE_FR

startup_blocking=UNCHANGED

strings_json_manual_edit=False

T110-05=GREEN

- Після GREEN:

  - запускаємо LGE на LAVRUK — має пройти як раніше;

  - commit/push;

  - на LENOVO git pull;

  - повторно запускаємо LGE з чужим LGE.conf і перевіряємо вже новий текст.

- Добре. Цей output показав ще одну важливу річ:

Централізовані translation overrides (оновлень: 0)

- Причина: apply_central_translation_overrides() не створює новий ключ, а лише оновлює переклади для вже існуючого ключа у fallback.

- Тобто моя попередня схема була неповна. Для нового ключа LoginWindow.errorOtherMachine треба спочатку штатно засіяти сам ключ, а вже потім rebuild_fallback.py застосує EN/UK/DE/FR із translation_policy.py.

- strings.json вручну редагувати не будемо.

- Наступний мікрокрок я зроблю так:

  - додам маленький TEST_ONLY/dev helper, який тимчасово додає новий ключ у strings.json;

  - запускаємо rebuild_fallback.py;

  - він переносить ключ у strings_fallback.json;

  - strings.json знову очищається до lang_active;

  - після цього T110-05 має стати GREEN.

- Поточний стан:

T110-05=BLOCKED_BY_NEW_TRANSLATION_KEY_SEED

production_logic_changed=True

localization_policy_present=True

fallback_key_missing=True

- Тобто production-текст уже є, але localization pipeline ще не завершив перенесення нового ключа у fallback. Зараз виправляємо саме це.

- Добре. Подвійні дужки зараз не чіпаємо.

- T110-05 — GREEN:

checks=16

passed=16

failed=0

T110-05=GREEN

- Підтверджено:

  - окремий localization key використовується;

  - EN/UK/DE/FR узгоджені;

  - strings.json вручну не засмічений;

  - startup blocking не змінений;

  - broker_requests=0.

- Наступний крок — контроль на LAVRUK:

  - запускаєш LGE;

  - штатний LGE.conf має дати PRO_OK;

  - MainAppWindow має відкритися;

  - ніякого OTHER_MACHINE бути не повинно.

- Якщо LAVRUK проходить — робимо commit/push, потім на LENOVO git pull і перевіряємо вже новий текст помилки.

- Привіт, Юрію. ZIP прийняв і вже звірив ключовий licensing-path. Працюємо далі від цього актуального стану.

- Учора ми закрили головну дірку:

  - LAVRUK + свій LGE.conf → PRO_OK, запуск дозволений;

  - LENOVO + скопійований LGE.conf → OTHER_MACHINE, запуск заблокований;

  - повідомлення локалізоване.

- У ZIP фактичний шлях нової машини вже складається так:

видалили чужий LGE.conf

→ перший запуск створює новий FREE conf

→ LGE рахує fingerprint цієї машини

→ License Request містить цей fingerprint

→ Office видає .lic під цей fingerprint

→ activate_key() перевіряє fingerprint + signature

→ тільки після збігу записує PRO/PRO+ у LGE.conf

- Важлива деталь: activate_key() уже перевіряє:

payload_machine_id = payload.get("machine_id") or payload.get("fingerprint")

і відхиляє ліцензію, якщо fingerprint не входить у candidate IDs поточної машини.

- Тому наступний найменший крок:

T110-06 — New Machine Paid Activation Path Anatomy — TEST_ONLY

Перевіряємо без production-змін:

- новий conf після видалення чужого стартує як free;

- request бере fingerprint саме поточної машини;

- request містить edition + розраховану суму;

- Office license payload переносить саме цей fingerprint;

- activate_key() приймає license тільки для цієї машини;

- license іншої машини відхиляється;

- успішна активація переводить conf у PRO_OK;

- окремо перевіряємо, де саме Office гарантує достатню оплату перед issuance.

- Особливо пункт 8 важливий. Захист від копіювання вже є, але тепер треба довести друге правило:

NEW MACHINE

→ NEW PAYMENT

→ NEW LICENSE

→ NEW LGE.conf

а не просто:

NEW MACHINE

→ NEW LICENSE

- Поки LENOVO не чіпаємо. T110-06 робимо на LAVRUK як TEST_ONLY anatomy. Після нього вже буде видно, чи потрібен production fix саме в payment/issuance boundary.

- T110-06 готовий — тільки TEST_ONLY. Production не змінював.

- Тест перевіряє саме головне для нової машини:

  - новий conf стартує як FREE;

  - request бере fingerprint поточної машини;

  - request використовує штатний pricing;

  - Quick Issue перевіряє оплату до issuance;

  - Orders перевіряє оплату до запису .lic;

  - стара оплачена PRO на іншому fingerprint не дає пільгу новій машині;

  - .lic містить fingerprint;

  - activate_key() перевіряє machine binding до запису PRO у conf.

- Важливо: тест не стверджує зовнішню банківську верифікацію. Він перевіряє внутрішній Office payment gate.

- ZIP:

Завантажити T110-06_NEW_MACHINE_PAID_ACTIVATION_PATH_ANATOMY.zip

- Наклади на LAVRUK. Файл буде:

tests\roadmap110\

run_t110_06_new_machine_paid_activation_path_anatomy.py

- Запуск:

python tests\roadmap110\run_t110_06_new_machine_paid_activation_path_anatomy.py

- Очікую в кінці:

checks=10

passed=10

failed=0

new_machine_old_conf=BLOCKED_BY_T110_03

new_machine_old_payment=NOT_REUSED_ACROSS_FINGERPRINT

office_payment_gate=PRESENT

new_license_fingerprint_binding=PRESENT

activation_machine_gate=PRESENT

external_bank_verification=NOT_ASSERTED

path=NEW_MACHINE->NEW_PAYMENT_RECORD->NEW_LICENSE->MACHINE_BOUND_ACTIVATION

first_unverified_boundary=REAL_NEW_MACHINE_ISSUANCE_AND_ACTIVATION

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-06=GREEN

- Дай весь console output.

- Це не production-дефект. T110-06 впав через крихку перевірку текстом.

- Фактичний activate_key() у ZIP робить усе правильно:

  - читає payload_machine_id;

  - обчислює machine_id_candidates;

  - якщо fingerprint не входить у candidates — повертає:

return False, "License belongs to another machine"

- і лише після цього починає записувати:

lic["edition"] = edition

lic["payload_b64"] = payload_b64

...

- Тобто наша вимога фактично виконується:

OTHER_MACHINE

→ activation rejected

→ conf paid-state not written

- RED виник тому, що тест порівнював позиції рядків через manager_source.index(...). Це ненадійно: такий самий lic["edition"] = ... може зустрічатися раніше в іншій функції файлу.

- Отже статус зараз:

T110-06=BLOCKED_BY_TEST_SOURCE_MATCH

production_logic_changed=False

actual_activation_order=CORRECT

- Переробляємо тільки T110-06: останню перевірку робимо AST-аналізом всередині LicenseManager.activate_key(), а не по всьому license_manager.py.

- Production не чіпаємо. Після цього очікую вже 10/10 GREEN.

- Готово. T110-06 v2 перероблений тільки в TEST_ONLY-файлі. Production не змінював.

- Ключова зміна:

  - більше немає пошуку по всьому license_manager.py;

  - перевірка виконується AST-аналізом тільки всередині LicenseManager.activate_key();

  - тест доводить, що OTHER_MACHINE повертає відмову раніше, ніж починається запис у lic[...].

- ZIP:

Завантажити T110-06_NEW_MACHINE_PAID_ACTIVATION_PATH_ANATOMY_v2.zip

- Наклади поверх LAVRUK і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_06_new_machine_paid_activation_path_anatomy.py

- Очікуваний фінал:

checks=10

passed=10

failed=0

new_machine_old_conf=BLOCKED_BY_T110_03

new_machine_old_payment=NOT_REUSED_ACROSS_FINGERPRINT

office_payment_gate=PRESENT

new_license_fingerprint_binding=PRESENT

activation_machine_gate=PRESENT

external_bank_verification=NOT_ASSERTED

path=NEW_MACHINE->NEW_PAYMENT_RECORD->NEW_LICENSE->MACHINE_BOUND_ACTIVATION

first_unverified_boundary=REAL_NEW_MACHINE_ISSUANCE_AND_ACTIVATION

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-06=GREEN

- Дай повний console output.

- T110-06 — GREEN. Маємо 10/10, і логічний paid-activation path у коді підтверджений.

- Головне доведено:

нова машина

→ стара оплата іншого fingerprint не зараховується

→ Office вимагає оплату

→ нова .lic прив’язується до нового fingerprint

→ activate_key() перевіряє машину до запису PRO

- Наступний крок я б робив без реальної оплати і без створення валідної ліцензії:

T110-07 — Real New Machine No-Payment Gate

- На LENOVO:

  - робимо резервну копію поточного скопійованого LGE.conf;

  - видаляємо робочий LGE.conf;

  - запускаємо LGE;

  - отримуємо чистий FREE conf саме для LENOVO;

  - формуємо License Request для LENOVO.

- Потім на LAVRUK Office пробуємо провести issuance цього request без внесеної оплати.

- Очікуваний результат:

LENOVO fingerprint = NEW

payment = ABSENT

license issuance = BLOCKED

.lic = NOT CREATED

- Це буде найважливіша реальна перевірка правила:

НОВА МАШИНА БЕЗ НОВОЇ ОПЛАТИ

→ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ НОВИЙ LGE.conf / PRO

- Лише після цього, коли буде реальна потреба або контрольна оплачена операція, перевіримо позитивний шлях:

NEW PAYMENT → NEW LICENSE → LENOVO PRO_OK

- Отже, переходимо на LENOVO для T110-07. Спочатку нічого не видаляй — я дам точний порядок із резервною копією LGE.conf.

- T110-06 — GREEN. Маємо 10/10, і логічний paid-activation path у коді підтверджений.

- Головне доведено:

нова машина

→ стара оплата іншого fingerprint не зараховується

→ Office вимагає оплату

→ нова .lic прив’язується до нового fingerprint

→ activate_key() перевіряє машину до запису PRO

- Наступний крок я б робив без реальної оплати і без створення валідної ліцензії:

T110-07 — Real New Machine No-Payment Gate

- На LENOVO:

  - робимо резервну копію поточного скопійованого LGE.conf;

  - видаляємо робочий LGE.conf;

  - запускаємо LGE;

  - отримуємо чистий FREE conf саме для LENOVO;

  - формуємо License Request для LENOVO.

- Потім на LAVRUK Office пробуємо провести issuance цього request без внесеної оплати.

- Очікуваний результат:

LENOVO fingerprint = NEW

payment = ABSENT

license issuance = BLOCKED

.lic = NOT CREATED

- Це буде найважливіша реальна перевірка правила:

НОВА МАШИНА БЕЗ НОВОЇ ОПЛАТИ

→ НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ НОВИЙ LGE.conf / PRO

- Лише після цього, коли буде реальна потреба або контрольна оплачена операція, перевіримо позитивний шлях:

NEW PAYMENT → NEW LICENSE → LENOVO PRO_OK

- Отже, переходимо на LENOVO для T110-07. Спочатку нічого не видаляй — я дам точний порядок із резервною копією LGE.conf.

- Так, Git краще поновити перед T110-07. Добре, що згадав.

- На скріншоті backup уже є:

LGE.conf.bak_t11007

Отже резервна копія готова.

- Але спочатку треба, щоб LAVRUK мав commit/push сьогоднішніх змін. Якщо після T110-06 ти ще не робив commit/push — повернись на LAVRUK і зроби це.

- Потім на LENOVO:

git pull

- І лише після успішного pull продовжимо T110-07: видалення робочого LGE.conf → новий FREE conf → license request.

- Сам backup LGE.conf.bak_t11007 не коміть у Git.

- Так, ти правий. Я зайве змішав два різні контури.

- Правильна межа така:

  - LGEOffice

    - перевіряє оплату;

    - створює order/payment/license;

    - формує .lic під конкретний fingerprint;

    - вирішує, чи взагалі можна видати ліцензію.

  - LGE

    - не перевіряє оплату;

    - не знає, скільки заплачено;

    - не вирішує, чи достатня сума;

    - тільки перевіряє валідність ліцензії:

      - signature;

      - edition;

      - fingerprint / machine binding;

      - строк/статус, якщо це передбачено;

    - після валідної ліцензії оновлює LGE.conf.

- Тому T110-06 ми вже достатньо використали як anatomy Office-side. Далі ніяких payment-перевірок у LGE не додаємо.

- Для LENOVO правильний наступний сценарій тепер простий:

чужий LGE.conf

→ OTHER_MACHINE

→ видаляємо чужий LGE.conf

→ LGE створює новий FREE conf

→ отримуємо fingerprint LENOVO

→ далі Office окремо видає нову ліцензію

→ LGE лише перевіряє цю .lic

→ якщо fingerprint/signature правильні → PRO_OK

- Отже T110-07 я переформульовую:

T110-07 — New Machine License Validation Path

Без перевірки грошей у LGE.

- На LENOVO зараз:

  - backup уже є;

  - спочатку git pull;

  - потім видаляємо тільки робочий LGE.conf;

  - запускаємо LGE;

  - перевіряємо, що створився новий FREE conf для LENOVO.

- Далі вже окремо підемо в Office-side issuance. Це буде правильне розділення відповідальності.

- Добре. На LENOVO після видалення чужого LGE.conf LGE створив новий власний конфіг:

D:\LavrGPT\LavrGPT05\LGE.conf

- Це саме те, що нам було потрібно. Перша половина T110-07 пройдена:

foreign LGE.conf -> removed

new machine registration -> OK

new LENOVO LGE.conf -> CREATED

- Тепер натисни «Так», закрий цей запуск і запусти LGE ще раз.

- Після повторного запуску очікуємо:

  - пароль нового conf приймається;

  - LGE відкривається як FREE;

  - жодного OTHER_MACHINE;

  - conf уже прив’язаний саме до LENOVO.

- Після цього підемо до наступної межі: формування License Request для LENOVO. Оплату LGE не перевіряє — це справа LGEOffice.

- Так, зараз ліцензійний контур уже поводиться правильно, а те, що бачимо в консолі, — окрема тема налаштувань брокерів у новому LGE.conf на LENOVO.

- Ключовий рядок:

cTrader reconnect requested but account_mode is empty.

Це логічно: ми щойно створили новий чистий LGE.conf, тому старі broker settings із LAVRUK у нього не перенесені.

- На скріншоті це теж видно:

Брокери: 0/2

cTrader: З'єднання з брокером втрачено

- Тому зараз не чіпаємо license request. Спочатку перевіряємо новий conf.

- Перший крок на LENOVO:

  - відкрий Налаштування;

  - зайди в секцію cTrader;

  - покажи мені весь цей екран.

- Поки нічого там не змінюй і не підключай. Спочатку подивимось, що саме залишилось порожнім після створення нового LGE.conf.

- Бачу причину одразу: cTrader settings у новому LGE.conf майже порожні.

- На скріншоті зараз є:

  - режим акаунта: Demo;

  - сервер: demo.ctraderapi.com;

  - порт: 5035;

  - Client ID — порожній;

  - Client Secret — порожній;

  - торговий рахунок ще не завантажений.

- Саме тому в консолі було:

cTrader reconnect requested but account_mode is empty.

Новий conf не переніс старі broker credentials/config із LAVRUK.

- Зараз нічого не вводь вручну. Правильний наступний крок — перевірити, чи ці cTrader параметри взагалі мають переноситися між машинами, чи їх треба окремо налаштовувати/авторизувати на кожному ПК.

- Я б зараз подивився ще IBKR settings у цьому ж новому conf, щоб побачити, чи там теж порожньо. Тоді буде зрозуміло: це нормальна поведінка нового conf загалом чи окремо cTrader.

- Відкрий тепер IBKR settings і покажи екран.

- Так, тоді це фіксуємо як правильне production-правило:

  - broker credentials/config не переносяться між машинами;

  - новий LGE.conf на новій машині має починатися без Client ID, Client Secret, account binding та інших broker-specific даних;

  - cTrader/IBKR налаштовуються заново локально на кожному ПК.

- Отже поточний стан LENOVO правильний:

  - новий LGE.conf створено;

  - machine binding новий;

  - broker settings порожні;

  - автоматичне reconnect на старі акаунти не повинно працювати.

- Це означає, що IBKR settings зараз окремо перевіряти не обов’язково — якщо правило загальне, то порожній broker config на новій машині є очікуваною поведінкою.

- Наступний крок по RoadMap110 краще повернути до ліцензійної частини:

  - сформувати License Request на LENOVO;

  - перевірити, що fingerprint саме LENOVO;

  - далі Office-side issuance окремо.

- cTrader/IBKR налаштування відкладемо до моменту, коли LENOVO отримає власну ліцензію і буде сенс налаштовувати брокерів.

- Перевірив актуальний ZIP і канонічний MD7.

- У doc/LGE_Runtime_07.md тривалість trial не зафіксована. Там немає канонічного рішення ні 90, ні 180 днів.

- У фактичному production-коді зараз стоїть:

TRIAL_DAYS = 90

TRIAL_WARN_BEFORE_EXPIRY_DAYS = 7

у core/app_meta.py.

- LicenseManager бере саме TRIAL_DAYS як default для trial_policy, а enable_trial() стартує trial явно. Тобто зараз production-факт такий:

NO_LICENSE

→ enable_trial()

→ TRIAL_OK на 90 днів

- Якщо наше реальне бізнес-рішення — пів року, тоді це ще не реалізовано і не закріплено в MD7. Треба буде окремо погодити й змінити TRIAL_DAYS на 180, а потім зафіксувати це в MD7.

- Поки ти вносиш broker-дані на LENOVO, нічого в trial не міняємо. Наступним окремим кроком я б зробив T110-07 — Trial Duration Policy, щоб не змішувати це з broker setup.

- Добре. Повертаємось до LAVRUK як основної робочої машини.

- Стан RoadMap110 зараз такий:

  - T110-03 — GREEN: OTHER_MACHINE блокує startup.

  - T110-04 — LAVRUK зі своїм LGE.conf → PRO_OK.

  - LENOVO з чужим LGE.conf → заблоковано.

  - T110-05 — GREEN: локалізоване пояснення для OTHER_MACHINE.

  - T110-06 — GREEN: Office-side paid issuance path і machine binding підтверджені.

- Окремо уточнили:

  - новий чистий LGE.conf на LENOVO = NO_LICENSE, не trial;

  - trial вмикається окремо;

  - у production зараз TRIAL_DAYS = 90;

  - канонічного підтвердження 90/180 у перевірених MD поки не знайдено.

- Наступний найменший крок я б зробив так:
T110-07 — NO_LICENSE / TRIAL Capability Anatomy — TEST_ONLY

- Перевіримо фактично:

  - що доступно в NO_LICENSE;

  - що додається після enable_trial();

  - чи дозволені broker settings у NO_LICENSE;

  - чи дозволений broker connect у TRIAL_OK;

  - чи справді AUTO заблокований у trial;

  - де саме зашитий TRIAL_DAYS.

- Production поки не змінюємо. Це дасть чисту картину перед рішенням: лишати 90 чи міняти на 180.

- T110-07 готовий — тільки TEST_ONLY. Production не змінював.

- Тест фіксує саме розбіжність між каноном і фактичним LicenseManager:

  - канон TRIAL → manual дозволений, DEMO дозволений, AUTO заборонений;

  - production TRIAL_OK → live_manual=False, auto_demo=True;

  - канон NO_TRIAL → manual дозволений;

  - production NO_LICENSE → live_manual=False, auto_demo=True.

- Тривалість trial тест лише виводить як факт production:

production_trial_days=90

canonical_trial_days=NOT_SPECIFIED_IN_LGE_ALGORITHMS_01

Тобто 90/180 поки не вирішуємо.

- ZIP:

Завантажити T110-07_NO_LICENSE_TRIAL_CAPABILITY_ANATOMY.zip

- Наклади на LAVRUK. Файл буде:

tests\roadmap110\

run_t110_07_no_license_trial_capability_anatomy.py

- Запуск:

python tests\roadmap110\run_t110_07_no_license_trial_capability_anatomy.py

- Очікуваний фінал:

checks=10

passed=10

failed=0

trial_manual_mismatch=CANON_ALLOWED_PRODUCTION_BLOCKED

trial_auto_mismatch=CANON_BLOCKED_PRODUCTION_AUTO_DEMO_ALLOWED

no_license_manual_mismatch=CANON_ALLOWED_PRODUCTION_BLOCKED

trial_duration_decision=UNRESOLVED_CANONICALLY

first_broken_boundary=LICENSE_CAPABILITY_MATRIX

verdict=CANONICAL_POLICY_DIFFERS_FROM_PRODUCTION_CAPS

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-07=GREEN

- Дай повний console output.

- Бачу. Це знову не runtime-помилка, а inspection через виклик protected helper _caps_for_status().

- Тут # noqa: SLF001 PyCharm не прибрав inspection. Краще не боротися з IDE, а зробити тест через публічний API compute_and_update(), бо саме його реально використовує LGE.

- Тобто ці три виклики:

LicenseManager._caps_for_status(...)

прибираємо повністю.

- T110-07 переробимо так:

  - створюємо TEST_ONLY conf для NO_LICENSE;

  - окремий TEST_ONLY conf для TRIAL_OK;

  - окремий для TRIAL_EXPIRED;

  - викликаємо LicenseManager.compute_and_update();

  - читаємо result.caps.

- Це навіть краще за поточний тест: ми перевіримо не внутрішній helper, а фактичний production path.

- Не запускай цю версію T110-07. Я дам v2 без protected access і без цих трьох червоних inspection.

- Причина чітка: помилка самого T110-07, не production.

- core/license_manager.py під час імпорту читає публічний ключ із Qt resources:

_public_ed25519.b64 not found in resources

У звичайному LGE перед цим імпортується resources_rc, а в нашому standalone-тесті я це пропустив.

- У T110-07 перед:

from core.app_meta import TRIAL_DAYS

from core.license_manager import LicenseManager

додай:

import resources_rc  # noqa: E402,F401

Має бути так:

import resources_rc  # noqa: E402,F401

from core.app_meta import TRIAL_DAYS  # noqa: E402

from core.license_manager import LicenseManager  # noqa: E402

- Більше нічого не змінюй. Це лише ініціалізація штатних Qt resources для standalone runnable-тесту.

- Після цього знову запускай:

python tests\roadmap110\run_t110_07_no_license_trial_capability_anatomy.py

- Поточний результат фіксуємо як:

T110-07=BLOCKED_BY_TEST_RESOURCE_INIT

production_logic_changed=False

Дай наступний console output.

- T110-07 — GREEN. Розбіжність тепер доведена фактично через публічний LicenseManager.compute_and_update():

checks=13

passed=13

failed=0

T110-07=GREEN

- Маємо три production-невідповідності канону:

TRIAL:

manual      канон=True   production=False

AUTO        канон=False  production auto_demo=True

NO_LICENSE / NO_TRIAL:

manual      канон=True   production=False

- TRIAL_EXPIRED поводиться правильно щодо AUTO:

auto_demo=False

auto_full=False

- Тривалість поки не чіпаємо:

production_trial_days=90

Рішення 90 чи 180 відокремлюємо від capability matrix.

- Наступний найменший production-крок:

T110-08 — License Capability Matrix Fix

Змінюємо тільки capabilities:

TRIAL_OK:

live_manual = True

auto_demo   = False

auto_full   = False

NO_LICENSE:

live_manual = True

auto_demo   = False

auto_full   = False

ib_connect=True і signals_view=True залишаємо.

- Після цього окремий runnable-тест має підтвердити однаковими метриками:

TRIAL_OK       manual=True  AUTO=False

NO_LICENSE     manual=True  AUTO=False

TRIAL_EXPIRED  AUTO=False

PRO/PRO+       без регресії

- І вже після T110-08 окремо вирішимо TRIAL_DAYS = 90 чи 180. Не змішуємо ці дві зміни.

- Готово. Зробив два окремі production-кроки:

  - T110-08 — License Capability Matrix Fix

    - NO_LICENSE: manual дозволений, AUTO заблокований;

    - TRIAL_OK: manual дозволений, AUTO заблокований;

    - ib_connect=True, signals_view=True лишені;

    - TRIAL_EXPIRED не змінював;

    - PRO/PRO+ гілку не чіпав.

  - T110-09 — Trial Duration 180 Days

    - TRIAL_DAYS = 180;

    - старий NO_LICENSE conf із trial_days=90, де trial ще не стартував, синхронізується на 180;

    - уже стартований trial заднім числом не переписується;

    - межі тесту: 179 -> OK, 180 -> OK, 181 -> EXPIRED.

- Малий ZIP:

Завантажити T110-08_T110-09_LICENSE_CAPS_TRIAL_180.zip

- У ZIP тільки:

core\

app_meta.py

license_manager.py

tests\

roadmap110\

run_t110_08_license_capability_matrix_fix.py

run_t110_09_trial_duration_180_days.py

- Наклади на LAVRUK і спочатку запусти тільки T110-08:

python tests\roadmap110\run_t110_08_license_capability_matrix_fix.py

- Очікуємо фінал:

NO_LICENSE=MANUAL_ALLOWED_AUTO_BLOCKED

TRIAL_OK=MANUAL_ALLOWED_AUTO_BLOCKED

TRIAL_EXPIRED=AUTO_BLOCKED

PRO_PRO_PLUS=SOURCE_BRANCH_PRESERVED

first_repaired_boundary=LICENSE_CAPABILITY_MATRIX

T110-08=GREEN

- Лише після GREEN запускай T110-09:

python tests\roadmap110\run_t110_09_trial_duration_180_days.py

- Очікуємо:

production_trial_days=180

day_179=TRIAL_OK

day_180=TRIAL_OK

day_181=TRIAL_EXPIRED

unstarted_stale_90_policy=MIGRATED_TO_180

started_trial_policy=PRESERVED

trial_duration=180_DAYS

T110-09=GREEN

- Дай спочатку повний output T110-08.

- T110-08 — GREEN. Маємо чисті 18/18.

- Підтверджено:

  - NO_LICENSE → manual дозволений, AUTO заблокований;

  - TRIAL_OK → manual дозволений, AUTO заблокований;

  - ib_connect=True;

  - signals_view=True;

  - TRIAL_EXPIRED → AUTO заблокований;

  - PRO/PRO+ гілка не зламана.

- Це закриває розбіжність capability matrix:

first_repaired_boundary=LICENSE_CAPABILITY_MATRIX

T110-08=GREEN

- Тепер запускай T110-09:

python tests\roadmap110\run_t110_09_trial_duration_180_days.py

- Очікуємо:

  - production_trial_days=180;

  - 179 -> TRIAL_OK;

  - 180 -> TRIAL_OK;

  - 181 -> TRIAL_EXPIRED;

  - старий NO_LICENSE policy 90 → мігрує на 180;

  - уже стартований trial не переписується.

- Дай повний output T110-09.

- T110-09 — GREEN. Маємо 9/9.

- Зафіксовано production-правило:

trial_duration=180_DAYS

- Межі працюють правильно:

  - день 179 → TRIAL_OK;

  - день 180 → TRIAL_OK;

  - день 181 → TRIAL_EXPIRED.

- Міграція теж правильна:

  - старий NO_LICENSE / free зі старим trial_days=90, але без старту trial → переходить на 180;

  - уже стартований старий trial не переписується заднім числом.

- Capability matrix після T110-08 лишилась правильною:

  - NO_LICENSE → manual дозволений, AUTO заблокований;

  - TRIAL_OK → manual дозволений, AUTO заблокований;

  - TRIAL_EXPIRED → AUTO заблокований;

  - PRO/PRO+ без регресії.

- Наступний правильний крок — реальна перевірка LENOVO:

  - commit/push на LAVRUK;

  - git pull на LENOVO;

  - перевірити, що його ще не стартований free-conf підхопив 180;

  - окремо ввімкнути trial;

  - перевірити broker setup/manual роботу;

  - AUTO має лишатися недоступним.

- MD7 теж треба буде оновити після цієї реальної перевірки, бо 180 днів і capability matrix вже стали production-рішеннями.

- Так, послідовність с1–с5 дала нам чисте відтворення проблеми на LENOVO:

с1 Гаразд

→ GUI зберіг Client ID / Client Secret

с2 Авторизація

→ OAuth стартував

с3 Дозвіл cTrader

→ акаунти дозволені

с4 OAuth успішно завершено

→ авторизація справна

с5 Підключитися

→ ПОМИЛКА:

"Не задано змінну середовища CTRADER_CLIENT_ID"

- І ще важлива поправка: зараз це не Trial. На статусі правильно видно:

Ліцензії немає | Повний: 180d

Тобто це наш початковий режим без платної ліцензії. Trial окремо ще ніхто не активував.

- На LENOVO більше нічого не налаштовуємо. Не створюй CTRADER_CLIENT_ID у Windows environment — це обхід дефекту, а не його виправлення.

- Фактична зламана межа тепер така:

GUI settings

↓

LGE.conf

↓

OAuth — працює

↓

Runtime Connect

↓

чомусь шукає CTRADER_CLIENT_ID у environment

↓

FAIL

- Отже наступний крок:

T110-07 — cTrader Credential Source Anatomy — TEST_ONLY

На LAVRUK перевіримо в коді:

- куди GUI записує client_id/client_secret;

- звідки OAuth їх успішно бере;

- звідки RuntimeService/Adapter бере їх при Підключитися;

- де саме виникає вимога CTRADER_CLIENT_ID;

- яка найменша production-межа для виправлення.

- Очікуваний висновок тесту буде приблизно:

gui_credentials_source=LGE_CONF

oauth_credentials_source=LGE_CONF

runtime_credentials_source=ENVIRONMENT

first_broken_boundary=CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE

- Тепер повертаємось на LAVRUK. LENOVO залишаємо саме в цьому стані як контрольну машину. Після виправлення на LAVRUK зробимо commit/push → LENOVO pull → повторимо ті самі с1–с5.

- Так, тепер картина чиста. Твоя послідовність с1–с5 локалізує дефект саме тут:

GUI settings

→ LGE.conf

→ OAuth OK

→ Runtime Connect

→ ENV CTRADER_CLIENT_ID

→ FAIL

- Поправку по ліцензії теж фіксую:

status=NO_LICENSE

Full=180d

trial_started=False

Тобто це не Trial. Trial окремо ще не активований.

- На LENOVO більше нічого не налаштовуємо:

  - environment variables не створюємо;

  - CTRADER_CLIENT_ID вручну не додаємо;

  - conf не чіпаємо;

  - LENOVO лишається контрольною машиною з відтвореним дефектом.

- Є тільки одна поправка до твого плану — номер тесту. T110-07, T110-08, T110-09 у нас уже використані. Тому наступний тест має бути:

T110-10 — cTrader Credential Source Anatomy — TEST_ONLY

- T110-10 перевірить рівно п’ять меж:

  - куди GUI записує client_id/client_secret;

  - звідки OAuth їх читає;

  - звідки RuntimeService/Adapter читає credentials при Підключитися;

  - де саме виникає вимога CTRADER_CLIENT_ID;

  - яка мінімальна production-точка виправлення.

- Очікуваний factual verdict:

gui_credentials_source=LGE_CONF

oauth_credentials_source=LGE_CONF

runtime_credentials_source=ENVIRONMENT

first_broken_boundary=CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE

- Працюємо далі на LAVRUK. Production поки не змінюю — спочатку T110-10 anatomy.

- T110-10 готовий — TEST_ONLY. Production не змінював.

- Локально тест уже дав 10/10 GREEN. Фактичний шлях такий:

GUI -> LGE.conf

OAuth -> GUI fields / LGE.conf

Runtime -> CTraderAdapter.from_env()

Adapter -> CTRADER_CLIENT_ID / CTRADER_CLIENT_SECRET / CTRADER_ACCOUNT_ID

- Тобто зламана межа підтверджена:

first_broken_boundary=CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE

- Малий ZIP з правильною структурою:

Завантажити T110-10_CTRADER_CREDENTIAL_SOURCE_ANATOMY.zip

- У ZIP тільки:

tests\

roadmap110\

run_t110_10_ctrader_credential_source_anatomy.py

- На LAVRUK запускай:

python tests\roadmap110\run_t110_10_ctrader_credential_source_anatomy.py

- Очікуваний фінал:

checks=10

passed=10

failed=0

gui_credentials_source=LGE_CONF

oauth_credentials_source=GUI_FIELDS_BACKED_BY_LGE_CONF

runtime_adapter_factory=CTraderAdapter.from_env

runtime_credentials_source=ENVIRONMENT

required_env=CTRADER_CLIENT_ID,CTRADER_CLIENT_SECRET,CTRADER_ACCOUNT_ID

first_broken_boundary=CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE

verdict=GUI_AND_OAUTH_USE_CONFIG_BUT_RUNTIME_REQUIRES_ENV

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=False

T110-10=GREEN

- Після цього вже робитимемо T110-11 — мінімальний production fix, щоб Runtime брав credentials із штатного конфіга, а не з Windows environment.

- T110-10 — GREEN. Маємо чисті 10/10.

- Broken boundary підтверджена без припущень:

GUI -> LGE.conf

OAuth -> GUI/LGE.conf

Runtime -> CTraderAdapter.from_env()

Adapter -> Windows environment

- Саме тому на LENOVO:

  - GUI зберіг credentials;

  - OAuth успішно відпрацював;

  - Runtime Connect впав на відсутньому CTRADER_CLIENT_ID.

- Наступний крок:

T110-11 — cTrader Runtime Credential Source Fix

Мінімальна production-зміна:

- Runtime більше не повинен створювати adapter через from_env();

- credentials мають братися зі штатного LGE.conf;

- account id — із вибраного cTrader account у конфігу;

- Windows environment для штатного GUI-flow більше не потрібен;

- OAuth path не чіпаємо;

- broker logic не рефакторимо.

- Окремий runnable-тест T110-11 має довести:

runtime_credentials_source=LGE_CONF

environment_not_required=True

oauth_path_unchanged=True

broker_requests=0

production_logic_changed=True

T110-11=GREEN

- Після GREEN:

  - commit/push на LAVRUK;

  - LENOVO git pull;

  - повторюємо тільки фінальний крок «Підключитися» з уже введеними credentials;

  - environment variables не створюємо.

- T110-11 готовий. Виправлена саме підтверджена межа CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE.

- Що змінилось:

  - GUI runtime більше не створює cTrader adapter через from_env();

  - client_id, client_secret, account_id беруться зі штатного LGE.conf;

  - from_env() залишений для back-compat non-GUI сценаріїв;

  - OAuth path не змінювався;

  - broker trading logic не чіпав.

- Малий ZIP:

Завантажити T110-11_CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE_FIX.zip

- У ZIP тільки:

core\

main_logic.py

engine\

ctrader_adapter.py

ctrader_session_manager.py

engine\services\

ctrader_runtime_service.py

tests\roadmap110\

run_t110_11_ctrader_runtime_credential_source_fix.py

- На LAVRUK наклади ZIP і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_11_ctrader_runtime_credential_source_fix.py

- Я вже прогнав тест локально:

checks=13

passed=13

failed=0

runtime_credentials_source=LGE_CONF

runtime_account_source=LGE_CONF_SELECTED_ACCOUNT

environment_not_required_for_gui_runtime=True

from_env_back_compat=PRESERVED

oauth_path_unchanged=True

first_repaired_boundary=CTRADER_RUNTIME_CREDENTIAL_SOURCE

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=True

T110-11=GREEN

- Важлива межа: T110-11 припускає, що account_id уже вибраний і збережений у LGE.conf. Якщо на свіжому LENOVO після OAuth він ще не записаний, це буде вже наступна окрема межа, а не environment-дефект.

- Дай мені повний output T110-11 на LAVRUK.

- Так. Після T110-11 GREEN на LAVRUK можемо прибрати cTrader credentials із Windows environment і цим ще раз підтвердити, що GUI-runtime від них більше не залежить.

- Прибираємо тільки ці три змінні:

CTRADER_CLIENT_ID

CTRADER_CLIENT_SECRET

CTRADER_ACCOUNT_ID

Інші environment variables не чіпаємо.

- Спочатку відкрий PowerShell і подивись, де вони реально записані:

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_ID", "User")

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_SECRET", "User")

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_ACCOUNT_ID", "User")

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_ID", "Machine")

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_SECRET", "Machine")

[Environment]::GetEnvironmentVariable("CTRADER_ACCOUNT_ID", "Machine")

Не копіюй сюди значення секретів. Достатньо сказати, де є значення: User, Machine або обидва.

- Якщо вони в User, видаляємо так:

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_ID", $null, "User")

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_SECRET", $null, "User")

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_ACCOUNT_ID", $null, "User")

- Якщо в Machine, PowerShell треба запустити від адміністратора й виконати:

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_ID", $null, "Machine")

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_CLIENT_SECRET", $null, "Machine")

[Environment]::SetEnvironmentVariable("CTRADER_ACCOUNT_ID", $null, "Machine")

- Після видалення повністю закрий PyCharm і відкрий знову. Інакше старий процес PyCharm може ще тримати успадковані environment values.

- Потім перевіримо:

Get-ChildItem Env:CTRADER_*

Очікувано — нічого.

- І вже після цього запускаємо LGE на LAVRUK. Якщо cTrader підключиться через дані з LGE.conf, це буде реальний контроль T110-11 без environment fallback.

- Добре. Тепер маємо чисто:

CTRADER_* у поточному environment = відсутні

User CTRADER_CLIENT_ID = відсутній

Machine CTRADER_CLIENT_ID = відсутній

- Отже Windows environment більше не може підстрахувати cTrader runtime.

- Наступний реальний контроль T110-11:

  - відкрий PyCharm заново;

  - запусти LGE на LAVRUK;

  - натисни «Підключитися» для cTrader;

  - environment variables не створюй.

- Очікуваний результат:

Runtime credentials -> LGE.conf

CTRADER_CLIENT_ID env -> NOT REQUIRED

cTrader connection -> SUCCESS

- Якщо cTrader підключиться — T110-11 буде підтверджений не тільки тестом, а й реально без environment fallback.

- Якщо впаде — дай весь console output, і підемо в наступну межу.

- Так, бачу чому: cTrader уже підключений автоматично.

- На скріншоті внизу:

Брокери: 1/2

Активний: CTRADER

і в робочій області вже є:

Обліковий запис: 987059

- Тобто після запуску LGE Runtime сам узяв credentials із LGE.conf і відновив cTrader-з'єднання. Через це кнопка «Підключитися» фактично вже не потрібна/неактивна.

- Це якраз реальний доказ, який ми хотіли після видалення CTRADER_* з environment:

Windows environment = EMPTY

LGE.conf credentials = USED

cTrader runtime connection = SUCCESS

- Отже T110-11 підтверджений ще й реальним запуском:

T110-11_RUNTIME_SMOKE=PASS

runtime_credentials_source=LGE_CONF

environment_not_required=True

cTrader_connected=True

- Нічого зараз не натискай. Не відключай cTrader. Наступна межа вже не credentials.

- І ще одна дрібниця: IBKR зараз окремо відновлює з'єднання, тому 1/2 — нормально. Це не стосується T110-11.

- Добре. Тоді вважаємо, що ти вже на LAVRUK і сторінка RoadMap110 доступна.

- Продовжуємо з того місця, де зупинились:

  - на LENOVO OAuth cTrader проходить;

  - Client ID/Secret після збереження читаються;

  - наступна фактична помилка:

cTrader Account ID не задано в LGE.conf

  - UI одночасно каже:

Підключіться першим, щоб завантажити акаунти

  - тобто маємо замкнене коло ACCOUNT_DISCOVERY.

- Наступний крок:
T110-07 — cTrader Account Discovery Boundary — TEST_ONLY.

- Я робитиму його на актуальному ZIP/коді LAVRUK без production-змін. Ціль — знайти точну межу:

- OAUTH_OK

- → ACCOUNT_DISCOVERY_NOT_COMPLETED

- → ACCOUNT_ID_MISSING

→ CONNECT_BLOCKED

- LENOVO поки не чіпаємо.

- T110-07 готовий — TEST_ONLY. Production не змінював.

- На актуальному ZIP фактична причина підтвердилась:

OAuth OK

→ після OAuth викликається _on_test_connection()

→ _on_test_connection() одразу викликає RuntimeEngine connect

→ RuntimeEngine вимагає account_id уже в LGE.conf

→ account_id ще нема

- При цьому в коді вже є готовий штатний:

_run_account_list_probe_subprocess()

який:

- працює без RuntimeEngine;

- використовує tokens.json;

- отримує список cTrader-рахунків;

- але не викликається перед runtime connect.

- Локально T110-07 уже пройшов:

checks=8

passed=8

failed=0

oauth_state=OK

account_list_probe=EXISTS_WITHOUT_RUNTIME_ENGINE

oauth_success_next_step=RUNTIME_CONNECT

runtime_connect_requires_saved_account_id=True

account_id_save_depends_on_loaded_combo=True

account_probe_used_before_runtime_connect=False

first_broken_boundary=CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER

verdict=ACCOUNT_DISCOVERY_EXISTS_BUT_IS_BYPASSED_BEFORE_RUNTIME_CONNECT

T110-07=GREEN

- Малий ZIP:

Завантажити T110-07_CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_BOUNDARY.zip

- Наклади на LAVRUK. Файл буде:

tests\roadmap110\

run_t110_07_ctrader_account_discovery_boundary.py

- Запуск:

python tests\roadmap110\run_t110_07_ctrader_account_discovery_boundary.py

- Очікуємо той самий 8/8 GREEN.

- Якщо на LAVRUK GREEN — наступний крок уже буде T110-08 production fix:

  - після OAuth спочатку запускати account-list probe;

  - завантажити рахунки в combo;

  - користувач вибирає account;

  - account_id зберігається в LGE.conf;

  - лише після цього RuntimeEngine connect.

Це найменший правильний fix межі CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER.

- Сам тест GREEN, але всередині ще стара мітка T110-07. Це треба виправити, щоб документація не роз’їхалась.

- У файлі:

tests\roadmap110\run_t110_12_ctrader_account_discovery_boundary.py

заміни всі:

T110-07

на:

T110-12

- Фактичний результат фіксуємо так:

T110-12 — GREEN

checks=8

passed=8

failed=0

first_broken_boundary=CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER

verdict=ACCOUNT_DISCOVERY_EXISTS_BUT_IS_BYPASSED_BEFORE_RUNTIME_CONNECT

broker_requests=0

production_logic_changed=False

- Головне доведено:

  - OAuth state зберігається;

  - account-list probe уже є;

  - probe може працювати без RuntimeEngine;

  - після OAuth код іде одразу в runtime connect;

  - runtime уже вимагає account_id;

  - account_id ще нема, бо список рахунків не був завантажений.

- Отже наступний крок уже T110-13 — cTrader Account Discovery Order Fix.

- Production-зміна має бути мінімальна:

  - після успішного OAuth не йти одразу в runtime connect;

  - спочатку запускати account-list probe;

  - заповнити combo рахунків;

  - дати вибрати account;

  - зберегти account_id у LGE.conf;

  - і тільки потім дозволяти runtime connect.

- Це саме та межа, яку ми реально відтворили на LENOVO.

- T110-13 готовий. Це вже мінімальний production fix підтвердженої межі CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER.

- Зміна в core/ctrader_connection_dialog.py:

  - якщо account_id ще нема:

    - запускається account-list probe;

    - рахунки завантажуються в combo;

    - RuntimeEngine ще не запускається;

  - якщо рахунок уже вибраний:

    - GUI settings спочатку зберігаються в LGE.conf;

    - потім виконується runtime connect.

- OAuth-path лишився тим самим: після успішної авторизації він входить у _on_test_connection(), але тепер на новій машині це безпечно — спочатку discovery, не runtime.

- ZIP:

Завантажити T110-13_CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER_FIX.zip

- У ZIP тільки:

core\

ctrader_connection_dialog.py

tests\

roadmap110\

run_t110_13_ctrader_account_discovery_order_fix.py

- Локально тест уже пройшов:

checks=10

passed=10

failed=0

missing_account_id=ACCOUNT_LIST_PROBE_FIRST

account_list_loaded_before_runtime_connect=True

selected_account_saved_before_runtime_connect=True

oauth_path=SAFE_FOR_NEW_MACHINE

first_repaired_boundary=CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER

TEST_ONLY=True

broker_requests=0

production_logic_changed=True

T110-13=GREEN

- На LAVRUK наклади ZIP і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_13_ctrader_account_discovery_order_fix.py

- Якщо GREEN — тоді запускаємо LGE на LAVRUK для smoke, commit/push, після цього на LENOVO git pull і повторюємо cTrader OAuth/connect уже на контрольній машині.

- T110-13 — GREEN. Маємо 10/10.

- Підтверджено:

  - при відсутньому account_id спочатку запускається account-list probe;

  - combo рахунків завантажується до runtime connect;

  - вибраний account зберігається до runtime connect;

  - OAuth-path тепер безпечний для нової машини;

  - broker_requests=0 у тесті;

  - production change локалізована в потрібній межі.

- Ключовий результат:

first_repaired_boundary=CTRADER_ACCOUNT_DISCOVERY_ORDER

missing_account_id=ACCOUNT_LIST_PROBE_FIRST

account_list_loaded_before_runtime_connect=True

selected_account_saved_before_runtime_connect=True

- Наступний крок — реальний smoke на LAVRUK:

  - запусти LGE;

  - відкрий cTrader settings;

  - переконайся, що звичайний підключений cTrader на LAVRUK не зламався;

  - якщо все штатно — закрий LGE;

  - commit/push.

- Після цього на LENOVO:

  - git pull;

  - запускаємо LGE;

  - OAuth;

  - очікуємо завантаження списку рахунків;

  - вибираємо account;

  - натискаємо Підключитися;

  - перевіряємо реальне підключення.

- Якщо це пройде, T110-13 можна буде закрити не лише структурно, а й двомашинним runtime smoke.

- Так. Сьогодні було забагато повернень до вже зробленого — це моя помилка в керуванні послідовністю.

- Завтра не будемо знову ганяти все по колу. Зафіксований фактичний стан:

  - захист LGE.conf між машинами працює;

  - новий conf на LENOVO створюється;

  - 180-денний базовий режим запускається;

  - cTrader OAuth працює;

  - account discovery працює;

  - cTrader settings у GUI після restart зберігаються;

  - проблема лишилась вузька: runtime при автопідключенні бачить account_mode порожнім, хоча GUI показує Demo.

- Завтра працюємо на LAVRUK, і перший крок тільки один:

T110-07 — cTrader Config → Runtime Account Mode Anatomy — TEST_ONLY

- До production не ліземо, поки не знайдемо точну точку втрати Demo.

- LENOVO використовуємо вже лише після конкретного fix як один контрольний smoke-test. Не будемо після кожного анатомічного кроку бігати між двома машинами.

- І так само не повертаємось до payment у LGE: оплата — LGEOffice; LGE — ліцензія та machine binding.

До завтра, Юрію.

- Привіт, Юрію. MD7 переглянув. Головне нове: на LAVR-SRV уже підтверджено standalone LGE v1.0.1 + LGEOffice, PRO активна, cTrader Demo та IBKR Paper одночасно 2/2, а окремо в RoadMap111 уже закрито IB warm-up/live boundary через T111-50.

- По RoadMap110 фактична остання незакрита межа все ще та сама, що ми знайшли на T110-14:

  - GUI зберігає cTrader account_mode;

  - startup gate за auto_connect.ctrader є;

  - але broker-state handler при DISCONNECTED запускав cTrader reconnect-watch без перевірки auto_connect.

- Я зробив наступний крок:

T110-15 — cTrader Reconnect Intent Gate Fix

Production-зміна мінімальна:

- у core/main_logic.py;

- перед start_ctrader_reconnect_watch() тепер читається auto_connect.ctrader;

- якщо False — reconnect-watch не стартує;

- IB gate і startup cTrader gate не змінені.

- Локально T110-15 уже пройшов:

checks=6

passed=6

failed=0

ctrader_reconnect_watch_intent_gate=PRESENT

auto_connect_false=NO_RECONNECT_WATCH

auto_connect_true=RECONNECT_WATCH_ALLOWED

ib_reconnect_gate=UNCHANGED

startup_ctrader_gate=UNCHANGED

first_repaired_boundary=CTRADER_BROKER_STATE_RECONNECT_INTENT_GATE

broker_requests=0

production_logic_changed=True

T110-15=GREEN

- Малий ZIP:

T110-15_CTRADER_RECONNECT_INTENT_GATE_FIX.zip

- У ZIP тільки:

core\

main_logic.py

tests\

roadmap110\

run_t110_15_ctrader_reconnect_intent_gate_fix.py

- На LAVRUK наклади ZIP і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_15_ctrader_reconnect_intent_gate_fix.py

- Очікуємо 6/6 GREEN.

- Після цього вже один реальний smoke-test:

  - auto_connect.ctrader=False → після disconnect не має самовільно стартувати reconnect-watch;

  - auto_connect.ctrader=True → reconnect-watch дозволений.

- LAVR-SRV поки не чіпаємо цією правкою, доки T110-15 не підтвердимо на LAVRUK.

- Так, с1 на LAVR-SRV виглядає штатно. Обидва брокери 2/2, cTrader і IB працюють, графіки й індикатори йдуть практично паралельно — наші «класичні рейки». Різниця окремих свічок між двома брокерськими потоками нормальна.

- Шлях розгортання зафіксував:

LAVRUK:

PyInstaller / py-to-exe

D:\LGE\LGE.exe

↓ передача через Total Commander

LAVR-SRV:

D:\LGE\LGE.exe

- Для T110-16 я б зараз не перезапускав Gateway на LAVRUK тільки заради тесту. У нас уже є:

  - T110-14 — factual defect підтверджений;

  - T110-15 — production fix 6/6 GREEN;

  - LAVR-SRV — діючий контрольний стенд з обома брокерами 2/2.

- Правильніше зробити так:

  - на LAVRUK закінчити збірку нового LGE.exe з T110-15;

  - передати його на LAVR-SRV;

  - на сервері замінити D:\LGE\LGE.exe;

  - запустити з чинним серверним LGE.conf;

  - перевірити, що cTrader + IB знову 2/2;

  - тільки після цього зробити контроль auto_connect.ctrader=False.

- Для самого smoke T110-16 нам не треба ламати реальне брокерське з'єднання. Перша перевірка простіша:

auto_connect.ctrader=False

→ перезапуск LGE

→ cTrader сам не підключається

→ у логах НЕ повинно бути самовільного:

"Reconnect attempt..."

"cTrader reconnect requested..."

- Потім повертаємо:

auto_connect.ctrader=True

→ перезапуск LGE

→ cTrader підключається штатно

- Тобто T110-16 доцільніше провести вже на LAVR-SRV після нової збірки EXE. Це одночасно перевірить і T110-15, і що PyInstaller-версія поводиться так само, як Python-код.

- Поточний серверний LGE.exe поки не чіпай. Наступний крок — збірка нового EXE на LAVRUK з T110-15.

- Добре. T110-16, фаза A — PASS:

  - новий LGE.exe з T110-15 зібрався;

  - перенесений на LAVR-SRV;

  - після перезапуску LGE стартував нормально;

  - Брокери: 2/2;

  - cTrader та IB отримують дані;

  - workspace-и відновилися;

  - на с2 обидва алгоритми штатно дійшли до ОЧІКУВАННЯ СПРЕДУ.

- Тобто PyInstaller-збірка не зламала T110-15 і runtime загалом.

- Тепер перевіряємо саме виправлену межу. На LAVR-SRV для cTrader:

  - у Налаштуваннях вимкни auto_connect cTrader;

  - збережи;

  - закрий LGE;

  - запусти D:\LGE\LGE.exe знову.

- Очікуваний результат:

auto_connect.ctrader=False

cTrader сам НЕ підключається

cTrader reconnect-watch сам НЕ стартує

немає циклу:

Reconnect attempt...

cTrader reconnect requested...

account_mode is empty...

- IB при цьому не чіпаємо — його власний auto_connect лишається як є.

- Після цього повернемо auto_connect.ctrader=True, ще раз перезапустимо LGE й перевіримо позитивний сценарій:

auto_connect.ctrader=True

→ cTrader підключається штатно

→ brokers 2/2

- Лише після цих двох фаз закриємо:

T110-16=PASS

T110-15_RUNTIME_CONFIRMED=True

Починай з auto_connect.ctrader=False.

- На цьому скріншоті вже ніхто не відстає по часу. Обидва вікна мають останній бар з міткою приблизно:

2026-10-20 10:00 UTC

- Зараз у тебе близько 10:18 UTC, тому для M15 останній завершений бар якраз має open-time 10:00 і закрився о 10:15. Бар 10:15 ще формується і, за нашою політикою completed bars only, на графік потрапляти не повинен.

- Те, що самі свічки cTrader та IB не однакові, нормально. Це два різні data feed:

  - різні тики;

  - трохи різні Bid/Ask;

  - різний момент приходу першого/останнього тика всередині M15;

  - тому OHLC одного й того самого M15 може відрізнятися.

- На с1 видно саме це: часова сітка синхронна, але форма великих свічок і локальні high/low різняться. Це вже не симптом зависання.

- Попередній скрін, де cTrader виглядав на бар позаду, найімовірніше був коротким розходженням моменту доставки/перемальовування. Зараз cTrader наздогнав сам.

- Отже на даний момент:

cTrader feed = LIVE

IB feed = LIVE

latest completed M15 = aligned

OHLC equality = NOT REQUIRED

- Я б не відкривав нову проблему по feed. Повертаємось до RoadMap110 і завершуємо саме T110-16 для reconnect intent, не змішуючи його з нормальними міжброкерськими відмінностями.

- Добре. Я перевірив фактичний код: auto_connect.ctrader керується не окремим прапорцем у GUI, а самими кнопками cTrader.

- Точний механізм такий:

  - натискаєш «Підключитися» → після успішного connect код ставить:

auto_connect.ctrader=True

  - натискаєш «Відключити» → код одразу ставить:

auto_connect.ctrader=False

  - і це відразу записується в LGE.conf.

- Тому для T110-16 негативної фази на LAVR-SRV зроби саме так:

  - Налаштування → Режим торгівлі → Налаштування підключення до cTrader;

  - натисни «Відключити»;

  - закрий налаштування;

  - закрий LGE;

  - запусти D:\LGE\LGE.exe знову.

- Очікуємо після перезапуску:

cTrader auto_connect=False

→ cTrader сам не підключається

→ reconnect-watch сам не стартує

→ IB може підключитися як раніше

- Якщо це PASS, тоді позитивна фаза:

  - знову відкриваємо cTrader settings;

  - натискаємо «Підключитися»;

  - після успіху закриваємо LGE;

  - запускаємо знову.

- Очікуємо:

cTrader auto_connect=True

→ після restart cTrader підключається сам

→ brokers 2/2

- Починай з «Відключити» у cTrader settings.

- Так, T110-16 пройдено. Послідовність с1–с4 якраз підтвердила обидві сторони fix.

- Негативна фаза:

  - після Відключити cTrader зберіг auto_connect=False;

  - після перезапуску LGE cTrader сам не підключився;

  - IB залишився робочим;

  - стан був Брокери: 1/2;

  - самовільного reconnect cTrader не відбулося.

- Позитивна фаза:

  - вручну натиснув Підключитися;

  - список рахунків завантажився;

  - cTrader підключився;

  - статус показав «З'єднання відновлено»;

  - Брокери: 2/2;

  - обидва workspace знову отримують live-дані.

- Отже фіксуємо:

T110-15=GREEN

T110-16=PASS

auto_connect.ctrader=False

→ restart

→ NO_AUTO_RECONNECT

manual cTrader connect

→ auto_connect.ctrader=True

→ connection restored

→ brokers=2/2

T110-15_RUNTIME_CONFIRMED=True

- Це важливо: додаткового тестування на LENOVO для цієї правки я вже не вимагаю. LAVR-SRV дав реальний runtime-smoke на зібраному LGE.exe, цього достатньо.

- Наступний правильний крок по RoadMap110:

  - на LAVRUK commit/push T110-15 + T110-16 test/документацію;

  - зафіксувати в MD7 production-рішення: cTrader reconnect-watch поважає auto_connect.ctrader;

  - після цього визначимо наступну незакриту межу RoadMap110.

- Сам LAVR-SRV зараз залишаємо як є — на с4 він у нормальному стані 2/2.

- Готово. Я зробив канонічне оновлення MD7 і наступний окремий TEST_ONLY крок — без нових production-змін.

- У MD7 додано стислий розділ RoadMap110:

  - machine-bound LGE.conf;

  - OTHER_MACHINE блокує MainAppWindow;

  - NO_LICENSE/TRIAL capability baseline;

  - trial = 180 днів;

  - cTrader credentials/account зберігаються локально в LGE.conf;

  - account discovery до runtime connect;

  - auto_connect.ctrader=True/False;

  - T110-15 reconnect gate;

  - runtime-smoke на LAVR-SRV: 2/2 → disconnect/restart 1/2 → manual reconnect 2/2.

- Наступний тест:

T110-17 — RoadMap110 Canonical Closure Audit — TEST_ONLY

Він перевіряє вже не нову функцію, а чи всі прийняті production-рішення RoadMap110 реально присутні в коді й MD7.

- Локально він уже пройшов:

checks=12

passed=12

failed=0

machine_binding_contract=CLOSED

free_trial_capability_contract=CLOSED

ctrader_local_config_contract=CLOSED

ctrader_account_discovery_contract=CLOSED

ctrader_reconnect_intent_contract=CLOSED

md7_canonical_coverage=CONFIRMED

roadmap110_verdict=CANONICAL_CLOSURE_GREEN

T110-17=GREEN

- Малий ZIP:

T110-17_ROADMAP110_CANONICAL_CLOSURE.zip

- У ньому тільки:

doc\

LGE_Runtime_07.md

tests\

roadmap110\

run_t110_17_canonical_closure_audit.py

- На LAVRUK наклади ZIP і запусти:

python tests\roadmap110\run_t110_17_canonical_closure_audit.py

- Якщо отримаєш ті самі 12/12 GREEN, я вважаю RoadMap110 закритим канонічно. Після цього не будемо вигадувати ще T110-18 без нової фактичної проблеми; наступну роботу вже відкриємо окремим RoadMap.